Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 30.10.2020 № 137

Информация

о реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809.

Целью программы является повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Программа направлена на решение следующих задач:

обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;

обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;

обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2018 года (ед. на 1 тыс. чел.);

коэффициент выполненных рейсов, проценты;

количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, (ед.);

число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта (млн чел.);

коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения (балл);

оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряется баллами) в том числе:

удобства маршрутной сети в городе;

качества перевозок общественным транспортом;

качества перевозок городскими автобусами;

качества перевозок трамваям;

удовлетворенности временем ожидания транспорта.

доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в отдел транспорта (процент);

доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых (процент);

количество закупленных автобусов (ед.);

коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;

доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий (процент).

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 590978,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 33644,6 тыс. руб., 2015 год – 19919,7 тыс. руб., 2016 год – 9636,3 тыс. руб., 2017 год – 135435,7 тыс. руб., 2018 год – 85238,3 тыс. руб., 2019 год – 62896,9 тыс. руб., 2020 год – 124905,4 тыс. руб., 2021 год – 66213,9 тыс. руб., 2022 год – 53087,6 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 444574,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 31524,9 тыс. руб., 2015 год – 19635,9 тыс. руб., 2016 год – 9636,3 тыс. руб., 2017 год – 135435,7 тыс. руб., 2018 год – 37238,3 тыс. руб., 2019 год – 38896,9 тыс. руб., 2020 год – 100905,4 тыс. руб., 2021 год – 42213,9 тыс. руб., 2022 год – 29087,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты к 2022 году:

количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, сохранится на уровне не ниже 2018 года;

показатель выполнения расписания движения общественного транспорта сохранится на уровне не ниже 2018 года;

количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составит не менее 90 ед.;

число перевезенных ежегодно пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта сохранится на уровне не менее 55 млн чел.;

коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения не менее 6 баллов;

оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта составит не менее 71,2 балла, в том числе:

удобства маршрутной сети в городе составит не менее 70 баллов;

качества перевозок общественным транспортом составит не менее 71 балл;

качества перевозок городскими автобусами составит не менее 72,3 балла;

качества перевозок трамваями составит не менее 72,5 балла;

удовлетворенности временем ожидания транспорта составит не менее 70,3 баллов.

доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в отдел транспорта мэрии снизится до 1,8%;

доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых составит 100%;

с 2018 по 2022 годы транспортными предприятиями города будет закуплено не менее 18 новых комфортабельных низкопольных автобусов, соответствующих требованиям не ниже Евро-4;

увеличение выручки муниципальных предприятий не менее прогнозируемого уровня инфляции;

безубыточность транспортных предприятий.

Итоги реализации Программы за 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |  |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,81 | 0,65 | 80,25 | Не выполнено. Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 94,35 | 99,32 | Не выполнено. Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 75 | 96 | 128,00 | Выполнено |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 55 | 16,49 | 29,98 | Не выполнено. Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 5 | 5 | 100,00 | Выполнено |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряемая баллами), в том числе: | балл | 67,0 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 6.1. | оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 65,3 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 6.2. | оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 65,2 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 6.2.1. | оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 72,3 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 6.2.2. | оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 72,5 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 6.2.3. | оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 55 | Х |  | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в отдел транспорта мэрии города | % | 2,3 | 22,58 |  | Не выполнено. Значение показателя возросло в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии и введением масочного режима в общественном транспорте |
| 8 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 95 | 52,273 | 55,02 | Не выполнено. Выделение денежных средств на данное мероприятие не было предусмотрено бюджетом города на 2020 год |
| 9 | Количество закупленных автобусов | ед. | 3 | 3 | 100,00 | Выполнено |
| 10 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году |  | 1,04 | 0,79 | 75,96 | Не выполнено. Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии и существенном снижении пассажиропотока |
| 11 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 0 | 0,00 | Не выполнено. Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии |

В первом полугодии 2020 года реализация мероприятий Программы позволила достичь определенных результатов.

В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта:

в целях увеличения пассажиро потока изменен маршрут № 13;

в связи с обращениями жителей города и с целью обеспечения пассажирского сообщения в Заягорбском районе запущен новый маршрут № 9;

в связи с ограничительными мероприятиями на территории города снизился показатель пробега трамвайных вагонов;

проведен анализ общей сети маршрутов с привлечением сотрудников бизнес-системы ПАО «Северсталь». Выработаны мероприятия по оптимизации маршрутной сети города, назначены сроки реализации;

выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в отдел транспорта Департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города.

В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта:

приобретено 3 автобуса за счет собственных средств ООО «Новотранс» и ООО «Череповецтрансагентство»;

в 2020 году запланировано приобретение 17 автобусов городского сообщения в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 3 автобусов междугороднего сообщения.

В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения:

обустроено 4 новых автобусных остановки;

на уже имеющихся остановках общественного транспорта установлено четыре новых остановочных павильона, заменено на новые – два павильона. Всего в течение 2020 года запланировано к установке семь новых павильонов и замена трех павильонов;

по состоянию на июль 2020 года 158 городских пассажирских автобусов (67%) имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, из них 60 единиц оборудованы пандусами). Проводится тестирование низкополых трамваев для дальнейшей закупки.

В первой половине 2020 года на реализацию Программы направлено 98242,44932 тыс. рублей или 78,65% от годового плана (124905,4 тыс. рублей).

Исполнение за первое полугодие по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

|  | План на 2020 год | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 «Приобретение автобусов в муниципальную собственность» | 40555,4 | 20070,3525 | 49,49 |
| Основное мероприятие 6 «Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | 29350 | 29075,81783 | 99,07 |
| Основное мероприятие 11 «Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта (источник финансирования: индивидуальные предприниматели, период обновления:2018-2022 годы)» | 24000 | 24000 | 100,00 |
| Основное мероприятие 16 «Возмещение недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия МУП «Автоколонна № 1456» вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы» | 31000 | 25096,27899 | 80,96 |

Планируемые результаты Программы на 2020-2022 года:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 75 | 80 | 85 |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряемая баллами), в том числе: | балл | 67,0 | 68,5 | 69,9 |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 65,3 | 66,0 | 68,0 |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 65,2 | 79,1 | 70,4 |
| 6.2.1. | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 6.2.2. | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 6.2.3. | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 55 | 55 | 55 |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в отдел транспорта мэрии города | % | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| 8 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 95 | 97 | 98 |
| 9 | Количество закупленных автобусов | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 11 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 100 | 100 |