КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ))

| УТВЕРЖДАЮ Директор МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» __________________ А.Н. Лысов «____» _________________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ: Председатель Комитета государственного заказа Вологодской области ________________ А.А. Торопов «____» _________________ 2020 г. |
| --- | --- |

документация ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНе

Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

г. Вологда

2020 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Раздел I «Информационная карта».

Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».

3. Раздел  III «Проект контракта».

4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).

I. Информационная карта

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
|  | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион) |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Идентификационный код закупки | 203352818010035280100101020014299414 |
| Сведения о заказчике, уполномоченном органе |  |  |
|  | Наименование Заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | 162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22 тел.(8202) 30 17 59 ИНН 3528180100 / КПП 352801001 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика | Заместитель директора по управлению проектами Громов Сергей Юрьевич (8202) 30-17-49 |
|  | Уполномоченный орган | Комитет государственного заказа Вологодской области |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа | Юридический адрес: 160009; г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Место нахождения (почтовый адрес): 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8. тел. 8-8172-230161 (доб.4348) e-mail: kgz@gz.gov35.ru Ответственное лицо: Зелянина Людмила Александровна |
| Краткое изложение условий контракта |  |  |
|  | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» |
|  | Описание объекта закупки | Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. |
|  | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 15.12.2021 года. |
|  | Место выполнения работ | Место выполнения работ – Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца. Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | 320 633 000,00 |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | # рубль РФ |
|  | Источник финансирования | средства областного бюджета средства городского бюджета |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе. |
|  | ## Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | # Не установлен |
| Требования к участникам закупки |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к участникам аукциона | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 6) участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ). Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: - наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ; - если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. 10) Соответствие дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона и установленному пунктом 2(1) Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99: наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта. При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин. | Не установлено. |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона | Не установлены. |
|  | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона | Не установлено. |
| Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе |  |  |
|  | ### Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | ### Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | ________.2020 года |
|  | ### Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | ________.2020 года |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |  |  |
|  | Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
|  | Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона | - Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; - декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе: Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. - Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона: Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе: - копия исполненного контракта (договора); - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 25 настоящего раздела документации об аукционе. |
|  | Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе, требования к ее составу и инструкция по ее заполнению: | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. ## Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Инструкция: 1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. |
| Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе |  |  |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом) | Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий: 1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки. |
| Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона |  |  |
|  | Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | С _____.2020 года до 8.00 _____.2020 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | Не предусмотрена. |
|  | Дата проведения электронного аукциона | ______.2020 года |
| Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств |  |  |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 10 % начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, требование к обеспечению гарантийных обязательств | 1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. 3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 4. При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке. 5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются. 6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона | Банковское сопровождение контракта осуществляется. Постановление Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов». Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | расчетный счет 40302810140305019049 РКЦ города Череповца БИК 041946000 Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023) Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованием «Образец платежного поручения». |
| Сведения о заключении контракта |  |  |
|  | ### Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактная служба создана Приказом МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» от 14.01.2014г. №01-06/08 Руководитель контрактной службы: С.Ю. Громов тел. (8202) 30-17-49 |
|  | ### Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. |
|  | ### Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Победитель, предусмотренный частью 14 статьи 83.2 Закона, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. |
|  | ### Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона. |
|  | ## Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | # Установлена. |
|  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. | # Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 15% от цены контракта. |
|  | ## Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства | Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и объемы работ из указанных в разделе XI раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта. |

II. Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Выполнение работ по реконструкции объекта:

«Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

- Вид работ – реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства).

- Место выполнения работ – Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца.

Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м.

- Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».

- Цель работ – реконструкция линейного объекта.

I. Организация работ.

Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по реконструкции Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

II. Перечень основных работ.

Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются:

- проектной документацией «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» за исключением следующих работ и затрат:

По главе 9 сводного сметного расчета:

- Затраты на компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду - исключены полностью.

По главе 12 сводного сметного расчета:

- Изыскательские работы, экспертиза проектной документации – исключены полностью.

- и рабочей документацией (далее – Проектная документация).

Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1», «Проектная документация №2», «Проектная документация №3», «Проектная документация №4», «Проектная документация №5», «Проектная документация №6», «Проектная документация №7», «Проектная документация №8», «Проектная документация №9», «Проектная документация №10», «Проектная документация №11», «Проектная документация №12», «Проектная документация №13».

Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.

В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

Инженерные сети

Работы по выносу кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» будут проводиться владельцем сетей по отдельному договору о компенсации убытков и затрат.

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Материалы, оборудование, изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами в счет цены контракта.

5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.

6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации.

7. Сроки изготовления оборудования – не ранее 2020 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  изделий, материалов и оборудования. Все изделия, материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и  дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. До начала производства работ Подрядчик обязан выполнить и установить паспорт объекта.

3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.

4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы.

7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.

- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».

V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.

2. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам.

4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.

  - Порядок выполнения работ.

1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией.

2. До начала производства работ принять участок, выделенный для выполнения работ по акту  сдачи-приемки земельного участка.

3. До начала работ Подрядчик обязан:

- разработать проекты производства работ отдельно по разделам ТС, НВК, ЭН, ЭС, ГСН и согласовать со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком.

-установить временные знаки и ограждающие устройства на участке проведения работ.

-разработать проект дислокации дорожных знаков для производства СМР, разработать схему по переключению, организации движения общественного транспорта и согласовать их в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в отделе ГИБДД УМВД России по г. Череповцу;

-  при разработке графика производства работ учесть проект 1191-ТС по устройству ТС от УТ7 до 107, 108 мкр;

- при переустройстве инженерных сетей разработать мероприятия по их защите;

При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства;

- разработать график производства работ с указанием используемой техники, численностью персонала и врезки тепловых сетей d-720 мм, 219 мм, согласовать его с Заказчиком, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», разработать график производства работ для устройства врезки участков тепловых сетей;

- разработать схемы организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу и Заказчиком; разработать схему заездов- выездов в микрорайоны 105 и «Черемушки» и к торговым центрам:  ТЦ «Лента»,  ТЦ «Июнь», ТЦ «Макси», ТЦ «Звездный» и согласовать с ТОС, ТСЖ, управляющими компаниями и собственниками торговых центров;

4. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить

договор на переустройство кабельных линий связи с владельцем сетей ПАО «Ростелеком», согласно расчета компенсации убытков ПАО «Ростелеком», а так же перед производством работ в охранной зоне линий связи вызвать представителя ГЦТЭТ г.Череповец Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».

5.Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

6. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

7. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию (за исключением разрешения на строительство) для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация.

8. В счет цены Контракта Подрядчик обязан обеспечить ежедневный вывоз мусора на действующий полигон ТБО расположенный в 6-7 км северо-западнее города Череповца в соответствии с действующим законодательством. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на вывоз мусора. Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика ежедневно, оплата талонов на утилизацию производится за счет непредвиденных затрат.

9. Перед началом производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства г. Череповца.

10. Подрядчик возводит временные здания, сооружения и инженерные коммуникации, необходимые выполнения работ и для хранения материалов, а также выполняет установку временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения работ.

11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции и проект акта приема-передачи земельного участка при завершении работ.

12. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты в Управление архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца.

13. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

15. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного реконструкцией Объекта и передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе 2 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, и экземпляры актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме.

16. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

17. Подрядчик обеспечивает 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за объектом реконструкции, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с выводом на сайт cherinfo.ru. Количество камер и их расположение необходимо согласовать с Заказчиком.

Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).

  - Условия выполнения работ.

1. При организации работ на объекте все мероприятия,  необходимые графики и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами, отобразить в ППР.

2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям, и третьим лицам.

В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями.

При необходимости выполнить шурфование существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.

При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией.

3. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка.

4. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию, исполнительные схемы и исполнительную съемку, общий и специальные журналы производства работ, журнал входного контроля, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

7. При необходимости Подрядчик организует выполнение работ по реконструкции объекта в 2 или более смены, параллельными потоками, с максимальным совмещением работ, в соответствии с действующим законодательством.

  - Порядок контроля и приемки.

1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.

2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения требований  ГСК, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а также за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.

3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации, конструкций изделий и материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

# 4. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с   требованиями   СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»,  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»,  СП 124.13330.2012

«Тепловые сети», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»,

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,

# - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1), СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

5. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного реконструкцией  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.

Сдача-приемка реконструируемого объекта выполняется комиссией и оформляется Актом приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.

6. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 34.13330.2012 « Автомобильные дороги»;

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»,

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие Требования»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ;

и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

8. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100).

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан:

Заключить следующие договоры:

- на выполнение врезок в существующие инженерные сети, водоотведение, приемку построенных инженерных сетей  в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости),

- на изготовление технических плана наружных инженерных сетей, сооружений и объекта в целом после проведения реконструкции, получение справки по технико-экономическим показателям;

- на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012  (СНиП 3.06.03-85);

- с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.

Выполнить:

- измерения освещенности  автомобильных дорог и тротуаров;

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций.

Светофорные объекты:

-  настройку обмена данными с сервером по протоколу АСУДД для работы в автоматизированной системе управления дорожным движением «Автоматика-Д»

-  настройку и синхронизацию контроллера в систему зеленой волны по основному направлению

-  комплексное тестирование с предоставлением протоколов измерений.

Пробное включение в работу объекта производится в присутствии представителей ОГИБДД УМВД РФ по городу Череповцу и МУП «Электросвет».

Выполнить замеры сопротивления изоляции. При выполнении замеров сопротивления изоляции:

- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации   электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.

Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику.

X. Гарантийные обязательства.

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 4  настоящего раздела  Описания объекта закупки.

2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:

Основные объекты строительства:

основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;

покрытие (верхний слой) – 5 (пять) лет;

покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;

укрепительные работы – 5 (пять) лет;

металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;

разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год;

разметка дорожная (краска) – 3 (три) месяца;

металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;

водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;

система ливневой канализации – 5 (пять) лет;**

линии наружного освещения – 5 (пять) лет;

светофорные объекты – 5 (пять) лет;

Гарантийный срок на сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, системы электроснабжения составляет 5 (пять) лет, на оборудование - согласно гарантийных обязательств поставщика, но не менее 2 (двух) лет;

с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.

*Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"

** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.

8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования от Заказчика.

11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.

1.  В соответствии с ч. 2 ст.110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных:

| № пп | Номер сметы | Вид работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ | м2 | 2728 |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора | м2 | 2915,4 |
| 3 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора | м2 | 1698 |
| 4 |  | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора | м.п. | 1096 |
| 5 |  | Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора | м.п. | 624 |
| 6 |  | Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек | м.п. | 240 |
| 7 |  | Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд) | шт | 133 |
| 8 |  | Демонтаж стоек светофорных с фундаментами | шт | 11 |
| 9 |  | Демонтаж трос-растяжек с опорами | шт | 6 |
| 10 |  | Демонтаж консолей | шт | 2 |
| 11 |  | Демонтаж автопавильона | шт | 2 |
| 12 | 01-01-02 | Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора | шт | 9 |
| 13 |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 25 |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 14 | 02-01-01 | Устройство выемки грунта с вывозом грунта | м3 | 57066 |
| 15 |  | Устройство насыпи из щебня фр.40-70 с уплотнением | м3 | 835 |
| 16 |  | Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением | м3 | 29668 |
| 17 | 02-01-03 | разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой | м3 | 1,5 |
| 18 |  | Засыпка песком | м3 | 1,2 |
| 19 | 02-01-04 | Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта | м3 | 638 |
| 20 |  | Водоотлив | м3 | 166 |
| 21 |  | Устройство основания по трубопроводы песчаного | м3 | 31 |
| 22 |  | Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту | м3 | 610 |
| 23 |  | Земляные работы | м3 | 246 |
| 24 |  | Водоотлив | м3 | 72 |
| 25 | 02-01-05 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | м3 | 1683 |
| 26 |  | устройство гравийного основания | м3 | 27 |
| 27 |  | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | м3 | 1656 |
| 28 |  | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | м3 | 1389 |
| 29 |  | устройство гравийного основания | м3 | 30 |
| 30 |  | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | м3 | 1389 |
| 31 | 02-01-07 | Земляные работы откопка траншеи | м3 | 245 |
| 32 |  | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 233,6 |
| 33 | 02-01-08 | Земляные работы разработка грунта СВ-1) | м3 | 102 |
| 34 |  | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 78,1 |
| 35 |  | Земляные работы разработка грунта (СВ-2) | м3 | 160 |
| 36 |  | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 149,7 |
| 37 |  | Земляные работы разработка грунта (СВ-3) | м3 | 114 |
| 38 |  | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 89,8 |
| 39 |  | Земляные работы разработка грунта (СВ-4) | м3 | 132 |
| 40 |  | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 106,35 |
| 41 | 02-01-09 | Земляные работы | м3 | 54 |
| Устройство фундаментов и оснований |  |  |  |  |
| 42 | 02-01-01 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2 | м2 | 20070 |
| 43 |  | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | м3 | 17962 |
| 44 |  | Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2 | м2 | 6265,8 |
| 45 |  | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | м2 | 5412 |
| 46 | 02-01-08 | Фундамент под контроллер | комплекс работ | 4 |
| 47 | 02-01-09 | Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС | шт | 105 |
| Свайные работы |  |  |  |  |
| 48 | 02-01-01 | Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги. | тн свай | 2683,2 |
| Устройство дорожной одежды автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 49 | 02-01-01 | Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом | м2 | 13140 |
| 50 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см | м2 | 13140 |
| 51 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см | м2 | 13140 |
| 52 |  | Установка БР 100*30*18 | м.п. | 2400 |
| 53 |  | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | м2 | 159 |
| 54 |  | Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | м2 | 2622 |
| 55 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом | м2 | 5412 |
| 56 |  | Установка БР 100*20*8 | м.п. | 1334 |
| 57 |  | Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2) | м.п. | 104 |
| 58 |  | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | м2 | 53 |
| 59 |  | Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту | м2 | 106 |
| 60 | 02-01-05 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | м2 | 70 |
| 61 | 02-01-09 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | м2 | 20 |
| Работы по обустройству автомобильной дороги |  |  |  |  |
| 62 | 02-01-01 | Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту | шт | 89 |
| 63 |  | Установка дорожных знаков остальных | шт | 200 |
| 64 |  | Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест" согласно проекту | м.п. | 1304 |
| 65 |  | Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту | км.линий | 9,901 |
| 66 |  | Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту | км.линий | 7,773 |
| 67 |  | Вертикальная разметка | м2 | 154,8 |
| 68 |  | Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1 | шт | 17 |
| 69 |  | Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2 | шт | 10 |
| 70 |  | Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3 | шт | 1 |
| 71 |  | Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4 | шт | 2 |
| 72 |  | Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5 | шт | 3 |
| 73 |  | Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6 | шт | 6 |
| 74 |  | Установка остановочных павильонов | шт | 6 |
| 75 |  | Подпорная стенка Стм1 | м3 | 97 |
| 76 |  | Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом | м3 | 253 |
| 77 |  | Засыпка ПГС с трамбовкой | м3 | 110,8 |
| 78 |  | Устройство пристенного дренажа | м3 | 12,2 |
| 79 | 02-01-02 | Поднятие колодцев (17шт) | шт.опорных колец КО-6 | 22 |
| 80 |  | Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит | шт | 18 |
| 81 |  | Устройство отмостки у колодцев | м3 | 1,6 |
| 82 |  | Замена люков колодцев на марку Т | шт | 36 |
| 83 | 02-01-08 | Установка светофоров | шт | 56 |
| 84 |  | Монтаж контроллера | шт | 4 |
| 85 |  | Настройка работы дорожного контроллера | компл | 3 |
| 86 |  | Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ), | шт | 2 |
| 87 |  | Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8) | шт | 14 |
| 88 |  | Демонтаж контроллера | шт | 1 |
| 89 | 02-01-09 | Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора | шт | 50 |
| 90 |  | Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО). | шт | 1 |
| 91 |  | Монтаж шкафа управления наружным освещением | шт | 1 |
| 92 |  | Монтаж линии Н 1 | км | 1,34 |
| 93 |  | Монтаж линии Н 2 | км | 1,565 |
| Устройство наружных сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 94 | 02-01-04 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой | км | 0,095 |
| 95 |  | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой | км | 0,051 |
| 96 |  | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой | км | 0,006 |
| 97 |  | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой | км | 0,029 |
| 98 |  | Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм | км | 0,011 |
| 99 |  | Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,0191 |
| 100 |  | Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,047 |
| 101 |  | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,0163 |
| 102 |  | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм | км | 0,043 |
| 103 |  | Протаскивание труб в футляр | м | 210 |
| 104 |  | Установка задвижек чугун диам200мм | компл | 1 |
| 105 |  | Установка задвижек чугун диам250мм | компл | 2 |
| 106 |  | Установка задвижек чугун диам300мм | компл | 3 |
| 107 |  | установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов | шт | 24 |
| 108 |  | установка полиэтилен. Фасонных частей тройников | шт | 3 |
| 109 |  | Установка фасонных частей металлических фланцев | шт | 12 |
| 110 |  | Устройство водопроводной камеры и колодцев В1 | шт | 4 |
| Устройство наружных сетей канализации |  |  |  |  |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |
| 111 | 02-01-04 | Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб | км | 0,055 |
| 112 |  | Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м | шт | 3 |
| 113 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт | км | 0,05 |
| 114 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр) 2шт | км | 0,0535 |
| 115 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр) 1шт | км | 0,019 |
| Канализация дождевая К2 |  |  |  |  |
| 116 | 02-01-04 | Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD диаметром 1200 мм | м | 923 |
| 117 |  | Укладка чугунных ТРУБ диаметром 200 мм | км | 0,286 |
| 118 |  | Укладка чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм | км | 0,009 |
| 119 |  | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км | 0,008 |
| 120 |  | Установка колодцев | м3 | 135,39 |
| 121 |  | врезка трубопроводов | шт | 1 |
| 122 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр | км | 0,05 |
| 123 |  | устройство камеры перепадной согласно проекту | шт | 3 |
| 124 |  | врезка трубопроводов | шт | 2 |
| 125 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт | км | 0,068 |
| 126 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм | км | 0,2119 |
| 127 |  | Замена чугунных люков В1 | шт | 18 |
| 128 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1 | шт колец КО-6 | 20 |
| 129 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1 | шт колец КС7.3 | 3 |
| 130 |  | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм | м | 173 |
| 131 |  | Демонтаж железобетонной камеры | м3 | 21 |
| 132 |  | Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм с заглушками | км | 0,53 |
| 133 |  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора | м3 | 5,3 |
| 134 |  | Замена чугунных люков К1 | шт | 18 |
| 135 |  | Замена плит перекрытия колодцев | шт | 18 |
| 136 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев 9штК1 | шт колец КО-6 | 15 |
| 137 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт | шт колец КС7.3 | 4 |
| 138 |  | Срезка кольца стенового КС-6 | м | 25,497 |
| 139 |  | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм | м | 62 |
| 140 |  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | м3 | 14,8 |
| 141 |  | Замена чугунных люков К2 | шт | 34 |
| 142 |  | Замена плит перекрытия колодцев | шт | 33 |
| 143 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев К2 | шт колец КО-6 | 25 |
| 144 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев | шт колец КС7.3 | 6 |
| 145 |  | Срезка кольца стенового КС-6 | м | 43,71 |
| 146 |  | Демонтаж трубопроводов диам 300мм | м | 9 |
| 147 |  | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м | м3 | 3,14 |
| Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| 148 | 02-01-05 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 75,9 |
| 149 |  | Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 75,9 |
| 150 |  | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | м.п. | 80,5 |
| 151 |  | Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 80,5 |
| 152 | 02-01-06 | Усиление канала тепловой сети согласно проекту | м.п. | 14,4 |
| 153 |  | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21 | шт | 52 |
| 154 |  | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21 | м.п. | 75,9 |
| 155 |  | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | шт | 32 |
| 156 |  | Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | шт | 16 |
| 157 |  | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту УТ-1а до УТ-2а | м.п. | 80,5 |
| 158 |  | Кладка кирпичной стенки горловины камер | м3 | 4,3 |
| Устройство наружных электрических сетей и линий связи |  |  |  |  |
| 159 | 02-01-07 | Монтажные работы на участок №1 согласно проекту | км | 0,135 |
| 160 |  | Монтажные работы на участок №2согласно проекту | км | 0,14 |
| 161 |  | Монтажные работы на участок №3 согласно проекту | км | 0,28 |
| 162 |  | Монтажные работы на участок №4 согласно проекту | км | 0,13 |
| 163 | 02-01-08 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | км | 0,089 |
| 164 |  | Монтаж кабеля СИП | км | 0,295 |
| 165 |  | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 5 |
| 166 |  | Заземление согласно проекту | комплекс работ | 4 |
| 167 |  | Прокладка кабелей | км | 837,11 |
| 168 |  | Устройство проколов 2шт | м.п. | 42 |
| 169 |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | км | 0,618 |
| 170 |  | Монтаж кабеля СИП | км | 0,835 |
| 171 |  | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 12 |
| 172 |  | Кожух для защиты кабеля в шкафу -1 шт. | шт | 1 |
| 173 |  | Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм). | м. труб | 171 |
| 174 |  | Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм). | м. труб | 93 |
| 175 |  | Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм). | м. труб | 50 |
| 176 |  | Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | м. труб | 48 |
| 177 |  | Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм). | м. труб | 63 |
| 178 |  | Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм). | м. труб | 57 |
| 179 |  | Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | м. труб | 48 |
| 180 | 02-01-09 | Устройство кожуха для защиты кабеля | шт | 1 |
| 181 |  | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее | км | 0,112 |
| 182 |  | Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2). | м | 150 |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| 183 | 02-01-01 | Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы | м2 | 16506 |
| 184 |  | Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия | м3 | 56 |
| 185 | 02-01-05 | Восстановление газона с посадкой травы | м2 | 40 |
| 186 | 02-01-09 | Озеленение | м2 | 30 |

Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

Идентификационный код закупки – 203352818010035280100101020014299414

Реестровый номер Контракта ____________________

г. Череповец                                                                                                  «___» _________ 2020 года

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице ____________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»  (далее – Объект, объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.

1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании, приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в Проектной документации и рабочей документации (далее – Проектная документация).

1.4. Подрядчик, в соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

2.   Цена Контракта. Объем работ.

2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом Контракта, определены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации.

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

Цена контракта (цена работ) составляет: _____________________________ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов/в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также  – Закон).

2.4. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Источник финансирования: средства областного бюджета, средства городского бюджета.

3.    Сроки и место выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 15.12.2021 года.

3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.3. Место выполнения работ: Вологодская обл., Зашекснинский район г. Череповца.

Начало трассы ПК0 (точка пересечения оси Шекснинского пр. и Октябрьского пр.), конец трассы ПК12+95,7. Протяженность трассы 1204,3 м.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.2.2. Требовать оплату за выполненные работы по контракту.

4.2.3. Досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ, с согласия Заказчика при наличии доведенных до Заказчика на соответствующий период досрочного выполнения работ лимитов бюджетных обязательств.

4.2.4. В соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) производить работы (в том числе,  отдельные виды работ) по настоящему Контракту лично и (или) с привлечением субподрядных организаций с учетом положений 4.3.6.1 Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с Проектной документацией и условиями настоящегоКонтракта.

4.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.

4.3.3. До начала производства работ, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, разработать и представить Заказчику на согласование Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ (на первый месяц работ). Далее Подрядчик ежемесячно предоставляет график производства работ на согласование и утверждение Заказчику, на следующий отчетный месяц, до 20 числа текущего месяца. В графике должно быть учтено:

- среднесуточное количество персонала на объекте;

- детальный план работ на отчетный период;

- детальный объем производимых работ на отчетный период.

- детальный объем финансирования запланированных к выполнению работ на отчетный период.

При согласовании графика производства работ на следующий отчетный период, по требованию Заказчика, на обоснованных причинах или при срыве предыдущего графика, график должен быть откорректирован до контрольных точек Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). График разрабатывается по образцу (Приложение № 7 к настоящему Контракту).

Заказчик рассматривает ППР и График производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения от Подрядчика и письменно уведомляет Подрядчика об их согласовании либо направляет Подрядчику письменные замечания с указанием сроков устранения недостатков.

4.3.4. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов (далее также – Лицензия)), подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.

Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

4.3.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.

4.3.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных разделом XI  Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению подрядчика, включаются в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения сторон.

При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

4.3.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  исполнению Контракта, в сроки, установленные Графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.

4.3.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

4.3.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней неточностей. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу в соответствующей части.

4.3.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

4.3.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования.

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.

4.3.11. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях.

Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.

4.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.3.13. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.14. До выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

4.3.15. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта.

4.3.16. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству объекта Подрядчик по запросу Заказчика обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).

4.3.17. В соответствии с условиями настоящего контракта, в срок, предусмотренный настоящим контрактом, предоставлять Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.3.18. Предоставлять доступ на Объект для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика. На строительной площадке выделить помещение и организовать изолированное рабочее место для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика.

Строго соблюдать сроки и среднесуточную численность персонала, не менее указанной в согласованном обеими сторонами графике производства работ.

4.3.19. В течение 5 (пяти) дней со дня получения предусмотренного пунктом 5.1.9 Контракта проекта акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, условиям Контракта произвести осмотр Объекта, подписать указанный акт и приступить к реконструкции Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала реконструкции Объекта.

4.3.20. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

4.3.21. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцать) процентов от цены настоящего Контракта.

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати).

4.3.22. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.3.23. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.3.23.1. Представить Заказчику отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

4.3.24. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.3.25. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.22, 4.3.23 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

4.3.26. В соответствии с ч. 23, 24 ст.34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.

4.3.27. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания реконструкции объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции и проект акта приема-передачи земельного участка при завершении работ.

4.3.28. Устранить выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства недостатки (дефекты) безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

4.3.29. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.3.30. Выполнять иные обязанности, предусмотренные в других разделах Контракта и Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

4.3.31. Заключить договор о банковском сопровождении Контракта, в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов», с банком, включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, а также осуществлять расчёты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счёте, открытом в таком банке.

4.3.32. Предоставить Заказчику информацию о заключении договора банковского сопровождения Контракта (копию договора, реквизиты отдельного счёта, открытого в таком банке) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  заключения такого договора.

4.3.33. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями, условия осуществления расчётов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счёте для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

4.3.34. Предоставлять Заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика (соисполнителя), местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт).

- Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. В течение 10 дней с даты заключения контракта передать Подрядчику копию разрешения на строительство Объекта.

5.1.2. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.

5.1.3. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документов о приемке (форм КС-2, КС-3 и (или) Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

5.1.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения Контракта по акту приёма-передачи передать Подрядчику на бумажном носителе экземпляр проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, и экземпляр рабочей документации.

5.1.5. При получении согласно пункту 4.3.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектной документации ошибках передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.

5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.9. Своевременно предоставить для реконструкции Объект и в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, состоянию, обеспечивающему своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

5.1.10. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.1.11. При завершении реконструкции Объекта подписать акт о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям Контракта, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.

5.1.12. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. В случаях. Предусмотренных контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.1.13. Оплачивать выполненные работы по контракту на счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, Подрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.

5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

5.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.

5.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Порядок и срок оплаты выполненных работ.

6.1. Порядок и срок оплаты выполненных работ:

Оплата работ по Контракту осуществляется по безналичному расчету на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. Смета контракта составляется на основании проекта сметы контракта (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

Безналичный расчет. Авансирование по контракту не предусматривается.

Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства.

7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на  Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей, установку паспорта объекта.

7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений  Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.

8.   Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является реконструированный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с   Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135.

Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного реконструкцией  Объекта. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного реконструкцией  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.

К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

8.3. Промежуточная приемка выполненных работ:

8.3.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче.

8.3.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) за отчетный период.

8.3.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 8.3.2 Контракта, обязуется проверить и подписать   представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2).

На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3).

8.4. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного реконструкцией Объекта и передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, экземпляры акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых при выполнении работ.

Также по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме Подрядчик передает комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Приемка реконструированного Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акт приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (по форме, утвержденной "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ" (Приложение А.2.)) осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.4 настоящего Контракта. Сдача-приемка реконструированного объекта оформляется Актом приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (по форме, утвержденной "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ" (Приложение А.2.), подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.

8.6. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений  осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

8.7. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на  соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан  в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта переделать работы.

8.9. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).

8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза.

8.12. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8.13. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.15. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и даты приемки Объекта (даты подписания Сторонами Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений), Заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

9.  Расторжение  и изменение Контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Закона.

9.3. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);

- систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

- отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

9.4.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.

9.6. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта.

Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.

9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.9. При одностороннем отказе Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.

9.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.

10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.

11.  Охрана работ.

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

11.2. До приемки законченного реконструкцией Объекта по Акту приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик.

12.   Ответственность Сторон.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.3.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.3.21 Контракта.

12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта.

12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.3.26  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.

12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, установленного в пунктах 4.3.31-4.3.34 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.

13. Обеспечение исполнения контракта

13.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:_ _____________________________ что составляет _____________ процентов начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.4  Контракта.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

14.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

14.4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:

Основные объекты строительства:

основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;

покрытие (верхний слой) – 5 (пять) лет;

покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;

укрепительные работы – 5 (пять) лет;

металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;

разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год;

разметка дорожная (краска) – 3 (три) месяца;

металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;

водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;

система ливневой канализации – 5 (пять) лет;**

линии наружного освещения – 5 (пять) лет;

светофорные объекты – 5 (пять) лет;

Гарантийный срок на сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, системы электроснабжения составляет 5 (пять) лет, на оборудование - согласно гарантийных обязательств поставщика, но не менее 2 (двух) лет;

с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.

*Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"

** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.

14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

14.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

14.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования от Заказчика.

14.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____________ руб.___ коп.

14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Описанием объекта закупки и Контрактом, до оформления Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае, если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.

15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.

15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта (если иной срок не установлен положениями Контракта), обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 19 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

16.  Действие Контракта во времени.

16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

16.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

16.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

## 17. Использование модуля исполнения контрактов в ходе исполнения контракта

17.1. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

17.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы,  в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

17.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

17.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

17.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

17.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

17.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

18. Приложения к настоящему Контракту:

1. Приложение №1 «Описание объекта закупки»

2.  Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ».

3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ».

4. Приложение №4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению обязательств по Контракту».

5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма).

6. Приложение № 6 «Проект сметы контракта».

7. Приложение № 7 «Образец графика производства работ разрабатываемый подрядной организацией».

19.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:                                                                                         Подрядчика:

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик

__________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

***

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

График выполнения строительно-монтажных работ

Наименование объекта: Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем |  |  | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. |  | Объем | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало производства работ | Завершение работ |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ |  | м2 | 2622 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора |  | м2 | 2909 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора |  | м2 | 1698 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 4 | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора |  | м.п. | 1096 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 5 | Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора |  | м.п. | 624 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 6 | Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек |  | м.п. | 240 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 7 | Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд) |  | шт | 133 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 8 | Демонтаж стоек светофорных с фундаментами |  | шт | 11 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 9 | Демонтаж тросс-растяжек с опорами |  | шт | 6 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 10 | Демонтаж консолей |  | шт | 2 | 20.01.2021 | 30.06.2021 |  |
| 11 | Демонтаж автопавильона |  | 0 | 2 | 01.06.2021 | 30.07.2021 |  |
| За границами работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ |  | м2 | 106 | 01.04.2021 | 01.07.2021 |  |
| 13 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора |  | м2 | 6,36 | 01.04.2021 | 01.07.2021 |  |
| Снос зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора |  | шт | 9 | 11.01.2021 | 31.01.2021 |  |
| 15 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную |  | м2 | 25 | 11.01.2021 | 31.01.2021 |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| В границах работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство выемки грунта с вывозом грунта |  | м3 | 57066 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 17 | Устройство насыпи из щебня фр.40-70 с уплотнением |  | м3 | 835 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 18 | Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением |  | м3 | 29668 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 19 | Проезды новые 13140 м2 |  |  |  | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 20 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2 |  | м2 | 20070 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 21 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. |  | м3 | 17961,6 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 22 | Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом |  | м2 | 13140 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 23 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см |  | м2 | 13140 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 24 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см |  | м2 | 13140 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 25 | Установка БР 100*30*18 |  | м.п. | 2400 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 26 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) |  | м2 | 159 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 27 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15 |  | м2 | 2622 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| Устройство дорожной одежды тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2 |  | м2 | 6265,8 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 29 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. |  | м2 | 5412 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 30 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом |  | м2 | 5412 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 31 | Установка БР 100*20*8 |  | м.п. | 1334 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 32 | Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2) |  | м.п. | 104 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы |  | м2 | 16506 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 34 | Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия |  | м3 | 56 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| Обустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту |  | шт | 89 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 36 | Установка дорожных знаков остальных |  | шт | 200 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 37 | Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест" согласно проекту |  | м.п. | 1304 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 38 | Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту |  | км.линий | 9,901 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 39 | Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту |  | км.линий | 7,773 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 40 | Вертикальная разметка |  | м2 | 154,8 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 41 | Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1 |  | шт | 17 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 42 | Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2 |  | шт | 10 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 43 | Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3 |  | шт | 1 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 44 | Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4 |  | шт | 2 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 45 | Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5 |  | шт | 3 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 46 | Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6 |  | шт | 6 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 47 | Установка остановочных павильонов |  | шт | 6 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 48 | Подпорная стенка Стм1 |  | м3 | 97 | 01.08.2021 | 31.08.2021 |  |
| 49 | Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом |  | м3 | 253 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 50 | Засыпка ПГС с трамбовкой |  | м3 | 110,8 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 51 | Устройство пристенного дренажа |  | м3 | 12,2 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ) |  | м.короба | 192,6 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 53 | Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги. |  | тн свай | 2683,2 | 11.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| За границами производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) |  | м2 | 53 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| 55 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту |  | м2 | 106 | 15.07.2021 | 31.08.2021 |  |
| Выведение люков колодцев на проектную отметку |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Поднятие колодцев (17шт) |  | шт.опорных колец КО-6 | 22 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 57 | Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит |  | шт | 18 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 58 | Устройство отмостки у колодцев |  | м3 | 1,6 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 59 | Замена люков колодцев на марку Т |  | шт | 36 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой |  | м3 | 1,5 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 61 | Засыпка песком |  | м3 | 1,2 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 62 | Выведение коверов на проектные отметки |  | шт | 3 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| 63 | Устройство отмостки для контрольных трубок |  | шт | 3 | 01.04.2021 | 15.07.2021 |  |
| НВК |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовой водопровод В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта |  | м3 | 638 | 18.01.2021 | 31.04.2021 |  |
| 65 | Водоотлив |  | м3 | 166 | 18.01.2021 | 01.12.2021 |  |
| 66 | Устройство основания по трубопроводы песчаного |  | м3 | 31 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 67 | Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту |  | м3 | 610 | 01.02.2021 | 30.07.2021 |  |
| 68 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой |  | км | 0,095 | 01.02.2021 | 30.07.2021 |  |
| 69 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой |  | км | 0,051 | 01.02.2021 | 07.02.2021 |  |
| 70 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой |  | км | 0,006 | 20.01.2021 | 31.01.2021 |  |
| 71 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой |  | км | 0,029 | 20.01.2021 | 27.01.2021 |  |
| 72 | Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм |  | км | 0,011 | 01.05.2021 | 15.05.2021 |  |
| 73 | Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр |  | км | 0,0191 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 74 | Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр |  | км | 0,047 | 01.06.2021 | 30.06.2021 |  |
| 75 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр |  | км | 0,0163 | 01.02.2021 | 14.02.2021 |  |
| 76 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм |  | км | 0,043 | 01.06.2021 | 15.07.2021 |  |
| 77 | Протаскивание труб в футляр |  | м | 210 | 20.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 78 | Установка задвижек чугун диам200мм |  | компл | 1 | 20.01.2021 | 15.02.2021 |  |
| 79 | Установка задвижек чугун диам250мм |  | компл | 2 | 20.01.2021 | 15.02.2021 |  |
| 80 | Установка задвижек чугун диам300мм |  | компл | 3 | 20.01.2021 | 15.02.2021 |  |
| 81 | установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов |  | шт | 24 | 20.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 82 | установка полиэтилен. Фасонных частей тройников |  | шт | 3 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |  |
| 83 | Установка фасонных частей металлических фланцев |  | шт | 12 | 20.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 84 | Устройство водопроводной камеры и колодцев В1 |  | шт | 4 | 20.01.2021 | 15.02.2021 |  |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Земляные работы |  | м3 | 246 | 18.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 86 | Водоотлив |  | м3 | 72 | 18.01.2021 | 01.12.2021 |  |
| 87 | Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб |  | км | 0,055 | 18.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 88 | Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м |  | шт | 3 | 18.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 89 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт |  | км | 0,05 | 18.01.2021 | 15.07.2021 |  |
| 90 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр) 2шт |  | км | 0,0535 | 01.05.2021 | 30.06.2021 |  |
| 91 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр) 1шт |  | км | 0,019 | 18.01.2021 | 28.02.2021 |  |
| Канализация дождевая К2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Земляные работы |  | м3 | 10903 | 18.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 93 | Водоотлив |  | м3 | 3148 | 18.01.2021 | 01.12.2021 |  |
| 94 | Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD диаметром 1200 мм |  | м | 923 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 95 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром 200 мм |  | км | 0,286 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 96 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм |  | км | 0,009 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 97 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм |  | км | 0,008 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 98 | Установка колодцев |  | м3 | 135,39 | 20.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 99 | врезка трубопроводов |  | шт | 1 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 100 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр |  | км | 0,05 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 101 | устройство камеры перепадной согласно проекту |  | шт | 3 | 20.01.2021 | 20.07.2021 |  |
| 102 | врезка трубопроводов |  | шт | 2 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 103 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт |  | км | 0,068 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 104 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм |  | км | 0,2119 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| Демонтажные и ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Замена чугунных люков В1 |  | шт | 18 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 106 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1 |  | шт колец КО-6 | 20 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 107 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1 |  | шт колец КС7.3 | 3 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 108 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм |  | м | 173 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 109 | Демонтаж железобетонной камеры |  | м3 | 21 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 110 | Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм с заглушками |  | км | 0,53 | 20.01.2021 | 30.07.2021 |  |
| 111 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора |  | м3 | 5,3 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 112 | Замена чугунных люков К1 |  | шт | 18 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 113 | Замена плит перекрытия колодцев |  | шт | 18 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 114 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 9штК1 |  | шт колец КО-6 | 15 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 115 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт |  | шт колец КС7.3 | 4 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 116 | Срезка кольца стенового КС-6 |  | м | 25,497 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 117 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм |  | м | 62 |  |  |  |
| 118 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м |  | м3 | 14,8 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 119 | Замена чугунных люков К2 |  | шт | 34 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 120 | Замена плит перекрытия колодцев |  | шт | 33 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 121 | Регулирование высотного положения крышек колодцев К2 |  | шт колец КО-6 | 25 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 122 | Регулирование высотного положения крышек колодцев |  | шт колец КС7.3 | 6 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 123 | Срезка кольца стенового КС-6 |  | м | 43,71 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| 124 | Демонтаж трубопроводов диам 300мм |  | м | 9 |  |  |  |
| 125 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м |  | м3 | 3,14 | 01.02.2021 | 01.07.2021 |  |
| Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту |  | м.п. | 75,9 | 10.05.2021 | 25.05.2021 |  |
| 127 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) |  | м3 | 1683 | 10.05.2021 | 25.05.20201 |  |
| 128 | устройство гравийного основания |  | м3 | 27 | 18.05.2021 | 01.06.2021 |  |
| 129 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту |  | м3 | 1656 | 20.05.2021 | 05.06.2021 |  |
| 130 | Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту |  | м.п. | 75,9 | 15.05.2021 | 01.06.2021 |  |
| 131 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту |  | м.п. | 80,5 | 01.06.2021 | 15.06.2021 |  |
| 132 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-1а до УТ-2а (без разработки земли под камеру) |  | м3 | 1389 | 01.06.2021 | 15.06.2021 |  |
| 133 | устройство гравийного основания |  | м3 | 30 | 08.06.2021 | 20.06.2021 |  |
| 134 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту |  | м3 | 1389 | 01.07.2021 | 15.07.2021 |  |
| 135 | Монтажные работы трубопроводов от УТ-2а до УТ-1а согласно проекту |  | м.п. | 80,5 | 15.06.2021 | 10.07.2021 |  |
| 136 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней |  | м2 | 70 | 30.06.2021 | 20.07.2021 |  |
| 137 | Восстановление газона с посадкой травы |  | м2 | 40 | 01.07.2021 | 20.07.2021 |  |
| Тепловая сеть общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Усиление канала тепловой сети согласно проекту |  | м.п. | 14,4 | 10.05.2021 | 25.05.2021 |  |
| 139 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21 |  | шт | 52 | 10.05.2021 | 25.05.2021 |  |
| 140 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21 |  | м.п. | 75,9 | 15.05.2021 | 01.06.2021 |  |
| 141 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту |  | шт | 32 | 01.06.2021 | 15.06.2021 |  |
| 142 | Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту |  | шт | 16 | 01.06.2021 | 15.06.2021 |  |
| 143 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту УТ-1а до УТ-2а |  | м.п. | 80,5 | 15.06.2021 | 10.07.2021 |  |
| 144 | Кладка кирпичной стенки горловины камер |  | м3 | 4,3 | 20.05.2021 | 30.06.2021 |  |
| Вынос кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Земляные работы откопка траншеи |  | м3 | 245 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 146 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного |  | м3 | 233,6 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 147 | Монтажные работы на участок №1 согласно проекту |  | км | 0,135 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 148 | Монтажные работы на участок №2согласно проекту |  | км | 0,14 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 149 | Монтажные работы на участок №3 согласно проекту |  | км | 0,28 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| 150 | Монтажные работы на участок №4 согласно проекту |  | км | 0,13 | 20.01.2021 | 10.07.2021 |  |
| Светофорные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Земляные работы разработка грунта СВ-1) |  | м3 | 102 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 152 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного |  | м3 | 78,1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 153 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее |  | км | 0,089 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 154 | Монтаж кабеля СИП |  | км | 0,295 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 155 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода |  | шт | 5 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 156 | Заземление согласно проекту |  | комплекс работ | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 157 | Прокладка кабелей |  | км | 0,299 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 158 | Установка светофоров |  | шт | 8 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 159 | Монтаж контроллера |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 160 | Устройство проколов |  | шт | 2 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 161 | Настройка работы дорожного контроллера |  | компл | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 162 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ1 Ф1-1 шт. с учетом земляных работ |  | комплекс работ | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 163 | Земляные работы разработка грунта (СВ-2) |  | м3 | 160 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 164 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного |  | м3 | 149,7 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 165 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее |  | км | 0,265 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 166 | Монтаж кабеля СИП |  | км | 0,195 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 167 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода |  | шт | 2 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 168 | Кожух для защиты кабеля в шкафу -1 шт. |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 169 | Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ), |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 170 | Заземление согласно проекту |  | комплекс работ | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 171 | Прокладка кабелей |  | км | 1,475 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 172 | Установка светофоров |  | шт | 24 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 173 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 174 | Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 171 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 175 | Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 93 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 176 | Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8) |  | шт | 14 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 177 | Демонтаж контроллера |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 178 | Настройка работы дорожного контроллера |  | компл | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 179 | Земляные работы разработка грунта (СВ-3) |  | м3 | 114 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 180 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного |  | м3 | 89,8 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 181 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее |  | км | 0,17 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 182 | Монтаж кабеля СИП |  | км | 0,255 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 183 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода |  | шт | 5 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 184 | Заземление согласно проекту |  | комплекс работ | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 185 | Прокладка кабелей |  | км | 0,339 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 186 | Установка светофоров |  | шт | 8 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 187 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 188 | Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 50 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 189 | Настройка оборудования контроллер |  | компл | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 190 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт. |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 191 | Земляные работы разработка грунта (СВ-4) |  | м3 | 132 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 192 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного |  | м3 | 106,35 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 193 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее |  | км | 0,183 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 194 | Монтаж кабеля СИП |  | км | 0,385 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 195 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода |  | шт | 5 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 196 | прокладка кабелей |  | м | 835 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 197 | устройство заземления согласно проекту |  | комплекс работ | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 198 | Установка светофоров |  | шт | 16 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 199 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 200 | Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 48 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 201 | Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 63 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 202 | Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 57 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 203 | Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). |  | м. труб | 48 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 204 | Настрока оборудования контроллер |  | компл | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| 205 | Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2 |  | шт | 1 | 01.06.2021 | 01.08.2021 |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора |  | шт | 50 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 207 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней |  | м2 | 20 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 208 | Озеленение (за границей проектирования) |  | м2 | 30 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 209 | Земляные работы |  | м3 | 54 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 210 | Устройство кожуха для защиты кабеля |  | шт | 1 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 211 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее |  | км | 0,112 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 212 | Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО). |  | шт | 1 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 213 | Монтаж шкафа управления наружным освещением |  | шт | 1 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 214 | Монтаж линии Н 1 |  | км | 1,34 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 215 | Монтаж линии Н 2 |  | км | 1,565 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 216 | Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2). |  | м | 150 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |
| 217 | Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС |  | шт | 105 | 01.05.2021 | 01.08.2021 |  |

| 1. Подписание сторонами акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, условиям Контракта | - | в течение 10 дней с даты заключения контракта |
| --- | --- | --- |
| 2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | - | в течение 10 дней с даты заключения контракта |
| 3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | - | в течение 10 дней с даты получения копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ |
| 4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | - | в течение 10 (десяти) календарных месяцев с даты заключения контракта |
| 5. Подписание акта о соответствии состояния объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта при завершении реконструкции | - | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика проекта акта о соответствии состояния объекта капитального строительства условиям контракта при завершении реконструкции |

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование объекта: Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса | Сумма к оплате** (руб. в том числе временные, зимние, НДС) | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| В границах работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ | нет | нет | 216 094 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0674 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора | нет | нет | 562 603 |  | 0,1755 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора | нет | нет | 136 833 |  | 0,0427 |
| 4 | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора | нет | нет | 217 120 |  | 0,0677 |
| 5 | Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора | нет | нет | 112 566 |  | 0,0351 |
| 6 | Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек | нет | нет | 32 892 |  | 0,0103 |
| 7 | Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд) | нет | нет | 98 056 |  | 0,0306 |
| 8 | Демонтаж стоек светофорных с фундаментами | нет | нет | 19 046 |  | 0,0059 |
| 9 | Демонтаж тросс-растяжек с опорами | нет | нет | 92 629 |  | 0,0289 |
| 10 | Демонтаж консолей | нет | нет | 67 546 |  | 0,0211 |
| 11 | Демонтаж автопавильона | нет | нет | 58 072 |  | 0,0181 |
| За границами работ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ | нет | нет | 8 745 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0027 |
| 13 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора | нет | нет | 10 246 |  | 0,0032 |
| Снос зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора | нет | нет | 4 090 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0013 |
| 15 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | нет | нет | 990 |  | 0,0003 |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| В границах работ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство выемки грунта с вывозом грунта | нет | нет | 13 708 499 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 4,2754 |
| 17 | Устройство насыпи из щебня фр.40-70 с уплотнением | нет | нет | 1 051 938 |  | 0,3281 |
| 18 | Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением | нет | нет | 19 851 588 |  | 6,1914 |
| 19 | Проезды новые 13140 м2 | нет | нет | 0 |  | 0,0000 |
| 20 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2 | нет | нет | 1 683 762 |  | 0,5251 |
| 21 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | нет | нет | 31 418 849 |  | 9,7990 |
| 22 | Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом | нет | нет | 10 728 882 |  | 3,3462 |
| 23 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см | нет | нет | 12 771 303 |  | 3,9832 |
| 24 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см | нет | нет | 10 576 669 |  | 3,2987 |
| 25 | Установка БР 100*30*18 | нет | нет | 3 048 643 |  | 0,9508 |
| 26 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | нет | нет | 622 035 |  | 0,1940 |
| 27 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | нет | нет | 2 130 525 |  | 0,6645 |
| Устройство дорожной одежды тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2 | нет | нет | 405 745 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,1265 |
| 29 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | нет | нет | 3 652 796 |  | 1,1392 |
| 30 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом | нет | нет | 3 818 083 |  | 1,1908 |
| 31 | Установка БР 100*20*8 | нет | нет | 1 051 623 |  | 0,3280 |
| 32 | Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2) | нет | нет | 81 991 |  | 0,0256 |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы | нет | нет | 3 363 315 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 1,0490 |
| 34 | Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия | нет | нет | 685 |  | 0,0002 |
| Обустройство |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту | нет | нет | 1 167 963 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,3643 |
| 36 | Установка дорожных знаков остальных | нет | нет | 1 033 741 |  | 0,3224 |
| 37 | Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест" согласно проекту | нет | нет | 7 403 822 |  | 2,3091 |
| 38 | Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту | нет | нет | 182 669 |  | 0,0570 |
| 39 | Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту | нет | нет | 143 381 |  | 0,0447 |
| 40 | Вертикальная разметка | нет | нет | 539 750 |  | 0,1683 |
| 41 | Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1 | нет | нет | 1 414 937 |  | 0,4413 |
| 42 | Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2 | нет | нет | 842 903 |  | 0,2629 |
| 43 | Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3 | нет | нет | 83 797 |  | 0,0261 |
| 44 | Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4 | нет | нет | 77 270 |  | 0,0241 |
| 45 | Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5 | нет | нет | 115 960 |  | 0,0362 |
| 46 | Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6 | нет | нет | 1 214 267 |  | 0,3787 |
| 47 | Установка остановочных павильонов | нет | нет | 1 852 491 |  | 0,5778 |
| 48 | Подпорная стенка Стм1 | нет | нет | 3 483 974 |  | 1,0866 |
| 49 | Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом | нет | нет | 68 253 |  | 0,0213 |
| 50 | Засыпка ПГС с трамбовкой | нет | нет | 111 435 |  | 0,0348 |
| 51 | Устройство пристенного дренажа | нет | нет | 9 517 |  | 0,0030 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ) | нет | нет | 424 932 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,1325 |
| 53 | Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги. | нет | нет | 45 809 131 |  | 14,2871 |
| За границами производства работ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | нет | нет | 207 914 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0648 |
| 55 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту | нет | нет | 90 714 |  | 0,0283 |
| Выведение люков колодцев на проектную отметку |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Поднятие колодцев (17шт) | нет | нет | 15 456 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0048 |
| 57 | Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит | нет | нет | 77 575 |  | 0,0242 |
| 58 | Устройство отмостки у колодцев | нет | нет | 13 324 |  | 0,0042 |
| 59 | Замена люков колодцев на марку Т | нет | нет | 512 210 |  | 0,1597 |
| Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки |  |  |  |  |  |  |
| 60 | разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой | нет | нет | 968 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0003 |
| 61 | Засыпка песком | нет | нет | 1 240 |  | 0,0004 |
| 62 | Выведение коверов на проектные отметки | нет | нет | 7 723 |  | 0,0024 |
| 63 | Устройство отмостки для контрольных трубок | нет | нет | 4 568 |  | 0,0014 |
| НВК |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовой водопровод В1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта | нет | нет | 197 983 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0617 |
| 65 | Водоотлив | нет | нет | 38 940 |  | 0,0121 |
| 66 | Устройство основания по трубопроводы песчаного | нет | нет | 37 482 |  | 0,0117 |
| 67 | Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту | нет | нет | 322 438 |  | 0,1006 |
| 68 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой | нет | нет | 199 474 |  | 0,0622 |
| 69 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой | нет | нет | 164 482 |  | 0,0513 |
| 70 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой | нет | нет | 61 879 |  | 0,0193 |
| 71 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой | нет | нет | 570 804 |  | 0,1780 |
| 72 | Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм | нет | нет | 51 644 |  | 0,0161 |
| 73 | Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр | нет | нет | 128 371 |  | 0,0400 |
| 74 | Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр | нет | нет | 411 597 |  | 0,1284 |
| 75 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр | нет | нет | 202 574 |  | 0,0632 |
| 76 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм | нет | нет | 761 685 |  | 0,2376 |
| 77 | Протаскивание труб в футляр | нет | нет | 52 384 |  | 0,0163 |
| 78 | Установка задвижек чугун диам200мм | нет | нет | 57 583 |  | 0,0180 |
| 79 | Установка задвижек чугун диам250мм | нет | нет | 209 111 |  | 0,0652 |
| 80 | Установка задвижек чугун диам300мм | нет | нет | 438 148 |  | 0,1367 |
| 81 | установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов | нет | нет | 486 757 |  | 0,1518 |
| 82 | установка полиэтилен. Фасонных частей тройников | нет | нет | 158 978 |  | 0,0496 |
| 83 | Установка фасонных частей металлических фланцев | нет | нет | 61 194 |  | 0,0191 |
| 84 | Устройство водопроводной камеры и колодцев В1 | нет | нет | 382 490 |  | 0,1193 |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Земляные работы | нет | нет | 220 129 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0687 |
| 86 | Водоотлив | нет | нет | 16 892 |  | 0,0053 |
| 87 | Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб | нет | нет | 254 664 |  | 0,0794 |
| 88 | Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м | нет | нет | 279 681 |  | 0,0872 |
| 89 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт | нет | нет | 616 955 |  | 0,1924 |
| 90 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр) 2шт | нет | нет | 853 389 |  | 0,2662 |
| 91 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр) 1шт | нет | нет | 399 491 |  | 0,1246 |
| Канализация дождевая К2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Земляные работы | нет | нет | 8 960 094 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 2,7945 |
| 93 | Водоотлив | нет | нет | 738 343 |  | 0,2303 |
| 94 | Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD диаметром 1200 мм | нет | нет | 44 500 549 |  | 13,8790 |
| 95 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром 200 мм | нет | нет | 1 213 821 |  | 0,3786 |
| 96 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм | нет | нет | 15 924 |  | 0,0050 |
| 97 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | нет | нет | 5 080 |  | 0,0016 |
| 98 | Установка колодцев | нет | нет | 4 011 944 |  | 1,2513 |
| 99 | врезка трубопроводов | нет | нет | 6 407 |  | 0,0020 |
| 100 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр | нет | нет | 70 875 |  | 0,0221 |
| 101 | устройство камеры перепадной согласно проекту | нет | нет | 523 217 |  | 0,1632 |
| 102 | врезка трубопроводов | нет | нет | 12 802 |  | 0,0040 |
| 103 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт | нет | нет | 1 218 248 |  | 0,3800 |
| 104 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм | нет | нет | 9 356 616 |  | 2,9182 |
| Демонтажные и ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Замена чугунных люков В1 | нет | нет | 256 110 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0799 |
| 106 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1 | нет | нет | 11 008 |  | 0,0034 |
| 107 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1 | нет | нет | 4 644 |  | 0,0014 |
| 108 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм | нет | нет | 112 403 |  | 0,0351 |
| 109 | Демонтаж железобетонной камеры | нет | нет | 253 456 |  | 0,0790 |
| 110 | Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм с заглушками | нет | нет | 271 044 |  | 0,0845 |
| 111 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора | нет | нет | 53 602 |  | 0,0167 |
| 112 | Замена чугунных люков К1 | нет | нет | 256 110 |  | 0,0799 |
| 113 | Замена плит перекрытия колодцев | нет | нет | 115 068 |  | 0,0359 |
| 114 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 9штК1 | нет | нет | 8 180 |  | 0,0026 |
| 115 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт | нет | нет | 6 211 |  | 0,0019 |
| 116 | Срезка кольца стенового КС-6 | нет | нет | 7 712 |  | 0,0024 |
| 117 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм | нет | нет | 18 339 |  | 0,0057 |
| 118 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | нет | нет | 68 612 |  | 0,0214 |
| 119 | Замена чугунных люков К2 | нет | нет | 497 504 |  | 0,1552 |
| 120 | Замена плит перекрытия колодцев | нет | нет | 375 311 |  | 0,1171 |
| 121 | Регулирование высотного положения крышек колодцев К2 | нет | нет | 13 498 |  | 0,0042 |
| 122 | Регулирование высотного положения крышек колодцев | нет | нет | 9 974 |  | 0,0031 |
| 123 | Срезка кольца стенового КС-6 | нет | нет | 13 216 |  | 0,0041 |
| 124 | Демонтаж трубопроводов диам 300мм | нет | нет | 5 395 |  | 0,0017 |
| 125 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м | нет | нет | 14 042 |  | 0,0044 |
| Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | нет | нет | 235 738 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0735 |
| 127 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | нет | нет | 550 638 |  | 0,1717 |
| 128 | устройство гравийного основания | нет | нет | 33 218 |  | 0,0104 |
| 129 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | нет | нет | 745 783 |  | 0,2326 |
| 130 | Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | нет | нет | 7 652 590 |  | 2,3867 |
| 131 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | нет | нет | 76 389 |  | 0,0238 |
| 132 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | нет | нет | 452 049 |  | 0,1410 |
| 133 | устройство гравийного основания | нет | нет | 36 917 |  | 0,0115 |
| 134 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | нет | нет | 697 500 |  | 0,2175 |
| 135 | Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | нет | нет | 1 989 450 |  | 0,6205 |
| 136 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | нет | нет | 189 891 |  | 0,0592 |
| 137 | Восстановление газона с посадкой травы | нет | нет | 8 147 |  | 0,0025 |
| Тепловая сеть общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Усиление канала тепловой сети согласно проекту | нет | нет | 494 132 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,1541 |
| 139 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21 | нет | нет | 1 060 912 |  | 0,3309 |
| 140 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21 | нет | нет | 2 714 262 |  | 0,8465 |
| 141 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | нет | нет | 331 444 |  | 0,1034 |
| 142 | Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | нет | нет | 88 398 |  | 0,0276 |
| 143 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту УТ-1а до УТ-2а | нет | нет | 922 947 |  | 0,2879 |
| 144 | Кладка кирпичной стенки горловины камер | нет | нет | 73 866 |  | 0,0230 |
| Вынос кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Земляные работы откопка траншеи | нет | нет | 34 404 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0107 |
| 146 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | нет | нет | 68 471 |  | 0,0214 |
| 147 | Монтажные работы на участок №1 согласно проекту | нет | нет | 229 962 |  | 0,0717 |
| 148 | Монтажные работы на участок №2согласно проекту | нет | нет | 254 033 |  | 0,0792 |
| 149 | Монтажные работы на участок №3 согласно проекту | нет | нет | 784 309 |  | 0,2446 |
| 150 | Монтажные работы на участок №4 согласно проекту | нет | нет | 254 174 |  | 0,0793 |
| Светофорные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Земляные работы разработка грунта СВ-1) | нет | нет | 25 072 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0078 |
| 152 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | нет | нет | 50 622 |  | 0,0158 |
| 153 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | нет | нет | 23 832 |  | 0,0074 |
| 154 | Монтаж кабеля СИП | нет | нет | 96 033 |  | 0,0300 |
| 155 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | нет | нет | 226 895 |  | 0,0708 |
| 156 | Заземление согласно проекту | нет | нет | 13 129 |  | 0,0041 |
| 157 | Прокладка кабелей | нет | нет | 54 907 |  | 0,0171 |
| 158 | Установка светофоров | нет | нет | 234 046 |  | 0,0730 |
| 159 | Монтаж контроллера | нет | нет | 259 016 |  | 0,0808 |
| 160 | Устройство проколов | нет | нет | 238 250 |  | 0,0743 |
| 161 | Настройка работы дорожного контроллера | нет | нет | 8 114 |  | 0,0025 |
| 162 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ1 Ф1-1 шт. с учетом земляных работ | нет | нет | 19 144 |  | 0,0060 |
| 163 | Земляные работы разработка грунта (СВ-2) | нет | нет | 30 815 |  | 0,0096 |
| 164 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | нет | нет | 80 316 |  | 0,0250 |
| 165 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | нет | нет | 62 434 |  | 0,0195 |
| 166 | Монтаж кабеля СИП | нет | нет | 63 565 |  | 0,0198 |
| 167 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | нет | нет | 106 258 |  | 0,0331 |
| 168 | Кожух для защиты кабеля в шкафу -1 шт. | нет | нет | 3 426 |  | 0,0011 |
| 169 | Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ), | нет | нет | 39 625 |  | 0,0124 |
| 170 | Заземление согласно проекту | нет | нет | 9 757 |  | 0,0030 |
| 171 | Прокладка кабелей | нет | нет | 315 140 |  | 0,0983 |
| 172 | Установка светофоров | нет | нет | 877 088 |  | 0,2735 |
| 173 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | нет | нет | 309 456 |  | 0,0965 |
| 174 | Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 417 580 |  | 0,1302 |
| 175 | Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 290 710 |  | 0,0907 |
| 176 | Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8) | нет | нет | 14 477 |  | 0,0045 |
| 177 | Демонтаж контроллера | нет | нет | 1 925 |  | 0,0006 |
| 178 | Настройка работы дорожного контроллера | нет | нет | 8 114 |  | 0,0025 |
| 179 | Земляные работы разработка грунта (СВ-3) | нет | нет | 25 855 |  | 0,0081 |
| 180 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | нет | нет | 52 308 |  | 0,0163 |
| 181 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | нет | нет | 42 692 |  | 0,0133 |
| 182 | Монтаж кабеля СИП | нет | нет | 85 385 |  | 0,0266 |
| 183 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | нет | нет | 226 046 |  | 0,0705 |
| 184 | Заземление согласно проекту | нет | нет | 10 779 |  | 0,0034 |
| 185 | Прокладка кабелей | нет | нет | 89 812 |  | 0,0280 |
| 186 | Установка светофоров | нет | нет | 234 165 |  | 0,0730 |
| 187 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | нет | нет | 259 016 |  | 0,0808 |
| 188 | Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 140 096 |  | 0,0437 |
| 189 | Настройка оборудования контроллер | нет | нет | 8 114 |  | 0,0025 |
| 190 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт. | нет | нет | 19 144 |  | 0,0060 |
| 191 | Земляные работы разработка грунта (СВ-4) | нет | нет | 29 944 |  | 0,0093 |
| 192 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | нет | нет | 65 219 |  | 0,0203 |
| 193 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее | нет | нет | 38 613 |  | 0,0120 |
| 194 | Монтаж кабеля СИП | нет | нет | 126 793 |  | 0,0395 |
| 195 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | нет | нет | 254 642 |  | 0,0794 |
| 196 | прокладка кабелей | нет | нет | 152 202 |  | 0,0475 |
| 197 | устройство заземления согласно проекту | нет | нет | 14 597 |  | 0,0046 |
| 198 | Установка светофоров | нет | нет | 540 486 |  | 0,1686 |
| 199 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | нет | нет | 309 500 |  | 0,0965 |
| 200 | Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 124 368 |  | 0,0388 |
| 201 | Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 160 403 |  | 0,0500 |
| 202 | Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 145 991 |  | 0,0455 |
| 203 | Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | нет | нет | 171 552 |  | 0,0535 |
| 204 | Настрока оборудования контроллер | нет | нет | 8 101 |  | 0,0025 |
| 205 | Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2 | нет | нет | 19 709 |  | 0,0061 |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора | нет | нет | 243 504 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0759 |
| 207 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | нет | нет | 97 491 |  | 0,0304 |
| 208 | Озеленение (за границей проектирования) | нет | нет | 6 113 |  | 0,0019 |
| 209 | Земляные работы | нет | нет | 37 145 |  | 0,0116 |
| 210 | Устройство кожуха для защиты кабеля | нет | нет | 3 372 |  | 0,0011 |
| 211 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее | нет | нет | 28 302 |  | 0,0088 |
| 212 | Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО). | нет | нет | 69 805 |  | 0,0218 |
| 213 | Монтаж шкафа управления наружным освещением | нет | нет | 12 073 |  | 0,0038 |
| 214 | Монтаж линии Н 1 | нет | нет | 8 123 206 |  | 2,5335 |
| 215 | Монтаж линии Н 2 | нет | нет | 8 967 991 |  | 2,7970 |
| 216 | Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2). | нет | нет | 78 858 |  | 0,0246 |
| 217 | Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС | нет | нет | 4 883 323 |  | 1,5230 |
| Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение) | нет | нет | 11 736 | В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | 0,0037 |
| 219 | Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение) | нет | нет | 11 736 |  | 0,0037 |
| 220 | Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком" | нет | нет | 1 684 541 |  | 0,5254 |

- Цена контракта 320 633 000,00 (триста двадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи рублей 00 копеек) рубля**;

- Срок и размер окончательной оплаты - Окончательный расчет за выполненные работы по Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

** При подписании муниципального контракта График оплаты выполненных работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,

которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту*

| № пп | Номер сметы | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года | Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ | Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС /НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5=3*4*НДС (без НДС) |
| 1 | х |  |  | х | х | х |
| 2… | х |  |  | х | х | х |
|  |  | ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ: |  |  |  | х |
|  |  | В процентном выражении от цены Контракта: |  |  |  | х |

* - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика

** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №5

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ

о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

от ___  _______  202_ года

| № пп | Наименование субподрядчика, соисполнителя | ИНН | Договор субподряда |  |  | Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ (форма КС-2, акт приемки и т.д.) |  |  | Стоимость выполнен- ных работ с начала проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № и дата | Вид и объем работ | Стоимость работ | № и дата документа | Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара за отчетный месяц | Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю |  |
|  | Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №6

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

| ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по реконструкции объекта: |  |  |  |  |  |  |
| «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Кол-во, объем | Цена, руб |  |
|  |  |  |  | На единицу | Всего |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | В границах работ |  |  |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ | м2 | 2622 | 68,010 | 178 323 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда толщ.12см с вывозом мусора | м2 | 2909 | 159,597 | 464 267 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуара с вывозом мусора | м2 | 1698 | 66,500 | 112 916 |
| 4 | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 с вывозом мусора | м.п. | 1096 | 163,482 | 179 176 |
| 5 | Разборка бортовых камней БР 100.20*8 с вывозом мусора | м.п. | 624 | 148,864 | 92 891 |
| 6 | Демонтаж пешеходного ограждения с фундаментом стоек | м.п. | 240 | 113,096 | 27 143 |
| 7 | Демонтаж дорожных знаков с фундаментами (45шт фунд) | шт | 133 | 608,401 | 80 917 |
| 8 | Демонтаж стоек светофорных с фундаментами | шт | 11 | 1428,792 | 15 717 |
| 9 | Демонтаж тросс-растяжек с опорами | шт | 6 | 12739,723 | 76 438 |
| 10 | Демонтаж консолей | шт | 2 | 27870,013 | 55 740 |
| 11 | Демонтаж автопавильона | шт | 2 | 23961,031 | 47 922 |
|  | За границами работ |  |  |  |  |
| 12 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования толщ.слоя 5см с вывозом ФАМ | м2 | 106 | 68,081 | 7 217 |
| 13 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных проезда с вывозом мусора | м2 | 6,36 | 1329,442 | 8 455 |
|  | Снос зеленых насаждений |  |  |  | - |
| 14 | Валка деревьев с корчевкой пней и вывозом мусора | шт | 9 | 374,99 | 3 375 |
| 15 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 25 | 32,67 | 817 |
|  | Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | В границах работ |  |  |  |  |
| 16 | Устройство выемки грунта с вывозом грунта | м3 | 57066 | 198,23 | 11 312 425 |
| 17 | Устройство насыпи из щебня фр.40-70 с уплотнением | м3 | 835 | 1039,61 | 868 072 |
| 18 | Устройство насыпи из шлака доменного несортированного с уплотнением | м3 | 29668 | 552,17 | 16 381 778 |
| 19 | Проезды новые 13140 м2 |  |  |  | - |
| 20 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 350г/м2 | м2 | 20070 | 69,23 | 1 389 462 |
| 21 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | м3 | 17961,6 | 1443,48 | 25 927 226 |
| 22 | Устройство асфальтобетонного покрытия из пористой асфальтобонной смеси М 1 толщ.7см с предварительной проливкой битумом | м2 | 13140 | 673,79 | 8 853 608 |
| 23 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси плотной, м/зернистой тип А М1 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 7см | м2 | 13140 | 802,06 | 10 539 039 |
| 24 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с предварительной проливкой битумом, толщ.слоя 5см | м2 | 13140 | 664,23 | 8 727 999 |
| 25 | Установка БР 100*30*18 | м.п. | 2400 | 1048,24 | 2 515 778 |
| 26 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | м2 | 159 | 3228,37 | 513 311 |
| 27 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования с укладкой стыковочной лентой, толщиной слоя асфальтобетонного покрытия 5см, асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | м2 | 2622 | 670,53 | 1 758 136 |
| 28 | Устройство дорожной одежды тротуаров |  |  |  |  |
| 29 | Устройство прослойки из НСМ плотностью 250г/м2 | м2 | 6265,8 | 53,44 | 334 826 |
| 30 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинцовкой щебнем фр.10-20 и фр.5-10. | м2 | 5412 | 556,97 | 3 014 333 |
| 31 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобонной смеси М 2 тип Б толщ.5см с предварительной проливкой битумом | м2 | 5412 | 582,17 | 3 150 730 |
| 32 | Установка БР 100*20*8 | м.п. | 1334 | 650,53 | 867 812 |
| 33 | Установка бортовых камней БР 100*20*8 на пандусах (тип 2) | м.п. | 104 | 650,58 | 67 660 |
| 34 | Озеленение |  |  |  |  |
| 35 | Устройство газонов с внесением растительной земли толщ.10см с посадкой травы | м2 | 16506 | 168,15 | 2 775 449 |
| 36 | Устройство насыпи из грунта в местах демонтажа асфальтобетонного покрытия | м3 | 56 | 10,10 | 565 |
|  | Обустройство |  |  |  |  |
| 37 | Установка дорожных знаков на металлических стойках в фундаментах согласно проекту | шт | 89 | 10829,41 | 963 818 |
| 38 | Установка дорожных знаков остальных | шт | 200 | 4265,28 | 853 056 |
| 39 | Устройство металлического пешеходного ограждения "Крест" согласно проекту | м.п. | 1304 | 4685,37 | 6 109 726 |
| 40 | Дорожная разметка горизонтальная линейная согласно проекту | км.линий | 9,901 | 15224,77 | 150 740 |
| 41 | Дорожная разметка горизонтальная нелинейная, приведенная к номеру 1.1 согласно проекту | км.линий | 7,773 | 15221,88 | 118 320 |
| 42 | Вертикальная разметка | м2 | 154,8 | 2877,32 | 445 409 |
| 43 | Установка консолей К1 на фундаментк СБМ 1 | шт | 17 | 68683,73 | 1 167 623 |
| 44 | Установка консолей К2, К3 на фундаментах СБМ2 | шт | 10 | 69557,45 | 695 574 |
| 45 | Установка консолей К4 на фундаментах СБМ3 | шт | 1 | 69149,95 | 69 150 |
| 46 | Установка стоек светофорных С1 на фундаменте СБМ4 | шт | 2 | 31882,22 | 63 764 |
| 47 | Установка стоек светофорных С2 на фундаменте СБМ5 | шт | 3 | 31897,18 | 95 692 |
| 48 | Растяжка Р1 на опорах установленных на фундаменте СБМ6 | шт | 6 | 167004,66 | 1 002 028 |
| 49 | Установка остановочных павильонов | шт | 6 | 29974,85 | 179 849 |
| 50 | Автопавильоны | шт | 6 | 230579,17 | 1 383 475 |
| 51 | Подпорная стенка Стм1 | м3 | 97 | 29639,37 | 2 875 018 |
| 52 | Земляные работы ниже конструкции проезда: разработка грунта, с вывозом | м3 | 253 | 222,62 | 56 323 |
| 53 | Засыпка ПГС с трамбовкой | м3 | 110,8 | 829,94 | 91 958 |
| 54 | Устройство пристенного дренажа | м3 | 12,2 | 643,76 | 7 854 |
| 55 | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 56 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 (Теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод низкого давления, электрические кабели 10 кВ) | м.короба | 192,6 | 1820,66 | 350 660 |
| 57 | Шпунтовое ограждение при разработке котлована под "корыто" дороги. | тн свай | 2683,2 | 14088,50 | 37 802 266 |
|  | За границами производства работ |  |  |  |  |
| 58 | Восстановление дорожной одежды после демонтажа бордюрного камня (основание из щебня шлакового фр.40-70 с расклинцов кой щебнем фр.10-20, фр.5-10 , устройство асфальтобетонного покрытия 3 слоя, аналогичного новым проездам) | м2 | 53 | 3237,23 | 171 573 |
| 59 | Восстановление дорожной одежды после фрезерования по проекту | м2 | 106 | 706,21 | 74 859 |
|  | Выведение люков колодцев на проектную отметку |  |  |  |  |
| 60 | Поднятие колодцев (17шт) | шт.опорных колец КО-6 | 22 | 579,76 | 12 755 |
| 61 | Опускание люков колодцев с заменой колец опорных и плит | шт | 18 | 3556,43 | 64 016 |
| 62 | Устройство отмостки у колодцев | м3 | 1,6 | 6872,13 | 10 995 |
| 63 | Замена люков колодцев на марку Т | шт | 36 | 11741,16 | 422 682 |
|  | Вывод существующих коверов на газопроводе на проектные отметки |  |  |  |  |
| 63 | разработка грунта вручную с погрузкой и вывозкой | м3 | 1,5 | 532,57 | 799 |
| 64 | Засыпка песком | м3 | 1,2 | 852,71 | 1 023 |
| 65 | Выведение коверов на проектные отметки | шт | 3 | 2124,28 | 6 373 |
| 66 | Устройство отмостки для контрольных трубок | шт | 3 | 1256,62 | 3 770 |
|  | НВК |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовой водопровод В1 |  |  |  |  |
| 67 | Разработка котлована (Земляные работы под проездом учтены в ГП) с погрузкой и вывозкой грунта | м3 | 638 | 256,08 | 163 378 |
| 68 | Водоотлив | м3 | 166 | 193,58 | 32 134 |
| 69 | Устройство основания по трубопроводы песчаного | м3 | 31 | 997,77 | 30 931 |
| 70 | Засыпка котлована грунтом, песком и щебнем согласно проекту | м3 | 610 | 436,20 | 266 080 |
| 71 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ SDR 17, наружн.диам 250мм с промывкой | км | 0,095 | 1732716,90 | 164 608 |
| 72 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружн.диам 315мм с промывкой | км | 0,051 | 2661427,40 | 135 733 |
| 73 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 560мм с промывкой | км | 0,006 | 8510601,39 | 51 064 |
| 74 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17, наружным диам 800мм с промывкой | км | 0,029 | 16242573,63 | 471 035 |
| 75 | Укладка стальных водопроводных труб диам 325мм толщина стенки 6 мм | км | 0,011 | 3874303,08 | 42 617 |
| 76 | Устройство футляров из труб стальных диам 300мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,0191 | 5546229,16 | 105 933 |
| 77 | Устройство футляров из труб стальных диам 400мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,047 | 7226704,78 | 339 655 |
| 78 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 530мм с протаскиванием труб в футляр | км | 0,0163 | 10255596,50 | 167 166 |
| 79 | Устройство футляров из труб стальных наружным диам 720мм | км | 0,043 | 14617484,18 | 628 552 |
| 80 | Протаскивание труб в футляр | м | 210 | 205,85 | 43 228 |
| 81 | Установка задвижек чугун диам200мм | компл | 1 | 47518,15 | 47 518 |
| 82 | Установка задвижек чугун диам250мм | компл | 2 | 86280,35 | 172 561 |
| 83 | Установка задвижек чугун диам300мм | компл | 3 | 120521,72 | 361 565 |
| 84 | установка полиэтилен. Фасонных частей втулок и отводов | шт | 24 | 16736,59 | 401 678 |
| 85 | установка полиэтилен. Фасонных частей тройников | шт | 3 | 43730,34 | 131 191 |
| 86 | Установка фасонных частей металлических фланцев | шт | 12 | 4208,18 | 50 498 |
| 87 | Устройство водопроводной камеры и колодцев В1 | шт | 4 | 78908,94 | 315 636 |
|  | Канализация бытовая К1 |  |  |  | - |
| 88 | Земляные работы | м3 | 246 | 738,43 | 181 653 |
| 89 | Водоотлив | м3 | 72 | 193,60 | 13 939 |
| 90 | Укладка трубопроводов из двуслойных гофрированных труб DN/OD 500 мм труб | км | 0,055 | 3820937,58 | 210 152 |
| 91 | Устройство канализ.колодцев диам 1,5м, диам 1,0м | шт | 3 | 76932,01 | 230 796 |
| 92 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт | км | 0,05 | 10182383,30 | 509 119 |
| 93 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм (футляр) 2шт | км | 0,0535 | 13163125,38 | 704 227 |
| 94 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм (футляр) 1шт | км | 0,019 | 17350789,69 | 329 665 |
|  | Канализация дождевая К2 |  |  |  |  |
| 95 | Земляные работы | м3 | 10903 | 678,16 | 7 393 982 |
| 96 | Водоотлив | м3 | 3148 | 193,55 | 609 290 |
| 97 | Укладка из двуслойных гофрированных труб DN/OD диаметром 1200 мм | м | 923 | 39785,92 | 36 722 409 |
| 98 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром 200 мм | км | 0,286 | 3502307,47 | 1 001 660 |
| 99 | Укладка чугунных ТРУБ диаметром внешн.315 мм | км | 0,009 | 1460071,53 | 13 141 |
| 100 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км | 0,008 | 523965,22 | 4 192 |
| 101 | Установка колодцев | м3 | 135,39 | 24453,11 | 3 310 706 |
| 102 | врезка трубопроводов | шт | 1 | 5286,78 | 5 287 |
| 103 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм(футляр) 2шт с протаскиванием труб диам 250мм в футляр | км | 0,05 | 1169732,72 | 58 487 |
| 104 | устройство камеры перепадной согласно проекту | шт | 3 | 143921,76 | 431 765 |
| 105 | врезка трубопроводов | шт | 2 | 5282,29 | 10 565 |
| 106 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм (футляр)-1шт | км | 0,068 | 14784016,28 | 1 005 313 |
| 107 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1400 мм (футляр)- 6шт с протаскиванием в футляр труб 1200мм | км | 0,2119 | 36437925,28 | 7 721 196 |
|  | Демонтажные и ремонтные работы |  |  |  |  |
| 108 | Замена чугунных люков В1 | шт | 18 | 11741,41 | 211 345 |
| 109 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 7шт В1 | шт колец КО-6 | 20 | 454,18 | 9 084 |
| 110 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 3шт В1 | шт колец КС7.3 | 3 | 1277,56 | 3 833 |
| 111 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 250мм, 800мм | м | 173 | 536,16 | 92 756 |
| 112 | Демонтаж железобетонной камеры | м3 | 21 | 9959,77 | 209 155 |
| 113 | Демонтаж стальных труб диам 300мм, 500мм с заглушками | км | 0,53 | 422017,35 | 223 669 |
| 114 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах с засыпкой ПГС и вывозом мусора | м3 | 5,3 | 8345,85 | 44 233 |
| 115 | Замена чугунных люков К1 | шт | 18 | 11741,41 | 211 345 |
| 116 | Замена плит перекрытия колодцев | шт | 18 | 5275,31 | 94 956 |
| 117 | Регулирование высотного положения крышек колодцев 9штК1 | шт колец КО-6 | 15 | 449,99 | 6 750 |
|  | Регулирование высотного положения крышек колодцев 4шт | шт колец КС7.3 | 4 | 1281,30 | 5 125 |
| 118 | Срезка кольца стенового КС-6 | м | 25,497 | 249,59 | 6 364 |
| 119 | Демонтаж трубопроводов диам 200мм, 400мм | м | 62 | 244,09 | 15 133 |
| 120 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м | м3 | 14,8 | 3825,65 | 56 620 |
| 121 | Замена чугунных люков К2 | шт | 34 | 12074,89 | 410 546 |
| 122 | Замена плит перекрытия колодцев | шт | 33 | 9385,20 | 309 712 |
| 123 | Регулирование высотного положения крышек колодцев К2 | шт колец КО-6 | 25 | 445,56 | 11 139 |
| 124 | Регулирование высотного положения крышек колодцев | шт колец КС7.3 | 6 | 1371,81 | 8 231 |
| 125 | Срезка кольца стенового КС-6 | м | 43,71 | 249,50 | 10 906 |
| 126 | Демонтаж трубопроводов диам 300мм | м | 9 | 494,67 | 4 452 |
| 127 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2,0 м | м3 | 3,14 | 3690,39 | 11 588 |
|  | Тепловая сеть |  |  |  |  |
| 128 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 75,9 | 2563,02 | 194 534 |
| 129 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | м3 | 1683 | 269,99 | 454 393 |
| 130 | устройство гравийного основания | м3 | 27 | 1015,27 | 27 412 |
| 131 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | м3 | 1656 | 371,64 | 615 429 |
| 132 | Монтажные работы трубопровода тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 75,9 | 83201,75 | 6 315 013 |
| 133 | Демонтажные работы трубопроводов от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | м.п. | 80,5 | 783,07 | 63 037 |
| 134 | Выборка грунта при монтаже тепловой сети от УТ-19 до УТ-21 (без разработки земли под камеру) | м3 | 1389 | 268,56 | 373 036 |
| 135 | устройство гравийного основания | м3 | 30 | 1015,47 | 30 464 |
| 136 | Засыпка траншей песком, ПГС, грунтом с трамбовкой согласно проекту | м3 | 1389 | 414,39 | 575 585 |
| 137 | Монтажные работы трубопроводов от УТ-19 до УТ-21 согласно проекту | м.п. | 80,5 | 20394,02 | 1 641 719 |
| 138 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | м2 | 70 | 2238,58 | 156 700 |
| 139 | Восстановление газона с посадкой травы | м2 | 40 | 168,07 | 6 723 |
|  | Тепловая сеть общестроительные работы |  |  |  |  |
| 140 | Усиление канала тепловой сети согласно проекту | м.п. | 14,4 | 28316,94 | 407 764 |
| 141 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-19 до УТ-21 | шт | 52 | 16836,10 | 875 477 |
| 142 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции от УТ-19 до УТ-21 | м.п. | 75,9 | 29510,44 | 2 239 842 |
| 143 | Демонтаж ж/бетонных лотков от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | шт | 32 | 8547,25 | 273 512 |
| 144 | Демонтаж плит перерытий от УТ-1а до УТ-2а согласно проекту | шт | 16 | 4559,17 | 72 947 |
| 145 | Монтаж канала теплосети с устройством гидроизоляции согласно проекту УТ-1а до УТ-2а | м.п. | 80,5 | 9461,21 | 761 628 |
| 146 | Кладка кирпичной стенки горловины камер | м3 | 4,3 | 14175,58 | 60 955 |
|  | Вынос кабеля |  |  |  |  |
| 147 | Земляные работы откопка траншеи | м3 | 245 | 115,88 | 28 391 |
| 148 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 233,6 | 241,88 | 56 503 |
| 149 | Монтажные работы на участок №1 согласно проекту | км | 0,135 | 1405684,53 | 189 767 |
| 150 | Монтажные работы на участок №2согласно проекту | км | 0,14 | 1497364,05 | 209 631 |
| 151 | Монтажные работы на участок №3 согласно проекту | км | 0,28 | 2311505,67 | 647 222 |
| 152 | Монтажные работы на участок №4 согласно проекту | км | 0,13 | 1613443,49 | 209 748 |
|  | Светофорные объекты |  |  |  | - |
| 153 | Земляные работы разработка грунта СВ-1) | м3 | 102 | 202,84 | 20 689 |
| 154 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 78,1 | 534,87 | 41 774 |
| 155 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | км | 0,089 | 220967,26 | 19 666 |
| 156 | Монтаж кабеля СИП | км | 0,295 | 268636,53 | 79 248 |
| 157 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 5 | 37447,24 | 187 236 |
| 158 | Заземление согласно проекту | комплекс работ | 1 | 10833,85 | 10 834 |
| 159 | Прокладка кабелей | км | 0,299 | 151538,76 | 45 310 |
| 160 | Установка светофоров | шт | 8 | 4649,49 | 37 196 |
| 161 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В, | шт | 4 | 21358,91 | 85 436 |
| 162 | Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В, вст.звуковое сопровождение зел. сигнала | шт | 4 | 18627,21 | 74 509 |
| 163 | Монтаж контроллера | шт | 1 | 5448,34 | 5 448 |
| 164 | Контроллер ДКСМ-АМ1-2.16-1ДТ | шт | 1 | 213641,87 | 213 642 |
| 165 | Устройство проколов | шт | 2 | 98303,50 | 196 607 |
| 166 | Настройка работы дорожного контроллера | компл | 1 | 6695,98 | 6 696 |
| 167 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ1 Ф1-1 шт. с учетом земляных работ | комплекс работ | 1 | 15797,50 | 15 797 |
| 168 | Земляные работы разработка грунта (СВ-2) | м3 | 160 | 158,93 | 25 429 |
| 169 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 149,7 | 442,74 | 66 278 |
| 170 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | км | 0,265 | 194420,29 | 51 521 |
| 171 | Монтаж кабеля СИП | км | 0,195 | 268999,31 | 52 455 |
| 172 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 2 | 43842,54 | 87 685 |
| 173 | Кожух для защиты кабеля в шкафу -1 шт. | шт | 1 | 2827,39 | 2 827 |
| 174 | Монтаж и сборка шкафа учета (ШУЭ), | шт | 1 | 32699,02 | 32 699 |
| 175 | Заземление согласно проекту | комплекс работ | 1 | 8051,34 | 8 051 |
| 176 | Прокладка кабелей | км | 1,475 | 176310,03 | 260 057 |
| 177 | Установка светофоров | шт | 24 | 4247,45 | 101 939 |
| 178 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В,доп. секция "Стрелка вправо", доп. секция "Стрелка влево", контурная стрелка "Прямо" | шт | 12 | 34523,48 | 414 282 |
| 179 | Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В,ст.звуковое сопровождение зел. сигнала с возможностью регулировки и отключенгия. | шт | 12 | 18627,21 | 223 526 |
| 180 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | шт | 1 | 5412,44 | 5 412 |
| 181 | Контроллер ДКСМ-АМ1-2.40-1ДТ | шт | 1 | 256371,16 | 256 371 |
| 182 | Прокол №1 (3 трубы L=57 м ПНД д110 мм). | м. труб | 171 | 2015,16 | 344 592 |
| 183 | Прокол №2 (3 трубы L=31 м ПНД д110 мм). | м. труб | 93 | 2579,54 | 239 898 |
| 184 | Демонтаж светофоров (транспортн-6, пешех-8) | шт | 14 | 853,35 | 11 947 |
| 185 | Демонтаж контроллера | шт | 1 | 1588,73 | 1 589 |
| 186 | Настройка работы дорожного контроллера | компл | 1 | 6695,98 | 6 696 |
| 187 | Земляные работы разработка грунта (СВ-3) | м3 | 114 | 187,15 | 21 336 |
| 188 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 89,8 | 481,39 | 43 229 |
| 189 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки кабеля в траншее | км | 0,17 | 207236,53 | 35 230 |
| 190 | Монтаж кабеля СИП | км | 0,255 | 276315,37 | 70 460 |
| 191 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 5 | 37307,22 | 186 536 |
| 192 | Заземление согласно проекту | комплекс работ | 1 | 8895,07 | 8 895 |
| 193 | Прокладка кабелей | км | 0,339 | 218624,16 | 74 114 |
| 194 | Установка светофоров | шт | 8 | 4661,83 | 37 295 |
| 195 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220в | шт | 4 | 21358,91 | 85 436 |
| 196 | Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В, | шт | 4 | 18627,21 | 74 509 |
| 197 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | шт | 1 | 5448,34 | 5 448 |
| 198 | Контроллер ДКСМ-АМ1-2.16-1ДТ | шт | 1 | 213641,87 | 213 642 |
| 199 | Прокол №1 (2 трубы L=25 м ПНД д110 мм). | м. труб | 50 | 2312,18 | 115 609 |
| 200 | Настройка оборудования контроллер | компл | 1 | 6695,98 | 6 696 |
| 201 | Фундамент под контроллер 390-0-СВ3 Ф1-1 шт. | шт | 1 | 15797,50 | 15 797 |
| 202 | Земляные работы разработка грунта (СВ-4) | м3 | 132 | 187,20 | 24 711 |
| 203 | Засыпка траншеи с устройством основания песчаного | м3 | 106,35 | 506,06 | 53 819 |
| 204 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее | км | 0,183 | 174121,67 | 31 864 |
| 205 | Монтаж кабеля СИП | км | 0,385 | 271770,07 | 104 631 |
| 206 | Устройство колодцев кабельных с устройством ввода | шт | 5 | 42026,72 | 210 134 |
| 207 | прокладка кабелей | м | 835 | 150,42 | 125 599 |
| 208 | устройство заземления согласно проекту | комплекс работ | 1 | 12045,59 | 12 046 |
| 209 | Установка светофоров | шт | 16 | 4372,36 | 69 958 |
| 210 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В | шт | 2 | 34522,72 | 69 045 |
| 211 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В, | шт | 3 | 27941,39 | 83 824 |
| 212 | Светофор транспортный светодиодный плоский 300 мм, 220В, | шт | 3 | 27941,39 | 83 824 |
| 213 | Светофор пешеходный светодиодный плоский 300 мм, 220В, | шт | 8 | 18627,21 | 149 018 |
| 214 | монтаж и сборка контроллера (фундамент для контроллера-существующий). | шт | 1 | 5448,34 | 5 448 |
| 215 | Контроллер ДКСМ-АМ1-2.40-1ДТ | шт | 1 | 256354,16 | 256 354 |
| 216 | Прокол №1 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | м. труб | 48 | 2138,12 | 102 630 |
| 217 | Прокол №2 (2 трубы L=31,5 м ПНД д110 мм). | м. труб | 63 | 2101,06 | 132 367 |
| 218 | Прокол №3 (2 трубы L=28,5 м ПНД д110 мм). | м. труб | 57 | 2113,58 | 120 474 |
| 219 | Прокол №4 (2 трубы L=24 м ПНД д110 мм). | м. труб | 48 | 2949,31 | 141 567 |
| 220 | Настрока оборудования контроллер | компл | 1 | 6687,01 | 6 687 |
| 221 | Фундамент под контроллер 390-СВ4 Ф2 | шт | 1 | 16264,24 | 16 264 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |
| 222 | Демонтаж опор со светильниками и проводом с вывозом мусора | шт | 50 | 4018,85 | 200 942 |
| 223 | Разборка и восстановление проезда с установкой бортовых камней | м2 | 20 | 4022,53 | 80 451 |
| 224 | Озеленение (за границей проектирования) | м2 | 30 | 168,15 | 5 044 |
| 225 | Земляные работы | м3 | 54 | 567,64 | 30 653 |
| 226 | Устройство кожуха для защиты кабеля | шт | 1 | 2782,51 | 2 783 |
| 227 | Устройство трубопроводов для прокладки кабеля в траншее | км | 0,112 | 208528,22 | 23 355 |
| 228 | Монтаж и сборка шкафа наружного освещения (ШНО). | шт | 1 | 44547,14 | 44 547 |
| 229 | Оборудование | ед | 13 | 1030,17 | 13 392 |
| 230 | Монтаж шкафа управления наружным освещением | шт | 1 | 8203,93 | 8 204 |
| 231 | Оборудование | ед | 6 | 300,72 | 1 804 |
| 232 | Монтаж линии Н 1 | км | 1,34 | 5002515,62 | 6 703 371 |
| 233 | Монтаж линии Н 2 | км | 1,565 | 4728752,87 | 7 400 498 |
| 234 | Монтаж кабеля в траншее (линии Н1 и Н2). | м | 150 | 433,83 | 65 074 |
| 235 | Устройство фундамента Ф3 под опору ОГС | шт | 105 | 38378,85 | 4 029 779 |
|  | ИТОГО СМР |  |  |  | 259 590 994 |
|  | ИТОГО оборудование |  |  |  | 3 682 089 |
|  | ИТОГО СМР, оборудование |  |  |  | 263 273 083 |
|  | Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение) | руб |  |  | 9 844 |
|  | Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение) | руб |  |  | 9 844 |
|  | Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком" | руб |  |  | 1 413 055 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 264 705 826 |
|  | Непредвиденныезатраты 0,94004% |  |  |  | 2 488 341 |
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 267 194 167 |
|  | НДС 20% |  |  |  | 53 438 833 |
|  | ИТОГ по объекту |  |  |  | 320 633 000 |

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

Приложение №7

к муниципальному контракту

№ ___________

от «     »                   202_ года

Образец

ЗА КАЖДЫЙ ФАКТ НЕИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ВЫСТАВИТЬ ШТРАФ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12.6 ДАННОГО КОНТРАКТА

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (____________)                        ________________(_____________)

МП                                                                                         МП

| IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по реконструкции объекта: «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (предмет контракта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Зашекснинский район г. Череповца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основания для расчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заключение государственной экспертизы от 29.09.2020 года №35-1-1-3-048141-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сводный сметный расчет 390-0-СР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты источников информации: Проектная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из расчета исключены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По главе 9 сводного сметного расчета: - Затраты на компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду - исключены полностью. По главе 12 сводного сметного расчета: - Изыскательские работы, экспертиза проектной документации – исключены полностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п; Номера смет; шифр; Стоимость работ (тыс. руб.) в ценах на дату утверждения сметной документации 2 квартал 2020 года; Индекс фактической инфляции; Стоимость работ (тыс. руб.) в ценах на дату составления НМЦК; Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ; Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ,тыс.руб., с учетом НДС. института; МКУ; Наименование смет. 1; 01-01-01; Подготовительные работы; 1 272,68; 1,0047; 1 278,660; 1,02; 1304,233. 2; 01-01-02; Снос зеленых насаждений; 3,99; 1,0047; 4,004; 1,02; 4,084. 3; 02-01-01; Благоустройство территории; 143 927,65; 1,0047; 144 604,108; 1,02; 147496,190. оборудование; 1 350,00; 1,0047; 1 356,348; 1,02; 1383,475. 4; 02-01-02; Выведение верха люков на проектную отметку; 482,26; 1,0047; 484,524; 1,02; 494,214. 5; 02-01-03; выведение коверов на газопроводе на проектную отметку; 11,28; 1,0047; 11,331; 1,02; 11,558. 6; 02-01-04; НВК; 62 870,97; 1,0047; 63 166,468; 1,02; 64429,797. 7; 02-01-05; Тепловая сеть; 9 876,57; 1,0047; 9 922,991; 1,02; 10121,451. 8; 02-01-06; Тепловая сеть общестроительные работы; 4 432,92; 1,0047; 4 453,755; 1,02; 4542,830. 9; 02-01-07; Вынос кабеля; 1 267,17; 1,0047; 1 273,122; 1,02; 1298,584. 10; 02-01-08; Светофорный объект; 3 537,52; 1,0047; 3 554,143; 1,02; 3625,226. оборудование; 2 228,17; 1,0047; 2 238,645; 1,02; 2283,418. 11; 02-01-09; Наружное освещение; 17 567,51; 1,0047; 17 650,074; 1,02; 18003,075. оборудование; 14,83; 1,0047; 14,898; 1,02; 15,196. ИТОГО; 248 843,50; 250 013,071; 255 013,332. оборудование; 3 593,00; 3 609,891; 3 682,089. СМР; 245 250,49; 246 403,180; 251 331,244. Временные здания и сооружения (с учетом возврата) - 1,275%; 3 126,94; 0,01275; 3 696,048; 1,02; 3 769,969. Итого с временными; 251 970,44; 253 709,119; 258 783,301. Производство работ в зимнее время - 1,6%*1,1; 4 371,44; 0,0176; 4 401,746; 1,02; 4 489,781. Итого с зимними; 256 341,90; 258 110,865; 263 273,082. Догов.№3667/3-2/16-06-03/122-2020; Затраты на подключение к электрическим сетям (наружное освещение); 9,61; 1,0047; 9,651; 1,02; 9,844. Догов.№3669/3-2/16-06-03/124-2020; Затраты на подключение к электрическим сетям (технологическое присоединение); 9,61; 1,0047; 9,651; 1,02; 9,844. Догов.№ 0202/05/2483/20 от 03.07.2020; Стоимость работ на переустройство линий связи Вологодского ф-ала ПАО "Ростелеком"; 1 378,87; 1,0047; 1 385,348; 1,02; 1 413,055. ИТОГО:; 257 739,98; 259 515,515; 264 705,826. Непредвиденные - 0,94004%; 2 448,53; 0,0094004; 2 439,550; 2 488,341. ИТОГО; 260 188,51; 261 955,065; 267 194,167. НДС=20%; 52 037,70; 52 391,013; 53 438,833. ИТОГО; 312 226,22; 314 346,078; 320 633,000. Дата формирования начальной (максимальной) цены контракта; 10.12.2020. |
| 1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата: июнь 2020 г./июль 2020 г. 100,47 июль 2020 г./август 2020 г. - информация отсутствует август 2020 г./сентябрь 2020 г. - информация отсутствует Итого индекс фактической инфляции: 1,0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет прогнозного индекса инфляции:Кинфл=Д1*К1+Д2*К2, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1, Д2 - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком, соответственно в первый и второй годы строительства объекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию на первый и второй (последний) годы строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой индекс прогнозной инфляции (согласно письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. № Д14и-32899) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции в основной капитал |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103,7 |  |  |  |
| Ежемесячный прогнозный индекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ежемесячный индекс прогноз на 2021 год 12√1,037 = 1.00303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 на 2021 год = (1,003031 + 1,0030312)/2 =1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Год строительства |  |  | Кол-во месяцев строительства в год |  | Период |  |  | Индекс прогнозной инфляции |  |  | Стоимость выполняемых работ на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта, тыс.руб., с учетом НДС |  | Стоимость выполняемых работ с учетом инфляции, тыс.руб., с учетом НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  | 12 |  | 01.2021 - 12.2021 |  |  | 2,0% |  |  | 314 346,078 |  | 320 633,000 |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб., с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 346,078 |  | 320 633,000 |  |
|  |  |  |  |  | Средний индекс прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  | КБК (2021г) 811 04 09 20001S1350 414 310 20 00 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительства - с даты заключения контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание строительства - 15 декабря 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель директора по управлению проектами ____________________ С.Ю. Громов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер по подготовке производства ______________________ А.В. Шарапов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОЦ _________________________________________________ М.В. Петряшова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласовано в части КБК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ПЭО ________________________________________________А.В. Шестакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Смета контракта составляется Заказчиком на основании проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений раздела 2 Контракта

Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося казенным учреждением.

В случае, если Подрядчиком является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяется.