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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


22.12.2020 № 5380


О внесении изменений 
в постановление мэрии города 
от 10.10.2013 № 4813 


В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении (в редакции постановления мэрии города от 14.12.2020 № 5168), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Общий объем финансового обеспечения Программы»:
- сумму «9 979 715,9/9 935 498,7» заменить суммами «9 878 489,7/10 541 714,4»;
- сумму «1 269 378,5» заменить суммой «1 168 152,3»;
- сумму «1 816 849,7/1 401 467,1» заменить суммой «1 816 849,7/1 570 437,5»;
- сумму «0,0/575 162,8» заменить суммами «0,0/1 113 634,3».
1.1.2. В строке «Объемы бюджетных ассигнований»:
- сумму «3 630 019,2/4 029 733,0» заменить суммой «3 566 303,2/3 974 248,5»;
- сумму «782 108,8» заменить суммой «718 392,8»;
- сумму «585 170,4/468 614,6» заменить суммой «585 170,4/474 692,2»;
- сумму «0,0/489 506,1» заменить суммой «0,0/491 660,0».
1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
- слова «191 объекта» заменить словами «166 объектов».
1.2. Раздел 2.3 «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в новой редакции: 
«При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:
- дорожное хозяйство - 39 объектов
Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков).
Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме.
Мероприятие «Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя устройство светофорного объекта  со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном объеме); в 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств;
- образование - 35 объектов (дошкольных учреждений – 14, школьных образовательных учреждений – 20, дополнительное образование - 1)
Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27». Строительство стадиона на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (срок сдачи в эксплуатацию - 2018 год и 2019 год).
Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию;
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;
Мероприятие «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.
- физическая культура и спорт - 13 объектов
Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр.,60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14);МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского,44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская,14); парк 200-летия города Череповца;
- коммунальное хозяйство – 3 объекта;
- культура - 6 объектов;
- связь и информатика - 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 8 объектов;
- благоустройство - 61 объект.
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», - «Детские площадки и комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).
Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 6 объектов капитального строительства, в том числе: 2018 год выполнение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. Остинской до ул. Пионерской в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019 году и 2020 году по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению.
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Парк Победы. Благоустройство территории» включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год, 2018 год и 2020 год.
Указанное мероприятие «Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой площадки.
Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год),  ограждение территории и установка малых архитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год).
Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:
- начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;
- начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;
- начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м (6 полос);
- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м;
- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществлена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году;
- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2018 году;
- начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - 2015 год, сдача данных объектов в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2020 году;
- объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме;
- завершение строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный проект «Современная школа»;
- завершение строительства по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» осуществлено за счет средств, выделенных на реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году, сдача данных объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году;
- завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных работ в 2019 году по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы».
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 166 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:
- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2).
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;
Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли;
- дорожное хозяйство – 13 объектов;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов
Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 - 2 объекта);
- культура - 12 объектов
Мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме.
Мероприятие «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитальному ремонту дворца.
- другие общегосударственные вопросы - 4 объекта
Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год - выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;
- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов;
- физическая культура и спорт - 1 объект;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объект.
Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:
- начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
- объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме;
- начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
- начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)» – 2014 год, сдача объекта – 2019 год. Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году, за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году.		
Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 59 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))».
1.3. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы» изложить в новой редакции: 
«Программа предусматривает выполнение пяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.
Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).
Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
[bookmark: sub_4021]- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»).
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть».
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».
Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».
Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».»
1.4. Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит «9 878 489,7/10 541 714,4» тыс. руб., в том числе по годам реализации:
- 2014 - 510 463,0 тыс. руб.;
- 2015 - 583 056,5 тыс. руб.;
- 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.;
- 2017 - 822 748,4 тыс. руб.;	
- 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.;
- 2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.;
- 2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.;
- 2021 – 1 816 849,7/1 570 437,5 тыс. руб.;
- 2022 – 691 558,6/487 561,2 тыс. руб.;
- 2023 – 0,0/1 113 634,3 тыс. руб.;
- 2024 – 0,0 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора».
1.5. Раздел 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования» изложить в новой редакции: 
«Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит «9 878 489,7/10 541 714,4» тыс. руб., в том числе за счет средств:
- городского бюджета – «3 566 303,2/3 974 248,5» тыс. руб.,
- федерального бюджета – 3 185 675,7/3 419 751,1 тыс. руб.,
- областного бюджета – 3 126 510,8/3 147 714,8 тыс. руб.
Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы».
1.6. Раздел 8 «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» изложить в новой редакции: 
«Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:
По строительству, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:
- дорожное хозяйство - 39 объектов,
- образование - 35 объектов (дошкольных учреждений – 14, школьных образовательных учреждений – 20, дополнительное образование - 1),
- физическая культура и спорт - 13 объектов,
- коммунальное хозяйство - 3 объекта,
- культура - 6 объектов,	
- связь и информатика - 1 объект,
- другие вопросы в области национальной экономики - 8 объектов,
- благоустройство - 61 объект.
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году будут сданы в эксплуатацию 166 объектов. 
По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:
- образование -16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2),
- дорожное хозяйство - 13 объектов,
- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов,
- культура - 12 объектов,
- другие общегосударственные вопросы - 4 объекта,
- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объектов,
- физическая культура и спорт – 1 объект, 
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 1 объект.
Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 59 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно))».
1.7. Таблицы 1 - 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, вступают в силу с 01.01.2021.
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Приложение 
к постановлению мэрии города 
от 22.12.2020 № 5380


Информация о показателях (индикаторах) Программы,
подпрограмм Программы и их значениях
Таблица 1

	№
п/п
п
	Наименование целевого
Показателя(индикатора)
	Единица
измерения
	Отчетный
год 
2012
	Текущий
год
2013
	Значение показателя
	Взаимосвязь с городскими целевыми показателями

	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021 год
	2022 год
	2023
год
	2024 год
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	



штук

штук

штук
	



45

25

20
	



46

22

24
	



51

39

12
	



32

28

4
	



46

29

17
	



50

33

17
	



55

48

7
	



64

51

13
	



38

31

7
	



27

23

4
	



10

8

2
	



3

2

1
	
	Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети


	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: 
	




штук
	




20
	




17
	




21
	




20
	




14
	




21
	




30
	




33
	




7
	




14
	




3
	




2
	
	

	
	-дорожное хозяйство
	штук
	5
	7
	3
	7
	6
	7
	3
	5
	3
	4
	-
	1
	
	

	
	- образование
	штук
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	7
	10
	1
	3
	-
	-
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	1
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	
	

	
	- коммунальное хозяйство
	штук
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	
	

	
	- культура
	штук
	1
	1
	-
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	
	

	
	- связь и информатика
	штук
	
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	-
	
	

	
	-благоустройство
	штук
	6
	1
	1
	8
	4
	9
	19
	16
	1
	2
	-
	1
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: 
	


штук
	


13
	


23
	


11
	


4
	


13
	


10
	


5
	


8
	


2
	

3
	


2
	


1
	
	

	
	- образование
	штук
	8
	16
	5
	2
	5
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	
	
	
	
	5
	1
	2
	1
	2
	2
	-
	
	

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	3
	1
	2
	2
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	-культура
	штук
	-
	-
	-
	-
	5
	2
	-
	3
	-
	1
	-
	1
	
	

	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	2
	5
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	-
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

100%

	
	




Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ
Таблица 2

	№
п/п
	Наименование 
муниципальной программы, основного
мероприятия
	Ответственный
исполнитель, соисполнитель
	Срок
	Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание)
	Последствия нереализации муниципальной
программы, основного
мероприятия
	Связь 
с показателями муниципальной программы 

	
	
	
	начала
реализации (год)
	окончания 
реализации
(год)
	
	
	

	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы

	1
	Основное мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2024
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году
166 объект*, в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство  39 объектов, 
- образование  35 объектов (дошкольных учреждений – 14, школьных образовательных учреждений – 20, дополнительное образование  1), 
- физическая культура и спорт  13 объектов, 
- коммунальное хозяйство – 3 объекта;
- культура – 6 объектов,
- связь и информатика  1 объект, 
- другие вопросы в области национальной экономики  8 объектов,
- благоустройство  61 объектов;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)

	
	Показатели
1, 2 и 4











	1.1
	Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2011
	2014
	Завершение расчетов с подрядчиком
(сдача объекта в эксплуатацию 2013 год)
	Невыполнение условий муниципального контракта, штрафные санкции
	

	1.2
	Детский сад № 27 в 115 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2013
	2015
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 422 места (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.3
	Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен
	Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов
	
	

	1.4
	Детский сад № 20 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014

	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.5
	Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014

	2015
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.6
	Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина,16а под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.7
	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)

	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.8
	Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2013
	2014
	Безопасность дорожного движения на Северном мосту
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.9
	Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр.
(2 этап)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Строительство проезда к дому № 19 в асфальтовом покрытии (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам)
	Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам
	

	1.10
	Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Строительство проезда к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам)
	Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам
	

	1.11
	Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Прокладка трассы, протяжённостью 300 метров, с материалами и подключением. В случае экстренного отключения электроэнергии дизель-электростанции будет поддерживать электропитание мощных серверов МБУ «ЦМИРиТ»
	Отсутствие возможности поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ
	

	1.12
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2018
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха
	

	1.13
	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан 
	Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан
	

	1.14
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2020
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления 
	Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность
	

	1.15
	Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	1.16
	Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Строительство стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивного стадиона
	

	1.17
	Улица Матуринская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.18
	Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Строительство временных дорог для подъезда к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2013 
№ 550 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Череповец»
	Отсутствие временных дорог для подъезда к земельным участкам для многодетных семей
	

	1.19
	Строительство спортивных площадок и комплексов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2 014
	Строительство спортивных площадок и комплексов в количестве 11 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных площадок и комплексов
	

	1.20
	Реконструкция 
ул. Мамлеева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен

	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.21
	Реконструкция 
пр. Строителей
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.22
	Реконструкция ул. Данилова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.23
	Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2016
	Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.24
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2016
	В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год)
	Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города
	

	1.25
	Автовокзал по адресу: 
ул.М.Горького,44. Ограждение территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Обеспечение антитеррористической защищенности автовокзала после установки ограждения территории
	Отсутствие антитеррористической защищенности автовокзала 
	

	1.26
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до
 ул. Рыбинской в г. Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2016
	 В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию  723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год)
	Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города
	

	1.27
	Реконструкция здания  
по адресу пр. Строителей, 9 
под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году.
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.28
	Реконструкция здания 
 по адресу ул. Ленина, 124
 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2018
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.29
	Реконструкция здания
 по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год).  Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.30
	Реконструкция здания 
 по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.31
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2019
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (завершение строительства школы в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа»)
	Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города
	

	1.32
	Памятник медицинским
сестрам на территории привокзального сквера  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы

	Отсутствие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы
	

	1.33
	Парк Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы
	Отсутствие парка к празднованию 70-летия со Дня Победы, ухудшение внешнего вида города, отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан
	

	1.34
	Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова –
ул. Ленинградская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.35
	Детские площадки и
 комплексы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах

	Неудовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах
	

	1.36
	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	Отсутствие надежности и безопасности движения жителей города
	

	1.37
	Участки для многодетных
семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2020
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 4 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017, 2018 и 2020 годах)
	Отсутствие подъезда к жилым домам 
	

	1.38
	Внутриквартальный проезд по ул. Широкой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Отсутствие подъезда к жилым домам
	

	1.39
	Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам

	Отсутствие подъезда к жилым домам
	

	1.40
	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Отсутствие подъезда к жилым домам
	

	1.41
	Реконструкция 
кладбища № 4
	КУИ (МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2016
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	Отсутствие мест захоронения
	

	1.42
	Улица Надежды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам

	Отсутствие подъезда к жилым домам
	

	1.43
	Пришкольные стадионы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2019
	Строительство 3 пришкольных стадионов(включает в себя объекты со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году – 2 объекта, 2018 году – 1 объект, 2019 году - 1 объект). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах.

	Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных стадионов
	

	1.44
	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ -2016 год; завершение работ – 2017 год)
	Отсутствие тротуара
	

	1.45
	«Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	

	1.46
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2017
	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год)
	Отсутствие инвестиций в экономику города и рабочих мест
	

	1.47
	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.48
	МБУК «Дворец химиков»
(пр. Победы, 100). Пандусы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Создание условий по безбарьерной среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха 
	Неудовлетворение потребностей в передвижении маломобильных групп населения к местам массового отдых
	

	1.49
	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах)
	Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан
	

	1.50
	Участки для многодетных семей
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам
	Отсутствие внутриквартальных проездов к жилым домам
	

	1.51
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13а и 11
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.52
	Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	Отсутствие:
- комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.53
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» 
(ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.54
	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке
	Отсутствие:
- комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.55
	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до 
ул. Рыбинской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения
	Увеличение пропускной способности движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в автомобильных дорогах местного значения и увеличение их протяженности 
	

	1.56
	Реконструкция моста через реку Кошту
	КУИ (МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Выполнение работ по реконструкции моста
	Отсутствие моста
	

	1.57
	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ – 2016 год; завершение работ – 2017 год)
	Необеспеченность безопасности движения жителей города
	

	1.58
	МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	1.59
	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30»
(ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.60
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». 
Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2020
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления
	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха
	

	1.61
	Ритуальный центр
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания
	Отсутствие предприятия по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания
	

	1.62
	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2019
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера
	

	1.63
	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2018
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера
	

	1.64
	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке
	Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке у дома по ул. Красной, 32/1
	

	1.65
	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2019
	Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке
(включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах)
	Отсутствие: 
- баскетбольной площадки для жителей города,
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города 

	

	1.66
	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке
	Отсутствие: комплексной площадки для жителей города, комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.67
	Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2019
	Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах)
	Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке 
	

	1.68
	Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца
	Неудовлетворение потребности жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца
	

	1.69
	Сети наружного освещения по площади Химиков
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.70
	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	Срок окончания реализации не определен
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха
	

	1.71
	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.72
	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера
	

	1.73
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2018
	Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017, 2018)
	Неудовлетворение потребностей жителей города и отсутствие комфортных мест отдыха для горожан
	

	1.74
	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.75
	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города
	Отсутствие тротуара
	

	1.76
	Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города
	Отсутствие тротуара
	

	1.77
	Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города
	Отсутствие тротуара и проезда
	

	1.78
	Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города
	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера
	

	1.79
	Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.80
	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе

	Неудовлетворение потребности жителей города в детском игровом комплексе
	

	1.81
	Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан
	Отсутствие комфортных условий для учащихся школы и горожан
	

	1.82
	Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке
	Отсутствие: 
- спортивной площадки «Спортивная семья» для жителей города, 
-комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.83
	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2019
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан. Завершение работ по благоустройству территории в 2020 году незавершенных работ в 2019 году 
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.84
	Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.85
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство спортивной площадки  на территории МБОУ «СОШ № 28»  приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной  площадке
	Отсутствие: 
-спортивной площадки   для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.86
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» 
(пр. Строителей, 11б)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство спортивной площадки  на территории МБОУ «СОШ № 3»  приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной  площадке
	Отсутствие: 
- спортивной площадки   для жителей города,
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города

	

	1.87
	Тротуар у МБОУ «СОШ № 3»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города

	Отсутствие тротуара


	

	1.88
	Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» 
(ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Отсутствие:
- спортивного комплекса   для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.89
	Хоккейная коробка на территории сквера вдоль 
ул. Годовикова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2019
	Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке
	Отсутствие: 
- хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.90
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2019
	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м.  Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.91
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.92
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города
	

	1.93
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2023

	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	Отсутствие мест захоронения

	

	1.94
	Реконструкция кладбища № 1
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения

	Отсутствие мест захоронения
	

	1.95
	Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города
	Отсутствие тротуара
	

	1.96
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштпновой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необходимость автомобильной дорогой местного значения
	

	1.97
	Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	Срок окончания реализации не определен
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения

	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.98
	Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	Срок окончания реализации не определен
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения

	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.99
	Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение работ по благоустройству
территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.100
	Сети наружного освещения
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2020
	Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан (включает в себя 6 объектов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018, 2019 и 2020 годы). 2018 год включает в себя выполнение работ по 5 объектам, в т. ч. улицы Свердлова, проезда от ул. Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.101
	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2021
	Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	Отсутствие реконструкции дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха 
	

	1.102
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2023
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 1522 п.м.
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения

	

	1.103
	Северная объездная дорога 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	Срок окончания реализации не определен
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность
для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 2458 п.м.
	Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.104
	МБУК «Дворец химиков»  
(пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей
	Отсутствие:
- реконструкции дворца;
-обеспечения безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; 
- сокращения расходов на теплоснабжение здания; 
- обеспечения доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения;
- обеспечения безопасность посетителей
	

	1.105
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 840 п.м 
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	1.106
	Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	Осуществляется по МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (выполнение инженерных изысканий)
	Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (отсутствие инженерных изысканий)
	

	1.107
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2021

	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.108
	Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе

	Отсутствие:
- многофункциональной спортивной площадки для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.109
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24»  (ул. Краснодонцев, д. 68) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Отсутствие:
- спортивной площадки для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.110
	Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение работ по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.111
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство спортивной площадки на территории  МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Отсутствие:
- спортивной площадки для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.112
	Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Отсутствие: спортивной площадки для жителей города; комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.113
	Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.114
	Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе
	Отсутствие:
- спортивной площадки для жителей города, 
- комфортных условий для развития двигательной активности жителей города
	

	1.115
	Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)
	Отсутствие тротуара
	

	1.116
	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова удовлетворит потребности жителей города в детском игровом комплексе  
	Отсутствие детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	

	1.117
	Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение работ по благоустройству территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.118
	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.                             
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2019
	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр.
	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Отсутствие внутриквартальных подъездов в 144 мкр.
	

	1.119
	Внутриквартальные проезды в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2019
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр.
	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 112 мкр.
	

	1.120
	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2020
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.121
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха
	

	1.122
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.123
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2022
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность

	Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность
	

	1.124
	Ограждение территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Устройство ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	Отсутствие ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	

	1.125
	Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Создание аварийной ситуации на дороге
	

	1.126
	Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения в парке Серпантин
	Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха
в парке Серпантин
	

	1.127
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города (завершение строительства сквера будет реализовано в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году) муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы)
	Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера
	

	1.128
	Благоустройство территории между зданием АО "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО" (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение работ по благоустройству территории между зданием АО "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО" (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.129
	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б)
	Отсутствие тротуара
	

	1.130
	Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	Срок окончания реа-лизации не определен
	Выполнение работ по реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)

	Отсутствие реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	

	1.131
	Улица Монтклер. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение работ по строительству парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне. Для обеспечения надежности, безопасности и организации парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить своих детей к месту обучения
	Отсутствие парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне
	

	1.132
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2023
	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5
	Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5
	

	1.133
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2020
	Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан
	Отсутствие комфортных условий для горожан
	

	1.134
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр.
	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 103 мкр.
	

	1.135
	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр.
	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр.
	

	1.136
	Внутриквартальные проезды в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	Срок окончания реализации не определен

	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 106 мкр.
	Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр.
	

	1.137
	Магистральные сети. Газификация
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2022
	2022
	Строительство магистральных сетей (газификация) по улицам Волгучинская, Глухова и Ивачевский проезд
	Отсутствие магистральных сетей (газификация) по улицам Волгучинская, Глухова и Ивачевский проезд
	

	1.138
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен

	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	

	1.139
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)	
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения 
	

	1.140
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)	
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	

	1.141
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)	
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	

	1.142
	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ») расположенного по адресу: ул. Вологодская, 3
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Выполнение работ по реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
	Отсутствие работ по реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
	

	1.143
	Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	2021
	Строительство тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. 
	Отсутствие тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр.
	

	1.144
	Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	2020
	Строительство внутриквартальных проездов 
	Отсутствие внутриквартальных проездов 
	

	1.145
	Детский сад на 220 мест в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.146
	Детский сад в мкр. 5,5
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.147
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.148
	Скейт-парк
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Строительство скейт-парка. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте 
	Отсутствие скейт-парка. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте 
	

	1.149
	Трамвайные пути 
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути
	Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути
	

	1.150
	Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) 
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Выполнение благоустройства территории около Вологодской областной клинической больницы № 2
	Отсутствие благоустройства территории около Вологодской областной клинической больницы № 2
	

	1.151
	Открытые ледовые площадки
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Строительство открытых ледовых площадок
	Отсутствие открытых ледовых площадок
	

	1.152
	Конькобежный каток в Макаринской роще
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Строительство конькобежного катка в Макаринской роще
	Отсутствие конькобежного катка в Макаринской роще
	

	1.153
	Детский сад в мкр. 143В
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	1.154
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод средней общеобразовательной школы в эксплуатацию 
	Отсутствие средней общеобразовательной школы 
	

	1.155
	Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Строительство парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина»
	Отсутствие парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина»
	

	1.156
	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» 
	Отсутствие парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2»
	

	1.157
	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
  «УКСиР»)
	2021
	2021
	Благоустройство территории Парк 200-летия Череповца 
	Отсутствие благоустройства территории Парк 200-летия Череповца
	

	2
	Основное мероприятие 2:
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2024
	Завершить работы к 2024 году - 59 объектов, в том числе по сферам:
· образование   16 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 12, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2), 
· дорожное хозяйство  13 объектов,
· жилищно-коммунальное хозяйство – 8 объектов,
· культура – 12 объектов;
· другие общегосударственные вопросы
– 4 объектов;
· другие вопросы в области национальной экономики  4 объекта;
· физическая культура и спорт - 1 объекта;
· защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 1 объекта;
достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	
	Показатели
1, 3 и 5


	2.1
	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул.Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2013
	2016
	Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области и муниципального образования «Город Череповец», улучшение процедуры предоставления государственных услуг населению (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах)
	Затруднение процедуры предоставления государственных услуг населению
	

	2.2
	Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а
	КУИ (МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Улучшение внешнего вида города (фасадов 3 зданий)
	Ухудшение внешнего вида города
	

	2.3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	2.4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
(ул. Суворова, 5)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов)
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	2.5
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2016
	Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах)
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	2.6
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2015
	Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	

	2.7
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2014
	Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	

	2.8
	Снос объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2019
	Улучшение внешнего вида города
(2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 – 2 объект)
	Возникновение угрозы безопасности жизни граждан
	

	2.9
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2019
	Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов). Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году
	Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов
	

	2.10
	МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а)

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2017
	Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год)
	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха
	

	2.11
	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская,26)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2015
	2015
	Выполнение противопожарных мероприятий
	Невыполнение противопожарных мероприятий
	

	2.12
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Выполнение капитального ремонта кровли (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах)
	Возникновение протечек, увеличение текущих издержек
	

	2.13
	МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» 
(Советский пр., 35а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Улучшение комфортных условий для жителей города
	Отсутствие улучшения потребностей жителей города
	

	2.14
	МБУК «Дворец химиков»
  (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2019
	Выполнение капитального ремонта:
- кровли в 2017 году,
- малого зала и санузлов в 2019 году.
Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годы)
	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек, увеличение текущих издержек, отсутствие капитального ремонта малого зала и санузлов
	

	2.15
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории
	Увеличение текущих издержек и ухудшение внешнего вида города
	

	2.16
	КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Улучшение комфортных условий для жителей города
	Отсутствие улучшения комфортных условий жителей города
	

	2.17
	Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей
	Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек
	

	2.18
	Комплекс муниципального мущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей
	Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек
	

	2.19
	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2019
	Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой
	Отсутствие спортивного объекта и неудовлетворение потребностей жителей города 
	

	2.20
	Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2022 годы»
	Выполнение работ по инженерным изысканиям
	Невыполнение работ по инженерным изысканиям
	

	2.21
	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2018
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста 
	Отсутствие моста
	

	2.22
	Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	2016
	Выполнение капитального ремонта отмостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха
	Неудовлетворение жителей в местах отдыха, увеличение текущих издержек
	

	2.23
	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»
(пр. Победы, 91)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2016
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города
	Ухудшение внешнего вида города
	

	2.24
	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	Невыполнение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	

	2.25
	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017**
	2017**
	Прохождение государственной экспертизы

	Отсутствие государственной экспертизы
	

	2.26
	Автовокзал по адресу: 
ул. М. Горького, 44
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2018
	Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта 2017 год)
	Отсутствие капитального ремонта автовокзала, неудовлетворение потребностей в создание комфортных условий для жителей города
	

	2.27
	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)


	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества «Феникс»
	Отсутствие помещений под размещение центра народного творчества «Феникс»
	

	2.28
	Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы
	

	2.29
	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	Не выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская
	

	2.30
	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2018
	Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (сдача объекта 2017 год)
	Невыполнение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	

	2.31
	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей
	Невыполнение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей
	

	2.32
	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2017
	Проведение капитального ремонта козырька главного входа
	Невыполнение капитального ремонта козырька главного входа
	

	2.33
	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017**
	2017**
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости
	Отсутствие государственной экспертизы
достоверности сметной стоимости
	

	2.34
	Парк Победы. Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017**
	2022**
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение
	Отсутствие: государственной экспертизы
достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение
	

	2.35
	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2017
	2022**
	Выполнение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости
	Отсутствие инженерных изысканий, проектных работ и экспертизы достоверности сметной стоимости
	

	2.36
	МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»
 (ул. Гоголя, 42)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации
	Отсутствие: капитального ремонта кровли, обеспечения сохранности документации (наличие протечек) 
	

	2.37
	МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение капитального ремонта отмосткии тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа)
	Отсутствие капитального ремонта отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп», создание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа)
	

	2.38
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2018
	Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
	Отсутствие капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
	

	2.39
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2018
	2021
	Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой.
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м
	Отсутствие капитального ремонта путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой

	

	2.40
	«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Выполнение капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец»
	Отсутствие капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец»
	

	2.41
	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м. улицы Бардина 
	Ввод отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м. 
	

	2.42
	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2020**
	Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости и авторского надзора
	Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности
	

	2.43
	Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Проведение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)
	Невыполнение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)
	

	2.44
	МБУК «ЧерМО». Дом-музей Верещагиных (ул. Социалистическая, 22)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Капитальный ремонт МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22 
	Невыполнение капитального ремонта МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22
	

	2.45
	МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	Невыполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	

	2.46
	Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2020
	Выполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») 
	Невыполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)
	

	2.47
	Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости 
	Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной стоимости

	

	2.48
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2022**
	Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения, проведение научно-исследовательских археологических работ, выполнение работ по благоустройству
	Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности
	

	2.49
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2021
	2022
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну 
	

	2.50
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2022
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)»
	Отсутствие:
- государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;
- технологического присоединения к электрическим сетям

	

	2.51
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2021
	2023
	Капитальный ремонт МАУК «Дворец химиков».  Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города
	Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек
	

	2.52
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2021
	2021
	Выполнение капитального ремонта Парка культуры и отдыха (Соляной сад), включая благоустройство
	Отсутствие капитального ремонта Парка культуры и отдыха (Соляной сад)
	

	3
	Основное мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2014
	2024
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
· достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации
	Показатели
1-5


	4
	Основное мероприятие 4:
Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Сдать в эксплуатацию к 2019 году
1 объект;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	Показатели
1, 2 и 4


	4.1
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)

	2019
	2019
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (строительство школы № 24 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Современная школа»)
	Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города
	

	5
	Основное мероприятие 5***
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Сдать в эксплуатацию к 2021 году
4 объекта;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	Показатели
1, 2 и 4


	5.1
	Детский сад № 20 в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019

	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада 
№ 20 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	5.2
	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада на 420 мест в 144 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	5.3
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	5.4
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2021

	Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
	

	6
	Основное мероприятие 6:
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Сдать в эксплуатацию к 2019 году
1 объект;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	Показатели
1, 2 и 4


	6.1
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2019
	2019
	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м.  Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
	

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2022
	Завершить работы к 2022 году
3 объектов;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	
	Показатели
1, 3 и 5

	7.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2020
	2022
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Отсутствие:
внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;
- создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	

	8
	Основное мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Сдать в эксплуатацию к 2023 году
1 объект;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	
	Показатели
1, 2 и 4


	8.1
	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час
	Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час
	


*в том числе объект реализуемые в мероприятиях 4, 5, 6, 7, 8.
**осуществляется в 2017 и 2018 годах по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города     Череповца» на 2014 – 2019 годы», с 2018-2022 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.
*** наименование основного мероприятия 5 в 2019 году «Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета 


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета
Таблица 3

	№
п/п

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель
	Расходы (тыс. руб.), год
	
	

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы
	Всего
	275 914,0
	171 879,7
	199 347,4
	310 841,9
	429 304,8
	523 851,2
	718 392,8
	585 170,4/
474 692,2*
	351 601,0/
378 364,5*
	0,0/
491 660,0*
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель:
КУИ
	275 914,0
	171 879,7
	199 347,4
	310 841,9
	429 304,8
	523 851,2
	718 392,8
	585 170,4/
474 692,2*
	351 601,0/
378 364,5*
	0,0/
491 660,0*
	0,0

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	275 914,0
	171 879,7
	199 347,4
	310 841,9
	429 304,8
	523 851,2
	718 392,8
	585 170,4/
474 692,2*
	351 601,0/
378 364,5*
	0,0/
491 660,0*
	0,0

	1
	Основное 
мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего
	188 426,5
	112 139,2
	106 023,5
	183 184,7
	327 473,0
	323 619,3
	608 018,0
	494 908,1/
345 019,0*
	277 755,3/
279 095,4*
	0,0/
391 420,8*
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ

	188 426,5
	112 139,2
	106 023,5
	183 184,7
	327 473,0
	323 619,3
	608 018,0
	494 908,1/
345 019,0*
	277 755,3/
279 095,4*
	0,0/
391 420,8*
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»

	188 426,5
	112 139,2
	106 023,5
	183 184,7
	327 473,0
	323 619,3
	608 018,0
	494 908,1/
345 019,0*
	277 755,3/
279 095,4*
	0,0/
391 420,8*
	

	2
	Основное 
мероприятие 2: 
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего
	37 531,9
	7 664,8
	42 189,4
	75 010,8
	49 387,0
	46 989,0
	15 734,7
	27 442,4/
53 296,8*
	12 750,0/
24 517,2*
	0,0/
23 333,4*
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ

	37 531,9
	7 664,8
	42 189,4
	75 010,8
	49 387,0
	46 989,0
	15 734,7
	27 442,4/
53 296,8*
	12 750,0/
24 517,2*
	0,0/
23 333,4*
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»

	37 531,9
	7 664,8
	42 189,4
	75 010,8
	49 387,0
	46 989,0
	15 734,7
	27 442,4/
53 296,8*
	12 750,0/
24 517,2*
	0,0/
23 333,4*
	

	3
	Основное 
мероприятие 3:  
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
	всего
	49 955,6
	52 075,7
	51 134,5
	52 646,4
	52 444,8
	55 152,2
	93 482,6
	60 237,6/
74 751,9*
	60 280,1/
74 751,9*
	0,0/
74 751,9*
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	49 955,6
	52 075,7
	51 134,5
	52 646,4
	52 444,8
	55 152,2
	93 482,6
	60 237,6/
74 751,9*
	60 280,1/
74 751,9*
	0,0/
74 751,9*
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»

	49 955,6
	52 075,7
	51 134,5
	52 646,4
	52 444,8
	55 152,2
	93 482,6
	60 237,6/
74 751,9*
	60 280,1/
74 751,9*
	0,0/
74 751,9*
	

	4
	Основное мероприятие 4:
Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	всего
	
	
	
	
	
	60 753,2
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	
	
	
	
	
	60 753,2
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»

	
	
	
	
	
	60 753,2
	
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие 5**
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	всего
	
	
	
	
	
	36 639,6
	538,1
	
1 766,7/
1 624,5*

	
	
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	
	
	
	
	
	36 639,6
	538,1
	
1 766,7/
1 624,5*

	
	
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	
	
	
	
	
	36 639,6
	538,1
	1 766,7/
1 624,5*

	
	
	

	6
	Основное мероприятие 6:
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 
	всего
	
	
	
	
	
	697,9
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный
исполнитель: КУИ
	
	
	
	
	
	697,9
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	
	
	
	
	
	697,9
	
	
	
	
	

	7
	Основное
мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего
	
	
	
	
	
	
	619,4
	815,6/0,0*
	815,6/0,0*
	
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	
	
	
	
	
	
	619,4
	815,6/0,0*
	815,6/0,0*
	
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	
	
	
	
	
	
	619,4
	815,6/0,0*
	815,6/0,0*
	
	

	8
	Основное
мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 153,9*
	

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 153,9*
	

	
	
	соисполнитель: МКУ «УКСиР»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 153,9*
	


* объемы финансирования на 2021-2023 годы действуют с 01.01.2021.
**Наименование основного мероприятия  5 в 2019 году «Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».

3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,
федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей Программы города
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы
	Всего
	510 463,0
	583 056,5
	1 061 253,2
	822 748,4
	1 501 555,1
	1 722 852,9
	1 168 152,3
	1 816 849,7/
1 570 437,5*
	691 558,6/
487 561,2*
	0,0/
1 113
634,3*
	

	
	
	городской бюджет
	275 914,0
	171 879,7
	199 347,4
	310 841,9
	429 304,8
	523 851,2
	718 392,8
	585 170,4/
474 692,2*
	351 601,0/
378 364,5*
	0,0/
491 660,0*
	

	
	
	федеральный
бюджет
	229 199,0
	378 438,5
	
	80 000,0
	683 733,9
	735 583,0
	300 370,1
	697 611,3/
497 561,7 *
	80 739,9/
0,0
	0,0/
514 864,9*
	

	
	
	областной бюджет
	5 350,0
	32 738,3
	861 905,8
	431 906,5
	388 516,4
	463 418,7
	149 389,4
	534 068,0/
598 183,6*
	259 217,7/
109 196,7*
	0,0/
107 109,4*
	

	
	
	внебюджетные
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Основное 
мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего
	409 572,2
	523 316,0
	967 929,3
	628 152,9
	1 314 651,9
	912 965,7
	781 968,4
	1 064 516,6/894 862,8*
	422 223,0/
377 638,0*
	477 077,5*
	

	
	
	городской бюджет
	188 426,5
	112 139,2
	106 023,5
	183 184,7
	327 473,0
	323 619,3
	608 018,0
	494 908,1/
345 019,0*
	277 755,3/
279 095,4*
	391 420,8*
	

	
	
	федеральный 
бюджет
	215 795,7
	378 438,5
	
	80 000,0
	683 733,9
	323 133,3
	109 904,1
	192 860,9/
107 700,0*
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	5 350,0
	32 738,3
	861 905,8
	364 968,2
	303 445,0
	266 213,1
	64 046,3
	376 747,6/
442 143,8*
	144 467,7/
98 542,6*
	0,0/
85 656,7*
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2:
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего
	50 935,2
	7 664,8
	42 189,4
	141 949,1
	134 458,4
	54 285,1
	96 234,7
	168 862,4/ 194 716,8*
	127 500,0/
35 171,3*
	0,0/
23 333,4*
	

	
	
	городской бюджет
	37 531,9
	7 664,8
	42 189,4
	75 010,8
	49 387,0
	46 989,0
	15 734,7
	27 442,4/
53 296,8*
	12 750,0/
24 517,2*
	0,0/
23 333,4*
	

	
	
	федеральный 
бюджет
	13 403,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	66 938,3
	85 071,4
	7 296,1
	80 500,0
	141 420,0
	114 750,0/
10 654,1*
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего
	49 955,6
	52 075,7
	51 134,5
	52 646,4
	52 444,8
	58 997,1
	93 482,6
	60 237,6/
74 751,9*
	60 280,1/
74 751,9*
	0,0/
74 751,9*
	

	
	
	городской бюджет
	49 955,6
	52 075,7
	51 134,5
	52 646,4
	52 444,8
	55 152,2
	93 482,6
	60 237,6/
74 751,9*
	60 280,1/
74 751,9*
	0,0/
74 751,9*
	

	
	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	3 844,9
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 4:
Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего
	
	
	
	
	
	247 301,9
	
	
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	60 753,2
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	
	167 123,7
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	19 425,0
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Основное
мероприятие 5**:
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Всего
	
	
	
	
	
	318 605,2
	134 528,4
	441 677,6/
406 106,0*
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	36 639,6
	538,1
	1 766,7/
1 624,5*
	
	
	

	
	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	
	245 326,0
	129 147,2
	424 010,5/
389 861,7*
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	36 639,6
	4 843,1
	15 900,4/
14 619,8*
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Основное мероприятие 6:
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
	Всего
	
	
	
	
	
	130 697,9
	
	
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	697,9
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	130 000,0
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Основное
мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)


	Всего
	
	
	
	
	
	
	61 938,2
	81 555,5
/0,0*
	81 555,5/
0,0*
	
	

	
	
	городской бюджет

	
	
	
	
	
	
	619,4
	815,6/0,0*
	815,6/0,0*
	
	

	
	
	федеральный
бюджет

	
	
	
	
	
	
	61 318,8
	80 739,9/
0,0*
	80 739,9/
0,0*
	
	

	
	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюд-жетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Основное
мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	538 471,5*
	

	
	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 153,9*
	

	
	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	514 864,9*
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 452,7*
	

	
	
	внебюд-жетные 
источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* объемы финансирования на 2021-2023 годы действуют с 01.01.2021.
**Наименование основного мероприятия  5 в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» с 2020 года «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)».

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов
с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня
Таблица 5

	Наименование объекта
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Бардина,14 под детский сад
	всего, в том числе:
	60 173,7
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	60 173,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад
	всего, в том числе:
	58 016,0
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	58 016,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детский сад № 27 в 115 мкр.


	всего, в том числе:
	192 094,3
	42 107,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	94 488,3
	21 053,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	97 606,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	21 053,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	всего, в том числе:
	6 575,6
	30 316,7
	6 762,4
	132 227,6
	153 145,5
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	1 225,6
	25 316,7
	6 762,4
	3 195,3
	4 963,6
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	80 000,0
	114 100,0
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	5 350,0
	5 000,0
	
	49 032,3
	34 081,9
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	всего, в том числе:
	880,1
	56 590,2
	33 389,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	880,1
	1 943,3
	2 633,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	54 646,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	30 755,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце
	всего, в том числе:
	
	60 000,7
	40 684,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	0,7
	14 738,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет

	
	60 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	25 946,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пришкольные стадионы
	всего, в том числе:
	
	10 520,0
	7 530,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	6 165,6
	7 530,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	4 354,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	всего, в том числе:
	
	268 059,3
	745 703,8
	263 495,7
	36,7
	
	37,4
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	4 267,7
	21 499,7
	25 551,3
	36,7
	
	37,4
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	263 791,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	724 204,1*
	237 944,4**
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция кладбища 
№ 4
	всего, в том числе:
	
	4 830,1
	1 657,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	2 500,0
	1 657,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	2 330,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской
	всего, в том числе:

	
	
	81 839,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	5 839,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	76 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция моста через реку Кошту
	всего, в том числе:
	
	
	5 555,6
	41 048,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	555,6
	3 758,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	5 000,0
	37 290,4
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	всего, в том числе:
	
	
	500,0
	500,0
	43 210,9
	33 154,7
	700,8
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	500,0
	500,0
	5 910,5
	33 154,7
	700,8
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	37 300,4
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад

	всего, в том числе:
	
	
	967,8
	38 653,4
	31 882,0
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	967,8
	31 639,4
	15 770,0
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	7 014,0
	16 112,0
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад

	всего, в том числе:
	
	
	397,6
	35 079,1
	23 099,6
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	397,6
	22 860,6
	9 211,6
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	12 218,5
	13 888,0
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад

	всего, в том числе:
	
	
	445,5
	500,0
	62 624,9
	12 026,7
	545,1
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	445,5
	500,0
	25 394,0
	12 026,7
	545,1
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	37 230,9
	
	
	
	
	
	

	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара
	всего, в том числе:
	
	
	
	13 157,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	1 688,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	11 468,6
	
	
	
	
	
	
	

	Детский сад № 20 в 112 мкр.
	всего, в том числе:
	3 928,5
	
	
	
	40 752,3
	392 862,8
	16 378,6
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	3 928,5
	
	
	
	20 287,5
	78 942,5
	9 532,4
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	17 805,5
	229 904,4
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	2 659,3
	84 015,9
	6 846,2
	
	
	
	

	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.


	всего, в том числе:
	748,7
	1 149,1
	
	20 000,0
	799 605,8
	247 866,6
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	748,7
	1 149,1
	
	10 000,0
	106 069,6
	61 317,9
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	534 022,9
	167 123,7
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	10 000,0
	159 513,3
	19 425,0
	
	
	
	
	

	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) 
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	1 150,0
	138 643,6
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	1 150,0
	1 066,3
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	137 577,3
	
	
	
	
	

	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	40 258,6
	410 915,0
	20 602,3
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	19 793,9
	82 584,3
	9 006,9
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	17 805,5
	234 454,9
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	2 659,2
	93 875,8
	11 595,4
	
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.                             
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	436,7
	30 356,4
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	436,7
	2 127,3
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	28 229,1
	
	
	
	
	

	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	1 924,6
	22 166,5/
8 608,9****
	128 493,7/
98 543,6****
	85 657,7****
	1 719 724,2
*****

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	1 924,6
	1,0
	1,0
	1,0****
	171 972,4
*****

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	22 165,5/
8 607,9
****
	128 492,7/
98 542,6
****
	85 656,7
****
	1 547 751,8
*****

	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	1 826,2
	1 945,2
	320 633,0
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	1 826,2
	1 945,2
	114 713,9
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	205 919,1
	
	
	

	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	4 400,1
	115 764,7
	38 723,2/
19 361,6
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	444,6
	11 868,6
	38 723,2/
19 361,6
****
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	80 000,0
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	3 955,5
	23 896,1
	
	
	
	

	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	23,6
	49 020,0
	30 672,6
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	23,6
	666,9
	452,7
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	37 231,9
	23 269,3
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	11 121,2
	6 950,6
	
	
	
	

	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	23,6
	87 804,4
	10 946,6
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	23,6
	962,7
	2 330,0
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	66 868,1
	6 634,8
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	19 973,6
	1 981,8
	
	
	
	

	Детский сад в 103 мкр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	1 693,1
	2 862,7
	1 366,4
	215 706,7/
279 703,4
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	1 693,1
	2 862,7
	1 366,4
	12 456,0/
27 879,8****

	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	178 454,4/
164 082,1
****
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	24 796,3/
87 741,5****
	
	
	

	Детский сад в 105 мкр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	1 999,9
	135 462,6
	341 316,3/
326 918,6
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	1 999,9
	1 472,3
	33 219,9/
23 873,7****

	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	129 147,2
	245 556,1/
225 779,6
****
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	4 843,1
	62 540,3/
77 265,3
****
	
	
	

	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	6 445,0
	163,6
	155 411,3
	
	0,0/
50 000,0
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	644,5
	163,6
	15 541,2
	
	0,0/
50 000,0
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	107 700,0

	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	5 800,5
	
	32 170,1
	
	
	

	Сети наружного освещения
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	53 011,6
	14 195,8
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	5 322,8
	1 419,6
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	47 688,8
	12 776,2
	
	
	
	

	Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	615,0
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	615,0
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ») расположенного по адресу: ул. Вологодская, 3
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	111 715,8/
0,0

	
	
	

	
	городской бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	1 117,2
/0,0
	
	
	

	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	85 160,9/0,0
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	25 437,7/0,0
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	863,2
	464,1/
11 651,2
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	863,2
	464,1/465,1
****
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	0,0/ 
11 186,1
****
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	728,2
	457,1/
15 917,4
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	728,2
	457,1/458,1****
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
15 459,3
****
	
	
	

	Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
18 415,3
****
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/1,0****
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
18 414,3
****  
	
	
	

	Реконструкция перекрестка ул. Васильевская – ул. Данилова
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	19 620,0/
0,0
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1,0/0,0
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	19 619,0/
0,0
	
	
	

	Магистральные сети. 
Газификация
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
5 000,0
****

	17 750,0/
5 000,0
****
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
5 000,0
****
	1 775,0/
5 000,0
****
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 975,0/
0,0****
	
	

	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	1 853,6
	
	
	
	611 418,4
*****

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	1 853,6
	
	
	
	61 141,8
*****

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	550 276,6
*****

	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	2 291,4
	
	
	
	917 330,6
*****

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	2 291,4
	
	
	
	91 733,1
*****

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	825 597,5
*****

	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	538 471,5

	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 153,9
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	514 864,9
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 452,7
	

	Всего объектов 
капитального строительства
	всего, в том числе:
	321 916,9
	473 616,4
	924 989,6
	544 662,2
	1 197 943,3
	1 473 810,7
	356 442,7 
	1 226 214,0/
1 161 620,7
****
	146 243,7/
103 543,6
****
	674 129,2
	3 248 473,2
*****

	
	городской бюджет
	100 771,2
	62 439,6
	63 083,8
	99 694,0
	210 764,4
	285 950,0
	48 502,0

	216 694,6/
207 295,4
****
	1 776,0/
5 001,0
****
	52 154,9
	324 847,3
*****

	
	федеральный бюджет
	215 795,7
	378 438,5
	
	80 000,0
	683 733,9
	735 583,0
	239 051,3
	616 871,4/
497 561,7
****
	
	514 864,9
	

	
	областной бюджет
	5 350,0
	32 738,3
	861 905,8
	364 968,2
	303 445,0
	452 277,7
	68 889,4
	392 648,0/
456 763,6
****
	144 467,7/
98 542,6
****
	107 109,4
	2 923 625,9*****

	Перечень объектов капитальных ремонтов
	

	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»
	всего, в том числе:
	21 428,1
	
	269,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	8 024,8
	
	269,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	13 403,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)

	всего, в том числе:
	
	
	
	67 573,2
	78 969,3
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	634,9
	7 278,3
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	66 938,3
	71 691,0
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) 

	всего, в том числе:
	
	
	
	
	27 560,5
	
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	14 180,1
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	13 380,4
	
	
	
	
	
	

	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	7 334,3
	
	
	
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	38,2
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	7 296,1
	
	
	
	
	

	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой

	всего, в том числе:
	
	
	
	
	20,0
	5 178,3
	90 518,3
	159 400,0
	11 837,9
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	20,0
	5 178,3
	10 018,3
	17 980,0
	1 183,8
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	80 500,0
	141 420,0
	10 654,1
	
	

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	63 694,3
	81 555,5/
****
	81 555,5/
****
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	2 375,5
	815,6/
0,0****
	815,6/
0,0****
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	61 318,8
	80 739,9
***
	80 739,9
***
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	7 983,4/0,0****
	115 662,1/
0,0****
	
	

	
	городской бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	7 983,4/0,0****
	11 566,2/
0,0****
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 095,9/
0,0****
	
	

	Всего объектов 
капитального ремонта
	всего, в том числе:
	21 428,1
	
	269,0
	67 573,2
	106 549,8
	12 512,6
	154 212,6
	248 938,9/
240 139,9
****
	209 055,5/
92 577,8
****
	
	

	
	городской бюджет
	8 024,8
	
	269,0
	634,9
	21 478,4
	5 216,5
	12 393,8
	26 779,0/
17 980,0****
	13 565,6/
1 183,8
****
	
	

	
	федеральный бюджет
	13 403,3
	
	
	
	
	
	61 318,8
	80 739,9***
	80 739,9
***
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	66 938,3
	85 071,4
	7 296,1
	80 500,0
	141 420,0
	114 750,0/
10 654,1
****
	
	

	Всего по муниципальной программе
	всего, в том числе:
	343 345,0
	473 616,4
	925 258,6
	612 235,4
	1 304 493,1
	1 486 323,3
	510 655,3
	1 475 152,9/
1 401 760,6
****
	355 299,2/
196 121,4
****
	674 129,2
	3 248 473,2
*****

	
	городской бюджет
	108 796,0
	62 439,6
	63352,8
	100 328,9
	232 242,8
	291 166,5
	60 895,8
	243 473,6/ 225 275,4
****
	15 341,6/
6 184,8
****
	52 154,9
	324 847,3
*****

	
	федеральный бюджет
	229 199,0
	378 438,5
	
	80 000,0
	683 733,9
	735 583,0
	300 370,1
	697 611,3/
578 301,6
****
	80 739,9
	514 864,9
	

	
	областной бюджет
	5 350,0
	32 738,3
	861 905,8
	431 906,5
	388 516,4
	459 573,8
	149 389,4
	534 068,0/
598 183,6
****
	259 217,7/
109 196,7
****
	107 109,4
	2 923 625,9*****


*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.;
**в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 235 199,6 тыс. руб.;
***средства вышестоящих бюджетов подлежат уточнению после формирования областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
**** объемы финансирования на 2021-2023 годы действуют с 01.01.2021;
*****объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

	Наименование объекта
	Расходы (тыс. руб.), год

	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Улица Матуринская
	216,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ул. Мамлеева
	394,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция пр. Строителей
	263,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ул. Данилова
	327,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на пересечении   пр. Победы - пр. Луначарского
	204,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	880,1
	1 943,3
	2 633,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце
	
	0,7
	14 738,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап)
	1 905,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской
	1 235,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ 
«ЦМИРиТ»
	995,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории
	2 667,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2
	3 697,3
	1 000,0
	2 647,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.
	44 143,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детский сад № 27 в 115 мкр.
	94 488,3
	21 053,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детский сад № 20 в 112 мкр. 
	3 928,5
	
	
	
	20 287,5
	78 942,5
	9 532,4
	
	
	
	

	Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д.51
	1 611,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту)
	55,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	1 225,6
	25 316,7
	6 762,4
	3 195,3
	4 963,6
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
	4 979,9
	4 797,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	
	4 267,7
	21 499,7
	25 551,3
	36,7
	
	37,4
	
	
	
	

	Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды
	3 842,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30»
	3 959,0
	1 912,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад 
	286,4
	
	445,5
	500,0
	25 394,0
	12 026,7
	545,1
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад
	286,4
	
	967,8
	31 639,4
	15 770,0
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад
	286,4
	
	500,0
	500,0
	5 910,5
	33 154,7
	700,8
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад
	283,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад
	
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад
	
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад
	
	
	397,6
	22 860,6
	9 211,6
	
	
	
	
	
	

	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	748,7
	1 149,1
	
	10 000,0
	106 069,6
	61 317,9
	
	
	
	
	

	Строительство спортивных площадок и комплексов
	10 000,0
	2 226,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера  
	4 357,1
	8 822,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Парк Победы
	1 158,8
	13 962,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детские площадки и комплексы
	
	4 400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская
	
	3 670,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	
	1 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	
	3 129,4
	
	17 762,4
	26 785,4
	
	4 249,5
	
	
	
	

	Внутриквартальный проезд по ул. Широкой
	
	733,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой
	
	642,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.
	
	1 732,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция кладбища № 4
	
	2 500,0
	1 657,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пришкольные стадионы
	
	6 165,6
	7 530,7
	
	21 907,8
	2 453,9
	
	
	
	
	

	«Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)
	
	1 669,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100).
Пандусы
	
	
	147,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
	
	
	914,4
	892,8
	1 054,0
	
	
	
	
	
	

	Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории
	
	
	645,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	
	
	1 199,5
	1 916,8
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ
 № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11
	
	
	990,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории
	
	
	990,9
	1 995,8
	
	
	
	
	
	
	

	Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской
	
	
	5 839,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция моста через реку Кошту
	
	
	555,6
	3 758,5
	
	
	
	
	
	
	

	Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта
	
	
	3 414,6
	740,0
	
	
	
	
	
	
	

	Участки для многодетных семей
	
	
	5 265,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы
	
	
	1 442,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	
	
	2 231,5
	
	23,6
	666,9
	452,7
	
	
	
	

	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	
	
	1 451,1
	
	23,6
	962,7
	2 330,0
	
	
	
	

	Улица Надежды
	
	
	633,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева
	
	
	94,4
	
	3 293,1
	1,4
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского
	
	
	3 183,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ритуальный центр
	
	
	13 706,0
	21 014,3
	3 951,2
	
	
	
	
	
	

	Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер
	
	
	2 112,2
	1 691,5
	
	
	
	
	
	
	

	Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
	
	
	
	5 500,0
	2 250,8
	1 500,0
	

	
	
	
	

	Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина
	
	
	
	1 500,0
	1 234,8
	
	
	
	
	
	

	Сквер у дома 115 по пр. Победы
	
	
	
	4 000,0
	
	
	
	
	
	
	

	Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
	
	
	
	775,0
	
	1 800,0
	
	
	
	
	

	Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	
	
	
	1 500,0
	
	
	
	
	
	
	

	Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1
	
	
	
	977,4
	
	
	
	
	
	
	

	Детская игровая площадка на территории 
Макаринской рощи
	
	
	
	987,1
	
	1 483,1
	
	
	
	
	

	Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
	
	
	
	1 443,8
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	
	
	
	1 972,0
	
	
	
	
	
	
	

	Сети наружного освещения по площади Химиков
	
	
	1 422,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
	
	
	
	195,8
	
	
	
	
	
	
	

	Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара
	
	
	
	1 688,9
	
	
	
	
	
	
	

	Парк Победы. Благоустройство территории
	
	
	
	13 881,0
	6 888,0
	211,7
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49
	
	
	
	2 315,7
	
	
	
	
	
	
	

	Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4
	
	
	
	477,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 
	
	
	
	
	551,2
	
	
	
	
	
	

	Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	
	
	
	
	1 181,3
	
	
	
	
	
	

	Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой
	
	
	
	
	1 212,7
	
	
	
	
	
	

	Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской
	
	
	
	
	349,8
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы
	
	
	
	
	655,6
	2 233,0
	565,1
	
	
	
	

	Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева 
	
	
	
	
	1 500,0
	
	
	
	
	
	

	Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков
	
	
	
	
	1 404,6
	
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры
	
	
	
	
	2 000,0
	
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б)
	
	
	
	
	1 457,0
	
	
	
	
	
	

	Тротуар у МБОУ «СОШ № 3»
	
	
	
	
	416,2
	
	
	
	
	
	

	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной
	
	
	
	
	2 000,0
	
	
	
	
	
	

	Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	
	
	
	
	2 000,0
	
	
	
	
	
	

	Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова
	
	
	
	
	1 500,0
	1 492,9
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)
	
	
	
	
	569,8
	
	
	
	
	
	

	Детский сад на 420 мест в 144 мкр.
	
	
	
	653,6
	19 793,9
	82 584,3
	9 006,9
	
	
	
	

	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	
	
	
	869,5
	
	533,3
	2 204,7
	
	
	
	

	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	
	
	
	423,3
	1 150,0
	1 066,3
	
	
	
	
	

	Кладбище № 5
	
	
	
	
	1 339,4
	3 511,3
	124 110,3

	111 889,7/
54 343,4*
	275 979,3/
136 000,0*
	275 979,3*
	

	Реконструкция кладбища № 1
	
	
	
	
	10 740,5
	
	
	
	
	
	

	Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина
	
	
	
	
	1 483,4
	
	
	
	
	
	

	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	
	
	
	
	391,5
	3 646,7
	3 701,7
	
	
	
	

	Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22
	
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	Сети наружного освещения
	
	
	
	
	2 160,7
	5 322,8
	1 419,6
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя
	
	
	
	
	100,0
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5
	
	
	
	
	3 177,4
	
	
	
	
	
	

	Северная объездная дорога 
	
	
	
	
	8 500,0
	52 688,7
	365 290,4
	
	
	
	

	Детский сад в 103 мкр.
	
	
	
	
	1 693,1
	2 862,7
	1 366,4
	12 456,0/
27 879,8*
	
	
	

	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	
	
	
	
	1 000,0
	302,0
	
	
	
	
	

	МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	
	
	
	
	1 500,0
	22 293,7
	31 886,9
	
	
	
	

	Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе
	
	
	
	
	1 800,0
	
	
	
	
	
	

	Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19)
	
	
	
	
	
	1 980,0
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68)
	
	
	
	
	
	1 320,0
	
	
	
	
	

	Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
	
	
	
	
	
	1 350,0
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)
	
	
	
	
	
	1 492,1
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя
	
	
	
	
	
	1 485,0
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3)
	
	
	
	
	
	1 500,0
	
	
	
	
	

	Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а)
	
	
	
	
	
	2 000,0
	
	
	
	
	

	Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)
	
	
	
	
	
	1 624,4
	
	
	
	
	

	Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова
	
	
	
	
	
	1 500,0
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной
	
	
	
	
	
	1 847,1
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 144 мкр.                             
	
	
	
	
	436,7
	2 127,3
	
	
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 112 мкр.
	
	
	
	
	352,4
	12 817,5
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева
	
	
	
	
	
	165,9
	3 345,4
	
	
	
	

	Детский сад в 105 мкр.
	
	
	
	
	
	1 999,9
	1 472,3
	33 219,9/
23 873,7*
	
	
	

	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	
	
	
	
	
	1 826,2
	1 945,2
	114 713,9
	
	
	

	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	
	
	
	
	
	
	1 924,6
	1,0
	1,0
	
1,0*
	

	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	
	
	
	
	
	444,6
	11 868,6
	38 723,2/
19 361,6*
	
	
	

	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	
	
	
	
	
	644,5
	163,6
	15 541,2
	
	50 000,0*
	

	Ограждение территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37»
	
	
	
	
	
	487,5
	
	
	
	
	

	Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.
	
	
	
	
	
	4 313,6
	
	
	
	
	

	Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б
	
	
	
	
	
	267,0
	
	
	
	
	

	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	
	
	
	
	
	1 945,7
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной
	
	
	
	
	
	875,6
	
	
	
	
	

	Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	
	
	
	
	
	946,0

	
	
	
	
	

	Улица Монтклер. Парковочные карманы
	
	
	
	
	
	2 481,2
	
	
	
	
	

	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	
	
	
	
	
	
	1 504,9
	130 881,1/
0,0*
	0,0/
65 440,6*
	65 440,5
	

	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	
	
	
	
	
	
	951,7
	
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	
	
	
	
	
	261,2
	863,2
	464,1/
465,1*
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	
	
	
	
	
	374,9
	728,2
	457,1/
458,1*
	
	
	

	Внутриквартальные проезды в 106 мкр.
	
	
	
	
	
	573,6
	
	
	
	
	

	Магистральные сети. Газификация
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/5 000,0*
	1 775,0/
5 000,0*
	
	

	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	
	
	
	
	
	
	1 853,6
	
	
	
	

	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	
	
	
	
	
	
	1 397,5
	
	0,0/
24 631,0*
	
	

	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	
	
	
	
	
	
	2 291,4
	
	
	
	

	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	
	
	
	
	
	
	2 141,9
	
	0,0/
23 505,0*
	
	

	Внутриквартальные проезды
	
	
	
	
	
	
	13 484,0
	
	
	
	

	Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца
	
	
	
	
	
	
	
	30 948,0
	
	
	

	Детский сад на 220 мест в 103 мкр.
	
	
	
	
	
	
	1 324,5
	 2 022,7
	
	
	

	Детский сад в мкр. 5,5
	
	
	
	
	
	
	1 326,5
	2 146,5
	
	
	

	Детский сад в мкр. 108
	
	
	
	
	
	
	1 768,9
	1 110,6
	
	
	

	Скейт-парк
	
	
	
	
	
	
	800,1/0,0
	981,6
	
	
	

	Трамвайные пути 
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
10 000,0*
	0,0/
10 000,0*
	
	

	Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) 
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/1,0*
	
	
	

	Открытые ледовые площадки
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/8 000,0*
	
	
	

	Конькобежный каток в Макаринской роще
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
9 000,0*
	
	
	

	Детский сад в мкр. 143В
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/2 537,6*
	
	
	

	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/4 206,3*
	
	
	

	Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а)
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
10 203,0*
	
	
	

	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
14 517,8*
	
	

	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/3 848,4*
	
	
	

	Реконструкция перекрестка ул. Васильевская – ул. Данилова
	
	
	
	
	
	
	
	1,0/0,0*
	
	
	

	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ») расположенного по адресу: ул. Вологодская, 3
	
	
	
	
	
	
	
	1 117,2/0,0*
	
	
	

	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/2 153,9*
	

	Всего по муниципальной программе
	188 426,5
	112 139,2
	106 023,5
	183 184,7
	327 473,0
	421 710,0
	608 556,1
	496 674,8/
346 643,5*
	277 755,3/
279 095,4*
	0,0/
393 574,7*
	0,0


* объемы финансирования на 2021-2023 годы действуют с 01.01.2021.
Перечень объектов капитального ремонта 
муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета
Таблица 7

	Наименование объекта
	Расходы (тыс. руб.), год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»
	8 024,8
	
	269,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт фасадов зданий: Советский пр. 15, 20, 67а
	475,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Снос объектов муниципальной собственности
	186,4
	881,7
	438,9
	
	
	892,9
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(ул. Металлургов, 19)
	10 446,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
(ул. Суворова, 5)
	4510,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
(ул. Ленина, 111)
	2 300,0
	
	2 205,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по 
ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион
	5 000,0
	3 169,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по 
ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	4 875,6
	2 489,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
	1 712,9
	
	14633,1
	11 989,2
	2 843,5
	10 918,9
	106,9
	
	
	
	

	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15»
(ул. Рыбинская, 26)
	
	1 124,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 
(ул. Краснодонцев, 40а)
	
	
	969,4
	3 745,6
	1 398,4
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(Советский пр., 60а)
	
	
	3 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)
	
	
	876,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а)
	
	
	497,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)
	
	
	4 500,0
	484,2
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	
	
	1 991,9
	
	
	9 000,0
	
	
	
	
	

	Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»)
	
	
	4 035,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
	
	
	978,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)
	
	
	3 169,6
	634,9
	7 278,3
	
	
	
	
	
	

	Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)
	
	
	1 503,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» 
(пр. Победы,91)
	
	
	1 806,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
	
	
	1 215,3
	1 000,0
	138,9
	20 089,9
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка
	
	
	99,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)
	
	
	
	5 087,4
	
	
	
	
	
	
	

	Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44
	
	
	
	35 000,0
	13 774,8
	
	
	
	
	
	

	Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов
	
	
	
	10 873,3
	
	
	
	
	
	
	

	Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы
	
	
	
	1 719,9
	
	
	
	
	
	
	

	Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская
	
	
	
	1 933,1
	
	
	
	
	
	
	

	Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
	
	
	
	55,3
	6 712,7
	
	
	
	
	
	

	Проспект Строителей. Парковочные карманы
	
	
	
	1 573,8
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24
	
	
	
	35,3
	
	
	
	
	
	
	

	Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа
	
	
	
	88,4
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории
	
	
	
	695,4
	479,3
	50,4
	
	
	
	
	

	Парк Победы. Благоустройство территории
	
	
	
	70,9
	80,5
	49,9
	
	
	
	
	

	Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)
	
	
	
	24,1
	
	
	
	
	
	
	

	МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» 
(ул. Гоголя, 42)
	
	
	
	
	1 144,8
	
	
	
	
	
	

	МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп»)
	
	
	
	
	1 335,7
	
	
	
	
	
	

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
(ул. Гагарина,41) 
	
	
	
	
	14 180,1
	
	
	
	
	
	

	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	
	
	
	
	20,0
	5 178,3
	10 018,3
	17 980,0
	1 183,8
	
	

	«Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение»)
	
	
	
	
	
	545,9
	
	
	
	
	

	Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира
	
	
	
	
	
	38,2
	
	
	
	
	

	Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории
	
	
	
	
	
	24,0
	1 607,6
	
	
	
	

	Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)
	
	
	
	
	
	188,6
	
	
	
	
	

	Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город
	
	
	
	
	
	12,0
	
	
	
	
	

	МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42)
	
	
	
	
	
	
	131,1
	
	
	
	

	Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») 
	
	
	
	
	
	
	1 123,0
	
	
	
	

	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	
	
	
	
	
	
	
	7 983,4
	11 566,2/
0,0
	
	

	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	
	
	
	
	
	
	953,4
	
	
	
	

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	
	
	
	
	
	
	2 375,5
	815,6/0,0*
	815,6/0,0*
	
	

	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
23 333,4*
	0,0/
23 333,4*
	23 333,4*
	

	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	
	
	
	
	
	
	
	0,0/
4 000,0*
	
	
	

	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	
	
	
	
	
	
	38,3
	
	
	
	

	МБУК «ЧерМО». Дом-музей Верещагиных (ул. Социалистическая, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	1 479,0/
0,0*
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	37 531,9
	7 664,8
	42 189,4
	75 010,8
	49 387,0
	46 989,0
	16 354,1
	28 258,0/
53 296,8*
	13 565,6/
24 517,2*
	0,0/
23 333,4*
	


     * объемы финансирования на 2021-2023 годы действуют с 01.01.2021.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


 


ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ


 


 


МЭРИЯ


 


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


 


 


22.12.2020 № 5380


 


 


 


О внесении изменений 


 


в постановление мэрии города 


 


от 10.10.2013 № 4813 


 


 


 


В соответствии с 


постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об 


утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 


муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и 


реализации муниципальных программ города»


 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


 


1. Внести в 


муниципальную программу «Осуществление бюджетных 


инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и 


капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 


2014


 


-


 


2024 годы», утвержденную 


постановление


м


 


мэрии города о


т 10.10.2013 № 4813 


«Об утверждении (в редакции постановления мэрии города от 


14.12


.20


20


 


№ 


5168


)


,


 


следующие изменения:


 


1.1.


 


В паспорте Программы:


 


1.1.1. В строке «Общий объем финансового обеспечения Программы»:


 


-


 


сумму 


«9


 


979


 


715,9/9 935


 


498,7»


 


заменить сумм


ами


 


«9


 


878


 


489,7/10 541


 


714,4»


;


 


-


 


сумму «


1


 


269


 


378,5


» заменить суммой «


1


 


168


 


152,3


»;


 


-


 


сумму 


«1


 


816


 


849,7/1


 


401


 


467,1» 


заменить суммой «


1


 


816


 


849,7/


1 570


 


437,5


»;


 


-


 


сумму «


0,0/575


 


162,8


» заменить сумм


ами


 


«


0,0/


1 113


 


634,3


»


.


 


1.1.2. В строке 


«Объемы бюджетных ассигнований»:


 


-


 


сумму 


«3


 


630


 


019,2/4 029


 


733,0» 


заменить суммой «


3


 


566


 


303,


2


/


3 974


 


248,5


»;


 


-


 


сумму 


«782


 


108,8» 


заменить суммой «


718


 


39


2


,


8


»;


 


-


 


сумму 


«585


 


170,4/468


 


614,6» 


заменить суммой «


585


 


170,4/


474 692,2


»;


 


-


 


сумму 


«0,0/489


 


506,1» 


заменить суммой «


0,0/


491 660,0


»


.


 


1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:


 


-


 


слова «191 объекта» заменить словами «166 объектов».


 


1.2. Раздел 2.3 «


Ожидаемые конечные результаты Программы


» изложить в 


новой редакции: 


 


«При реализации 


Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных 


мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» 


планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, 


модернизации к 2024 году в сферах:


 




    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ     МЭРИЯ     ПОСТАНОВЛЕНИЕ       22.12.2020 № 5380       О внесении изменений    в постановление мэрии города    от 10.10.2013 № 4813        В соответствии с  постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и  реализации муниципальных программ города»   ПОСТАНОВЛЯЮ:   1. Внести в  муниципальную программу «Осуществление бюджетных  инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на  2014   -   2024 годы», утвержденную  постановление м   мэрии города о т 10.10.2013 № 4813  «Об утверждении (в редакции постановления мэрии города от  14.12 .20 20   №  5168 ) ,   следующие изменения:   1.1.   В паспорте Программы:   1.1.1. В строке «Общий объем финансового обеспечения Программы»:   -   сумму  «9   979   715,9/9 935   498,7»   заменить сумм ами   «9   878   489,7/10 541   714,4» ;   -   сумму « 1   269   378,5 » заменить суммой « 1   168   152,3 »;   -   сумму  «1   816   849,7/1   401   467,1»  заменить суммой « 1   816   849,7/ 1 570   437,5 »;   -   сумму « 0,0/575   162,8 » заменить сумм ами   « 0,0/ 1 113   634,3 » .   1.1.2. В строке  «Объемы бюджетных ассигнований»:   -   сумму  «3   630   019,2/4 029   733,0»  заменить суммой « 3   566   303, 2 / 3 974   248,5 »;   -   сумму  «782   108,8»  заменить суммой « 718   39 2 , 8 »;   -   сумму  «585   170,4/468   614,6»  заменить суммой « 585   170,4/ 474 692,2 »;   -   сумму  «0,0/489   506,1»  заменить суммой « 0,0/ 491 660,0 » .   1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:   -   слова «191 объекта» заменить словами «166 объектов».   1.2. Раздел 2.3 « Ожидаемые конечные результаты Программы » изложить в  новой редакции:    «При реализации  Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных  мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»  планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции,  модернизации к 2024 году в сферах:  

