
Приложение 3 к распоряжению 
комитета по управлению имуществом города
от 12.03.2021 № 167р

Условия конкурса
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Советский пр. д.67А в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1870 г», утвержденным приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 25.02.2021 № 4-0/01-11.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия
	№ п/п
	Состав (перечень) видов работ
	Сроки 
(периодичность)
проведения 
работ

	1.
	Снять с фасадов здания кондиционеры 
	до 31 декабря 2022 года

	2.
	Провести  детальное обследование конструкций кровли с подготовкой соответствующего заключения
	до 31 декабря 2024 года


	3.
	На основании разработанной научно-проектной документации, провести ремонтно-реставрационные работы на конструкциях:
- кровли и карниза (на основании заключения, подготовленного по итогам обследования);
- водосточной системы (докомпановка утраченных элементов водосточных труб);
- стен (устранение подтеков, трещин, биологических поражений, отсоединения отделочного камня, расположенного в нижней части стены).
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
	до 31 декабря 2025 года

	4.
	Разработать научно-проектную документацию по замене пластиковых оконных рам на деревянные, сохранив исторический рисунок расстекловки оконных рам.
Документация также должна в себя включать демонтаж установленных рольставней. Согласовать научно-проектную документацию с региональным органом охраны объектов культурного наследия. На основании разработанной документации заменить пластиковые оконные рамы на деревянные, сохранив исторический рисунок расстекловки оконных рам.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45 Федерального за-кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
	до 31 декабря 2025 года





	5.
	Поддерживать здание и территорию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии
	постоянно



2. Срок выполнения условий конкурса: до 31 декабря 2025 года в соответствии со сроками (периодичностью) проведения работ, указанными в п. 1 настоящих условий конкурса.
3. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса: 
- победитель конкурса обязан в срок, не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения мероприятия, указанного в п. 1 условий конкурса, представить в комитет по управлению имуществом города промежуточный отчет с заключением Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении им работ по сохранению объекта культурного наследия;
- сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем конкурса в комитет по управлению имуществом города в течении 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия. 



