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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 1373
Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке и безопасному пропуску 
паводковых вод в период весеннего 
половодья 2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты городских территорий и объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы во время весеннего паводка
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года (прилагается).
2. Рекомендовать ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда», лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 4-11 плана мероприятий по подготовке и безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года.


3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.


4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города
В.Е. Германов
	

	УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города от 26.03.2021 № 1373
ПЛАН

мероприятий по подготовке и безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года

	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Ответственный 

исполнитель
	Ответственный по 

контролю за

исполнением мероприятия
	Срок

исполнения 
мероприятия

	1.
	Доведение до сведения заинтересованных жилищно-коммунальных служб прогнозов развития паводковой обстановки на весенний период
	Диспетчер

МКУ «ЦЗНТЧС»
	МКУ «ЦЗНТЧС»
	Постоянно

	2.
	Проверка и пополнение аварийного запаса материально-технических средств
	Руководители учреждений, предприятий:

МУП «Водоканал»; 

МУП «Теплоэнергия»;

МУП «Электросеть»;

МУП «Автоколонна 1456»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии; 

управление образования мэрии;
управление по делам культуры мэрии 

	До 31.03.2021

	3.
	Подготовка специальной техники по прочистке труб и водоотливу
	МУП «Водоканал»
	
	До 31.03.2021

	4.
	Очистка кровли, отмосток зданий и сооружений от снега и льда
	Руководители учреждений, предприятий:

МУП «Водоканал»; 

МУП «Теплоэнергия»;

МУП «Электросеть»;

МУП «Автоколонна 1456»;

МУП «Электротранс»;

МКУ «Спецавтотранс». 

По объектам образования и культуры ответственные исполнители назначаются начальниками управлений
	
	До 31.03.2021

	5.
	Проведение планово-предупредительных ремонтов и ревизии дренажных и передвижных насосов
	
	
	До 31.03.2021

	6.
	Своевременная очистка территорий от снега и наледи, вывоз снега
	
	
	Постоянно

	7.
	Проверка работоспособности дренажной системы зданий и сооружений
	
	
	Постоянно

	8.
	Проверка состояния ливнестоков - водосточных труб, колен и воронок
	
	
	До 31.03.2021

	9.
	Очистка решеток дождеприемников от снега и льда
	
	
	До 31.03.2021

	10.
	Доведение до исполнителей (землепользователей, работников технических участков) сведений о запрете сброса талых вод в колодцы бытовой канализации
	
	
	До 31.03.2021

	11.
	Проведение очистки подконтрольной территории от мусора и отходов 
	
	
	До 31.03.2021

	12.
	Подготовка очистных сооружений к работе в период прохождения паводка
	МУП «Водоканал»
	МУП «Водоканал»
	31.03.2021

	13.
	В целях предупреждения переполнения коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и затопления территории - открытие шиберов на ливневых выпусках в период активного таяния снега. Регулировка поступления стоков в критических ситуациях откры-тием шиберов на аварийных выпусках канализационных насосных станций -1, 2, 5, правобережном участке комплекса очистных сооружений канализации 
	
	
	По мере необходимости

	14.
	1. Извещение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области о факте открытия аварийных шиберов. Контроль воды водоема в створах 500 м выше и ниже точки выпуска.

2. Исследование на полный химический анализ воды источника подаваемой населению питьевой воды.

3. Предоставление результатов анализов воды в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
	МУП «Водоканал»
	МУП «Водоканал»
	По факту

Еженедельно

Ежемесячно

	15.
	Ежедневный осмотр внутриквартальных и магистральных сетей дождевой канализации. Очистка решеток магистральных дождеприемников от случайного мусора, отвод поверхностных вод
	МУП «Водоканал»
	МУП «Водоканал»;
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
	Постоянно

	16.
	Контроль водоохранных зон, береговых полос водных объектов в предпаводковый и паводковый периоды 2021 года
	Комитет охраны окружающей среды мэрии (в рамках предоставленных полномочий)
	Комитет охраны окружающей среды мэрии (в рамках предоставленных полномочий)
	До 31.03.2021


_1293347251.unknown

