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Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 27.10.2021 № 160 

Информация
о реализации муниципальной программы
 «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы
в 2021 году, планах на 2022 год

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы (далее также – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809.
Целью Программы является повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.
Программа направлена на решение следующих задач:
обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;
обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;
обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года, ед. на 1 тыс. чел.
коэффициент выполненных рейсов, проценты;
количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед.
число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.;
коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл;
оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом (измеряемая баллами), в том числе оценка горожанами: удобства маршрутной сети в городе; качества перевозок общественным транспортом; качества перевозок городскими автобусами; качества перевозок трамваями; удовлетворенности временем ожидания транспорта;
доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города (далее – департамент ЖКХ), проценты;
доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых (показатель исключен с 01.01.2021 в связи с передачей для исполнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы), проценты;
количество закупленных автобусов, ед.;
коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;
доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, проценты.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 845654,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 33644,6 тыс. руб.; 2015 год – 19919,7 тыс. руб.; 2016 год – 9636,3 тыс. руб.; 2017 год – 135435,7 тыс. руб.; 2018 год – 85238,3 тыс. руб.; 2019 год – 62896,9 тыс. руб.; 2020 год – 161412,4 тыс. руб.; 2021 год – 154626,4 тыс. руб.; 2022 год – 105966,0 тыс. руб.; 2023 год – 76878,4 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 444574,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 31524,9 тыс. руб.; 2015 год – 19635,9 тыс. руб.; 2016 год – 9636,3 тыс. руб.; 2017 год – 135435,7 тыс. руб.; 2018 год – 37238,3 тыс. руб.; 2019 год – 38896,9 тыс. руб.; 2020 год – 137412,4 тыс. руб.; 2021 год – 130626,4 тыс. руб.; 2022 год – 81966,0 тыс. руб.; 2023 год – 52878,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты к 2023 году:
количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, сохранится на уровне не ниже 2018 года;
показатель выполнения расписания движения общественного транспорта сохранится на уровне не ниже 2018 года;
количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составит не менее 90 ед.;
число перевезенных ежегодно пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта сохранится на уровне не менее 55 млн чел.;
коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения не менее 6 баллов;
оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта составит не менее 71,2 балла, в том числе:
оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составит не менее 70 баллов;
оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составит не менее 71 балла;
оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составит не менее 72,3 балла;
оценка горожанами качества перевозок трамваями составит не менее 72,5 балла;
оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составит не менее 70,3 балла;
доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент ЖКХ снизится до 1,8%;
с 2018 по 2022 годы транспортными предприятиями города будет закуплено не менее 18 новых комфортабельных низкопольных автобусов, соответствующих требованиям не ниже Евро-4;
увеличение выручки муниципальных предприятий не менее прогнозируемого уровня инфляции;
безубыточность транспортных предприятий.
Итоги реализации Программы за 2021 год
Основное мероприятие 1: Приобретение автобусов в муниципальную собственность.
Данное мероприятие направлено на решение задач по обновлению парка городских пассажирских автобусов МУП «Автоколонна № 1456», обеспечению стабильной работы муниципального предприятия, повышению уровня обслуживания общественным транспортом и привлекательности общественного транспорта.
В 2021 году приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Основное мероприятие 7: Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведение опросов населения.
Данное мероприятие направлено на получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития. 
Выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в отдел транспорта.
Основное мероприятие 8: Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. 
Цель выполнения этого мероприятия заключается в повышении привлекательности общественного транспорта и уровня обслуживания пассажиров.
В связи с многочисленными обращениями граждан в МУП «Автоколонна                     № 1456» и ООО «Новотранс» за прошедший период 2021 года были внесены следующие изменения в маршруты движения городского общественного транспорта: в маршрут № 1 добавлена остановка «Кладбище № 5»; на маршрутах № 4, № 6, № 7 и № 18 введена дополнительная остановка «Московский пр.»; на маршруте № 37 введены дополнительные остановки «Проезжая улица» и «Московский пр.»; на маршруте № 39 введены дополнительные остановки «Проезжая улица» и «Леруа Мерлен»; на маршруте № 118 введена дополнительная остановка «Северное шоссе» в прямом и обратном направлении по Кирилловскому шоссе.  
Основное мероприятие 9: Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта.
Источники инвестиций – индивидуальные предприниматели.
Цель данного мероприятия в повышении уровня обслуживания пассажиров при отсутствии затрат из городского бюджета.
В 2021 году приобретено 18 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе для ООО «Новотранс» по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 2 автобуса за счет собственных средств предприятия. Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» город получил 12 новых трамвайных вагонов с низкопольной площадкой.
Основное мероприятие 10: Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. 
Цель данного мероприятия – обеспечение комфортных условий проживания всех категорий граждан. Выполнение данного мероприятия связано с приобретением транспортных средств, имеющих конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами.
Все вновь приобретенные в 2021 году автобусы и трамваи имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкопольные автобусы, оборудованные пандусами; низкопольные трамваи).
Основное мероприятие 11: Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий с целью обеспечения безубыточности.
Цель данного мероприятия в повышении эффективности управления муниципальными предприятиями.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна                       № 1456» и МУП «Электротранс» осуществляется силами отдела транспорта департамента ЖКХ.
Основное мероприятие 12: Закрытие приема МУП на должности административно-управленческого персонала без согласования с куратором. Проведение помесячного анализа приобретения запчастей и ГСМ.
Целью данного мероприятия является повышение эффективности управления муниципальными предприятиями.
Прием сотрудников согласовывается. Анализ приобретения ГСМ и запчастей выполняется.
Основное мероприятие 13: Снижение количества ремонтов трамвайных путей вследствие снижения пробега вагонов. 
Целью мероприятия является снижение затрат муниципального предприятия.
Основное мероприятие 14: Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания.
Цель данного мероприятия в снижении затрат муниципального предприятия.
Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока.
Основное мероприятие 15: Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, № 1 и № 5.
Цель данного мероприятия в снижении затрат муниципального предприятия.
Разработано единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas».
Основное мероприятие 17: Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате в 2020-2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.
Целью мероприятия является обновление автобусного парка МУП «Автоколонна № 1456», повышение привлекательности общественного транспорта.
По состоянию на 01.07.2021 кассовое исполнение составило 12778,752 тыс. руб. (50%).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за                     6 месяцев 2021 года:
	№
п/п
	Наименование
 индикатора
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Статус

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 01.07.2021
	Ожидаемое значение на конец года
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на 01.07.2021, других изменений по показателям

	1.
	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского, пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года
	ед. на 1 тыс. чел.
	0,81
	0,66
	0,66
	Не выполнено ввиду недостаточного количества водителей у перевозчиков

	2.
	Коэффициент выполненных рейсов
	%
	95
	91,80
	95
	Выполнено. Введена более точная система подсчета количества выполненных рейсов

	3.
	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4
	ед.
	85
	134
	134
	Выполнено

	4.
	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта
	млн чел.
	55
	21,6
	45
	Не выполнено. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области

	5.
	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
	балл
	6
	6
	6
	Выполнено. Приобретенные новые автобусы и трамваи имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкопольные автобусы, оборудованные пандусами; трамвайные вагоны с низкопольной площадкой).
 

	6.
	Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом, в том числе
	балл
	69,9
	Х
	Х
	Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования

	6.1.
	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе
	балл
	68,0
	Х
	Х
	

	6.2.
	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом
	балл
	70,4
	Х
	Х
	

	6.2.1.
	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами
	балл
	72,3
	Х
	Х
	

	6.2.2.
	Оценка горожанами качества перевозок трамваями
	балл
	72,5
	Х
	Х
	

	6.2.3.
	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта
	балл
	55
	Х
	Х
	

	7.
	Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент ЖКХ
	%
	2,0
	Х
	Х
	Не подлежит оценке в связи с переходом в 2021 году на работу с обращениями в СЭД Директум (невозможно подвести статистику по количеству поступивших обращений)

	8.
	Количество закупленных автобусов
	ед.
	3
	37
	37
	Выполнено 

	9.
	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году
	
	1,04
	1,19
	1,04
	Выполнено

	10.
	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий
	%
	100
	0
	0
	Не выполнено. Цена билета ниже расчетной себестоимости затрат на перевозку 1 пассажира.
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           За прошедший период 2021 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:
	В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта с целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 26023,7 тыс. руб. Всего в рамках реализации данного мероприятия в 2021 году запланировано выделение 44641,1 тыс. руб. из городского бюджета.
С целью увеличения пассажиропотока, повышения привлекательности городского транспорта и обеспечения положительного экономического эффекта в 2021 году разработано Единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas». Программное обеспечение компании Pikas позволяет контролировать все параметры работы общественного транспорта, такие как: количество выполненных рейсов, их соответствие установленному расписанию, соблюдение скоростного режима, соблюдение трассы прохождения маршрута. 
Также для удобства пассажиров в городе производится установка информационных табло. Они позволяют увидеть через какое время транспорт подойдет к нужной остановке.
С целью повышения доступности общественного транспорта в 2020 году внедрены электронные проездные билеты на базе транспортных карт для трех категорий жителей – школьников, студентов и льготников. В целом по городу отмечается уверенный рост количества безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Так, в декабре 2019 года показатель безналичной оплаты проезда составлял 32%, а в сентябре 2021 года этот показатель составляет порядка 70%.
Основываясь на успешном опыте применения проездных билетов, с целью повышения удобства общественного транспорта для жителей города Череповца, а также снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру города при снижении автомобильного потока, мэрией города совместно с предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки на территории города, было принято решение о введении общегородского электронного проездного для всех категорий граждан и запуска пилотного проекта по бесплатной пересадке на общественном транспорте на базе городской транспортной карты.
Силами отдела транспорта департамента ЖКХ осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и                           МУП «Электротранс», выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.
	В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта, также как в 2020 году, приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Из городского бюджета выделено 17332,2 тыс. руб. на возмещение затрат                              МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020-2021 годах, а также 20899,61 тыс. руб. на приобретение автобусов в муниципальную собственность.
	Также в первом полугодии предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 18 новых низкопольных автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также еще 2 автобуса за счет собственных средств предприятия.
	Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. Несмотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%).
	В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в результате обновления парка городского общественного транспорта, 56% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкопольные автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом «Брайля», из них 20 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами. Новые трамвайные вагоны также оборудованы низкопольной площадкой, для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя.
Согласно распоряжению мэрии города от 15.07.2021 № 1022 «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отделом транспорта разработан проект новой муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы (далее – Программа).
Программа разработана на основе действующей на 30.09.2021 муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от                        10.10.2013 № 4809 с учетом новых требований и планов на период 2022-2024 годов, а именно:
В связи с наблюдением положительной динамики по показателям «Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами» и «Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта» принято решение о пересмотре плановых значений указанных показателей в сторону увеличения. Также в связи с планом приобретения в 2021 году 12 новых трамвайных вагонов для осуществления перевозок по городским маршрутам в сторону увеличения пересмотрен показатель «Оценка горожанами качества перевозок трамваями».
Исходя из планов по приобретению в 2022-2024 годах новых автобусов за счет собственных средств ООО «Новотранс», осуществляющего перевозки по городским маршрутам, пересмотрены в сторону увеличения плановые значения показателей «Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4», «Количество закупленных транспортных средств» (показатель переименован, ранее – «Количество закупленных автобусов»), а также плановые значения по Основному мероприятию 4 «Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта», и, как следствие, общий объем финансового обеспечения муниципальной программы.
В связи с тем, что показатель «Количество закупленных транспортных средств» является абсолютным, он не отражает в полной мере достижения цели по обновлению подвижного состава. Поэтому в новую муниципальную программу добавлен стратегический показатель «Средний возраст подвижного состава», который напрямую связан с планируемыми мероприятиями по обновлению подвижного состава и показателем «Количество закупленных транспортных средств». При расчете плановых значений показателя также учтены все планы по обновлению парка городского пассажирского транспорта на 2022-2024 годы.
Кроме того, в новой муниципальной программе исключены устаревшие понятия и исследования, неактуальные показатели и исполненные основные мероприятия Программы.
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