ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021 № 4794

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 10.10.2013 № 4813

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (в редакции постановления мэрии города от 10.11.2021 № 4317) следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения вступают в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающего данные изменения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца и действует до 01.01.2022.

Мэр города	В.Е. Германов

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением мэрии города

## от 10.10.2013 № 4813

## (в редакции

## постановления мэрии города

## от 14.12.2021 № 4794)

Муниципальная программа

Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца

на 2014-2024 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2013 года

| Непосредственные исполнители | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Дмитриев Владимир Сергеевич | 55 13 60 dmitrievvs@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов Алексей Николаевич | 30-17-59 lysov.an@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев Сергей Николаевич | +7 (921) -058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |

# Паспорт
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации. 5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2024 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 12 263 649,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 510 463,0 тыс. руб.; 2015 - 583 056,5 тыс. руб.; 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.; 2017 - 822 748,4 тыс. руб.; 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.; 2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.; 2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.; 2021 – 2 505 214,9 тыс. руб.; 2022 – 868 525,0 тыс. руб.; 2023 – 1 519 828,3 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 4 809 862,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 275 914,0 тыс. руб.; 2015 - 171 879,7 тыс. руб.; 2016 - 199 347,4 тыс. руб.; 2017 - 310 841,9 тыс. руб.; 2018 - 429 304,8 тыс. руб.; 2019 – 523 851,2 тыс. руб.; 2020 – 718 392,8 тыс. руб.; 2021 – 1 140 634,4 тыс. руб.; 2022 – 597 131,0 тыс. руб.; 2023 – 442 564,8 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году 198 объектов. Завершить работы по капитальному ремонту 64 объектов муниципальной собственности к 2024 году. Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно). Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Город Череповец».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учреждений. Частично удовлетворить потребность мест обучения в общеобразовательных учреждениях 112 микрорайона. А также улучшит условия для занятий физической культурой и спортом. Обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения. Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Поставленная задача позволит привести образовательные и дошкольные учреждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса. Улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 41 объект

Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году; устройство водоотводной канавы для участков в 26 мкр. (76 участков).

Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме.

Мероприятие «Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта. Строительство проездов в 2020 году  - проезд между домами 60 и 62 по ул. Ленинградской; проезд вдоль дома Раахе, 4; проезд к дому Раахе 60 и проезд к домам Годовикова 3, 5. Строительство проездов в 2021 году  - проезд по ул. Ленинградской, д. 60; проезд ул. Годовикова (за «Июнем»); проезд к школе № 21 на пр. Строителей; проезд к детскому саду № 72 (ул. Кравченко, д. 31) от пр. Победы; проезд ул. Металлургов, 9б (к детскому саду № 72).

Мероприятие «Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя устройство светофорного объекта  со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году (сдан в эксплуатацию в полном объеме); в 2021 году произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

- образование - 40 объектов (дошкольных учреждений – 17, школьных образовательных учреждений – 23)

Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 4 объектов капитального строительства. Строительство 2 стадионов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27». Строительство стадиона на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (срок сдачи в эксплуатацию - 2018 год и 2019 год).

Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию;

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2019 году, который включает в себя выполнение работ по поставке программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;

Мероприятие «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Благоустройство территории со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 году и выполнение работ по благоустройству, освещению, видеонаблюдению со сроком сдачи в эксплуатацию в 2021 году.

- физическая культура и спорт - 13 объектов

Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» (Советский пр.,60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14);МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского,44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская,14); парк 200-летия города Череповца;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- культура - 4 объектов;

- связь и информатика - 1 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 9 объектов;

- благоустройство - 87 объектов.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», - «Детские площадки и комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).

Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 8 объектов капитального строительства, в том числе: 2018 год выполнение работ 5 объектов по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул. Остинской до ул. Пионерской в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр.; в 2019, 2020 и 2021 годы по 1 объекту на выполнение работ по наружному освещению.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Парк Победы. Благоустройство территории» включает в себя 3 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год, 2018 год и 2020 год.

Указанное мероприятие «Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и расширению (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год) детской игровой площадки.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», «Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по строительству баскетбольной площадки (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год),  ограждение территории и установка малых архитектурных форм (сроком сдачи в эксплуатацию 2019 год).

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;

- начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;

- начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м (6 полос);

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию в 2018 году. Окончательная оплата за выполненные работы осуществлена в 2019 году, оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию выполнена в 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2018 году;

- начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - 2015 год, сдача данного объекта в эксплуатацию в 2017 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2021 году;

- объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты сданы в эксплуатацию в полном объеме;

- завершение строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» будет реализовано за счет средств, выделенных на федеральный проект «Современная школа»;

- завершение строительства по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» осуществлено за счет средств, выделенных на реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году, сдача данных объектов в эксплуатацию. Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году;

- завершение работ по благоустройству территории в 2020 году, незавершенных работ в 2019 году по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы».

- начало строительства по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - 2021 год, сдача данного объекта в эксплуатацию в 2023 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2023 году будет произведена в 2024 году;

- начало строительства по объекту «Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - 2019 год, сдача данного объекта в эксплуатацию в 2019 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2021 году;

- начало строительства по объекту «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)» - 2019 год, сдача данного объекта в эксплуатацию в 2019 году. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2021 году;

- начало строительства по объекту «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - 2016 год, сдача данного объекта в эксплуатацию в 2020 году. Оплата основного долга (за выполненные строительно-монтажные работы) в пользу ООО «ИнтелСтрой» согласно решению Арбитражного суда Вологодской области от 24.06.2021г. по делу № А13-14227/2020 произведена в 2021 году.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 198 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование - 16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2).

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини-футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли;

- дорожное хозяйство – 16 объектов

Мероприятие «Светофорные объекты», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 3 объекта капитального ремонта, в том числе: установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22; ул. Монтклер, 2. и ул. Комсомольская, 29;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя снос 7 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24; снос зданий по адресам: ул. Гоголя, 9а, Кирилловское шоссе, 51 (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 - 2 объекта);

- культура - 13 объектов

Мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме.

Мероприятие «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитальному ремонту дворца.

- другие общегосударственные вопросы - 4 объектов

Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год - выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;

- другие вопросы в области национальной экономики - 5 объектов;

- физическая культура и спорт - 1 объект;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объект.

Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту завершены в полном объеме;

- начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- начало выполнения ремонтно-реставрационных работ объекта капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год (Советский пр., 19)» – 2014 год, сдача объекта – 2019 год. Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году, за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 64 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

# 2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы с 2014 по 2024 годы.

# 3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

# состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

# 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных

# целевых программ Программы

Программа предусматривает выполнение восьми основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть».

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 9 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель,  МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

# 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

# реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 12 263 649,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 - 510 463,0 тыс. руб.;

- 2015 - 583 056,5 тыс. руб.;

- 2016 - 1 061 253,2 тыс. руб.;

- 2017 - 822 748,4 тыс. руб.;

- 2018 - 1 501 555,1 тыс. руб.;

- 2019 – 1 722 852,9 тыс. руб.;

- 2020 – 1 168 152,3 тыс. руб.;

- 2021 – 2 505 214,9 тыс. руб.;

- 2022 – 868 525,0 тыс. руб.;

- 2023 – 1 519 828,3 тыс. руб.;

- 2024 – 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 12 263 649,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 809 862,0 тыс. руб.,

- федерального бюджета – 3 796 948,3 тыс. руб.,

- областного бюджета – 3 656 839,3 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 9 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2024 году в сферах:

- дорожное хозяйство 41 объектов,

- образование - 40 объектов (дошкольных учреждений – 17, школьных образовательных учреждений – 23),

- физическая культура и спорт - 13 объектов,

- коммунальное хозяйство - 3 объекта,

- культура - 4 объекта,

- связь и информатика - 1 объект,

- другие вопросы в области национальной экономики - 9 объектов,

- благоустройство - 87 объектов.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2024 году будут сданы в эксплуатацию 198 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2024 году в сферах:

- образование -16 объектов (дошкольные учреждения - 1, школьные образовательные учреждения - 12, дополнительное образование - 1, молодежная политика и оздоровление детей - 2),

- дорожное хозяйство - 16 объектов,

- жилищно-коммунальное хозяйство - 8 объектов,

- культура - 13 объектов,

- другие общегосударственные вопросы - 5 объектов,

- другие вопросы в области национальной экономики - 4 объекта,

- физическая культура и спорт – 1 объект,

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 64 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

# 9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

# рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

10. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году.

Единица измерения: единицы (штук).

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно.

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов.

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство,

- образование,

- физическая культура и спорт,

- коммунальное хозяйство,

- культура,

- связь и информатика,

- другие вопросы в области национальной экономики,

- благоустройство».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации.

Данный показатель включает в себя 6 основных мероприятия:

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

- строительство зданий новых общеобразовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»);

- реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»);

- реализация регионального проекта «Дорожная сеть»;

- реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»);

- федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Единица измерения: единицы (штук.).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:

- образование,

- дорожное хозяйство,

- жилищно-коммунальное хозяйство,

- культура,

- другие общегосударственные вопросы,

- другие вопросы в области национальной экономики,

- физическая культура и спорт,

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта.

Данный показатель включает в себя 2 основных мероприятия:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,

- реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта и работы перешли в стадию «завершения».

Единица измерения: единицы (штуки).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта». Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов».

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

- степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

- степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

- плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Приложение

к муниципальной программе

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| № п/п п | Наименование целевого Показателя(индикатора) | Единица измерения | Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | штук штук штук | 45 25 20 | 46 22 24 | 51 39 12 | 32 28 4 | 46 29 17 | 50 33 17 | 55 48 7 | 64 51 13 | 38 31 7 | 76 62 14 | 17 13 4 | 4 3 1 |  | Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 20 | 17 | 21 | 20 | 14 | 21 | 30 | 33 | 7 | 43 | 6 | 3 |  |  |
|  | -дорожное хозяйство | штук | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |
|  | - образование | штук | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | - | - |  |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |  |  |
|  | - коммунальное хозяйство | штук | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | - культура | штук | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - связь и информатика | штук |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |  |  |
|  | -благоустройство | штук | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 19 | 16 | 1 | 25 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 13 | 23 | 11 | 4 | 13 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 |  |  |
|  | - образование | штук | 8 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - дорожное хозяйство | штук |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |  | - | - |  |  |
|  | -культура | штук | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 |  |  |
|  | - другие общегосударственные вопросы | штук | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
|  | - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 198 объектов*, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство 41 объект, - образование 40 объекта (дошкольных учреждений – 17, школьных образовательных учреждений – 23), - физическая культура и спорт 13 объектов, - коммунальное хозяйство – 3 объекта; - культура – 4 объекта, - связь и информатика 1 объект, - другие вопросы в области национальной экономики 9 объектов, - благоустройство 87 объектов; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2011 | 2014 | Завершение расчетов с подрядчиком (сдача объекта в эксплуатацию 2013 год) | Невыполнение условий муниципального контракта, штрафные санкции |  |
| 1.2 | Детский сад № 27 в 115 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 422 места (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.3 | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов |  |  |
| 1.4 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.5 | Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.6 | Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина,16а под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.7 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.8 | Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2014 | Безопасность дорожного движения на Северном мосту | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.9 | Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к дому № 19 в асфальтовом покрытии (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.10 | Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.11 | Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Прокладка трассы, протяжённостью 300 метров, с материалами и подключением. В случае экстренного отключения электроэнергии дизель-электростанции будет поддерживать электропитание мощных серверов МБУ «ЦМИРиТ» | Отсутствие возможности поддерживать электропитание мощных серверов МБУ «ЦМИРиТ |  |
| 1.12 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.13 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.14 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2020 | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления. Оплата основного долга (за выполненные строительно-монтажные работы) в пользу ООО «ИнтелСтрой» согласно решению Арбитражного суда Вологодской области от 24.06.2021г. по делу № А13-14227/2020 в 2021 году | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |
| 1.15 | Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.16 | Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Строительство стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивного стадиона |  |
| 1.17 | Улица Матуринская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.18 | Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство временных дорог для подъезда к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2013 № 550 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Череповец» | Отсутствие временных дорог для подъезда к земельным участкам для многодетных семей |  |
| 1.19 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Строительство спортивных площадок и комплексов в количестве 11 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных площадок и комплексов |  |
| 1.20 | Реконструкция ул. Мамлеева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.21 | Реконструкция пр. Строителей | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.22 | Реконструкция ул. Данилова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.23 | Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.24 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.25 | Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Обеспечение антитеррористической защищенности автовокзала после установки ограждения территории | Отсутствие антитеррористической защищенности автовокзала |  |
| 1.26 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году. | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году. Оплата за поставленное оборудование по решению арбитражного суда в 2020 году | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.31 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (завершение строительства школы в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа») | Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города |  |
| 1.32 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы |  |
| 1.33 | Парк Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие парка к празднованию 70-летия со Дня Победы, ухудшение внешнего вида города, отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.34 | Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова – ул. Ленинградская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.35 | Детские площадки и комплексы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах | Неудовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах |  |
| 1.36 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Отсутствие надежности и безопасности движения жителей города |  |
| 1.37 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2020 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 4 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017, 2018 и 2020 годах) | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.38 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.39 | Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.40 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.41 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.42 | Улица Надежды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.43 | Пришкольные стадионы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2019 | Строительство 3 пришкольных стадионов(включает в себя объекты со сроком сдачи в эксплуатацию в 2016 году – 2 объекта, 2018 году – 1 объект, 2019 году - 1 объект). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах (срок реализации не определен) | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных стадионов |  |
| 1.44 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ -2016 год; завершение работ – 2017 год) | Отсутствие тротуара |  |
| 1.45 | «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 1.46 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2017 | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Отсутствие инвестиций в экономику города и рабочих мест |  |
| 1.47 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2021 году | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.48 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Пандусы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Создание условий по безбарьерной среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха | Неудовлетворение потребностей в передвижении маломобильных групп населения к местам массового отдых |  |
| 1.49 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах) | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.50 | Участки для многодетных семей | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам | Отсутствие внутриквартальных проездов к жилым домам |  |
| 1.51 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13а и 11 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.52 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.53 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.54 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.55 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Увеличение пропускной способности движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в автомобильных дорогах местного значения и увеличение их протяженности |  |
| 1.56 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по реконструкции моста | Отсутствие моста |  |
| 1.57 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ – 2016 год; завершение работ – 2017 год) | Необеспеченность безопасности движения жителей города |  |
| 1.58 | МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.59 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.60 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2020 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.61 | Ритуальный центр | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Отсутствие предприятия по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания |  |
| 1.62 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2019 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.63 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.64 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке у дома по ул. Красной, 32/1 |  |
| 1.65 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2019 | Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах) | Отсутствие: - баскетбольной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.66 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке | Отсутствие: комплексной площадки для жителей города, комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.67 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2019 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах) | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке |  |
| 1.68 | Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца | Неудовлетворение потребности жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца |  |
| 1.69 | Сети наружного освещения по площади Химиков | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.70 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.71 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.72 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.73 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017, 2018) | Неудовлетворение потребностей жителей города и отсутствие комфортных мест отдыха для горожан |  |
| 1.74 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.75 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.76 | Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.77 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара и проезда |  |
| 1.78 | Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.79 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.80 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе | Неудовлетворение потребности жителей города в детском игровом комплексе |  |
| 1.81 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан | Отсутствие комфортных условий для учащихся школы и горожан |  |
| 1.82 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие: - спортивной площадки «Спортивная семья» для жителей города, -комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.83 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2019 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан. Завершение работ по благоустройству территории в 2020 году незавершенных работ в 2019 году | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.84 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.85 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие: -спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.86 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.87 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.88 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивного комплекса для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.89 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2019 | Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке | Отсутствие: - хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.90 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2019 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2021 году | Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.91 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.92 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.93 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.94 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.95 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.96 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необходимость автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.97 | Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.98 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.99 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.100 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2021 | Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан (включает в себя 8 объектов со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018, 2019, 2020, 2021 годы). 2018 год включает в себя выполнение работ по 5 объектам, в т. ч. улицы Свердлова, проезда от ул. Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр. | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.101 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Реализация объекта будет осуществлена в рамках мероприятия 2 | Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие реконструкции дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |  |
| 1.102 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.103 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2022 | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. | Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.104 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей | Отсутствие: - реконструкции дворца; -обеспечения безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; - сокращения расходов на теплоснабжение здания; - обеспечения доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; - обеспечения безопасность посетителей |  |
| 1.105 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 204,3 п.м | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.106 | Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Осуществляется по МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости) | Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте (отсутствие инженерных изысканий) |  |
| 1.107 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2021 | Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.108 | Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - многофункциональной спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.109 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.110 | Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение работ по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д.48) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.111 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.112 | Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: спортивной площадки для жителей города; комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.113 | Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.114 | Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.115 | Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | Отсутствие тротуара |  |
| 1.116 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова удовлетворит потребности жителей города в детском игровом комплексе | Отсутствие детского игрового комплекса во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова |  |
| 1.117 | Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение работ по благоустройству территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.118 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2019 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр. | Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 529,37 п. м. Отсутствие внутриквартальных подъездов в 144 мкр. |  |
| 1.119 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2019 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр. | Отсутствие внутриквартальных подъездов в 112 мкр. |  |
| 1.120 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2020 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.121 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.122 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.123 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2022 | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность (выполнение работ по строительству объекта будет произведено в рамках основного мероприятия 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |
| 1.124 | Ограждение территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Устройство ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | Отсутствие ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» |  |
| 1.125 | Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.126 | Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения в парке Серпантин | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха в парке Серпантин |  |
| 1.127 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города (завершение работ сквера будет реализовано в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году) | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.128 | Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение работ по благоустройству территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.129 | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б) | Отсутствие тротуара |  |
| 1.130 | Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | Срок окончания реа-лизации не определен | Выполнение работ по реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Отсутствие реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |  |
| 1.131 | Улица Монтклер. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение работ по строительству парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне. Для обеспечения надежности, безопасности и организации парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить своих детей к месту обучения | Отсутствие парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне |  |
| 1.132 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реа-лизации не определен | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 |  |
| 1.133 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 и 2021 годы). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.134 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр. | Отсутствие внутриквартальных подъездов в 103 мкр. |  |
| 1.135 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр. | Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр. |  |
| 1.136 | Внутриквартальные проезды в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 106 мкр. | Отсутствие внутриквартальных подъездов в 105 мкр. |  |
| 1.137 | Магистральные сети. Газификация | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Строительство магистральных сетей (газификация) | Отсутствие магистральных сетей (газификация) |  |
| 1.138 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2022 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |  |
| 1.139 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.140 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |  |
| 1.141 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |  |
| 1.142 | Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2021 | Строительство тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. | Отсутствие тепловой сети от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. |  |
| 1.143 | Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2021 | Строительство внутриквартальных проездов (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2020 и 2021 годы) | Отсутствие внутриквартальных проездов |  |
| 1.144 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.145 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.146 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.147 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2021 | Строительство скейт-парка. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте | Отсутствие скейт-парка. Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте |  |
| 1.148 | Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | Отсутствие парковки около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) |  |
| 1.149 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Строительство открытых ледовых площадок | Отсутствие открытых ледовых площадок |  |
| 1.150 | Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» | Отсутствие парковки для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» |  |
| 1.151 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» | Отсутствие парковки около БУЗВО Череповецкая городская больница № 2» |  |
| 1.152 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение археологических изысканий | Отсутствие заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, выполнение археологических изысканий и невозможность получения финансирования из вышестоящих бюджетов |  |
| 1.153 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.154 | Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по ул. Сталеваров у дома № 49б и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.155 | Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера у дома № 6 по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.156 | Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по бульвару Доменщиков у дома № 48б и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.157 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по ул. Вологодской у дома № 3 и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.158 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.159 | Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.160 | Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по пр. Победы у домов №№ 43, 45 и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.161 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.162 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.163 | Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.164 | Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.165 | Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.166 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.167 | Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство детской площадки за домом № 63 по ул. Краснодонцев приведет к созданию комфортных условий горожан | Отсутствие: - детской площадки для жителей города, - комфортных условий жителей города |  |
| 1.168 | Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство спортивной площадки на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.169 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству у рынка «Сказка». Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.170 | Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству, зоны отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.171 | Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство сквера между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.172 | Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.173 | МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Установка ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» | Отсутствие ограждения территории МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» |  |
| 1.174 | Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.175 | Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.176 | Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.177 | Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.178 | Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие: - спортивной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.179 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство зданий территориального органа власти «Управа» | Отсутствие зданий территориального органа власти «Управа» |  |
| 1.180 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство спортивных площадок для воркаут приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивных площадках | Отсутствие: - спортивных площадок для воркаут, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.181 | Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | Отсутствие парковки у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) |  |
| 1.182 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.184 | Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Строительство тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского | Отсутствие тротуара с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского |  |
| 1.185 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Строительство пешеходных подходов у реки Ягорбы обеспечит безопасные и комфортные условия для горожан | Отсутствие пешеходных подходов у реки Ягорбы и не обеспечение безопасные и комфортные условия для горожан |  |
| 1.186 | Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по расширению дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце | Отсутствие расширения дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2024 | Завершить работы к 2024 году - 64 объектов, в том числе по сферам: - образование 16 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 12, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2), - дорожное хозяйство 16 объектов, - жилищно-коммунальное хозяйство – 8 объектов, - культура – 13 объектов; - другие общегосударственные вопросы – 4 объектов; - другие вопросы в области национальной экономики 5 объектов; - физическая культура и спорт - 1 объекта; - национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объекта; достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул.Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2016 | Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области и муниципального образования «Город Череповец», улучшение процедуры предоставления государственных услуг населению (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах) | Затруднение процедуры предоставления государственных услуг населению |  |
| 2.2 | Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Улучшение внешнего вида города (фасадов 3 зданий) | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.8 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Улучшение внешнего вида города (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта, 2019 – 2 объект) | Возникновение угрозы безопасности жизни граждан |  |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов). Оплата авторского надзора и проектных работ в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.10 | МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год) | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха |  |
| 2.11 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская,26) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Выполнение противопожарных мероприятий | Невыполнение противопожарных мероприятий |  |
| 2.12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение капитального ремонта кровли (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах) | Возникновение протечек, увеличение текущих издержек |  |
| 2.13 | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения потребностей жителей города |  |
| 2.14 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2019 | Выполнение капитального ремонта: - кровли в 2017 году, - малого зала и санузлов в 2019 году. Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2016 и 2019 годы) | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек, увеличение текущих издержек, отсутствие капитального ремонта малого зала и санузлов |  |
| 2.15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории | Увеличение текущих издержек и ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.16 | КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения комфортных условий жителей города |  |
| 2.17 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.18 | Комплекс муниципального мущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.19 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2019 | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Отсутствие спортивного объекта и неудовлетворение потребностей жителей города |  |
| 2.20 | Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2022 годы» | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Невыполнение работ по инженерным изысканиям |  |
| 2.21 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | Отсутствие моста |  |
| 2.22 | Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта отмостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха | Неудовлетворение жителей в местах отдыха, увеличение текущих издержек |  |
| 2.23 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.24 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | Невыполнение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |
| 2.25 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017** | 2017** | Прохождение государственной экспертизы | Отсутствие государственной экспертизы |  |
| 2.26 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта 2017 год) | Отсутствие капитального ремонта автовокзала, неудовлетворение потребностей в создание комфортных условий для жителей города |  |
| 2.27 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества «Феникс» | Отсутствие помещений под размещение центра народного творчества «Феникс» |  |
| 2.28 | Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы |  |
| 2.29 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | Не выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская |  |
| 2.30 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (сдача объекта 2017 год) | Невыполнение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |
| 2.31 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей | Невыполнение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей |  |
| 2.32 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта козырька главного входа | Невыполнение капитального ремонта козырька главного входа |  |
| 2.33 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017** | 2017** | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы достоверности сметной стоимости |  |
| 2.34 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017** | 2022** | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение | Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение |  |
| 2.35 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2022** | Выполнение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | Отсутствие инженерных изысканий, проектных работ и экспертизы достоверности сметной стоимости |  |
| 2.36 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации | Отсутствие: капитального ремонта кровли, обеспечения сохранности документации (наличие протечек) |  |
| 2.37 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта отмосткии тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) | Отсутствие капитального ремонта отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп», создание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) |  |
| 2.38 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | Отсутствие капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» |  |
| 2.39 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2022 | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой, авторский надзор. Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м | Отсутствие капитального ремонта путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой |  |
| 2.40 | «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Выполнение капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец» | Отсутствие капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец» |  |
| 2.41 | Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м. улицы Бардина | Ввод отремонтированной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п. м. |  |
| 2.42 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2020** | Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости и авторского надзора | Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |  |
| 2.43 | Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Проведение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | Невыполнение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) |  |
| 2.44 | МБУК «ЧерМО». Дом-музей Верещагиных (ул. Социалистическая, 22) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Капитальный ремонт МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22 | Невыполнение капитального ремонта МБУК «ЧерМО» Дом-музей Верещагиных, расположенного по адресу ул. Социалистическая, 22 |  |
| 2.45 | МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) | Невыполнение работ по капитальному ремонту МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) |  |
| 2.46 | Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | Невыполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») |  |
| 2.47 | Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019** | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной стоимости |  |
| 2.48 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2022** | Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения, проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения, выполнение работ по благоустройству | Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |  |
| 2.49 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |  |
| 2.50 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получение технических условий. Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» | Отсутствие: - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; - технологического присоединения к электрическим сетям; - технических условий |  |
| 2.51 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2021** | Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.52 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Капитальный ремонт МАУК «Дворец химиков». Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек |  |
| 2.53 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |  |
| 2.54 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути | Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути |  |
| 2.55 | Светофорные объекты | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Установка светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22; ул. Монтклер, 2 и ул. Комсомольская, 29 (включает в себя 3 объекта). Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Отсутствие светофорных объектов по адресам ул. Данилова, 22; ул. Монтклер, 2 ул. Комсомольская, 29. Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 2.56 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021** | Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.57 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2023 годы» | Выполнение технологического присоединения и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Невозможность осуществления технологического присоединения и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.58 | МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение капитального ремонта по переустройству входной группы | Невозможность выполнения капитального ремонта по переустройству входной группы |  |
| 2.59 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2021 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания по адресу: ул. Сталеваров, 22 | Невыполнение работ по капитальному ремонту кровли здания по адресу: ул. Сталеваров, 22 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР»); МАУ «Череповец-Проект» | 2014 | 2024 | - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Сдать в эксплуатацию к 2019 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 4.1 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (строительство школы № 24 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 112 микрорайоне города |  |
| 5 | Основное мероприятие 5*** Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Сдать в эксплуатацию к 2021 году 4 объекта; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада № 20 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 5.2 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада на 420 мест в 144 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 5.3 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в региональный проект «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 5.4 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в региональный проект «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Сдать в эксплуатацию к 2019 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 6.1 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 7 | Основное мероприятие 7***: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2023 | Завершить работы к 2022 году 4 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2023 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Сдать в эксплуатацию к 2023 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 8.1 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |  |
| 9 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Сдать в эксплуатацию к 2022 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  |  |
| 9.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |

*в том числе объект реализуемые в мероприятиях 4, 5, 6, 7, 8, 9.

**осуществляется в 2017 и 2018 годах по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города     Череповца» на 2014 – 2019 годы», с 2018-2022 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

***Наименование основного мероприятия 5:

- в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий

- с 2020 года до 29.09.2021 «Реализация регионального дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)»;

- с 30.09.2021 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)».

***Наименование основного мероприятия 7:

- с 2020 года по 22.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»);

- с 23.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы | Всего | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 429 304,8 | 523 851,2 | 718 392,8 | 1 140 634,4 | 597 131,0 | 442 564,8 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 429 304,8 | 523 851,2 | 718 392,8 | 1 140 634,4 | 597 131,0 | 442 564,8 | 0,0 |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 429 304,8 | 523 851,2 | 718 392,8 | 1 105 257,9 35 376,5 | 560 876,2 36 254,8 | 406 310,0 36 254,8 | 0,0 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 327 473,0 | 323 619,3 | 608 018,0 | 939 063,7 | 468 464,1 | 321 279,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 327 473,0 | 323 619,3 | 608 018,0 | 939 063,7 | 468 464,1 | 321 279,3 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 327 473,0 | 323 619,3 | 608 018,0 | 939 063,7 | 468 464,1 | 321 279,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 49 387,0 | 46 989,0 | 15 734,7 | 56 048,8 | 53 099,4 | 43 353,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 49 387,0 | 46 989,0 | 15 734,7 | 56 048,8 | 53 099,4 | 43 353,2 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 49 387,0 | 46 989,0 | 15 734,7 | 56 048,8 | 53 099,4 | 43 353,2 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 52 444,8 | 55 152,2 | 93 482,6 | 127 054,0 | 74 751,9 | 74 751,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 52 444,8 | 55 152,2 | 93 482,6 | 127 054,0 | 74 751,9 | 74 751,9 |  |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» в том числе: -субсидии на иные цели, - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 52 444,8 | 55 152,2 | 93 482,6 | 91 677,5 35 376,5 19 331,0 16 045,6 | 38 497,1 36 254,8 | 38 497,1 36 254,8 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | всего |  |  |  |  |  | 60 753,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  | 60 753,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  | 60 753,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | всего |  |  |  |  |  | 36 639,6 | 538,1 | 1 915,0 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  | 36 639,6 | 538,1 | 1 915,0 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  | 36 639,6 | 538,1 | 1 915,0 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | всего |  |  |  |  |  | 697,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  | 697,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  | 697,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7**: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего |  |  |  |  |  |  | 619,4 | 1 011,7 | 815,6 | 815,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  |  | 619,4 | 1 011,7 | 815,6 | 815,6 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  |  | 619,4 | 1 011,7 | 815,6 | 815,6 |  |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
| 9 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 15 541,2 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  |  |  |  |  |  |  | 15 541,2 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |  |  |  | 15 541,2 |  |  |  |

*Наименование основного мероприятия 5:

- в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)»

- с 2020 года до 29.09.2021 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)»;

- с 30.09.2021 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)».

**Наименование основного мероприятия 7:

- с 2020 года по 22.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»);

- с 23.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2024 годы | Всего | 510 463,0 | 583 056,5 | 1 061 253,2 | 822 748,4 | 1 501 555,1 | 1 722 852,9 | 1 168 152,3 | 2 505 214,9 | 868 525,0 | 1 519 828,3 |  |
|  |  | городской бюджет | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 429 304,8 | 523 851,2 | 718 392,8 | 1 140 634,4 | 597 131,0 | 442 564,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 683 733,9 | 735 583,0 | 300 370,1 | 737 446,2 | 80 739,9 | 571 437,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 431 906,5 | 388 516,4 | 463 418,7 | 149 389,4 | 627 134,3 | 190 654,1 | 505 825,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 409 572,2 | 523 316,0 | 967 929,3 | 628 152,9 | 1 314 651,9 | 912 965,7 | 781 968,4 | 1 455 373,5 | 648 464,1 | 728 979,3 |  |
|  |  | городской бюджет | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 327 473,0 | 323 619,3 | 608 018,0 | 939 063,7 | 468 464,1 | 321 279,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 683 733,9 | 323 133,3 | 109 904,1 | 70 000,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 364 968,2 | 303 445,0 | 266 213,1 | 64 046,3 | 446 309,8 | 180 000,0 | 407 700,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 50 935,2 | 7 664,8 | 42 189,4 | 141 949,1 | 134 458,4 | 54 285,1 | 96 234,7 | 187 468,8 | 63 753,5 | 43 353,2 |  |
|  |  | городской бюджет | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 49 387,0 | 46 989,0 | 15 734,7 | 56 048,8 | 53 099,4 | 43 353,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 85 071,4 | 7 296,1 | 80 500,0 | 131 420,0 | 10 654,1 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 52 444,8 | 58 997,1 | 93 482,6 | 127 054,0 | 74 751,9 | 74 751,9 |  |
|  |  | городской бюджет | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 52 444,8 | 55 152,2 | 93 482,6 | 127 054,0 | 74 751,9 | 74 751,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 844,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | Всего |  |  |  |  |  | 247 301,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 60 753,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 167 123,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 19 425,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Всего |  |  |  |  |  | 318 605,2 | 134 528,4 | 478 734,6 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 36 639,6 | 538,1 | 1 915,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 245 326,0 | 129 147,2 | 459 585,2 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 36 639,6 | 4 843,1 | 17 234,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | Всего |  |  |  |  |  | 130 697,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 697,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 130 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7***: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего |  |  |  |  |  |  | 61 938,2 | 101 172,7 | 81 555,5 | 81 555,5 |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 619,4 | 1 011,7 | 815,6 | 815,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 61 318,8 | 100 161,0 | 80 739,9 | 80 739,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 188,4 |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 697,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 125,8 |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 155 411,3 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15 541,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 107 700,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 32 170,1 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Наименование основного мероприятия 5:

- в 2019 году «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)» проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий

- с 2020 года до 29.09.2021 «Реализация регионального дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)»;

- с 30.09.2021 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)».

***Наименование основного мероприятия 7:

- с 2020 года по 22.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)»;

- с 23.12.2021 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)».

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина,14 под детский сад | всего, в том числе: | 60 173,7 | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 60 173,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад | всего, в том числе: | 58 016,0 | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 58 016,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | всего, в том числе: | 192 094,3 | 42 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 97 606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 21 053,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | всего, в том числе: | 6 575,6 | 30 316,7 | 6 762,4 | 132 227,6 | 153 145,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 3 195,3 | 4 963,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 80 000,0 | 114 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 5 000,0 |  | 49 032,3 | 34 081,9 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | всего, в том числе: | 880,1 | 56 590,2 | 33 389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 54 646,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 30 755,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | всего, в том числе: |  | 60 000,7 | 40 684,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 25 946,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пришкольные стадионы | всего, в том числе: |  | 10 520,0 | 7 530,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 4 354,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | всего, в том числе: |  | 268 059,3 | 745 703,8 | 263 495,7 | 36,7 |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 25 551,3 | 36,7 |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 263 791,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 724 204,1* | 237 944,4** |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 | всего, в том числе: |  | 4 830,1 | 1 657,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2 330,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской | всего, в том числе: |  |  | 81 839,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 5 839,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 76 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту | всего, в том числе: |  |  | 5 555,6 | 41 048,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 555,6 | 3 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 5 000,0 | 37 290,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 500,0 | 500,0 | 43 210,9 | 33 154,7 | 700,8 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 500,0 | 500,0 | 5 910,5 | 33 154,7 | 700,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 37 300,4 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 967,8 | 38 653,4 | 31 882,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 967,8 | 31 639,4 | 15 770,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 7 014,0 | 16 112,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 397,6 | 35 079,1 | 23 099,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 397,6 | 22 860,6 | 9 211,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 12 218,5 | 13 888,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 445,5 | 500,0 | 62 624,9 | 12 026,7 | 545,1 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 445,5 | 500,0 | 25 394,0 | 12 026,7 | 545,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 37 230,9 |  |  |  |  |  |  |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | всего, в том числе: |  |  |  | 13 157,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 1 688,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 11 468,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | всего, в том числе: | 3 928,5 |  |  |  | 40 752,3 | 392 862,8 | 16 378,6 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 3 928,5 |  |  |  | 20 287,5 | 78 942,5 | 9 532,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 17 805,5 | 229 904,4 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2 659,3 | 84 015,9 | 6 846,2 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | всего, в том числе: | 748,7 | 1 149,1 |  | 20 000,0 | 799 605,8 | 247 866,6 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 106 069,6 | 61 317,9 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 534 022,9 | 167 123,7 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 10 000,0 | 159 513,3 | 19 425,0 |  |  |  |  |  |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1 150,0 | 138 643,6 |  | 1,3 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 1 150,0 | 1 066,3 |  | 1,3 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 137 577,3 |  |  |  |  |  |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | всего, в том числе: |  |  |  |  | 40 258,6 | 410 915,0 | 20 602,3 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 19 793,9 | 82 584,3 | 9 006,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 17 805,5 | 234 454,9 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2 659,2 | 93 875,8 | 11 595,4 |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | всего, в том числе: |  |  |  |  | 436,7 | 30 356,4 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 436,7 | 2 127,3 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 28 229,1 |  |  |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1 924,6 | 103 421,8 | 200 000,0 | 453 000,00 |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 924,6 | 13 421,8 | 20 000,0 | 45 300,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,0 | 180 000,0 | 407 700,0 |  |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 826,2 | 1 945,2 | 320 972,1 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 826,2 | 1 945,2 | 45 053,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 205 919,1 |  |  |  |
| Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 4 400,1 | 115 764,7 | 36 148,8 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 444,6 | 11 868,6 | 36 148,8 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 955,5 | 23 896,1 |  |  |  |  |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | всего, в том числе: |  |  |  |  | 23,6 | 49 020,0 | 30 672,6 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 23,6 | 666,9 | 452,7 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 37 231,9 | 23 269,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 11 121,2 | 6 950,6 |  |  |  |  |
| Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | всего, в том числе: |  |  |  |  | 23,6 | 87 804,4 | 10 946,6 | 5 218,6 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 23,6 | 962,7 | 2 330,0 | 5 218,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 66 868,1 | 6 634,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 19 973,6 | 1 981,8 |  |  |  |  |
| Детский сад в 103 мкр. | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1 693,1 | 2 862,7 | 1 366,4 | 280 252,2 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 1 693,1 | 2 862,7 | 1 366,4 | 28 428,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 164 082,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 87 741,5 |  |  |  |
| Детский сад в 105 мкр. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 999,9 | 135 462,6 | 400 148,3 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 999,9 | 1 472,3 | 24 761,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 129 147,2 | 295 503,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 843,1 | 79 883,6 |  |  |  |
| Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 6 445,0 | 163,6 | 155 667,2 | 50 000,0 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 644,5 | 163,6 | 15 797,1 | 50 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 107 700,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 5 800,5 |  | 32 170,1 |  |  |  |
| Сети наружного освещения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 53 011,6 | 14 195,8 | 20 001,5 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 5 322,8 | 1 419,6 | 20 001,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 47 688,8 | 12 776,2 |  |  |  |  |
| Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 615,0 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 615,0 |  |  |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 188,4 |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 697,8 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 125,8 |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 321 916,9 | 473 616,4 | 924 989,6 | 544 662,2 | 1 197 943,3 | 1 473 810,7 | 350 706,3 | 1 321 869,2 | 250 000,0 | 1 044 188,4 |  |
|  | городской бюджет | 100 771,2 | 62 439,6 | 63 083,8 | 99 694,0 | 210 764,4 | 285 950,0 | 42 765,6 | 188 869,7 | 70 000,0 | 47 664,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 683 733,9 | 735 583,0 | 239 051,3 | 637 285,2 |  | 490 697,8 |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 364 968,2 | 303 445,0 | 452 277,7 | 68 889,4 | 495 714,3 | 180 000,0 | 505 825,8 |  |
| Перечень объектов капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | всего, в том числе: |  |  |  | 67 573,2 | 78 969,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 634,9 | 7 278,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 71 691,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 27 560,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 14 180,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 13 380,4 |  |  |  |  |  |  |
| Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 7 334,3 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 7 296,1 |  |  |  |  |  |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,0 | 5 178,3 | 90 518,3 | 146 314,5 | 11 837,9 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 20,0 | 5 178,3 | 10 018,3 | 14 894,5 | 1 183,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 80 500,0 | 131 420,0 | 10 654,1 |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 63 694,3 | 101 669,2 | 81 555,5 | 81 555,5 |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 375,5 | 1 508,2 | 815,6 | 815,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 61 318,8 | 100 161,0 | 80 739,9 | 80 739,9 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 | 67 573,2 | 106 549,8 | 12 512,6 | 154 212,6 | 247 983,7 | 93 393,4 | 81 555,5 |  |
|  | городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 | 634,9 | 21 478,4 | 5 216,5 | 12 393,8 | 16 402,7 | 1 999,4 | 815,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  | 61 318,8 | 100 161,0 | 80 739,9 | 80 739,9 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 85 071,4 | 7 296,1 | 80 500,0 | 131 420,0 | 10 654,1 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 343 345,0 | 473 616,4 | 925 258,6 | 612 235,4 | 1 304 493,1 | 1 486 323,3 | 504 918,9 | 1 569 852,9 | 343 393,4 | 1 125 743,9 |  |
|  | городской бюджет | 108 796,0 | 62 439,6 | 63352,8 | 100 328,9 | 232 242,8 | 291 166,5 | 55 159,4 | 205 272,4 | 71 999,4 | 48 480,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 683 733,9 | 735 583,0 | 300 370,1 | 737 446,2 | 80 739,9 | 571 437,7 |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 431 906,5 | 388 516,4 | 459 573,8 | 149 389,4 | 627 134,3 | 190 654,1 | 505 825,8 |  |

*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.;

**в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 235 199,6 тыс. руб.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Улица Матуринская | 216,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Мамлеева | 394,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пр. Строителей | 263,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Данилова | 327,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | 204,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап) | 1 905,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | 1 235,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ» | 995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории | 2 667,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | 3 697,3 | 1 000,0 | 2 647,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | 44 143,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | 3 928,5 |  |  |  | 20 287,5 | 78 942,5 | 9 532,4 |  |  |  |  |
| Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д.51 | 1 611,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 3 195,3 | 4 963,6 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | 4 979,9 | 4 797,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 25 551,3 | 36,7 |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |
| Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | 3 842,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30» | 3 959,0 | 1 912,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | 286,4 |  | 445,5 | 500,0 | 25 394,0 | 12 026,7 | 545,1 |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | 286,4 |  | 967,8 | 31 639,4 | 15 770,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 286,4 |  | 500,0 | 500,0 | 5 910,5 | 33 154,7 | 700,8 |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад |  |  | 397,6 | 22 860,6 | 9 211,6 |  |  |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 106 069,6 | 61 317,9 |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных площадок и комплексов | 10 000,0 | 2 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | 4 357,1 | 8 822,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк Победы | 1 158,8 | 13 962,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские площадки и комплексы |  | 4 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская |  | 3 670,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды |  | 3 129,4 |  | 17 762,4 | 26 785,4 |  | 4 249,5 |  |  |  |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Широкой |  | 733,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой |  | 642,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 102 мкр. |  | 1 732,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пришкольные стадионы |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  | 21 907,8 | 2 453,9 |  |  |  |  |  |
| «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) |  | 1 669,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Пандусы |  |  | 147,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне |  |  | 914,4 | 892,8 | 1 054,0 |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории |  |  | 645,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  |  | 1 199,5 | 1 916,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 |  |  | 990,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории |  |  | 990,9 | 1 995,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской |  |  | 5 839,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту |  |  | 555,6 | 3 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта |  |  | 3 414,6 | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки для многодетных семей |  |  | 5 265,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы |  |  | 1 442,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление |  |  | 2 231,5 |  | 23,6 | 666,9 | 452,7 |  |  |  |  |
| Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста |  |  | 1 451,1 |  | 23,6 | 962,7 | 2 330,0 | 5 218,6 |  |  |  |
| Улица Надежды |  |  | 633,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева |  |  | 94,4 |  | 3 293,1 | 1,4 |  | 1,3 |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского |  |  | 3 183,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ритуальный центр |  |  | 13 706,0 | 21 014,3 | 3 951,2 |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер |  |  | 2 112,2 | 1 691,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер |  |  |  | 5 500,0 | 2 250,8 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
| Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина |  |  |  | 1 500,0 | 1 234,8 |  |  |  |  |  |  |
| Сквер у дома 115 по пр. Победы |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» |  |  |  | 775,0 |  | 1 800,0 |  |  |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 |  |  |  | 977,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи |  |  |  | 987,1 |  | 1 483,1 |  |  |  |  |  |
| Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка |  |  |  | 1 443,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) |  |  |  | 1 972,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети наружного освещения по площади Химиков |  |  | 1 422,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина |  |  |  | 195,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара |  |  |  | 1 688,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк Победы. Благоустройство территории |  |  |  | 13 881,0 | 6 888,0 | 211,7 |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 |  |  |  | 2 315,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 |  |  |  | 477,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 |  |  |  |  | 551,2 |  |  |  |  |  |  |
| Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) |  |  |  |  | 1 181,3 |  |  |  |  |  |  |
| Сквер на территории между домами № 8 по ул. Наседкина и № 9 по ул. Любецкой |  |  |  |  | 1 212,7 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской |  |  |  |  | 349,8 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы |  |  |  |  | 655,6 | 2 233,0 | 565,1 |  |  |  |  |
| Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков |  |  |  |  | 1 404,6 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) |  |  |  |  | 1 457,0 |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» |  |  |  |  | 416,2 |  |  |  |  |  |  |
| Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 492,9 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) |  |  |  |  | 569,8 |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. |  |  |  | 653,6 | 19 793,9 | 82 584,3 | 9 006,9 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |  |  |  | 869,5 |  | 533,3 | 2 204,7 | 554,7 | 28,3 |  |  |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) |  |  |  | 423,3 | 1 150,0 | 1 066,3 |  | 1,3 |  |  |  |
| Кладбище № 5 |  |  |  |  | 1 339,4 | 3 511,3 | 124 110,3 | 50 822,7 | 136 000,0 | 275 979,3 |  |
| Реконструкция кладбища № 1 |  |  |  |  | 10 740,5 |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина |  |  |  |  | 1 483,4 |  |  |  |  |  |  |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |  |  |  |  | 391,5 | 3 646,7 | 3 701,7 |  | 25,4 |  |  |
| Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети наружного освещения |  |  |  |  | 2 160,7 | 5 322,8 | 1 419,6 | 20 001,5 |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 |  |  |  |  | 3 177,4 |  |  |  |  |  |  |
| Северная объездная дорога |  |  |  |  | 8 500,0 | 52 688,7 | 365 290,4 | 337 814,2 | 166 102,1 |  |  |
| Детский сад в 103 мкр. |  |  |  |  | 1 693,1 | 2 862,7 | 1 366,4 | 28 428,6 |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |  |  |  | 1 000,0 | 302,0 |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) |  |  |  |  | 1 500,0 | 22 293,7 | 31 886,9 |  |  |  |  |
| Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе |  |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) |  |  |  |  |  | 1 980,0 |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68) |  |  |  |  |  | 1 320,0 |  |  |  |  |  |
| Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) |  |  |  |  |  | 1 350,0 |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) |  |  |  |  |  | 1 492,1 |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя |  |  |  |  |  | 1 485,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории за МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
| Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) |  |  |  |  |  | 1 624,4 |  |  |  |  |  |
| Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной |  |  |  |  |  | 1 847,1 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 144 мкр. |  |  |  |  | 436,7 | 2 127,3 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 112 мкр. |  |  |  |  | 352,4 | 12 817,5 |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева |  |  |  |  |  | 165,9 | 3 345,4 |  |  |  |  |
| Детский сад в 105 мкр. |  |  |  |  |  | 1 999,9 | 1 472,3 | 24 761,6 |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской |  |  |  |  |  | 1 826,2 | 1 945,2 | 45 053,0 |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |  |  |  |  |  |  | 1 924,6 | 13 421,8 | 20 000,0 | 45 300,0 |  |
| Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького |  |  |  |  |  | 444,6 | 11 868,6 | 36 148,8 |  |  |  |
| Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление |  |  |  |  |  | 644,5 | 163,6 | 15 797,0 | 50 000,0 |  |  |
| Ограждение территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» |  |  |  |  |  | 487,5 |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр. |  |  |  |  |  | 4 313,6 |  |  |  |  |  |
| Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б |  |  |  |  |  | 267,0 |  |  |  |  |  |
| Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева |  |  |  |  |  | 1 945,7 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной |  |  |  |  |  | 875,6 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |  |  |  |  |  | 946,0 |  | 6,0 |  |  |  |
| Улица Монтклер. Парковочные карманы |  |  |  |  |  | 2 481,2 |  |  |  |  |  |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 |  |  |  |  |  |  | 1 504,9 | 538,1 |  |  |  |
| Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) |  |  |  |  |  |  | 951,7 | 3 264,9 |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 103 мкр. |  |  |  |  |  | 261,2 | 863,2 | 24 088,6 |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 105 мкр. |  |  |  |  |  | 374,9 | 728,2 | 15 114,6 |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 106 мкр. |  |  |  |  |  | 573,6 |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |  |  |  |  |  |  | 1 853,6 | 12,0 | 30 394,4 |  |  |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе |  |  |  |  |  |  | 1 397,5 | 152,4 | 1 500,0 |  |  |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |  |  |  |  |  | 2 291,4 | 55,9 | 28,3 |  |  |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе |  |  |  |  |  |  | 2 141,9 | 123,0 |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |  |  | 13 484,0 | 50 583,4 |  |  |  |
| Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца |  |  |  |  |  |  |  | 28 649,0 |  |  |  |
| Детский сад на 220 мест в 103 мкр. |  |  |  |  |  |  | 1 324,5 | 2 022,7 |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 5.5 |  |  |  |  |  |  | 1 326,5 | 2 146,5 |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 108 |  |  |  |  |  |  | 1 768,9 | 2 442,8 |  |  |  |
| Скейт-парк |  |  |  |  |  |  | 800,1 | 20 069,6 |  |  |  |
| Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) |  |  |  |  |  |  |  | 13 543,5 |  |  |  |
| Открытые ледовые площадки |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |  |  |
| Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а) |  |  |  |  |  |  |  | 10 143,9 |  |  |  |
| Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 517,8 |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364,8 |  |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа |  |  |  |  |  |  |  | 2 190,1 |  |  |  |
| Сквер по ул. Моченкова |  |  |  |  |  |  |  | 9 718,4 | 10 463,5 |  |  |
| Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |
| Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева |  |  |  |  |  |  |  | 3 719,6 |  |  |  |
| Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б |  |  |  |  |  |  |  | 899,9 |  |  |  |
| Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 763,8 |  |  |  |
| Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) |  |  |  |  |  |  |  | 10 796,0 | 34 404,3 |  |  |
| Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) |  |  |  |  |  |  |  | 21 025,7 |  |  |  |
| Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4 938,2 |  |  |  |
| Сквер по ул. Ветеранов |  |  |  |  |  |  |  | 17 639,0 |  |  |  |
| Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  | 3 195,3 |  |  |  |
| Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,2 |  |  |  |
| Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад» № 116 (пр. Победы, 124а) |  |  |  |  |  |  |  | 2 589,4 |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,0 |  |  |  |
| Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской |  |  |  |  |  |  |  | 3 668,3 |  |  |  |
| Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев |  |  |  |  |  |  |  | 2 927,7 |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,1 |  |  |  |
| Благоустройство территории у рынка «Сказка» |  |  |  |  |  |  |  | 1 847,4 |  |  |  |
| Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,9 |  |  |  |
| Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,4 |  |  |  |
| Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. |  |  |  |  |  |  |  | 4 009,9 |  |  |  |
| Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) |  |  |  |  |  |  |  | 1 582,7 |  |  |  |
| Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) |  |  |  |  |  |  |  | 904,0 |  |  |  |
| Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,7 |  |  |  |
| Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова |  |  |  |  |  |  |  | 2 687,5 |  |  |  |
| Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 2 506,8 |  |  |  |
| Здание территориального органа власти «Управа» |  |  |  |  |  |  |  | 4 633,3 |  |  |  |
| Спортивные площадки для воркаут |  |  |  |  |  |  |  | 9 966,9 |  |  |  |
| Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) |  |  |  |  |  |  |  | 10 458,5 |  |  |  |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |  |  |  |  |  |  | 50 599,0 |  |  |  |
| МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,1 |  |  |  |
| Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,4 |  |  |  |
| Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце |  |  |  |  |  |  |  | 7 151,9 |  |  |  |
| Набережная р. Ягорбы |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 327 473,0 | 421 710,0 | 608 556,1 | 956 519,9 | 468 464,1 | 323 644,1 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фасадов зданий: Советский пр. 15, 20, 67а | 475,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос объектов муниципальной собственности | 186,4 | 881,7 | 438,9 |  |  | 892,9 |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | 10 446,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5) | 4510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | 2 300,0 |  | 2 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | 5 000,0 | 3 169,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | 4 875,6 | 2 489,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | 1 712,9 |  | 14633,1 | 11 989,2 | 2 843,5 | 10 918,9 | 106,9 |  |  |  |  |
| МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская, 26) |  | 1 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) |  |  | 969,4 | 3 745,6 | 1 398,4 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) |  |  | 876,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а) |  |  | 497,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а) |  |  | 4 500,0 | 484,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |  | 1 991,9 |  |  | 9 000,0 |  |  |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») |  |  | 4 035,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» |  |  | 978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) |  |  | 3 169,6 | 634,9 | 7 278,3 |  |  |  |  |  |  |
| Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») |  |  | 1 503,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91) |  |  | 1 806,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а |  |  | 1 215,3 | 1 000,0 | 138,9 | 20 089,9 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) |  |  |  | 5 087,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 |  |  |  | 35 000,0 | 13 774,8 |  |  |  |  |  |  |
| Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |  |  | 10 873,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы |  |  |  | 1 719,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская |  |  |  | 1 933,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |  |  | 55,3 | 6 712,7 |  |  |  |  |  |  |
| Проспект Строителей. Парковочные карманы |  |  |  | 1 573,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории |  |  |  | 695,4 | 479,3 | 50,4 |  |  |  |  |  |
| Парк Победы. Благоустройство территории |  |  |  | 70,9 | 80,5 | 49,9 |  |  |  |  |  |
| Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) |  |  |  | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) |  |  |  |  | 1 144,8 |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») |  |  |  |  | 1 335,7 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) |  |  |  |  | 14 180,1 |  |  |  |  |  |  |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой |  |  |  |  | 20,0 | 5 178,3 | 10 018,3 | 14 894,4 | 1 183,8 |  |  |
| «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение») |  |  |  |  |  | 545,9 |  |  |  |  |  |
| Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира |  |  |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  |
| Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории |  |  |  |  |  | 24,0 | 1 607,6 |  |  |  |  |
| Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) |  |  |  |  |  | 188,6 |  |  |  |  |  |
| Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42) |  |  |  |  |  |  | 131,1 |  |  |  |  |
| Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  |  |  |  | 1 123,0 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,5 |  |  |  |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста |  |  |  |  |  |  | 953,4 | 231,8 | 15 268,6 |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |  |  |  |  |  |  | 2 375,5 | 1 508,2 | 815,6 | 815,6 |  |
| МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 647,0 | 43 353,2 |  |
| Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева |  |  |  |  |  |  | 38,3 | 11,5 |  |  |  |
| МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) |  |  |  |  |  |  |  | 23 743,4 |  |  |  |
| Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |  | 1 930,8 | 10 000,0 |  |  |
| Светофорные объекты |  |  |  |  |  |  |  | 3 574,7 |  |  |  |
| Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце |  |  |  |  |  |  |  | 572,6 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) |  |  |  |  |  |  |  | 655,4 |  |  |  |
| МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17) |  |  |  |  |  |  |  | 966,5 |  |  |  |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 |  |  |  |  |  |  |  | 7 129,7 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 49 387,0 | 46 989,0 | 16 354,1 | 57 060,5 | 53 915,0 | 44 168,8 |  |