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Приложение 

к решению Череповецкой
городской Думы
от 23.12.2021 № 201


Информация
о реализации в 2021 году мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Череповец» на 2018-2024 годы»

В настоящее время в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» включены дворовые территории 371 многоквартирного дома, признанные нуждающимися и подлежащими благоустройству в рамках реализации программы. 
В период с 2017 по 2020 годы на территории города Череповца проведены работы по благоустройству 233 дворовых территорий на сумму 497 млн руб. и 11 общественных территорий на сумму 235,1 млн руб. в том числе:
2017 год – 63 двора на 106 млн руб./ 3 общественные территории на 51,2 млн руб.;
2018 год – 51 двор на 110 млн руб./ 2 общественные территории на 51,2 млн руб.;
2019 год – 65 дворов на 160 млн руб./ 5 общественных территорий на 67,3 млн руб.;
2020 год – 54 двора на 121 млн руб./ 1 общественная территория на 65,4 млн руб.
В 2021 году проведены работы по благоустройству 79 дворовых территорий на сумму порядка 216 млн рублей и 1 общественной территории – сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева – на сумму 3,35 млн руб.
По состоянию на сегодняшний день все запланированные мероприятия по благоустройству территорий завершены. Работы в отношении общественной территории оплачены в полном объеме.
По состоянию на 21.12.2021 кассовое освоение средств субсидии на благоустройство дворовых территорий составляет в общем объеме 149 млн рублей (69%), в том числе: федеральный, областной, местный бюджеты.
Переданы на оплату в Управление Федерального казначейства документы на сумму 14,7 млн руб.
На проверке в Департаменте строительства области находятся документы на оплату 16 дворовых территорий в общем объеме 48,0 млн руб. Из них на проверке в АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» находятся сметы по 6 дворам на сумму 26 млн руб. В срок до 23.12.2021 в Департамент строительства области будут представлены документы на оплату работ по благоустройству дворовых территорий на сумму порядка 4 млн руб.
На 2022 год запланированы работы по благоустройству 1 общественной территории – «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап). До города Череповца доведены денежные средства в размере 234,25 млн руб. В настоящее время на выполнение указанных работ по общественной территории заключен контракт между МКУ «УКСиР» и ООО «СК «Вектор» на сумму порядка 155,7 млн руб. Объем денежных средств в размере 78 504,38 тыс. руб. планируется перераспределить на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, будет определен общественной комиссией после доведения лимитов денежных средств.
В дальнейшем в период с 2022 по 2024 годы необходимо благоустроить 122 дворовые территории (33%), включенные в муниципальную программу.  
