ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022 № 469

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 26.10.2021 № 4132

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 (в редакции постановления мэрии города от 08.02.2022 № 250), следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	В.Е. Германов

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением мэрии города

## от 26.10.2021 № 4132

## (в редакции

## постановления мэрии города

## от 02.03.2022 № 469)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2021 года

| Непосредственные исполнители | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Власова Анастасия Сергеевна | 55 13 60 vlasova.as@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов Алексей Николаевич | 30-17-59 lysov.an@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев Сергей Николаевич | +7 (921) -058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |

# Паспорт
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации. 5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022- 2025 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 2 029 755,8 тыс. руб.; 2023 – 3 624 638,8 тыс. руб.; 2024 – 2 986 311,7 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 2 038 151,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 873 270,8 тыс. руб.; 2023 – 498 916,0 тыс. руб.; 2024 – 665 964,3 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году 24 объекта. Завершить работы по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к 2025 году. Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно). Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача удовлетворить потребность в местах обучения в общеобразовательных учреждениях, обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Поставленная задача повысит уровень комфортности населения в части отремонтированных автомобильных дорог местного значения.  Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением приведет к созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы). Укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности (культуры) и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование  6 объектов (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 5);

- физическая культура и спорт – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 4 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;

- благоустройство – 7 объектов.

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - 2021 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2023 год. Окончательная оплата за выполненные работы в январе 2024 года;

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 24 объекта.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- образование  1 объект (школьных образовательных учреждений – 1);

- дорожное хозяйство – 5 объектов;

- культура - 3 объектов;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

# 2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы с 2022 по 2025 годы.

# 3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

# состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

# 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных

# целевых программ Программы

Программа предусматривает выполнение пяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня»» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель,  МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

# 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

# реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2022 – 2 029 755,8 тыс. руб.;

- 2023 – 3 624 638,8 тыс. руб.;

- 2024 – 2 986 311,7 тыс. руб.;

- 2025 – 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 038 151,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 3 132 207,7 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 470 347,5 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование  6 объектов (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 5);

- физическая культура и спорт – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 4 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;

- благоустройство – 7 объектов.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году будут сданы в эксплуатацию 24 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- образование  1 объект (школьных образовательных учреждений – 1);

- дорожное хозяйство – 5 объектов;

- культура - 3 объектов;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

# 9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

# рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 «Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей Программы».

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

- степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

- степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

- плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| № п/п п | Наименование целевого Показателя(индикатора) | Единица измерения | Отчетный год 2020 | Текущий год 2021 | Значение показателя |  |  |  | Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | штук штук штук | 37 30 7 | 108 67 41 | 48 27 21 | 16 12 4 | 7 4 3 |  | Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 7 | 43 | 15 | 7 | 2 |  |  |
|  | -дорожное хозяйство | штук | 3 | 5 | 3 | 1 | - |  |  |
|  | - образование | штук | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 |  |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | 2 | - | - |  |  |
|  | - коммунальное хозяйство | штук | - | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  | - культура | штук | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 2 | 1 | - | - |  |  |
|  | -благоустройство | штук | 1 | 25 | 6 | 1 | - |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |  |  |
|  | - образование | штук | - | - | 1 | - | - |  |  |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - |  | - | - | - |  |  |
|  | -культура | штук | - | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 1 | 1 | - | - |  |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2025 | Сдать в эксплуатацию к 2025 году 24* объекта, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство 4 объекта; - образование 6 объектов (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 5); - физическая культура и спорт – 2 объекта; - коммунальное хозяйство – 4 объекта; -другие вопросы в области национальной экономики – 1; - благоустройство 7 объектов; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.2 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.4 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. | Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.5 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необходимость автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.6 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2024 | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 |  |
| 1.7 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году) | Невыполнение договорных обязательств по плате выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями |  |
| 1.8 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.9 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |  |
| 1.10 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» | Отсутствие парковки около БУЗВО Череповецкая городская больница № 2» |  |
| 1.11 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.12 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.13 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.14 | Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Строительство набережной южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | Отсутствие набережной Южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |  |
| 1.15 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2022 | Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |  |
| 1.16 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2022 | Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |  |
| 1.17 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) | Невыполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» |  |
| 1.18 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.19 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» | Отсутствие остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» |  |
| 1.20 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.21 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.22 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства спортивных площадок для воркаут | Отсутствие спортивных площадок для воркаут |  |
| 1.23 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022***** | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Металлург» (2 площадки) | Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Металлург» (2 площадки) |  |
| 1.24 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства скейт-парка | Отсутствие скейт-парка |  |
| 1.25 | Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Установка ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) | Отсутствие ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) |  |
| 1.26 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.27 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.28 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство открытых ледовых площадок | Отсутствие открытых ледовых площадок |  |
| 1.29 | Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.30 | Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.31 | Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.32 | Теплосеть в 117 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство теплосети в 117 мкр. | Отсутствие теплосети в 117 мкр. |  |
| 1.33 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр. | Неудовлетворение жителей города в потребности внутриквартальных проездов в 103 мкр. |  |
| 1.34 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина | Отсутствие благоустройства у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2025 | Завершить работы к 2025 году 10** объектов, в том числе по сферам: - образование 1 объект (школьных образовательных учреждений – 1; - дорожное хозяйство 5 объектов, - культура – 3 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект; достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.2 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути | Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути |  |
| 2.3 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020 | 2022*** | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения | Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |  |
| 2.5 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Выполнение капитального ремонта МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | Отсутствие капитального ремонта МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.7 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.8 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.9 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.10 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022*** | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.11 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение работ по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Невыполнение работ по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» и отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.14 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.15 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.16 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022**** | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году) | Невыполнение технологического присоединения к электрическим сетями |  |
| 2.18 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |  |
| 2.19 | Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.20 | Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22 | Невыполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22 |  |
| 2.21 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания Реализуется в рамках основного мероприятия 8 «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)» | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР»); МАУ «Череповец-Проект» | 2022 | 2025 | - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Завершить работы к 2024 году 3 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |  |
| 5.2 | Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Установка водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 | Отсутствие водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  |  |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Завершить работы к 2024 году 2 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  |  |
| 8.1 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнить капитальный ремонт моста через реку Серовку | Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |  |
| 8.2 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |  |

*в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 5, 6.

**в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7, 8.

***реализуется в рамках муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

**** реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2013-2023 годы».

*****«Развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы».

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | Всего | 873 270,8 | 498 916,0 | 665 964,3 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 873 270,8 | 498 916,0 | 665 964,3 |  |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | 816 233,1 57 037,7 | 458 710,7 40 205,3 | 625 759,0 40 205,3 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 685 007,9 | 360 531,2 | 520 258,6 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 685 007,9 | 360 531,2 | 520 258,6 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 685 007,9 | 360 531,2 | 520 258,6 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 73 586,9 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 73 586,9 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 73 586,9 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 112 252,0 | 95 418,1 | 95 418,1 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 112 252,0 | 95 418,1 | 95 418,1 |  |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» в том числе: -субсидии на иные цели, -субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 55 214,3 57 037,7 16 832,4 40 205,3 | 55 212,8 40 205,3 40 205,3 | 55 212,8 40 205,3 40 205,3 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего |  | 2 052,8 | 887,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  | 2 052,8 | 887,1 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  | 2 052,8 | 887,1 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего |  | 9 368,1 | 14 657,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ |  | 9 368,1 | 14 657,4 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  | 9 368,1 | 14 657,4 |  |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 093,8 | 1 880,5 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 1 093,8 | 1 880,5 |  |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 1 093,8 | 1 880,5 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 578,7 | 4 318,2 | 9 360,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 578,7 | 4 318,2 | 9 360,2 |  |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 578,7 | 4 318,2 | 9 360,2 |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | Всего | 2 029 755,8 | 3 624 638,8 | 2 986 311,7 |  |
|  |  | городской бюджет | 873 270,8 | 498 916,0 | 665 964,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 138 842,6 | 1 315 999,1 | 1 677 366,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 017 642,4 | 1 809 723,7 | 642 981,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 1 675 476,6 | 2 023 231,3 | 957 391,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 685 007,9 | 360 531,2 | 520 258,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 990 468,7 | 1 662 700,1 | 437 132,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 98 075,2 | 48 976,6 | 48 976,6 |  |
|  |  | городской бюджет | 73 586,9 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 112 252,0 | 95 418,1 | 95 418,1 |  |
|  |  | городской бюджет | 112 252,0 | 95 418,1 | 95 418,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 75 144,1 | 85 883,0 | 89 461,4 |  |
|  |  | городской бюджет | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 74 392,6 | 85 024,2 | 85 024,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 3 542,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего |  | 513 196,3 | 221 762,8 |  |
|  |  | городской бюджет |  | 2 052,8 | 887,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 490 697,8 | 212 040,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 20 445,7 | 8 835,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего |  | 407 306,9 | 637 277,9 |  |
|  |  | городской бюджет |  | 9 368,1 | 14 657,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 313 626,3 | 490 704,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 84 312,5 | 131 916,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 10 937,5 | 18 805,4 |  |  |
|  |  | городской бюджет | 1 093,8 | 1 880,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 450,0 | 16 247,9 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 393,7 | 677,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 57 870,4 | 431 821,2 | 936 023,9 |  |
|  |  | городской бюджет | 578,7 | 4 318,2 | 9 360,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55 000,0 | 410 402,9 | 889 597,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 291,7 | 17 100,1 | 37 066,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений: |  |  |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 954 805,5 | 1 236 711,4 | 83 592,2 |  |
|  | городской бюджет | 79 805,5 | 68 811,3 | 8 359,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 875 000,0 | 1 167 900,1 | 75 233,0 |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: |  | 513 196,3 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 2 052,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 490 697,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 20 445,7 |  |  |
| Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | всего, в том числе: | 16 666,7 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 1 666,7 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 15 000,0 |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | всего, в том числе: | 28,3 | 407 306,9 | 1 361 076,7 | 832 454,2* |
|  | городской бюджет | 28,3 | 9 368,1 | 376 556,8 | 416 227,1* |
|  | федеральный бюджет |  | 313 626,3 | 490 704,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 84 312,5 | 493 815,9 | 416 227,1* |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: |  |  |  | 516 471,9* |
|  | городской бюджет |  |  |  | 51 647,2* |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 464 824,7* |
| Реконструкция существующих напорных ниток КНС № 1 в г. Череповец Вологодской области | всего, в том числе: |  |  |  | 213 960,8 * |
|  | городской бюджет |  |  |  | 855,9 * |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 205 402,4 * |
|  | областной бюджет |  |  |  | 7 702,5 * |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | всего, в том числе: |  |  | 221 762,8 |  |
|  | городской бюджет |  |  | 887,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 212 040,7 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 8 835,0 |  |
| Детский сад в 103 мкр. | всего, в том числе: | 64 069,5 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 16 105,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 47 963,9 |  |  |  |
| Детский сад в 105 мкр. | всего, в том числе: | 70 006,4 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 17 501,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 52 504,8 |  |  |  |
| Теплосеть в 117 мкр. | всего, в том числе: |  | 178 866,0 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 5 366,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 173 500,0 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) | всего, в том числе: |  | 110 412,4 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 3 312,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 107 100,0 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) | всего, в том числе: |  | 110 412,4 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 3 312,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 107 100,0 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) | всего, в том числе: |  | 110 412,4 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 3 312,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 107 100,0 |  |  |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 1 105 576,4 | 2 667 317,8 | 1 666 431,7 | 1 562 886,9* |
|  | городской бюджет | 115 107,7 | 95 535,4 | 385 803,1 | 468 730,2* |
|  | федеральный бюджет |  | 804 324,1 | 702 744,7 | 205 402,4* |
|  | областной бюджет | 990 468,7 | 1 767 458,3 | 577 883,9 | 888 754,3* |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: |  |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 75 144,1 | 85 883,0 | 89 461,4 |  |
|  | городской бюджет | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 74 392,6 | 85 024,2 | 85 024,2 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3 542,6 |  |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 23 174,5 | 18 805,4 |  |  |
|  | городской бюджет | 13 330,8 | 1 880,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 9 450,0 | 16 247,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 393,7 | 677,0 |  |  |
| МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | всего, в том числе: | 48 976,6 | 48 976,6 | 48 976,6 |  |
|  | городской бюджет | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
| Мост через реку Серовку | всего, в том числе: | 58 318,0 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 1 026,3 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 55 000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 291,7 |  |  |  |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: |  | 431 821,2 | 936 023,9 |  |
|  | городской бюджет |  | 4 318,2 | 9 360,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 410 402,9 | 889 597,1 |  |
|  | областной бюджет |  | 17 100,1 | 37 066,6 |  |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 205 613,2 | 585 486,2 | 1 074 46,9 |  |
|  | городской бюджет | 39 596,9 | 31 545,8 | 34 743,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 138 842,6 | 511 675,0 | 974 621,3 |  |
|  | областной бюджет | 27 173,7 | 42 265,4 | 65 097,5 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 1 311 189,6 | 3 252 804,0 | 2 740 893,6 | 1 562 886,9* |
|  | городской бюджет | 154 704,6 | 127 081,2 | 420 546,2 | 468 730,2* |
|  | федеральный бюджет | 138 842,6 | 1 315 999,1 | 1 677 366,0 | 205 402,4* |
|  | областной бюджет | 1 017 642,4 | 1 809 723,7 | 642 981,4 | 888 754,3* |

*объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 28,3 | 9 368,1 | 376 556,8 |  |
| Кладбище № 5 | 136 000,0 | 275 979,3 |  |  |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 25,4 |  |  |  |
| Северная объездная дорога | 264 151,2 |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 79 805,5 | 68 811,3 | 8 359,2 |  |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | 23,1 |  |  |  |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 500,0 |  |  |  |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 28,3 |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | 15 875,2 |  |  |  |
| Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | 14 517,8 |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |  | 2 052,8 |  |  |
| Сквер по ул. Моченкова | 18 910,9 |  |  |  |
| Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | 41 179,8 |  |  |  |
| Сквер по ул. Ветеранов | 9 456,3 |  |  |  |
| Здание территориального органа власти «Управа» | 2 004,3 |  |  |  |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 262,1 |  | 150 000,0 |  |
| Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | 1 666,7 |  |  |  |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) |  |  | 887,1 |  |
| Детский сад в 103 мкр. | 16 105,6 |  |  |  |
| Детский сад в 105 мкр. | 17 501,6 |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 37,4 |  |  |  |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 45 778,3 |  |  |  |
| Автобусные остановки на Северном шоссе | 7 360,2 |  |  |  |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 16,9 | 31,3 |  |  |
| Сети наружного освещения | 254,8 |  |  |  |
| Спортивные площадки для воркаут | 3 506,3 |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 200,3 |  |  |  |
| Скейт-парк | 3 140,9 |  |  |  |
| Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) | 5 670,7 |  |  |  |
| Детский сад на 220 мест в 103 мкр. |  | 86,4 |  |  |
| Детский сад в мкр. 108 |  | 233,3 |  |  |
| Открытые ледовые площадки |  | 86,4 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) |  | 3 312,4 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) |  | 3 312,44 |  |  |
| Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) |  | 3 312,44 |  |  |
| Теплосеть в 117 мкр. |  | 5 366,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 685 007,9 | 371 952,1 | 535 803,1 |  |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 751,5 | 858,8 | 894,6 |  |
| Трамвайные пути | 10 000,0 |  |  |  |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 15 268,6 |  |  |  |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | 13 330,8 | 1 880,5 |  |  |
| МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 |  |
| Мост через реку Серовку | 1 026,3 |  |  |  |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |  | 4 318,2 | 9 360,2 |  |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 96,6 |  |  |  |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 96,6 |  |  |  |
| Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | 96,6 |  |  |  |
| Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 1 082,2 |  |  |  |
| Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | 70,2 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 2 155,8 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 521,6 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | 299,6 |  |  |  |
| МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | 655,5 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | 479,1 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 413,1 |  |  |  |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | 85,0 |  |  |  |
| МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 934,7 |  |  |  |
| Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46) | 158,7 |  |  |  |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | 4 000,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 76 010,8 | 31 545,8 | 34 743,1 | 0,0 |

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Определение целевого показателя (индикатора)1 | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)2 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)3 | Показатель, используемые в формуле4 | Метод сбора информации, индекс формы отчетности5 | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | штук штук штук | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | 1 раз в полгода, ежегодно 1 раз в полгода, ежегодно 1 раз в полгода, ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году |  | 3 3 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ «УКСиР» МКУ «УКСиР» МКУ «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | ежегодно | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году |  | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - образование | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - коммунальное хозяйство | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - культура | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - связь и информатика | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - благоустройство | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» |  | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ «УКСиР» |
|  | - образование | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - культура | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
|  | - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук |  | ежегодно |  |  | 3 |  | МКУ «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | ежегодно | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С=А/В*100%, где: С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | ежегодно | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С=А/В*100%, где: С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ «УКСиР» |

1 Характеристика содержания целевого показателя (индикатора, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса(объекта)наблюдения и(или)порядка ее измерения.

2 Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период и т.д.).

3 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.  При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей.    Пояснения   к целевому показателю(индикатору)должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

4 Приводятся показатели, используемые в расчете целевого показателя (индикатора).

5 Приводится метод сбора информации в формате индекса формы отчетности: 1 - официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому    показателю    приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

6 Приводится    наименование    органа местного самоуправления, учреждения, ответственного за сбор данных по показателю.