ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 1184

О подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план

города Череповца

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее – Порядок) (прилагается).

3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 Порядка, в сроки, определенные указанным Порядком.

4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Первый заместитель мэра города Д.А. Лавров

Приложение

к постановлению мэрии города

от 29.04.2022 № 1184

Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) | апрель 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта | апрель 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. Опубликование постановления главы города в СМИ | апрель-май 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, глава города |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | апрель - май 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | май 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | май 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, контрольно-правовое управление мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | май-июнь 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 8. | Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | май-июнь 2022 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, мэр города |