### Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 27.05.2022 № 73

Информация

о состоянии окружающей в городе Череповце, реализации мероприятий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

и Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в городе Череповце

# 1. Состояние окружающей среды города Череповца

# 1.1. Состояние атмосферного воздуха

Мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Череповца осуществляется по следующим направлениям:

на постах наблюдения филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец» (далее – Гидрометеобюро Череповец, ГМБ Череповец);

комплексом мониторинга окружающей среды, расположенном в п. Новые Углы;

на официальном сайте мэрии города с 2022 года размещается информация АО «Апатит» от автоматической системы контроля по объемам выбросов диоксида серы.

Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводятся Гидрометеобюро Череповец на шести постах наблюдения за загрязнением атмосферы государственной стационарной сети (далее – ПНЗ).

По данным ГМБ Череповец в 2021 году индекс загрязнения атмосферы города Череповца составил 6,3 единицы, уровень загрязнения атмосферного воздуха – повышенный.

По информации Северного межрегионального управления Росприроднадзора в 2021 году объем валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, поступивших в атмосферный воздух города Череповца, составил 283,5 тыс. тонн, что на 3,2 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. В общем объеме валовых выбросов отмечено увеличение: твердых веществ – на 7,8% (или на 1,2 тыс. тонн), газообразных и жидких веществ – на 0,8% (или на 2,0 тыс. тонн).

Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов от стационарных источников по основным загрязняющим веществам за 2020 и 2021 годы по городу Череповцу приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование загрязняющих веществ | Объем выбросов 2020 год (тыс. тонн) | Объем выбросов 2021 год (тыс. тонн) | «+» это увеличение, «–» это снижение (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 280,3 | 283,5 | +3,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| твердые | 15,4 | 16,6 | +1,2 |
| газообразные и жидкие | 264,9 | 266,9 | +2,0 |
| из них: |  |  |  |
| диоксид серы | 29,1 | 27,7 | -1,4 |
| оксид углерода | 208,6 | 211,8 | +3,2 |
| оксиды азота | 16,6 | 15,9 | -0,7 |

Город Череповец участвует в трех федеральных проектах (далее – ФП/РП): «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». ФП/РП «Чистый воздух» включает 3 ключевых показателя:

1) Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

К 2024 году предусмотрено снижение совокупного объема выбросов на 20% к уровню 2017 года. С учетом запланированных мероприятий прогнозное значение данного показателя составит – 32%.

По данным, опубликованным на официальном сайте Росприроднадзора, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по городу Череповцу в 2021 году сократились на 11% или на 34,9 тыс. тонн к уровню 2017 года.

В рамках реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Череповце промышленными предприятиями города в 2021 году реализованы 2 мероприятия:

ПАО «Северсталь»: «Коксоаглодоменное производство. Внедрение технологии МГС (магнито-гравитационная сепарация) обогащения Оленегорского концентрата» – реализация мероприятия завершена, выполнена установка магнитно-гравитационных сепараторов, объем финансирования составил 256 млн руб. Ожидаемый экологический эффект – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от уровня 2017 года на 4,4 тыс. тонн.

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»: «Реконструкция котельной с внедрением импортной топки с подвижной колосниковой решеткой для сжигания древесных отходов» – основные работы по мероприятию выполнены, проводятся отделочные работы здания, монтаж системы отопления. Сроки завершения работ продлены до конца I квартала 2022 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по Covid-19 и невозможностью приезда иностранных специалистов на проведение пусконаладочных работ. Объем финансирования составил 155,82 млн руб. Ожидаемый экологический эффект – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от уровня 2017 года на 0,06 тыс. тонн.

Представить информацию об объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников по городам Российской Федерации не представляется возможным, так как с 2019 года государственная и ведомственная отчетность предусматривает сбор статистических показателей о количестве зарегистрированных транспортных средств только по субъектам Российской Федерации.

С целью снижения валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2021 году за счет федерального финансирования по ФП/РП «Чистый воздух» было приобретено 12 трамвайных вагонов общей стоимостью 574 млн руб.

Также для города приобретено 35 газомоторных автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них: 17 автобусов – для МУП «Автоколонна № 1456»; 18 – для ООО «Новотранс».

На рисунке 1 показан совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Череповца.

Рис. 1 Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух г. Череповца

2) Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах-участниках проекта.

К 2024 году предусмотрено снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ на 20% к уровню 2017 года.

По данным, опубликованным на официальном портале Правительства Вологодской области, плановое значение показателя на конец года составляет 98%. Годовое значение показателя составляет 96% и будет уточнено по результатам размещения в соответствии с приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480 информации о значении показателя в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

В 2021 году приказом Росприроднадзора от 12.02.2021 года № 62 был утвержден перечень квотируемых объектов в городе Череповце. В данный перечень включено 20 объектов негативного воздействия на окружающую среду 12 предприятий города Череповца (ПАО «Северсталь», АО «Апатит», ПК «Асфальт», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», ООО «ЭкоТрансСервис» (полигон ТБО и др.), а также участки дорожной сети города (объект «автотранспорт на автодорогах города Череповца). Росприроднадзором рассчитаны и представлены на рассмотрение Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области и предприятиям квоты выбросов для квотируемых объектов предприятий города Череповца.

3) Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива.

К 2024 году предусмотрено увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 14 млн м3.

Согласно информации ООО «Газпром газомоторное топливо» объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в городе Череповце за 2021 год составил 5,42 млн м3 при плановом показателе 4,32 млн м3.

На рисунке 2 показан объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по городу Череповцу с учетом достижения 14,00 млн м3 к 2024 году.

Рис. 2 Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по г. Череповцу

В настоящее время для заправки автотранспорта, использующего в качестве топлива метан, в городе Череповце действует одна автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (далее – АГНКС) по адресу: Кирилловское шоссе,      д. 53, с проектной мощностью 12,8 млн м3 газа в год. Загруженность АГНКС в 2021 году составила 42,34% (в 2020 году – 30,46%).

Для достижения к 2024 году показателя потребления природного газа в качестве моторного топлива в объеме 14,00 млн м3 запланировано строительство дополнительной АГНКС, договор аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:951 площадью 6 500 кв. м, местоположение: Вологодская область,       г. Череповец, ул. Боршодская заключен с ООО «Газпром газомоторное топливо». Предполагаемые источники финансирования – собственные средства компаний-инвесторов и заемные средства финансовых учреждений.

1.2. Состояние водного бассейна

Поверхностные водные объекты в Череповце используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения населения, предприятий и организаций, рекреации, судоходства и рыболовства. Кроме того, поверхностные воды служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

По информации Двинско-Печорского бассейнового водного управления (отдел водных ресурсов по Вологодской области) водопотребление из поверхностных природных водных объектов в 2021 году составило 121,9 млн м3, что на 6,6 млн м3 больше, чем в 2020 году (увеличение составило 5,68%). За период с 2015 по 2021 годы объем водопотребления из природных водных объектов увеличился на 12,2 млн м3 (в основном в связи с ростом производства промышленных предприятий).

Сброс сточных вод в природную среду в 2021 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,9 млн м3 и составил 80,1 млн м3.

Информация об изменениях объема водопотребления и водоотведения по городу Череповцу приведена на рисунках 3 и 4.

Рис. 3 Объем водопотребления (млн м3)

Рис. 4 Объемы водоотведения (млн м3)

Информация о снижении массы загрязняющих веществ, поступающей со сточными водами в природные водоемы, приведена на рисунке 5:

Рис. 5 Масса загрязняющих веществ в сточных водах (тыс. тонн)

В 2021 году при уменьшении объема сброса сточных вод на 1,9 млн м3, масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 19,3% и составила 20,8 тыс. тонн, при этом сброс сточных вод без очистки отсутствует.

Уменьшение объема сброса сточных вод произошло вследствие реализации инвестиционных проектов:

ПАО «Северсталь» – реконструкция единой фильтровальной станции позволила сократить сброс загрязнений на 20%;

АО «Апатит» – строительство новых биолого-химических очистных сооружений позволило создать замкнутый цикл водооборота, снизить сброс сточных вод.

Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 4,92 млн м3 и составили 3 601,4 млн м3.

Объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2020 годом увеличился на 2,6% и составил 75,7 млн м3, объем недостаточно очищенных сточных вод снизился в 1,9 раз – с 8,3 млн м3 до 4,5 млн м3.

Источником питьевого водоснабжения города Череповца является поверхностный водоем – река Шексна. По информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце (Роспотребнадзор) в 2021 году качество воды, подаваемое в распределительную сеть города Череповца, соответствовало требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Качество воды, отобранной из водоразводящей сети, не соответствовало санитарно-химическим показателям в 0,7% проб питьевой воды (или 4 пробы из 564 исследованных). По микробиологическим, паразитологическим и радиологическим исследованиям качество питьевой воды соответствовало нормативным требованиям.

В рамках ФП/РП «Оздоровление Волги» предусмотрено к 2024 году сокращение в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. С учетом досрочной реализации мероприятий МУП «Водоканал» показатель достигнут.

В 2021 году реализовано мероприятие «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» в зданиях УФО 1, 2-й очереди Правобережного участка КОСК по адресу: ул. Промышленная, 29 и 3-й очереди Левобережного участка КОСК по адресу: Череповецкий р-он, Домозеровский с/с, пос. Лесное. На реализацию мероприятия в 2021 году предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 300,6 млн руб. Объем средств областного и местного бюджетов на обеспечение софинансирования бюджетных обязательств составил 11,3 и 1,3 млн руб. соответственно.

1.3. Отходы производства и потребления

Объекты размещения отходов влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха (метан, сернистый газ и др.), почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, растворители, диоксины), поэтому решение вопросов в сфере обращения с отходами является одной из приоритетных задач природоохранной деятельности.

Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и потребления, размещенных на городском полигоне ТБО, расположенном в пределах северо-западного промышленного узла города Череповца в районе п. Новые Углы, за период 2015-2021 годов представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем размещенных отходов (тыс. тонн) | 136,3 | 139,12 | 148,86 | 102,29 | 99,58 | 99,89 | 133,02 |
| Динамика изменения по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн) | - | 2,82 | 9,74 | -46,57 | -2,71 | 0,31 | 33,13 |

В 2021 году общее количество образовавшихся промышленных отходов на трех крупнейших предприятиях города (ПАО «Северсталь», АО «Апатит» и МУП «Водоканал») по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,330 млн тонн. При этом объем размещения промышленных отходов на полигонах уменьшился на 0,179 млн тонн.

Сравнительные данные об образовании и размещении промышленных отходов за 2020 и 2021 годы по вышеназванным предприятиям представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | «+» это рост, «–» это снижение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование (млн тонн) | 7,344 | 6,790 | 7,120 | +0,330 |
| Размещение (млн тонн) | 1,166 | 0,333 | 0,154 | -0,179 |

В рамках ФП/РП «Комплексная система обращения с ТКО» предусмотрены основные показатели:

доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (рисунок 6);

Рис. 6 Доля направленных на захоронение ТКО, в т.ч. прошедших обработку (сортировку),

в общей массе образованных ТКО (млн м3)

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (рисунок 7).

Рис. 7 Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО

В соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2018 № 941) доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов на 2021 год определена 8,1%. Фактическое значение данного показателя достигло планового и составило 8,2% (рисунок 8).

Рис. 8 Доля утилизированных ТКО в общем объеме ТКО

Для достижения целей ФП/РП «Комплексная система обращения с ТКО» необходимо активное внедрение системы раздельного накопления отходов и снижение нагрузки на полигоны. В 2021 году для города Череповца закуплены 165 синих контейнеров для раздельного накопления перерабатываемых («сухих») ТКО. На реализацию мероприятия в 2021 году предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 2,2 млн руб. Объем средств областного и местного бюджетов на обеспечение софинансирования бюджетных обязательств составил 0,09 и 0,01 млн руб. соответственно.

2. Организация природоохранной деятельности на территории города Череповца

2.1. Экологический надзор на территории города Череповца

Согласно Закону Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» комитет охраны окружающей среды мэрии города (далее – комитет, КООС) наделен отдельными государственными полномочиями по осуществлению государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа), за исключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору органом исполнительной государственной власти области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды.

В 2021 году специалистами комитета на территории города Череповца:

проведены 3 проверки по соблюдению природоохранного законодательства и 25 проверок совместно с органами прокуратуры;

проведено 171 рейдовое мероприятие по выявлению нарушений природоохранного законодательства, в том числе 30 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период;

возбуждено 271 дело об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушений требований природоохранного законодательства;

выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства;

организовано и проведено 3 совещания по вопросу организации накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Регионального оператора (ООО «Чистый След») и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ города Череповца;

проведено 728 информирований юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных требований;

размещено на официальном городском сайте 9 НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора;

составлено 187 протоколов об административных правонарушениях (из них: по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – 140).

В 2021 году по административным материалам комитета, переданным в суды, в городской бюджет поступили платежи за нарушение природоохранного законодательства в сумме 1 347,1 тыс. руб., из них:

с учетом предыдущих и переходящих дел 2020 года – 35,5 тыс. руб.;

по административным материалам за 2021 год – 1 311,6 тыс. руб.

В 2021 году комитетом собрано 59,56% от суммы начисленных за год штрафов.

В 2021 году годовой норматив трудозатрат при осуществлении регионального государственного экологического надзора выполнен на 126,54%.

2.2. Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 18.10.2018 № 4496 (далее – муниципальная программа), является мэрия города Череповца в лице комитета охраны окружающей среды мэрии города.

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты партнерства, в том числе софинансирование мероприятий за счет средств бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников (собственных средств юридических лиц).

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы поддаются измерению с использованием качественно-количественных методов в каждом конкретном случае.

В 2021 году в мероприятиях экологической направленности в рамках муниципальной программы задействовано 222,9 тыс. участников, в том числе: 66,0 тыс. участников – в мероприятиях школ и детских садов; 96,0 тыс. участников – во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и 60,9 тыс. участников – в мероприятиях городского волонтерского экологического штаба города Череповца.

Предварительная совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы составила 172,63 (отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте города Череповца).

Сведения о достижении показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы, финансирование которых осуществлялось в 2021 году, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (план) | 2021 год (факт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс загрязнения атмосферы | ед. | < 7 | 6,3 | 111,1 | Официальная информация предоставления ГМБ Череповец |
| 2. | Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце | веществ | Не менее 11 | 11 | 100,00 |  |
| 3. | Доля сообщений о превышениях предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, зафиксированных комплексом мониторинга окружающей среды «Эмерсит» в п. Новые Углы, по которым осуществлялось своевременное информирование руководства города в общем количестве сообщений, поступивших в КООС | % | 100 | 100 | 100,00 | Жители города могут ознакомиться с информацией о превышениях загрязняющих веществ в атмосферу в онлайн-режиме по ссылке: http://www.emercit.com/map/?zoom=12&lon=37.770837&lat=59.175148 |
| 4. | Уровень загрязнения атмосферы | - | повышенный | повышенный | 100,00 |  |
| 5. | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух») | % | 96,0 | 93,0 | 103,23 | Предварительная информация предоставлена ДПР ВО |
| 6. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух») | % | - | - | - | Значение показателя определено с 2022 года |
| 7. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год (РП «Чистый воздух») | млн. м 3 | 4,32 | 5,42 | 125,46 | Фактическое потребление природного газа превысило плановое значение |
| 8. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами | % | - | - | - | С 2021 года показатель перенесен в муниципальную программу «Развитие образования» |
| 9. | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел. / год | 60 | 222,9 | 371,50 | Показатель перевыполнен в связи с привлечением большего количества участников: 66,0 тыс. чел. – мероприятия в школах и детских садах (информация УО); 96,0 тыс. чел. – участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и мероприятиях городского экологического штаба города Череповца, 60,9 тыс. – иные мероприятия ВЭШ |
| 10. | Количество муниципальных учреждений – объектов для проведения мероприятий экологической направленности | объектов/год | Не менее 20 | 30 | 150,00 | Фактическое количество муниципальных учреждений – объектов для проведения мероприятий экологической направленности превысило плановое значение |
| 11. | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся | чел/ год | Не менее 10 | 67 | 670,00 | Фактическое количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся превысило плановое значение |
| 12. | Уровень экологической культуры детей и подростков: | % |  |  |  | В 2021 году показатель выполнен на 93,85%. Незначительное отклонение показателя муниципальной программы от запланированного значения объясняется следующими объективными причинами. Переход учащихся из одной школы в другую (по заявлению родителей). Дети, пришедшие из школ, которые не являются участниками комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом», ранее не проходили обучение и тестирование по уровню экологической культуры, не были активными участниками экологических мероприятий, поэтому они имеют более низкие показатели. |
|  | высокий уровень |  | 28 | 32,9 | 117,5 |  |
|  | средний уровень |  | 63 | 55,3 | 87,78 |  |
|  | низкий уровень |  | 9 | 11,8 | 76,27 |  |
| 13. | Доля реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных планом работы КООС за отчетный период (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий) | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 14. | Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов | % | 100 | 126,54 | 126,54 | Выполнение большего количества мероприятий в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) |
| 15. | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом (РП «Оздоровление Волги») | км3 | 0,01 | 0,004 | 250,00 | Перевыполнение обусловлено досрочной реализацией запланированных мероприятий |
| 16. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % | - | - | - | Значение показателя определено с 2022 года |

2.3. Деятельность волонтерского экологического штаба города Череповца

Всего в 2021 году в мероприятиях волонтерского штаба приняли участие 60,9 тыс. человек, в том числе в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» – 8,0 тыс. человек.

Мероприятия проводятся комитетом охраны окружающей среды мэрии города и членами волонтерского экологического штаба в соответствии с планом работы на конкретный календарный год.

Текущая работа волонтерского экологического штаба осуществляется по двум основным направлениям:

образовательные мероприятия (экологические уроки, семинары, конференции, конкурсы, игры, экскурсии на объекты МУП «Водоканал», ПАО «Северсталь», в ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» и др.).

В 2021 году в рамках экологического образования для детей и взрослых проведено 671 мероприятие (в 2020 году – 234 мероприятия);

практические природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки города Череповца, – это акции по уборке территорий города и берегов рек, раздельный сбор вторичного сырья, отработанных батареек и ртутьсодержащих отходов (ламп и градусников), озеленение города и др.

В 2021 году волонтерами проведено 227 мероприятий (на 47 мероприятий больше, чем в 2020 году) по уборке городских территорий и берегов рек Ягорбы и Шексны, сбору вторсырья, высадке саженцев деревьев и кустарников и др.

В рамках мероприятий, организованных членами волонтерского штаба, собрано 5528 кг макулатуры, 14800 кг стекла, 2487 кг металла, 2346 кг пластика и пищевой пленки, 1569 куб. м прочего мусора; на безвозмездной основе приняты от населения 111 ртутьсодержащих ламп и градусников и 6104 кг отработанных батареек (из них 5581 кг – в рамках городской экологической акции «Сдай батарейку – спаси ежика»); высажено 9860 корней цветов, 4784 деревьев и кустарников.

В 2021 году волонтерский экологический штаб города Череповца принимал активное участие во Всероссийских акциях: «Зеленая Весна-2021», «Вода России», «Дни защиты от экологической опасности».

В настоящее время экологическая обстановка в городе Череповце оценивается как стабильная, уровень загрязнения атмосферы повышенный. Запланированные значения показателей достигнуты. Работа в данном направлении будет продолжена.