ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 № 1659

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 30.12.2011 № 5913 ()

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 30.12.2011 № 5913 «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета» (в редакции постановления мэрии города от 09.06.2021 № 2385) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении Порядков осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Череповца».

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета (приложение 1)».

1.3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Череповца (приложение 2)».

1.4. Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета, утвержденное вышеуказанным постановлением, считать приложением 1.

1.5. В приложении 1:

1.5.1. Наименование изложить в новой редакции:

«Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета».

1.5.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Череповца (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства) (далее - бюджетные инвестиции), организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет средств городского бюджета, в том числе процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности.

Порядок применяется для осуществления бюджетных инвестиций и организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности через муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»)».

1.5.3. По тексту слово «Положение» в соответствующем падеже заменить словом «Порядок» в соответствующем падеже, за исключением пункта 3.1.8.

1.6. Постановление дополнить приложением 2 «Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Череповца» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

# Мэр города	В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города

от 07.06.2022 № 1659

(приложение 2)

Порядок принятия решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность города Череповца

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества (далее – решение) в муниципальную собственность города Череповца у единственного поставщика в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Череповца предусматриваются в бюджете муниципального образования и являются частью расходов на реализацию муниципальных программ города.

1.3. Объем бюджетных инвестиций не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в муниципальных программах города на финансовый год.

1.4. В муниципальную собственность города Череповца приобретаются завершенные строительством нежилые здания, строения, сооружения, нежилые помещения для обеспечения муниципальных нужд, введенные в эксплуатацию, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют записи об ограничениях прав.

1.5. Инициатором реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – Инициатор) может выступать главный распорядитель бюджетных средств, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы города, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Череповца.

2. Подготовка проекта решения

2.1. Инициатор представляет в адрес мэра города и финансового управления мэрии обращение (заявку) для рассмотрения на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе (далее – Экспертный совет) в соответствии с Положением об Экспертном совете, утвержденным постановлением мэрии города от 19.05.2017 № 2309.

2.2. При наличии положительного решения, принятого на Экспертном совете, по вопросу выделения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества Инициатор готовит проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в форме распоряжения мэрии города в отношении одного или нескольких объектов недвижимого имущества (далее – распоряжение).

2.3. Распоряжение должно содержать следующую информацию в отношении каждого приобретаемого объекта недвижимости:

- наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика;

- наименование приобретаемого объекта недвижимого имущества (нежилое здание, строение, сооружение, нежилое помещение);

- адрес объекта;

- характеристики объекта недвижимого имущества (площадь, этаж или этажность);

- стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества на основании отчета о рыночной оценке объекта недвижимости;

- сведения о правообладателе объекта недвижимого имущества;

- обоснование цели приобретения объекта недвижимого имущества.

2.4. Распоряжение утверждается в соответствии с Регламентом мэрии города Череповца.

3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества,

приобретаемые в муниципальную собственность города Череповца

3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.2. При исполнении городского бюджета не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.3. Объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, включаются в состав муниципальной казны.