ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022 № 1953

Об утверждении плана мероприятий

по переходу органов мэрии на использование

сведений, содержащихся в едином

федеральном информационном регистре,

содержащем сведения о населении

Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период», Постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2022 № 655 «Об утверждении плана мероприятий по переходу органов исполнительной государственной власти области на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», в целях организации мер по переходу органов мэрии города на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по переходу органов мэрии города на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее - Единый регистр населения) (прилагается).

2. Организовать работу по переходу на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения в соответствии с планом.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего общие вопросы деятельности мэрии города.

4. Представить до 1 марта 2026 года в Департамент цифрового развития Вологодской области справку об исполнении постановления Правительства Вологодской области от 30.05.2022 № 655.

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города от 30.06.2022 № 1953

План мероприятий по переходу органов мэрии на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее - план-график)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Ожидаемый результат |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа информационных систем органов мэрии города и их подведомственных учреждений, содержащих и(или) использующих сведения о населении Российской Федерации (далее - информационные системы, ресурсы, содержащие сведения о населении), и направление информации по результатам анализа в адрес Департамента цифрового развития области | 3 квартал 2022 года |  | определение перечня информационных систем и ресурсов, содержащих сведения о населении; определение перечня органов мэрии города учреждений и подведомственных учреждений, формирующих сведения о населении Российской Федерации в информационных системах и ресурсах; направление результатов анализа в Департамент цифрового развития области |  |  | МАУ «ЦМИРиТ», органы мэрии города и подведомственные им учреждения |  |
| 2 | Формирование потребности в финансировании мероприятий по доработке информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении | 2022 - 2024 годы |  | изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы |  |  | МАУ «ЦМИРиТ», управление муниципальной службы и кадровой политики, операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении |  |
| 3 | Подключение к видам сведений единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее - Единый регистр населения), размещенного на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе: | 2023 - 2024 годы |  | получение доступа к видам сведений Единого регистра населения, доработка информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении |  |  | ОМСУ, операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ» |  |
| 3.1 | направление оператору Единого регистра населения заявки на предоставление доступа к виду сведений в режиме «запрос-ответ» в соответствии с Правилами предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных сведений и сроков их предоставления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10 2021 № 1723; | 2023 - 2024 годы |  | формирование заявок на предоставление доступа от операторов информационных систем, направление заявок на предоставление доступа оператору Единого регистра населения, получение доступа к виду сведений Единого регистра населения в режиме «запрос-ответ» |  |  | ОМСУ, операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ». |  |
| 3.2 | обеспечение доработки информационных систем, ресурсов с целью организации взаимодействия с Единым регистром населения в режиме «запрос-ответ» и хранения номера записи Единого регистра населения в зависимости от результатов рассмотрения Департаментом цифрового развития области вопроса о необходимости создания региональной информационной системы (шлюза, агрегатора) с целью взаимодействия с Единым регистром населения посредством директивных видов сведений (в режиме рассылки) | 2024 год |  | доработка информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении, с целью организации взаимодействия с Единым регистром населения в режиме «запрос- ответ», хранения номера записи Единого регистра населения, актуализации сведений о физических лицах в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении |  |  | операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ». |  |
| 4 | Первоначальное приведение сведений, содержащихся в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения, их форматами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2021 № 1248* | 2023 - 2025 годы | направление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцами информационных систем, ресурсов оператору Единого регистра населения запросов о предоставлении сведений из Единого регистра населения в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в информационной системе, ресурсе, содержащих сведения о населении: - о предоставлении номера записи Единого регистра населения; - о предоставлении сведений о физическом лице, содержащихся в Едином регистре населения, для актуализации сведений о таком физическом лице в муниципальных информационной системе или ресурсе, содержащих сведения о населении, с указанием перечня актуализируемых сведений и номера записи Единого регистра населения; обеспечение хранения номера записи в информационном ресурсе, системе, содержащих сведения о населении |  | операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ». |  |  |
| 5 | Гармонизация данных о населении Российской Федерации, обеспечение их актуальности и достоверности и обеспечение возможности выявления изменений в сведениях о населении Российской Федерации, в муниципальных информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, путем приведения указанных сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения | 2023 - 2025 годы | обеспечение актуальности и достоверности сведений о физических лицах в муниципальных информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, путем приведения указанных сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения |  | операторы информационных систем, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении. |  |  |
| 6 | Внесение изменений в правовые акты мэрии, в связи с внедрением Единого регистра населения, в том числе: | 2022 - 2025 годы |  | разработка и принятие изменений в правовые акты мэрии города в связи с внедрением Единого регистра населения |  | органы мэрии, владельцы муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ». |  |  |
| 6.1 | приведение административных регламентов предоставления государственных услуг и порядков предоставления государственных услуг и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»; | 2023 - 2025 годы |  | внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг и порядки предоставления государственных услуг и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, в связи с внедрением Единого регистра населения |  | Управление муниципальной службы и кадровой политики, органы мэрии, предоставляющие государственные услуги, подведомственные учреждения, предоставляющие услуги |  |  |
| 6.2 | внесение изменений в правовые акты, регламентирующие формирование и ведение информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении | 2022 - 2025 годы |  | принятие правовых актов мэрии города |  | органы мэрии, операторы муниципальных информационных систем, содержащих сведения о населении, МАУ «ЦМИРиТ». |  |  |
| 7 | Одновременное тестовое использование Еди- ного регистра населения и информационных систем при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, и выполнения государственных функций | 2023 – 2025 годы (по мере технической готовности) |  | в рамках межведомственного электронного взаимодействия тестовое получение информации из Единого регистра населения и иных государственных информационных систем, содержащих запрашиваемые сведения |  | владельцы информации, управление муниципальной службы и кадровой политики, МАУ «ЦМИРиТ». |  |  |
| 8 | Организация в муниципальных учреждениях, подведомственных ОМСУ, перехода на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения | 2023 - 2025 годы | организация в подведомственных муниципальных учреждениях мероприятий в рамках плана-графика по переходу на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения |  | органы мэрии города и подведомственные им учреждения |  |  |
| 9 | Координация перехода структурных подразделений мэрии города и подведомственных учреждений на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения | 2022 - 2025 годы | мониторинг реализации мероприятий плана- графика |  | заместитель мэра, курирующий общие вопросы деятельности мэрии города, |  |  |

*Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 1248 «Об общих требованиях по приведению сведений о населении Российской Федерации, содержащихся в информационных ресурсах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения из которых используются в соответствии с Федеральным законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации), в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, и о порядке первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период».