


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.09.2022 № 2787



О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план
города Череповца


В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее – Порядок) согласно приложению.
3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 Порядка, в сроки, определенные указанным Порядком.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Мэр города	В.Е. Германов
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Приложение
к постановлению мэрии города от 23.09.2022 № 2787

Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
[bookmark: _GoBack]в Генеральный план города Череповца
	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Срок 
мероприятия
	Ответственный

	1 
	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) 
	сентябрь-
октябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	2
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта
	октябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	3
	Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.
Опубликование постановления главы города в СМИ
	октябрь-
ноябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
глава города

	4 
	Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту
	ноябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 


	5
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
	ноябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии

	6
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	ноябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
контрольно-правовое управление мэрии

	7
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
	ноябрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 

	8 
	Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу
	декабрь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
мэр города
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