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Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 02.02.2023 № 9

Информация

о планах на 2023 год по реализации муниципальной программы
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»
на 2022-2024 годы
Протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) города Череповца составляет 227,11 км, в том числе:

с асфальтобетонным типом покрытия – 164,47 км;
с щебеночным и грунтовым типом покрытия – 62,65 км. 

На эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяются средства в размере 212,0 млн рублей, софинансирование городского бюджета составляет – 2,376 млн рублей. 

Программа рассчитана на 6 лет – до 2024 года. Участие в ней позволит увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии (по Череповецкой агломерации), до 85%. 

В 2022 году в рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 9 улиц: 

ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийской до ул. Юбилейной и от ул. Архангельской до ул. Гоголя); 

ул. М. Горького (от пр. Победы до ул. Завокзальная);

ул. Годовикова (от ул. Ленинградская до Октябрьского пр.);

Советский пр. (от пр. Победы до ул. Заречная);

ул. К. Либкнехта;

ул. Любецкая (от ул. Наседкина до ул. Городецкой);

ул. Моченкова;

пр. Победы (от ул. Металлургов до ул. Вологодская);

ул. Первомайская;

Также в рамках бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области выполнен ремонт:

подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан (многодетные семьи), в Заягорбском и Зашекснинском районах города общей протяженностью 4,594 км.;

асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами общей площадью 5,112 тыс. кв. м.;

асфальтобетонного покрытия дороги на Октябрьском мосту площадью     24,125 тыс. кв. м.;

асфальтобетонного покрытия проезда к МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», проезда у МАУК «ДК«Строитель», общая площадь ремонта 3,512 тыс. кв. м.; 

пешеходных тротуаров 22,4 тыс. кв. м. 

На выполнение ремонтных работ предусмотрен объем финансирования в размере 529,2 млн рублей (212,0 млн рублей – федеральные средства, 2,4 млн рублей – средства городского бюджета, 283,3 млн рублей – средства Дорожного Фонда Вологодской области, 31,5 млн рублей – средства городского бюджета). Общая площадь ремонта дорог составила – 141,2 тыс. кв. м., протяженность ремонта проезжей части – 7,98 км, площадь ремонта пешеходных тротуаров – 29,3 тыс. кв. м. 

На выполнение ремонта дорог в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в 2022 году, израсходовано        13,5 млн рублей, в том числе за счет средств субсидии – 12,2 млн рублей. 

В 2023 году в рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать еще 11 улиц города на общую сумму     470 млн рублей:

путепровод (от ул. Комсомольской до Северного шоссе); 

пр. Победы (от ул. Гоголя до ул. Набережная);

ул. К. Беляева;


ул. Набережная; 

ул. Ленина (от ул. Набережной до Советского пр.);

ул. Протоиерея Трубицина;

ул. Судостроительная;

ул. Добролюбова;

ул. Весенняя;

ул. Сталеваров (от ул. Ленина до ул. Металлургов);

проезд между ул. Андреевской и ул. Васильевской.

Кроме ремонта улиц города будет продолжен ремонт тротуаров. При выделении средств из областного бюджета планируется отремонтировать 18 участков тротуаров на общую сумму порядка 77 млн рублей.

Для работы в зимний период на улицах города задействуется 120 единиц сезонной коммунальной техники (МКУ «САТ»). Ежесменно выполняются операции, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения: уборка и обработка УДС, вывоз снега.  В штате МКУ «САТ» 137 рабочих ручной уборки тротуаров. Рабочие, задействованные на ручной уборке территорий, обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой.

МКУ «САТ» заключены муниципальные контракты на вывоз снежных масс на снегоплавильные комплексы МУП «Водоканал».

С начала зимнего содержания 2022-2023 годов вывезено с улиц города 266 182 куб. м. снега, распределено 12 тыс. куб. м реагентов.

В рамках содержания устройств уличной дорожной сети МКУ «САТ» осуществляет ямочный ремонт с применением технологии литого асфальта.

В парке спецавтотранспорта предусмотрены следующие виды техники:

РЦА, прицеп к трактору МТЗ-82 – 3 единицы;

термос-бункер для литого и горячего асфальта «ВУЛКАН», на базе КАМАЗ – 1 единица;

фреза 500 мм, на многофункциональный погрузчик Бобкэт – 1 единица. 

Работы по устранению ведутся по результатам обследования муниципальных территорий города Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в Единую диспетчерскую службу 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, распоряжениям ДЖКХ. 

Работа организована в две смены, семидневную рабочую неделю.

Площади содержания устройств дорожной сети МКУ «САТ» включают дороги 3-й категории, на которых для обеспечения безопасности движения ведется устранение провалов, ям и восстановление ровности. Для этого задействовано в круглосуточном режиме работы 3 единицы специализированной техники (2 грейдера, 1 трактор Т-150).

Наряду с мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного движения силами МКУ «САТ» реализуются мероприятия по улучшению дорожной обстановки, ведутся работы по восстановлению объектов инфраструктуры дорожной сети (дорожных знаков, инженерных сооружений). На этих работах задействована ремонтная бригада в ежедневном режиме.

В 2022 году продольная и поперечная разметка на улицах города нанесена силами МКУ «САТ», на выделяемые ежегодно городом средства приобретены специализированные ТС: комплекс ШМЕЛЬ-11АН и а/м ГАЗель с оборудованием Контур. Операторы и водители прошли обучение специалистами компании СТиМ, поставщика оборудования.

Планируемый объем работ на сезон 2023 года – 60 тыс. кв. м. разметки для осуществления планов приобретаются ЛКМ.

Силами учреждения МКУ «САТ» реализуются муниципальные услуги по:

эвакуации ТС: за 2022 год – 2797 ед. (из-под знаков – 2703, бесхозных – 17);

озеленению территорий, санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений: 

	Характер работ
	Единицы
	 2022 год 

	Количество вырубленных аварийных и сухостойных деревьев
	шт
	934   

	Количество распиленных упавших деревьев
	шт
	291   

	Количество деревьев с проведенной формовочной обрезкой
	шт
	240   

	Количество деревьев с проведенной санитарной обрезкой (уборка сухих стволов, ветвей, сучьев)
	шт
	1 196   

	Протяженность подстриженных живых изгородей
	м.п.
	42 225   

	Количество высаженных деревьев МКУ «САТ», служба по озеленению
	шт
	730   

	Количество высаженных кустарников МКУ «САТ», служба по озеленению
	шт
	6 521   


регистрации захоронений на муниципальных кладбищах: за 2022 год –                 2 498 мест.

В рамках озеленения городских территорий в 2022 году высажено:

420 645 шт. цветочной рассады;
45 482 шт. луковиц тюльпана;

665 шт. деревьев и кустарников.

Выполнено озеленение 192 дуг и 27 вертикальных конструкций, а также 800 ящиков на дорожных ограждениях.

В 2022 году выполнены работы по санитарной обрезке 443 единиц зеленых насаждений и вырубке порядка 494 куб. м. сухостойных и аварийных деревьев; в планах по стрижке живой изгороди – 25 000 кв. м. В 2023 году работы по озеленению будут продолжены.
В 2022 году установлены 103 новых павильона в местах ожидания общественного транспорта. В 2023 году планируется установить еще 100 и на этом завершить программу.

Также в рамках проекта «Формирование современной городской среды» за счет средств федерального, областного и городского бюджетов планируется отремонтировать 49 дворовых территорий на общую сумму свыше 273 млн рублей.

Кроме того, будут продолжены работы по установке туалетных модулей. В 2023 году планируется установить 2 шт. на общую сумму порядка 4 млн рублей.

В рамках подготовки городских территорий к празднованию новогодних праздников были украшены 14 мест притяжения, установлены 10 новогодних елей и 26 горок. В 2023 году работы по украшению городских территорий будут продолжены, будет осуществляться наполнение мест притяжения световыми малыми архитектурными формами.

