


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


22.11.2023 № 3374



О внесении изменений 
в постановление мэрии города 
от 24.10.2022 № 3080 


В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (в редакции постановления мэрии города от 23.10.2023 № 3059), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Сроку «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить пунктов 8 следующего содержания:
«8. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство».
1.1.2. Строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«
	[bookmark: sub_10010]Общий объем финансового обеспечения Программы
	Общий объем финансового обеспечения –12 283 139,2 тыс. руб., в том числе по годам:
[bookmark: _Hlk147250026]2023 – 3 162 048,1 тыс. руб.;
2024 – 4 352 160,6 тыс. руб.;
2025 – 2 971 767,3 тыс. руб.;
2026 – 1 213 765,6 тыс. руб.;
2027 – 145 849,4 тыс. руб.;
2028 – 145 849,4 тыс. руб.;
2029 – 145 849,4 тыс. руб.;
2030 – 145 849,4 тыс. руб.	


».
1.1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
«
	[bookmark: sub_10011]Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета
	Объемы бюджетных ассигнований –2 508 560,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 – 665 403,1 тыс. руб.;
2024 – 648 470,6 тыс. руб.;
2025 – 454 760,7 тыс. руб.;
2026 – 156 528,6 тыс. руб.;
2027 – 145 849,4 тыс. руб.;
2028 – 145 849,4 тыс. руб.;
2029 – 145 849,4 тыс. руб.;
2030 – 145 849,4 тыс. руб.			.


».
1.1.4. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
- слова «15 объектов» заменить словами «17 объектов»;
- слова «9 объектов» заменить словами «10 объектов»;
- слова «1 объекта» заменить словами «3 объектов».
1.2. Раздел 7 «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» изложить в новой редакции:
«Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:
По строительству, реконструкции, модернизации к концу 2030 года в сферах:
- дорожное хозяйство - 4 объекта;
- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);
- физическая культура и спорт – 1 объект;
- коммунальное хозяйство – 6 объектов;
- благоустройство  4 объекта. 
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к концу 2030 года будут сданы в эксплуатацию 17 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к концу 2030 года в сферах:
- образование – 1 объект;
- дорожное хозяйство - 5 объектов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект;
- культура – 2 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.
Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
По ремонту завершить работы к концу 2024 года в сферах:
- благоустройство – 3 объектов.
Закончить выполнение работ по ремонту 3 объектов муниципальной собственности к концу 2024 года.
Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
- достичь 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)».
1.3. Таблицы 1-7 изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4. Таблицу 8 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«
	8
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам:
	единиц
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение ремонта
	годовая, за отчетный период
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение ремонта и работы перешли в стадию «завершения»
	-
	3
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ 
«УКСиР»

	
	-благоустройство
	единиц
	
	годовая, за отчетный период
	
	-
	3
	
	МКУ 
«УКСиР»


».
2. Положения муниципальной программы в части изменений финансового обеспечения расходов и целевых показателей на 2023 год вступают в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», предусматривающего соответствующие изменения.
Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения расходов и целевых показателей на 2024-2030 годы вступают в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы строительства.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

[bookmark: _GoBack]

Мэр города	В.Е. Германов 
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Приложение
к постановлению мэрии города
от 22.11.2023 № 3374

 
Информация о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях
Таблица 1

	№
п/п
п
	Цель, задача, направления 
на достижение цели
	Наименование 
целевого
показателя
(индикатора)
	Единица
измерения
	Отчетный
год
2021
	Текущий
год
2022
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	 Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт;
 организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	









единиц


единиц



единиц
	









61


48



13
	









51


30



21
	









40


17



23
	









13


8



5
	









9


6



3
	









1


-



1
	









-


-



-
	









-


-



-
	









-


-



-
	









-


-



-
	









х


х



х

	2
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: 
	единиц
	33
	18
	7
	7
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	-дорожное хозяйство
	единиц
	4
	4
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Индекс качества городской среды

	
	
	- образование
	единиц
	6
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- физическая культура и спорт
	единиц
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- коммунальное хозяйство
	единиц
	1
	-
	1
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- культура
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	-благоустройство
	единиц
	21
	8
	3
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	3
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: 
	единиц
	7
	3
	6
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- образование
	единиц
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	5
	1
	1
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Индекс качества городской среды

	
	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	единиц
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	-культура
	единиц
	1
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	-другие общегосударственные вопросы 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- физическая культура и спорт
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	4
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	76,74
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	5
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	х

	6.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
	единиц
	4
	26
	31
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	7.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	единиц
	29
	20
	22
	9
	34
	18
	18
	18
	18
	18
	х

	8.
	Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: 
	единиц
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	- благоустройство 
	единиц
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
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Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 2

	№
п/п
	Наименование 
основного мероприятия муниципальной программы,
 мероприятия 
	Ответственный
исполнитель, соисполнитель
	Срок
	Ожидаемый 
непосредственный 
результат, в том числе краткое описание
	Последствия нереализации основного
мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала
реализации (год)
	окончания 
реализации
(год)
	
	
	

	1
	Основное мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2030
	Сдать в эксплуатацию к 2030 году
17* объектов, в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство  4 объекта;
- образование  2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);
[bookmark: _Hlk130475627]- физическая культура и спорт – 1 объект;
- коммунальное хозяйство – 6 объектов;
- благоустройство  4 объекта;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.17
	Показатели 1, 2 и 4

	1.1
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2025

	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	Отсутствие мест захоронения

	

	1.2
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. 
	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения

	

	1.3
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2022
	2023
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
	Показатели 1, 2 и 4

	1.4
	Детский сад на 204 места в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2025
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
	

	1.5
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
	

	1.6
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.
Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города
	

	1.7
	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов
	Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов
	

	1.8
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2025
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	Отсутствие реконструкции водогрейной котельной 
«Южная»
	

	1.9
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям
	

	1.10
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	Показатели 1, 2 и 4

	1.11
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
	Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
	

	1.12
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).  
Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	

	1.13
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	

	1.14
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения. 
Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») 
	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района
	Показатели 1, 2 и 4

	1.15
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи)
	Отсутствие:
- государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
- видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи)
	Показатели 1, 2 и 4

	1.16
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023

	2023
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020
	Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020
	

	1.17
	Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 
	Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36
	

	1.18
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022
	Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022
	Показатели 1, 2 и 4

	1.19
	Сети водопровода Северного района
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Строительство сетей водопровода Северного района
	Отсутствие сетей водопровода Северного района
	Показатели 1, 2 и 4

	1.20
	Сети водопровода 
Заягорбского района
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Строительство сетей водопровода 
Заягорбского района
	Отсутствие сетей водопровода Заягорбского района
	

	1.21
	Сети водопровода 
Индустриального района
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Строительство сетей водопровода 
Индустриального района
	Отсутствие сетей водопровода Индустриального района
	

	1.22
	Сети водопровода
Зашекснинского района
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Строительство сетей водопровода
Зашекснинского района
	Отсутствие сетей водопровода Зашекснинского района
	

	1.23
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2025
	Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	

	2
	Основное мероприятие 2:
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2030
	Завершить работы к 2030 году 10** объектов, в том числе по сферам:
- образование – 1;
· дорожное хозяйство  5 объектов;
· жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект;
· культура – 2 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 2.1-2.17
	Показатели 1, 3 и 5

	2.1
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	Показатели 1, 3 и 5

	2.2
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68***
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	

	2.3
	Здание по адресу: ул. Сталеваров,22
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей 
	Невозможность завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей
	

	2.4
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста***
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям
	Показатели 1, 3 и 5

	2.5
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	Показатели 1, 3 и 5

	2.6
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы
	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы
	

	2.7
	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2025
	Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)

	Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	

	2.8
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской
	Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	

	2.9
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы
	Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы
	

	2.10
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)****
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Показатели 1, 3 и 5

	2.11
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)****
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Показатели 1, 3 и 5

	2.12
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)****
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	

	2.13
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022
	Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022
	

	2.14
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021
	Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021
	

	2.15
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2026
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям 
	Показатели 1, 3 и 5

	2.16
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	

	2.17
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок).
Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок)
	Показатели 1, 3 и 5

	2.18
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха
	

	2.19
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23»)
	Отсутствие капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23»)
	

	2.20
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Показатели 1, 3 и 5

	2.21
	МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Показатели 1, 3 и 5

	2.22
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	

	2.23
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2023
	2023
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	

	2.24
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	Срок окончания реализации не определен
	Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	

	3
	Основное мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Череповец-Проект»

	2023
	2030
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
· достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
· достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации



	Показатели 1-6

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2030
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
 - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации
	Показатели 1-5, 8

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	2023
	2030
	· достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации
	Показатели 6-7

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	2023
	2030
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 155 объектов 
	Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 155 объекта
	Показатель 7

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	2023
	2023
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2024 году в количестве 34 объектов
	Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 34 объектов
	Показатель 6

	3.2.3
	Выполнение работ (по иным целям
	УДК
	2023
	2025
	Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта
	Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту
	Показатель 6

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 4.1
	Показатели 1, 3 и 5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Отсутствие:
внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;
- создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Показатели 1, 3 и 5

	5
	Основное мероприятие 5:
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 5.1-5.3
	Показатели 1, 2 и 4

	5.1
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района

	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района
	Показатели 1, 2 и 4

	5.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	

	6
	Основное мероприятие 6: 
Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году
1 объект;
- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 6.1
	Показатели 1, 2 и 4

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2024
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города
	Показатели 1, 2 и 4

	7.
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2026
	Завершить работы к 2026 году 2 объектов;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 7.1-7.2
	Показатели 1, 3 и 5

	7.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2026
	Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну
	Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну
	Показатели 1, 3 и 5

	7.2.
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку
	Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку

	

	8.
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Указаны в п.п. 8.1
	Показатели
1, 3 и 5

	8.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 
	Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42
	Показатели
1, 3 и 5

	9.
	Основное мероприятие 9: 
Ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Завершить работы к 2023 году 3 объектов, в том числе по сферам:
· благоустройство  3 объектов;
- достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 9.1
	Показатель 8

	9.1
	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2023
	2023
	Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	

	9.2
	Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Выполнение работ по благоустройству памятника «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще
	Отсутствие благоустройства памятника «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще
	

	9.3
	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	2024
	2024
	Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской
	Отсутствие благоустройства сквера по ул. Комсомольской
	Показатель 8


    *В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.	
    **В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.
[bookmark: _Hlk130462686]    ***Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-
    2024.
    **** Реализуется в рамках муниципальных программ «Развитие образования» на 2022-2024 годы» и «Развитие образования» на 2025-2030 годы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета
Таблица 3

	№
п/п

	Наименование 
муниципальной 
программы, основного
 мероприятия
	Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы
	Всего

	665 403,1
	648 470,6 
	454 760,7
	156 528,6
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	Ответственный исполнитель:
КУИ
	665 403,1

	648 470,6
	454 760,7
	156 528,6
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	соисполнители: 
МКУ «УКСиР»,  
МАУ «Череповец-Проект»
УДК

	
501 153,1
162 583,3

1 666,7
	
426 837,6
221 633,0
	
379 520,3
75 240,4

	
81 288,2
75 240,4
	
70 609,0
75 240,4
	
70 609,0
75 240,4
	
70 609,0
75 240,4
	
70 609,0
75 240,4

	1
	Основное мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего

	242 734,0
	162 617,6
	290 935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель:
КУИ
	242 734,0
	162 617,6
	290 935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»

	242 734,0
	162 617,6
	290 935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 2: 
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего

	164 100,2
	50 001,3
	2 803,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель:
КУИ
	164 100,2
	50 001,3
	2 803,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»

	164 100,2
	50 001,3
	2 803,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Основное мероприятие 3:  
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
	Всего 
	235 260,4
	292 242,0
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	Ответственный исполнитель:
КУИ
	235 260,4
	292 242,0
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	соисполнители:
 МКУ «УКСиР»;
 МАУ «Череповец-Проект»;
УДК
	
71 010,4
162 583,3

1 666,7
	
70 609,0 
221 633,0
	
70 609,0 
75 240,4

	
70 609,0 
75 240,4

	
70 609,0 
75 240,4

	
70 609,0 
75 240,4

	
70 609,0 
75 240,4

	
70 609,0 
75 240,4


	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Основное мероприятие 5: 
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего

	12 120,5
	43 768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	12 120,5
	43 768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	12 120,5
	43 768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 6: 
Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)

	Всего

	9 368,1
	79 267,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	9 368,1
	79 267,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»

	9 368,1
	79 267,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Всего
	0,0
	4 992,2
	15 172,7
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	0,0
	4 992,2
	15 172,7
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	0,0
	4 992,2
	15 172,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего
	1 508,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	1 508,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	1 508,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Основное мероприятие 9: 
Ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего
	300,0
	 15 581,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный
исполнитель:
КУИ
	300,0
	15 581,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	300,0
	15 581,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,
федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию Программы 
Таблица 4

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, основного
 мероприятия
	Источники
ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы
	Всего
	3 162 048,1
	4 352 160,6
	2 971 767,3
	1 213 765,6
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	городской бюджет
	665 403,1
	648 470,6
	454 760,7
	156 528,6
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	федеральный 
бюджет
	523 655,4 
	1 102 304,1
	1 442 008,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 972 989,6
	2 601 385,9
	1 074 997,7
	1 057 237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Основное мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего
	2 003 434,0 
	1 811 670,7
	1 215 798,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет

	242 734,0
	162 617,6
	290 935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	0,0
	186 209,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1 760 700,0
	1 462 844,1
	924 863,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 2:
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего
	167 449,9
	50 001,3
	92 854,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	164 100,2
	50 001,3
	2 803,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	3 349,7
	0,0
	90 050,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Основное мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего
	250 260,4
	292 242,0
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	городской бюджет
	235 260,4
	292 242,0
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4
	145 849,4

	
	
	федеральный 
бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего
	1 154,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	1 143,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Основное мероприятие 5:
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего
	317 058,8
	449 115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	12 120,5
	43 768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	195 853,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	109 084,4
	405 347,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 6:
Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего
	407 306,9
	1 234 326,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	9 368,1
	79 267,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	313 626,3
	441 633,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	84 312,5
	713 424,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Всего
	0,0
	499 223,0
	1 517 265,3
	1 067 916,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	0,0
	4 992,2
	15 172,7
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	0,0
	474 461,5
	1 442 008,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	19 769,3
	60 083,7
	1 057 237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего
	15 083,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	1 508,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	13 032,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	543,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Основное мероприятие 9: 
Ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего
	300,0
	15 581,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	300,0
	15 581,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный 
бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные 
источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов
с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

	Наименование объекта
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), год

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
 в форме капитальных вложений:

	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 
	всего, в том числе:

	783 749,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет

	23 549,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	760 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средняя общеобразовательная школа в 
106 мкр.
	всего, в том числе:

	1 025 423,5
	1 234 360,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	71 784,7
	79 302,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	313 626,3
	441 633,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	640 012,5
	713 424,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Детский сад в мкр. 5.5
	всего, в том числе:
	461 243,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	16 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	444 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов
	всего, в том числе:
	0,0
	268 888,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	26 888,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	242 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	всего, в том числе:
	120 189,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	3 898,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	97 926,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	18 364,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Рыбинская на участке от 
ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	всего, в том числе:
	199 251,0
	449 159,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	10 604,0
	43 811,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	97 927,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	90 720,0
	405 347,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	всего, в том числе:
	4 402,9
	900 000,0
	500 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	4 402,9
	90 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	810 000,0
	450 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода Северного района

	всего, в том числе:
	0,0
	109 197,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	3 931,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	69 886,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	35 380,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода 
Заягорбского района

	всего, в том числе:
	0,0
	90 337,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	3 252,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	57 816,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	29 269,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода 
Индустриального района

	всего, в том числе:
	0,0
	68 703,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	2 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	43 970,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	22 259,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода 
Зашекснинского района
	всего, в том числе:
	0,0
	22 714,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	817,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	14 537,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	7 359,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	всего, в том числе:
	2 175,0
	351 750,6
	527 625,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	2 175,0
	35 175,1
	52 762,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	316 575,5
	474 863,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего объектов 
капитального строительства
	всего, в том числе:
	2 596 434,5
	3 495 112,8
	1 027 625,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	132 857,4
	285 653,6
	102 762,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	509 480,2
	627 842,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1 954 096,9
	2 581 616,6
	924 863,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Перечень объектов капитальных ремонтов:
	
	
	
	

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	всего, в том числе:

	1 254,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет

	111,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	1 143,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	всего, в том числе:
	0,0
	394 051,9
	1 517 265,3
	1 067 916,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	3 987,8
	15 172,7
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	374 461,5
	1 442 008,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	15 602,6
	60 083,7
	1 057 237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мост через реку 
Серовку
	всего, в том числе:
	0,0
	105 218,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	0,0
	1 052,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	4 166,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	всего, в том числе:
	20 060,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	3 135,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	13 032,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	3 892,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	всего, в том числе:
	206,4
	0,0
	92 835,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	206,4
	0,0
	2 785,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	90 050,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего объектов капитального ремонта
	всего, в том числе:
	21 522,0
	499 270,8
	1 610 101,2
	1 067 916,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	3 454,1
	5 040,0
	17 957,8
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	14 175,2
	474 461,5
	1 442 008,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	3 892,7
	19 769,3
	150 134,5
	1 057 237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе
	всего, в том числе:
	2 617 956,5
	3 994 383,6
	2 637 727,0
	1 067 916,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	городской бюджет
	136 311,5
	290 693,6
	120 720,4
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	523 655,4
	1 102 304,1
	1 442 008,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1 957 989,6
	2 601 385,9
	1 074 997,7
	1 057 237,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

	Наименование объекта
	Расходы (тыс. руб.) 

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	71 784,7
	79 302,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Кладбище № 5
	124 948,1  
	0,0
	187 821,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	23 549,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Детский сад в мкр. 5.5
	16 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Детский сад на 204 места в 103 мкр.
	0,0
	0,0
	86,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Детский сад в мкр. 108
	1 134,5
	0,0
	233,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов
	0,0
	26 888,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	3 898,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр
	10 604,0
	43 811,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реконструкция водогрейной котельной 
«Южная»
	4 402,9
	90 000,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	45,6
	0,0
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	79,8
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».
Берегоукрепление
	672,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	1 491,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	644,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36
	501,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	1 845,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода Северного района
	0,0
	3 931,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода 
Заягорбского района
	0,0
	3 252,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода 
Индустриального района
	0,0
	2 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети водопровода
Зашекснинского района
	0,0
	817,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	2 175,0
	35 175,1
	52 762,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе
	264 222,5
	285 653,6
	290 935,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Перечень объектов капитального ремонта 
муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета
Таблица 7

	Наименование объекта
	Расходы (тыс. руб.)

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	111,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	0,0
	3 987,8
	15 172,7
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	140 190,4
	49 935,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	167,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мост через реку Серовку
	0,0
	1 052,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	3 135,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	87,5
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	81,3
	7,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	206,4
	0,0
	2 785,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	1 132,5
	0,0
	18,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	348,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	11 441,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Набережная р. Ягорбы
	3 621,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	832,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	934,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	272,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	203,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	489,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	238,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	948,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)
	263,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)
	221,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)
	364,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (ул. Пионерская, 11)
	248,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	76,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе
	165 620,2
	54 993,5
	17 976,3
	10 679,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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