ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2023 № 3947

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (в редакции постановления мэрии города от 22.11.2023 № 3374), следующие изменения:

1.1. В титульном листе Программы:

1.1.1. В строке «Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект»»:

- слова «Купавцев Сергей Николаевич» заменить словами «Беляничев Алексей Николаевич»,

- телефон и электронную почту «+7 (921)-058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru» заменить телефоном и электронной почтой «+7921-723-28-19 belyanichev.an@cherepovetscity.ru».

1.1.2. В строке «Общий объем финансового обеспечения Программы»:

- сумму «12 283 139,2» заменить суммой «13 161 663,3»;

- сумму «3 162 048,1» заменить суммой «2 744 679,9»;

- сумму «4 352 160,6» заменить суммой «5 218 052,9»

- сумму «2 971 767,3» заменить суммой «3 401 767,3».

1.1.3. В строке «Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета»:

- сумму «2 508 560,6» заменить суммой «2 630 396,6»;

- сумму «665 403,1» заменить суммой «652 525,6»;

- сумму «648 470,6» заменить суммой «686 184,1»;

- сумму «454 760,7» заменить суммой «551 760,7».

1.1.4. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

- слова «17 объектов» заменить словами «16 объектов»;

- слова «10 объектов» заменить словами «13 объектов»;

- слова «3 объектов» заменить словами «5 объектов».

1.2. Раздел 7 «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» изложить в новой редакции:

«Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к концу 2030 года в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);

- физическая культура и спорт – 3 объекта;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- благоустройство  4 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к концу 2030 года будут сданы в эксплуатацию 16 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к концу 2030 года в сферах:

- образование – 1 объект;

- дорожное хозяйство - 8 объектов;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект;

- культура – 2 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 13 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

По ремонту завершить работы к концу 2024 года в сферах:

- благоустройство – 5 объектов.

Закончить выполнение работ по ремонту 5 объектов муниципальной собственности к концу 2024 года.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)».

1.3. Таблицы 1-7 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения расходов и целевых показателей на 2024-2030 годы вступают в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы строительства.

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	В.Е. Германов

Приложение

к постановлению мэрии города

от 28.12.2023 № 3947

Информация о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

| № п/п п | Цель, задача, направления на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчетный год 2021 | Текущий год 2022 | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  | Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | единиц единиц единиц | 61 48 13 | 51 30 21 | 40 17 23 | 14 8 6 | 11 8 3 | 1 - 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | х х х |
| 2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | 33 | 18 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | -дорожное хозяйство | единиц | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
|  |  | - образование | единиц | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - физическая культура и спорт | единиц | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - коммунальное хозяйство | единиц | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - культура | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | -благоустройство | единиц | 21 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 3 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | х |
|  |  | - образование | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - дорожное хозяйство | единиц | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
|  |  | - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | -культура | единиц | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | -другие общегосударственные вопросы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | -другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - физическая культура и спорт | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 4 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 76,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | х |
| 5 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | х |
| 6. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | 4 | 26 | 30 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 7. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | 29 | 20 | 21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х |
| 8. | Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | единиц | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | х |
|  |  | - благоустройство | единиц | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | х |

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2030 | Сдать в эксплуатацию к 2030 году 16* объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство 4 объекта; - образование 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1); - физическая культура и спорт – 3 объект; - коммунальное хозяйство – 3 объектов; - благоустройство 4 объекта; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.17 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2025 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения. Завершение работ по строительству 2 этапа кладбища № 5 в 2023 году. Продолжение строительства в 2025 году. | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.3 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.4 | Детский сад на 204 места в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2025 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2025 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2022 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.7 | Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов | Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |  |
| 1.8 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2025 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Отсутствие реконструкции водогрейной котельной «Южная» |  |
| 1.9 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 1.10 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.11 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе |  |
| 1.12 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.14 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения. Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.15 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) в 2023 году. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города в 2024 году | Отсутствие: - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, - видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи), - физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.16 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020 |  |
| 1.17 | Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 | Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 |  |
| 1.18 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.19 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2025 | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе |  |
| 1.20 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2025 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2030 | Завершить работы к 2030 году 13** объектов, в том числе по сферам: - образование – 1; - дорожное хозяйство 8 объектов; - жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект; - культура – 2 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 2.1-2.17 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.2 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68*** | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.3 | Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей | Невозможность завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей |  |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста*** | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы |  |
| 2.7 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2025 | Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |  |
| 2.8 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской | Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |  |
| 2.9 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы | Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы |  |
| 2.10 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)**** | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.11 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)**** | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)**** | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.13 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 |  |
| 2.14 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021 |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2026 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.16 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.17 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок). Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.18 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |  |
| 2.19 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») | Отсутствие капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») |  |
| 2.20 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.21 | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.22 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.23 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.24 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР»); МАУ «Череповец-Проект» | 2023 | 2030 | - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2030 | - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5, 8 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 61 объектов | Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 154 объекта | Показатель 7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2025 | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 36 объектов | Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 36 объектов | Показатель 6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям | УДК | 2023 | 2023 | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту | Показатель 6 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 4.1 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 5.1-5.3 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 6.1 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 7. | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2026 | Завершить работы к 2026 году 2 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1-7.2 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2026 | Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.2. | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Указаны в п.п. 8.1 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 8.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 9. | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2024 году 5 объектов, в том числе по сферам: - благоустройство 5 объектов; - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 9.1 | Показатель 8 |
| 9.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки | Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки |  |
| 9.2 | Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству памятника «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще | Отсутствие благоустройства памятника «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще |  |
| 9.3 | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской | Отсутствие благоустройства сквера по ул. Комсомольской | Показатель 8 |
| 9.4 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города | Отсутствие ремонта сетей наружного освещения города |  |
| 9.5 | Детские и спортивные площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок города | Отсутствие по благоустройства детских и спортивных площадок города |  |

*В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

**В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

***Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-

2024.

**** Реализуется в рамках муниципальных программ «Развитие образования» на 2022-2024 годы» и «Развитие образования» на 2025-2030 годы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 652 525,6 | 686 184,1 | 551 760,7 | 156 528,6 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 652 525,6 | 686 184,1 | 551 760,7 | 156 528,6 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» УДК | 491 056,7 159 802,2 1 666,7 | 524 551,1 161 633,0 | 416 520,3 135 240,4 | 81 288,2 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 170 313,7 | 232 975,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 170 313,7 | 232 975,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 170 313,7 | 232 975,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 163 878,5 | 71 201,3 | 2 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 163 878,5 | 71 201,3 | 2 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 163 878,5 | 71 201,3 | 2 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 233 518,0 | 232 242,0 | 205 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель: КУИ | 233 518,0 | 232 242,0 | 205 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | соисполнители: МКУ «УКСиР»; МАУ «Череповец-Проект»; УДК | 72 049,1 159 802,2 1 666,7 | 70 609,0 161 633,0 | 70 609,0 135 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 | 70 609,0 75 240,4 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 175,1 | 21 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 175,1 | 21 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 175,1 | 21 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию Программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 2 744 679,9 | 5 218 052,9 | 3 401 767,3 | 1 213 765,6 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | городской бюджет | 652 525,6 | 686 184,1 | 551 760,7 | 156 528,6 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 518 250,1 | 1 056 451,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 573 904,2 | 3 475 417,3 | 1 407 997,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 977 242,0 | 2 329 051,0 | 1 585 798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 170 313,7 | 232 975,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 806 928,3 | 2 096 075,5 | 1 257 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 167 228,2 | 262 001,3 | 92 854,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 163 878,5 | 71 201,3 | 2 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 349,7 | 190 800,0 | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 248 518,0 | 232 242,0 | 205 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | городской бюджет | 233 518,0 | 232 242,0 | 205 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 | 145 849,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 1 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 310 527,2 | 589 472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 190 448,6 | 140 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 108 070,7 | 405 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 1 024 751,3 | 1 234 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 313 626,3 | 441 633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 640 012,5 | 713 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 499 223,0 | 1 517 265,3 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 19 769,3 | 60 083,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 175,1 | 71 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 175,1 | 21 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 485 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 16 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 468 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | всего, в том числе: | 1 025 423,5 | 1 234 360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 71 784,7 | 79 302,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 313 626,3 | 441 633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 640 012,5 | 713 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 352 584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 14 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 338 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | всего, в том числе: | 0,0 | 268 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 242 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | всего, в том числе: | 113 657,7 | 333 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 3 785,4 | 33 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 92 521,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 17 350,7 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | всего, в том числе: | 199 251,0 | 589 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 10 604,0 | 43 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 97 927,0 | 140 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 90 720,0 | 405 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | всего, в том числе: | 4 215,2 | 900 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 4 215,2 | 90 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 810 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 2 175,0 | 351 750,6 | 527 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 2 175,0 | 35 175,1 | 52 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 316 575,5 | 474 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | всего, в том числе: | 152,9 | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 152,9 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 216 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: | 0,0 | 235 000,0 | 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 23 500,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 211 500,0 | 333 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 2 182 934,1 | 4 152 849,5 | 1 397 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 123 847,7 | 356 011,5 | 139 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 504 074,9 | 581 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 555 011,5 | 3 214 848,0 | 1 257 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 1 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 0,0 | 394 051,9 | 1 517 265,3 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 3 987,8 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 374 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 15 602,6 | 60 083,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | всего, в том числе: | 0,0 | 105 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 20 060,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 3 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | всего, в том числе: | 206,4 | 0,0 | 92 835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 206,4 | 0,0 | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | всего, в том числе: | 87,5 | 53 010,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 87,5 | 5 310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 47 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | всего, в том числе: | 81,3 | 134 007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 81,3 | 13 407,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 120 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | всего, в том числе: | 76,8 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 76,8 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 21 767,6 | 711 289,1 | 1 610 101,2 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 3 699,7 | 26 258,3 | 17 957,8 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 14 175,2 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 892,7 | 210 569,3 | 150 134,5 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети наружного освещения | всего, в том числе: | 0,0 | 55 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 5 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов ремонта | всего, в том числе: | 0,0 | 55 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 0,0 | 5 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 2 204 701,7 | 4 919 694,2 | 3 007 727,0 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | городской бюджет | 127 547,4 | 387 825,4 | 157 720,4 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 518 250,1 | 1 056 451,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 558 904,2 | 3 475 417,3 | 1 407 997,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 71 784,7 | 79 302,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кладбище № 5 | 124 948,1 | 0,0 | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 16 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 14 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 108 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 3 785,4 | 33 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр | 10 604,0 | 43 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 4 215,2 | 90 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 45,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | 79,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | 672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 152,9 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории у рынка «Сказка» | 1 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 2 175,0 | 35 175,1 | 52 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | 0,0 | 23 500,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 253 434,1 | 356 011,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 0,0 | 3 987,8 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 140 190,4 | 49 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | 3 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 87,5 | 5 310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 81,3 | 13 407,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | 206,4 | 0,0 | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 1 132,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | 11 441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Набережная р. Ягорбы | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | 832,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 238,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | 364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (ул. Пионерская, 11) | 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | 76,8 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 165 398,5 | 76 193,5 | 17 976,3 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |