


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




14.05.2025 № 1160


О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план
города Череповца


В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (прилагается).
3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 вышеуказанного порядка.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Мэр города	Р.Э. Маслов
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Приложение
к постановлению мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 14.05.2025 № 1160 


Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план города Череповца


	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	План (сроки)
мероприятия
	Ответственный

	1. 
	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) 
	Май 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии


	2.
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта
	Май-июнь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии


	3.
	Подготовка решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.
Опубликование постановления главы города в СМИ
	Июль-август 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии


	4. 
	Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту
	Август-
сентябрь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии 


	5.
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
	Август-
сентябрь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии

	6.
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	Сентябрь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии,
контрольно-правовое 
управление мэрии

	7.
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
	Сентябрь-
октябрь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии 

	8. 
	Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу
	Октябрь-ноябрь 2025
	Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии
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