ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА

14.05.2025 № 1058-р

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2025/2026 года

городского округа город Череповец

Вологодской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года городского округа город Череповец Вологодской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальника отдела энергетики.

3. Распоряжение подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства мэрии	С.В. Чижков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

мэра города

от 14.05.2025 № 1058-р

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

городского округа город Череповец Вологодской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области |  |  | 01.04.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 2 | Утверждение плана подготовки к отопительному периоду |  |  | 15.05.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 3 | Утверждение схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. |  |  | 01.07.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 4 | Создание комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, прочих объектов к отопительному периоду |  |  | 15.08.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 5 | Организация выполнения требований, установленных подпунктами 8.2, 8.3.3 пункта 8 правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |  | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 6 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  | 20.11.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | 1778 | 15.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН |
| 1.2 | Объекты социальной сферы | шт. | 495 | 15.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ «Центр комплексного обслуживания», объекты социальной сферы, представитель управляющей компании, осуществляющий техническое (аварийное) обслуживание объекта социальной сферы |
| 1.3 | Прочие потребители | шт. | 930 | 15.09.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, потребители тепловой энергии |
| 1.4 | Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями | шт. | 34 | 01.11.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями |
| 1.5 | Теплоснабжающие организации | шт. | 5 | 01.11.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, теплоснабжающие организации |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные | шт. | 11 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, теплоснабжающие организации |
| 2.2 | Сети теплоснабжения | км | 395,8 |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция | км | 5,4 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия» |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт | км | 4,6 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия» |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения | км | 561,349 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | км | 1,2 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Водоканал» |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Сети водоотведения | км | 683,735 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | км | 0,2 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Водоканал» |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Сети электроснабжения | км | 1957,9 |  |  |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт воздушных линий | км | 25,13 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть» |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт кабельных линий | км | 93,5 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть» |
| 5.2 | Подстанции (ТП, РП, ГПП) | шт. | 609 |  |  |
|  | Ремонт подстанций (ТП, РП, ГПП) | шт. | 109 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть» |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Сети газоснабжения | км | 364,75 | до начала отопительного периода | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, АО «Газпром газораспределение Вологда» |