


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



30.05.2025 № 1345


О внесении изменений 
в постановление мэрии города
от 19.10.2017 № 5027


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2025 годы» (в редакции постановления мэрии города от 27.12.2024 № 3678) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец».
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018 - 2025 годы» исключить.
1.3. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2025 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 10 марта 2025.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Первый заместитель 
2
мэра города	А.С. Дмитриев


УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 19.10.2017 № 5027
(в редакции
постановления мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 30.05.2025 № 1345)
	


Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»

(далее – Программа)

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Важную роль благоустройства в городе играет качество современной городской среды обитания - способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности. 
Застройка города жилыми кварталами началась со строительством металлургического комбината (50-е годы), массовая застройка - в 60 – 80 гг. прошлого столетия, в связи с чем в городе наибольшее количество жилых домов – многоэтажные многоквартирные дома (585 домов этажностью выше 5 этажей, 923 пятиэтажных дома из общего количества жилых домов – 1 775)  и незначительное количество   малоэтажных домов, что свидетельствует о плотной застройке городской территории, создающей проблемы с парковкой автомобилей и ведущей к сокращению площадей озеленения дворовых территорий.
Плотная застройка и увеличение транспортных потоков способствуют недостаточному количеству общественных пространств (территорий) в шаговой доступности от места проживания для кратковременного отдыха, прогулок горожан. 
На основе проведенной на территории Вологодской области оценки потребности и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства была сформирована данная Программа.
Комплексное решение проблем благоустройства территорий, независимо от форм собственности, способствует повышению качества жизни населения, комфортного и безопасного проживания, уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству как общественных территорий, так и дворовых территорий, развитию современной городской среды.
Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории города правилам благоустройства.
За период с 2018 по 2024 годы благоустроены 362 дворовые территории, 16 общественных пространств (территорий). В соответствии с утвержденным постановлением мэрии Порядком представления, рассмотрения предложений заинтересованных, или уполномоченных ими лиц о включении в Программу дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии принимаются заявки от заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий. Ежегодно адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, дополняется в соответствии с вышеуказанным порядком. 
В реализации проектов благоустройства общественных пространств (территорий) также предполагается участие граждан и заинтересованных организаций. 

II. Описание приоритетов и целей в сфере реализации Программы (комплексной программы) (в том числе в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития городского округа 
город Череповец Вологодской области)

Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ в развитии города. Удобное, безопасное, хорошо организованное городское пространство является не только лицом города, отражением уровня социального благополучия и успешности города, но и отношением к людям, в нем проживающим. Город должен быть комфортным для жителей, привлекательной площадкой для развития деловой активности и бизнеса, а также интересным местом для отдыха и самореализации горожан, пребывания гостей. 
Городские общественные пространства, тематические парки и скверы, городские площади у дворцов культуры и крупных социальных объектов при должном благоустройстве и правильной подаче могут стать не только центром досуга горожан, но и точкой развития новых малых предприятий в сфере туризма, спорта, общественного питания, ивент-индустрии, иных услуг. Наряду с разовыми мероприятиями (ярмарки, выставки, концерты, флэш-мобы) могут быть созданы постоянные экспозиции современных инсталляций, зоны уличного творчества.
Реализация проектов по благоустройству городской среды значительно изменит облик города, повысит его привлекательность не только для работы, но и для жизни горожан. Город станет конкурентоспособен и в борьбе за человеческий потенциал.
Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству общественных пространств (территорий), а также дворовых территорий многоквартирных домов. Работы по благоустройству территорий города благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер, с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий. 
Целями Программы являются:
1. Повышение внешней привлекательности городской среды, а также общественных территорий.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
На достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» направлен муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды».
На достижение цели Программы: повышение внешней привлекательности городской среды, а также общественных территорий реализуется муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», ведомственный проект, не связанный с реализацией национального проекта, «Осуществление благоустройства площадок».
На достижение цели Программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, направлен ведомственный проект, не связанный с реализацией национального проекта, «Благоустройство дворовых территорий».
Реализация Программы осуществляется исходя из решения задачи города, определенной стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец - территория роста», по созданию функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды с учетом полноценной обеспеченности жителей жилищной, коммунальной инфраструктуры. 
Показатели Программы оказывают влияние на достижение показателя стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец- территория роста» - «Индекс качества городской среды».

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственных программ

Программа направлена и влияет на достижение приоритетов, цели «Улучшение качества городской среды», показателя «Индекс качества городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 № 377.
Мероприятия Программы направлены также на достижение национальной цели «Создание комфортной и безопасной среды для жизни», определенной Указом  Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 
Мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках Программы осуществляются в соответствии с Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды», связанным с национальным проектом «Инфраструктура для жизни»); мероприятия по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Региональным проектом «Благоустройство территорий», не связанным с реализацией национального проекта.

IV. Задачи муниципального управления,
способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи структурных элементов Программы:
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
		2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств.
3. Осуществление благоустройства площадок.
На основании поступивших заявок формируется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025 году исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (приложение 1 к паспорту Программы), а также адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025 год (приложение 2 к паспорту Программы).
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: озеленение территорий, обустройство площадок для выгула животных, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установку малых архитектурных форм.
Адресный перечень общественных пространств (территорий), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам ежегодного голосования по отбору общественных пространств (территорий), подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы. Физическое состояние общественных пространств и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественного пространства (территории), проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства области. 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных пространств муниципальных образований области включает в себя: ремонт проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения территорий, установку скамеек, урн. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных пространств муниципальных образований области включает в себя: озеленение территорий, обустройство площадок для выгула животных, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установку малых архитектурных форм.
Постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 64 утвержден Порядок проведения органами местного самоуправления муниципальных образований области ежегодного голосования по отбору общественных пространств (территорий), подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.
Общественная комиссия утверждает перечень территорий, выносимых на электронное голосование по определению общественного пространства (территории) муниципального образования, подлежащей благоустройству в следующем году.
Ежегодное голосование по отбору общественных пространств (территорий), подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, проводится в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Интернет-ресурсом, на котором проводится электронное голосование, определена единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных пространств (территорий): https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/. Ответственным за проведение ежегодного голосования является управление по работе с общественностью мэрии.
Адресный перечень общественных пространств (территорий), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025 году отражен в приложении 3 к паспорту Программы, а также запланировано благоустройство научных детских, детских и спортивных площадок.
Программой предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных пространств (территорий), выполненных с их участием. Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Программой предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, которые проведены в рамках 1 этапа реализации Программы. 
В соответствии с федеральным законодательством Программой предусматривается условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы –1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
Муниципальным образованием «Городской округ город Череповец Вологодской области» обеспечивается следующий порядок информирования граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству территорий в рамках указанной Программы:
предусматривается размещение информационных щитов на дворовых территориях и общественных пространствах (территориях) города, благоустраиваемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Информационные щиты изготавливаются по макету, разработанному Министерством строительства Российской Федерации;
отношение реализуемых мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (территорий) к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» указывается во всех материалах информационного характера (интервью, комментарии, пресс-релизы, брошюры и т.д.);
проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в части определения перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ);
возможность проведения голосования по отбору общественных пространств (территорий), подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.
Муниципальное образование «Городской округ город Череповец Вологодской области» оставляет за собой следующие права:
- право исключать из адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств (территорий), подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств (территорий) межведомственной комиссией по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Губернатора Вологодской области от 14.02.2024 № 46 (далее – межведомственная комиссия);
- право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией.
В целях проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых софинансируется из областного бюджета, предусматриваются следующие мероприятия:
1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);
2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);
3) предоставление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее – орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).
Программа реализуется при условии проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (территорий) (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных пространств (территорий) для инвалидов и других маломобильных групп населения города.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца указан в приложении 4 к паспорту Программы.
Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности указан в приложении 5 к паспорту Программы.




V. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» 
(далее - Программа)
[bookmark: sub_1126]1. Основные положения

	Куратор Программы
	Чижков Сергей Васильевич, заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	Ответственный исполнитель Программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (далее - ДЖКХ)

	Соисполнители Программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – МКУ «УКСиР»)

	Участники Программы
	Управление по работе с общественностью мэрии, комитет по управлению имуществом города, МАУ «Череповец-Проект»

	Период реализации Программы
	1 этап 2018-2024 годы*;
2 этап 2025-2027 годы

	[bookmark: _Hlk173912679][bookmark: _Hlk176362091]Цели Программы
	1. Повышение внешней привлекательности городской среды, а также общественных территорий
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	Направления (подпрограммы)
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	1 025 249,6

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,
Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»,
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»



[bookmark: sub_1127]*Первый этап Программы реализовывался в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645.
2. Показатели Программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Базовое значение
	Значение показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	значение
	год
	2025 
	2026 
	2027 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель № 1: Повышение внешней привлекательности городской среды, а также общественных территорий;

	1.1
	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	МКУ «УКСиР»
	п. 4 (е)**

	1.2
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	100
	2024
	-
	-
	100
	МКУ «УКСиР»
	п. 4 (е)**

	1.3
	Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (включая предпроекную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели
	Ед.
	1
	2024
	2
	-
	-
	МАУ «Череповец-Проект»
	п. 4 (е)**

	1.4
	Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по благоустройству площадок
	%
	100
	2024
	100
	-
	-
	МКУ «УКСиР»
	-

	1.5
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению благоустройства площадок в части работ текущего года
	Ед.
	4
	2024
	14
	-
	-
	МКУ «УКСиР»
	-

	Цель № 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

	2.1
	[bookmark: _Hlk118895349]Доля благоустроенных дворовых территорий 
	%
	21,5
	2023
	26,9
	-
	-
	ДЖКХ
	-

	2.2
	[bookmark: _Hlk118895424]Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)
	%
	3,6
	2024
	3,8
	-
	-
	ДЖКХ
	-


** Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
[bookmark: sub_1129]
3. Структура Программы

	№
п/п

	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»
(Дмитриев Артем Сергеевич)

	КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ "Череповец-проект"
	2025-2027 годы

	1.1.
	Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 
	Удовлетворение потребностей жителей города в благоустройстве общественных территорий (Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1; Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста), внедрение цифровых решений в городской инфраструктуре
	1.1-1.3

	2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта,
«Благоустройство дворовых территорий»
(Чижков Сергей Васильевич)

	ДЖКХ
	2025 год

	2.1.
	Задача 2. «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»
	Обеспечено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов к 2025 году на 26,9%
	2.1, 2.2 

	3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Осуществление благоустройства площадок»
(Макаров Андрей Николаевич)

	КУИ, МКУ «УКСиР»
	2025 год
	

	3.1.
	Задача 3. Создание благоустроенных площадок
	Организованы  площадки для активного отдыха детей (научные детские площадки, детские и спортивные площадки) 
	1.4-1.5




4. Финансовое обеспечение Программы (комплексной программы)

	Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)
	Объем финансового обеспечение по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	всего

	Всего, в том числе:
	781 193,8
	124 463,8
	119 592,0
	1 025 249,6

	Бюджетные источники, в том числе:
	781 193,8
	124 463,8
	119 592,0
	1 025 249,6

	- городской бюджет
	272 476,5
	24 892,8
	23 918,4
	321 287,7

	- областной бюджет
	413 071,0
	12 554,8
	16 819,8
	442 445,6

	- федеральный бюджет
	95 646,3
	87 016,2
	78 853,8
	261 516,3

	1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Всего, в том числе:
	243 897,6
	124 463,8
	119 592,0
	487 953,4

	Бюджетные источники, в том числе:
	243 897,6
	124 463,8
	119 592,0
	487 953,4

	- городской бюджет
	49 187,9
	24 892,8
	23 918,4
	97 999,1

	- областной бюджет
	99 063,4
	12 554,8
	16 819,8
	128 438,0

	- федеральный бюджет
	95 646,3
	87 016,2
	78 853,8
	261 516,3

	1.1. Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства (МКУ «УКСиР»), всего, в том числе:
	2 324,9
	2 250,0
	2 250,0
	6 824,9

	Бюджетные источники, в том числе:
	2 324,9
	2 250,0
	2 250,0
	6 824,9

	- городской бюджет
	524,9
	450,0
	450,0
	1 424,9

	- областной бюджет
	1 800,0
	1 800,0
	1 800,0
	5 400,0

	1.2. Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1, (МКУ «УКСиР»), всего, в том числе:
	127 624,8
	122 213,8
	117 342,0
	367 180,6

	Бюджетные источники, в том числе:
	127 624,8
	122 213,8
	117 342,0
	367 180,6

	- городской бюджет
	25 873,4
	24 442,8
	23 468,4
	73 784,6

	- областной бюджет
	6 105,1
	10 754,8
	15 019,8
	31 879,7

	- федеральный бюджет
	95 646,3
	87 016,2
	78 853,8
	261 516,3

	1.3. Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста (МКУ «УКСиР»), всего, в том числе:
	89 822,9
	0,0
	0,0
	89 822,9

	Бюджетные источники, в том числе:
	89 822,9
	0,0
	0,0
	89 822,9

	- городской бюджет
	17 964,6
	0,0
	0,0
	17 964,6

	- областной бюджет
	71 858,3
	0,0
	0,0
	71 858,3

	1.4. Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1» (МАУ «Череповец-Проект), всего, в том числе:
	24 125,0
	0,0
	0,0
	24 125,0

	Бюджетные источники, в том числе:
	24 125,0
	0,0
	0,0
	24 125,0

	- городской бюджет
	4 825,0
	0,0
	0,0
	4 825,0

	- областной бюджет
	19 300,0
	0,0
	0,0
	19 300,0

	2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Благоустройство дворовых территорий»

	2.1. Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов (ДЖКХ), всего, в том числе:
	427 932,0
	0,0
	0,0
	427 932,0

	Бюджетные источники, в том числе:
	427 932,0
	0,0
	0,0
	427 932,0

	- городской бюджет
	200 924,4
	0,0
	0,0
	200 924,4

	- областной бюджет
	227 007,6
	0,0
	0,0
	227 007,6

	3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Осуществление благоустройства площадок»

	Всего, в том числе:
	109 364,2
	0,0
	0,0
	109 364,2

	Бюджетные источники, в том числе:
	109 364,2
	0,0
	0,0
	109 364,2

	- городской бюджет
	22 364,2
	0,0
	0,0
	22 364,2

	- областной бюджет
	87 000,0
	0,0
	0,0
	87 000,0

	3.1. Обеспечено выполнение обустройства детских и спортивных площадок (МКУ «УКСиР»), всего, в том числе:
	46 473,5
	0,0
	0,0
	46 473,5

	- городской бюджет
	9 473,5
	0,0
	0,0
	9 473,5

	- областной бюджет
	37 000,0
	0,0
	0,0
	37 000,0

	3.2. Обеспечено выполнение обустройства детских научных площадок (МКУ «УКСиР), всего, в том числе:
	62 890,7
	0,0
	0,0
	62 890,7

	- городской бюджет
	12 890,7
	0,0
	0,0
	12 890,7

	- областной бюджет
	50 000,0
	0,0
	0,0
	50 000,0



Приложение 1
к паспорту Программы


Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2025 году исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)
	№
п/п
	Адрес дворовой территории

	1

	б-р Доменщиков, 44

	2
	б-р Доменщиков, 46

	3
	ул. Ленина, 102а

	4
	ул. Ленина, 102б

	5
	ул. Ленина, 98г

	6
	ул. Ленина, 98в

	7
	ул. Ленина, 100б

	8
	ул. Любецкая, 13

	9
	ул. Любецкая, 23

	10
	ул. Любецкая, 35

	11
	ул. Ленинградская, 12

	12
	ул. Ленинградская, 16

	13
	ул. Ленинградская, 22

	14
	ул. Мира, 19а

	15
	ул. Мира, 19б

	16
	ул. Мира, 21

	17
	ул. Мира, 21б

	18
	ул. Мира, 23

	19
	ул. Мира, 23а

	20
	ул. Ленина, 153а

	21
	ул. Ленина, 155

	22
	ул. Ленина, 159

	23
	пр-кт Победы, 88

	24
	пр-кт Победы, 90

	25
	ул. К. Беляева, 21

	26
	ул. К. Беляева, 29

	27
	ул. К. Беляева, 35

	28
	пр-кт Победы, 164

	29
	пр-кт Победы, 166

	30
	ул. Юбилейная, 21

	31
	ул. Юбилейная, 23

	32
	ул. Юбилейная, 13

	33
	ул. Вологодская, 40 

	34
	ул. Ленинградская, 29

	35
	пр-кт Советский, 57

	36
	ул. Ленина, 5

	37
	пр-кт Советский, 106

	38
	пр-кт Советский, 116

	39
	ул. Юбилейная, 38

	40
	пр-кт Победы, 165

	41
	ул. Юбилейная, 44а

	42
	ул. Олимпийская, 45

	43
	ул. Олимпийская, 53

	44
	ул. Олимпийская, 63

	45
	ул. Олимпийская, 63а

	46
	пр-кт Победы, 108

	47
	пр-кт Победы, 110

	48
	ул. Краснодонцев, 96

	49
	пр-кт Победы, 188

	50
	ул. Архангельская, 11

	51
	ул. Химиков, 22

	52
	ул. К. Беляева, 44

	53
	ул. К. Беляева, 44А




Приложение 2
к паспорту Программы


Адресный перечень всех дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2025 год

	№
п/п
	Адрес дворовой территории

	1

	б-р Доменщиков, 44

	2
	б-р Доменщиков, 46

	3
	ул. Ленина, 102а

	4
	ул. Ленина, 102б

	5
	ул. Ленина, 98г

	6
	ул. Ленина, 98в

	7
	ул. Ленина, 100б

	8
	ул. Любецкая, 13

	9
	ул. Любецкая, 23

	10
	ул. Любецкая, 35

	11
	ул. Ленинградская, 12

	12
	ул. Ленинградская, 16

	13
	ул. Ленинградская, 22

	14
	ул. Мира, 19а

	15
	ул. Мира, 19б

	16
	ул. Мира, 21

	17
	ул. Мира, 21б

	18
	ул. Мира, 23

	19
	ул. Мира, 23а

	20
	ул. Ленина, 153а

	21
	ул. Ленина, 155

	22
	ул. Ленина, 159

	23
	пр-кт Победы, 88

	24
	пр-кт Победы, 90

	25
	ул. К. Беляева, 21

	26
	ул. К. Беляева, 29

	27
	ул. К. Беляева, 35

	28
	пр-кт Победы, 164

	29
	пр-кт Победы, 166

	30
	ул. Юбилейная, 21

	31
	ул. Юбилейная, 23

	32
	ул. Юбилейная, 13

	33
	ул. Вологодская, 40 

	34
	ул. Ленинградская, 29

	35
	пр-кт Советский, 57

	36
	ул. Ленина, 5

	37
	пр-кт Советский, 106

	38
	пр-кт Советский, 116

	39
	ул. Юбилейная, 38

	40
	пр-кт Победы, 165

	41
	ул. Юбилейная, 44а

	42
	ул. Олимпийская, 45

	43
	ул. Олимпийская, 53

	44
	ул. Олимпийская, 63

	45
	ул. Олимпийская, 63а

	46
	пр-кт Победы, 108

	47
	пр-кт Победы, 110

	48
	ул. Краснодонцев, 96

	49
	пр-кт Победы, 188

	50
	ул. Архангельская, 11

	51
	ул. Химиков, 22

	52
	ул. К. Беляева, 44

	53
	ул. К. Беляева, 44А








Приложение 3
к паспорту Программы


Адресный перечень общественных пространств (территорий),
 нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
 подлежащих благоустройству 
в 2025 году 

	№
п/п
	Адрес общественного пространства (территории) 

	1
	«Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1»









Приложение 4
к паспорту Программы


Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца 

	№
п/п
	Наименование застройщика
	Наименование объекта недвижимого имущества
	Адрес объекта

	1
	2
	3
	4

	1
	Орлова 
	Здание гостиницы
	Советский пр-кт ., 5

	2
	Местная религиозная организация православного Прихода храма святителя и чудотворца Николая в Северном районе г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	Здание воскресной школы. Храмовый комплекс православного прихода храма святителя и чудотворца Николая в г. Череповце.
	ул. Партизана Окинина, 15А, стр. 3

	3
	Местная религиозная организация православного Прихода храма святителя и чудотворца Николая в Северном районе г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	Здание Храмового комплекса православного прихода храма святителя и чудотворца Николая в г. Череповце. АБК с малым храмом
	ул. Партизана Окинина, 15А

	4
	Местная религиозная организация православный Приход храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат"
	Здание Храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова
	ул. Олимпийская

	5
	ООО «Фитнес Палас»
	ФОК с открытыми площадками для занятий физкультурой
	ул. К. Беляева


	6
	Утилеев Александр Сергеевич
	Объект торговли
	пр-кт Октябрьский

	7
	ГКУ ВО «СЕЗ»
	Поликлиника № 7
	Ул. Годовикова

	8
	МКУ «УКСиР»
	ФОК
	пр-кт Октябрьский



Приложение 5
к Паспорту Программы


Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента Программы (комплексной Программы), объекта
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

	
	Всего бюджетные источники, в том числе:
	92 147,8
	2 250,0
	2 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 647,8

	
	
	городской бюджет
	18 489,5
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 389,5

	
	
	областной бюджет
	73 658,3
	1 800,0
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77 258,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

	2.1
	Цифровизация 
городского хозяйства
	Всего бюджетные источники, в том числе
	2 324,9
	2 250,0
	2 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 824,9

	
	
	городской бюджет
	524,9
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 424,9

	
	
	областной бюджет
	1 800,0
	1 800,0
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,0

	2.2
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	Всего бюджетные источники, в том числе
	89 822,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89 822,9

	
	
	городской бюджет
	17 964,6  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 964,6  

	
	
	областной бюджет
	71 858,3 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71 858,3 
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