[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий

Заявитель_______________________________________________________________
                                                  (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

ИНН___________________________________________________________________ОГРН__________________________________________________________________Место нахождения_______________________________________________________
Телефон________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________________

В лице _________________________________________________________________,
                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_______________________________________________,
                                                                               (наименование документа)
именуемый Заявитель,
	изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий общей площадью 589 112 кв. м, в границах земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, с кадастровыми номерами:
- 35:21:0503001:8022 площадью 232 122 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8023 площадью 29 965 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8024 площадью 71 088 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8025 площадью 30 051 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8026 площадью 26 604 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть;
- 35:21:0503001:8028 площадью 103 271 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8029 площадью 84 773 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8033 площадью 7 907 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть;
- 35:21:0503001:8035 площадью 3 331 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть (далее – Территория КРТ), информацию о Территории КРТ, проект договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий, осмотрев Территорию КРТ, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии Территории КРТ, обязуюсь:
	- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в Извещении;
	- в случае признания победителем аукциона заключить договор о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме и установлении случаев проведения торгов на право заключения 2 и более договоров о комплексном развитии территорий».

	К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью.

	Достоверность представленных документов и информации, указанной в заявке на участие в аукционе, подтверждаю.

	С целью организации и проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдавший. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

_______________________________________________________________________
подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

«____»_______________2025 года

МП (при наличии)

Заявка зарегистрирована:

«______» __________________ 2025 ______ ч. ______ мин.	№ _________


__________	_______________________ (подпись и ФИО лица, принявшего заявку)



Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий

ДОГОВОР
о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий


г. Череповец                                                                   «____»_____________202_ года

[bookmark: _Hlk212100720]		Мэрия города Череповца (ИНН 3528009720, КПП 352801001) в лице заместителя мэра города, курирующего вопросы архитектуры и имущественных отношений Роговой С.А., действующего на основании постановления мэрии города от 07.11.2025 № 2841 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий», именуемая в дальнейшем «Мэрия», с одной стороны,
и ______________________________ (победитель торгов, участник торгов, имеющий  право на заключение договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ), в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного кодекса РФ и на основании постановлений мэрии города Череповца от 22.10.2025 № 2677 «О принятии решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий»  (далее – Решение о КРТ), от 07.11.2025 № 2841 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий», протокола от ___________________________________________________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По договору Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за свой счет, и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц, за действия (бездействие) которых Застройщик отвечает, как за свои собственные, обязуется выполнить обязательства по комплексному развитию несмежных незастроенных территорий общей площадью 589 112 кв. м в границах земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, с кадастровыми номерами:
- 35:21:0503001:8022 площадью 232 122 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8023 площадью 29 965 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8024 площадью 71 088 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8025 площадью 30 051 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8026 площадью 26 604 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть;
- 35:21:0503001:8028 площадью 103 271 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8029 площадью 84 773 кв. м с видом разрешенного использования: благоустройство территории;
- 35:21:0503001:8033 площадью 7 907 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть;
- 35:21:0503001:8035 площадью 3 331 кв. м с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть (далее – Территория КРТ).
Границы земельных участков указаны в выписках из Единого государственного реестра недвижимости от ___________, которые являются приложением 1 к настоящему Договору.
	Объекты капитального строительства, в том числе подлежащие сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, в границах Территории КРТ отсутствуют.
	Земельные участки с кадастровыми номерами 35:21:0503001:8022, 35:21:0503001:8023, 35:21:0503001:8024, 35:21:0503001:8025, 35:21:0503001:8033, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8026, 35:21:0503001:8028, 35:21:0503001:8029 находятся в территориальной зоне Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельные участки с кадастровыми номерами 35:21:0503001:8033, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8026 находятся в границах красных линий.
Посредством земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:8033 обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0503001:8036.
В остальном Территория КРТ свободна от обременений, прав и притязаний третьих лиц, в споре не состоит и под арестом не находится.
Основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при комплексном развитии Территории КРТ и исполнении условий Договора, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства указаны в приложениях 3, 4 к Договору.
	1.2. Нарушение сроков строительства и выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению Территории КРТ, предусмотренных Планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ более чем на шесть месяцев, а также неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.3 признается существенным нарушением условий Договора.
1.3. Все документы, предусмотренные Договором, техническим заданием к договору направляются Застройщиком в управление архитектуры и градостроительства мэрии города, являющимся координатором по исполнению Договора в сроки, определенные Планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ.
Управление архитектуры и градостроительства мэрии города, как координатор по исполнению Договора, самостоятельно без участия Застройщика осуществляет взаимодействие с уполномоченными органами мэрии на осуществление тех или иных полномочий по Договору.

[bookmark: _Hlk213918763]2. Срок действия и Цена Договора

2.1. Договор заключается сроком на 7 (семь) лет с момента его заключения.
2.2. Договор считается заключенным с момента оплаты Застройщиком цены права на заключение настоящего Договора в размере, указанном в пункте 2.5 настоящего Договора, и поступления денежных средств на реквизиты, указанные в п. 2.6 настоящего Договора, подписания Договора Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Об исполнении обязательств по Договору Застройщик письменно уведомляет управление архитектуры и градостроительства мэрии города с приложением подтверждающих документов.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
2.3. Прекращение существования Территории КРТ в связи с ее разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из Территории КРТ, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.
2.4. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.
2.5. Ценой Договора является цена права на заключение Договора. Цена права на заключение Договора, определенная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (протокол от ______________) составляет ____________ (__________________) руб.______коп.
2.6. Оплата цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.5 настоящего Договора, осуществляется Застройщиком путём перечисления денежных средств на реквизиты для оплаты права на заключение Договора не позднее истечения срока, установленного протоколом о результатах торгов.
Реквизиты для оплаты права на заключение Договора:
Полное наименование: Комитет по управлению имуществом города Череповца
ИНН/КПП: 3528008860/352801001;
Получатель: УФК по Вологодской области (Комитет по управлению имуществом города Череповца л/сч 04303288110);
Расчетный счет: № 40101810700000010002;
Наименование банка: ОКЦ № 10 СЗГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, г Вологда; БИК банка: 041909001;
ОКТМО: 19730000;
КБК 811 111 05012 04 0000 120.
2.7. Днем исполнения обязательств Застройщика по оплате цены Договора считается дата зачисления денежных средств в размере, указанном в пункте 2.5 Договора, на счет, указанный в пункте 2.6 Договора.

3. Порядок комплексного развития Территории КРТ

Комплексное развитие Территории КРТ осуществляется в следующем порядке.
3.1. Предоставление Застройщику земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:8024, 35:21:0503001:8023, 35:21:0503001:8022, 35:21:0503001:8025, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8033, 35:21:0503001:8026, 35:21:0503001:8029, 35:21:0503001:8028 в аренду без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, для целей реализации Решения о КРТ.
3.2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в отношении 136-го, 137-го, 140-го, 142-го микрорайонов площадью 589 112 кв. м, состоящей из проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории), в соответствии документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки города Череповца, расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, техническим заданием, являющимся приложением 2 к Договору.
3.3. Образование земельных участков в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:8024, 35:21:0503001:8023, 35:21:0503001:8022, 35:21:0503001:8025, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8033, 35:21:0503001:8026, 35:21:0503001:8029, 35:21:0503001:8028 в соответствии с Документацией по планировке территории, постановка их на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3.4. Предоставление Застройщику в соответствии с земельным законодательством земельных участков в аренду без торгов в границах Территории КРТ, в целях строительства (создания) объектов капитального строительства жилищного фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов в соответствии с Документацией по планировке территории.
3.5. Выдача Застройщику разрешений на использование земель и земельных участков в границах Территории КРТ, градостроительных планов, разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке; уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда для реализации Решения о КРТ и исполнения Договора необходима выдача таких документов.
3.6. Выполнение Застройщиком инженерных изысканий, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, в отношении подлежащих строительству на Территории КРТ объектов капитального строительства жилого и иного назначения, в том числе объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.
3.7. Строительство Застройщиком в границах Территории КРТ объектов капитального строительства жилищного фонда: индивидуальные жилые дома до 3 этажей, в объеме не менее 28 600 кв. м, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории, планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ. 
3.8. Безвозмездная передача в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, расположенных за границами земельных участков жилых домов, объектов благоустройства, расположенных на землях общего пользования в границах Территории КРТ.
3.9. Оформление прав на объекты недвижимого имущества, созданные в границах Территории КРТ, в том числе подлежащих безвозмездной передаче в собственность городского округа город Череповец Вологодской области, включая проведение кадастровых работ, внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества. Оплата госпошлины за государственную регистрацию объектов недвижимости (при наличии) оплачивается Застройщиком.
Право собственности на завершенные строительством и введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества, построенные Застройщиком на Территории КРТ, возникает у Застройщика, а также у лица, являющегося Застройщиком на основании договора субаренды земельного участка, за исключением объектов, построенных Застройщиком на Территории КРТ и подлежащих безвозмездной передаче в собственность городского округа город Череповец Вологодской области.
Датой окончания жилищного и иного строительства на образованных земельных участках в границах Территории КРТ является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах Территории КРТ.
3.10. Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению в границах Территории КРТ, образованных из нее земельных участков, в соответствии с нормами, установленными законодательством и местными нормативами градостроительного проектирования исходя из площади Территории КРТ, общего объема строительства и численности планируемого населения, в соответствии с документацией по планировке территории и минимальным перечнем видов работ, а именно: обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров, обустройство парковок, обустройство спортивных, детских площадок, обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования, освещение территорий общего пользования, обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, озеленение территорий общего пользования, в соответствии с Планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ. 

4. Обязательства сторон

4.1. Мэрия в лице уполномоченных органов обязуется:
4.1.1. Предоставить Застройщику земельные участки в границах Территории в аренду без проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, для целей реализации Решения о КРТ. Размер арендной платы за предоставление земельных участков устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Уполномоченный орган – комитет по управлению имуществом города.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 23 рабочих дней со дня поступления в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором заявления о предоставлении земельных участков.
4.1.2. В случае необходимости организовать работу по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца в части изменения основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и (или) предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства – не позднее чем 90 календарных дней со дня утверждения Документации по планировке территории.
4.1.3. Обеспечить проверку подготовленной Застройщиком Документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки и проекта межевания территории, и рассмотрение Документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклонить такую документацию и направить ее на доработку. 
Уполномоченный орган мэрии – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства – 90 календарных дней со дня представления Застройщиком Документации по планировке территории в управление архитектуры и градостроительства мэрии города.
4.1.4. Утвердить Документацию по планировке территории в границах территории, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Договора, в соответствии документами территориального планирования, Правилами землепользования и застройки города Череповца, расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, техническим заданием, являющимся приложением 2 к Договору.
Уполномоченный орган мэрии – Мэрия.
Максимальный срок выполнения обязательств – не позднее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории.
4.1.5. Рассмотреть и утвердить, а при наличии замечаний отправить на доработку, представленный Застройщиком План-график реализации комплексного развития территории КРТ и утвердить его дополнительным соглашением к Договору.
Уполномоченный орган мэрии на рассмотрение, согласование и обеспечение утверждения Плана-графика реализации комплексного развития территории КРТ – управление архитектуры и градостроительства мэрии города.
Уполномоченное лицо на подписание дополнительного соглашения – мэрия города в лице заместителя мэра города, курирующего вопросы архитектуры и имущественных отношений.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 1 (одного) месяца со дня представления Плана-графика реализации комплексного развития территории КРТ Застройщиком в управление архитектуры и градостроительства мэрии города.
При наличии замечаний к Плану-графику реализации комплексного развития территории КРТ управление архитектуры и градостроительства мэрии города направляет такие замечания в адрес Застройщика в письменной форме с указанием срока на их устранение.
При отсутствии замечаний согласованный управлением архитектуры и градостроительства мэрии города План-график реализации комплексного развития территории КРТ направляется заместителю мэра города, курирующему вопросы архитектуры и имущественных отношений в целях подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
4.1.6. Внести изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города (Генеральный план города Череповца, Правила землепользования и застройки города Череповца) в случае необходимости.
Уполномоченный орган мэрии – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательств – в течение 90 календарных дней со дня утверждения документации по планировке территории в целях ее комплексного развития.
4.1.7. Изменить виды разрешенного использования вновь образованных земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Уполномоченный орган – комитет по управлению имуществом города.
Максимальный срок выполнения обязательства - после утверждения Документации по планировке территории в соответствии с п. 4.1.4 Договора, в течение 18 рабочих дней со дня представления Застройщиком выписок, предусмотренных пунктом 4.3.7 Договора 
4.1.8. Предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки в границах Территории КРТ, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства (создания) объектов капитального строительства жилищного фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории. Размер арендной платы за предоставление земельных участков устанавливается в соответствии с действующим законодательством. А также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выдать разрешения на использование земель и земельных участков в границах Территории КРТ.
Уполномоченный орган – комитет по управлению имуществом города.
Максимальный срок выполнения обязательства - в течение 25 рабочих дней со дня предоставления Застройщиком в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором заявления о предоставлении земельных участков и заявлений о выдаче разрешения на использование земель и земельных участков.
4.1.9. В случаях, установленных действующим законодательством выдать градостроительные планы земельных участков; разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, а также уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке (далее – уведомление); уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление).
Уполномоченный орган мэрии на выдачу градостроительного плана земельного участка – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства по выдаче градостроительного плана земельного участка – 14 рабочих дней с момента поступления заявления о выдаче градостроительного плана;
Уполномоченный орган мэрии на выдачу разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства по выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений – 5 рабочих дней с момента поступления заявления и документов в соответствии со ст. 51, 51.1, 55 Градостроительного кодекса РФ.
4.1.10. Согласовать представленную Застройщиком проектную документацию объектов коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры.
Уполномоченный орган мэрии – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства – 15 рабочих дней со дня представления Застройщиком проектной документации в управление архитектуры и градостроительства мэрии города.
4.1.11. Принять от Застройщика безвозмездно в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области объекты коммунальной, транспортной инфраструктуры, расположенные за границами земельных участков жилых домов, объекты благоустройства, расположенные на землях общего пользования в границах Территории КРТ.
Уполномоченный орган на принятие объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства – комитет по управлению имуществом города Череповца.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 21 рабочий день с даты поступления ходатайства Застройщика.
4.1.12. После выполнения в полном объеме Договора рассмотреть представленный Застройщиком акт о результатах реализации Договора.
Уполномоченный орган мэрии на рассмотрение представленного Застройщиком акта о результатах реализации Договора – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, комитет по управлению имуществом мэрии города Череповца.
Уполномоченное лицо на утверждение акта о результатах реализации Договора – мэрия города в лице заместителя мэра города, курирующий вопросы архитектуры и имущественных отношений.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 30 календарных дней после исполнения в полном объеме Договора и предоставлении подписанного со стороны Застройщика акта о реализации Договора.
4.2. Мэрия имеет право:
4.2.1. в лице уполномоченных органов мэрии на беспрепятственный доступ на Территорию КРТ с целью контроля за использованием территории и его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.2.2. в лице управления архитектуры и градостроительства мэрии города требовать от Застройщика предоставления отчетов о ходе развития Территории КРТ в соответствии с Планом-графиком реализации комплексного развития территории КРТ.
4.2.3. в лице управления архитектуры и градостроительства мэрии города требовать от Застройщика устранения выявленных Застройщиком нарушений условий Договора в срок, установленный уполномоченным органом.
4.2.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 Договора.
Отказ Мэрии от исполнения Договора влечет прекращение права аренды Застройщика на земельный участок, предоставленный ему для целей реализации Решения о КРТ, а также прекращение прав субаренды на земельные участки в случае предоставления их или их частей в субаренду.
4.3. Застройщик обязуется:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать Территорию КРТ в соответствии с целевым назначением.
4.3.3. Обеспечивать уполномоченным органам мэрии беспрепятственный доступ на территорию КРТ, образованные из этой территории земельные участки для контроля за их использованием и осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.
4.3.4. Направить в комитет по управлению имуществом города заявления о предоставлении в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в аренду без проведения торгов земельных участков, расположенных в границах Территории, для целей реализации Решения о КРТ.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
4.3.5. Разработать и представить на утверждение в управление архитектуры и градостроительства мэрии города Документацию по планировке территории в границах территории, определенной пунктом 3.2 настоящего Договора, состоящую из проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, техническим заданием, являющимся приложением 2 к Договору.
В документации по планировке территории предусмотреть:
- благоустройство и озеленение в соответствии с нормами, установленными законодательством и местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из площади территории, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Договора, общего объема строительства и численности планируемого населения, минимальным перечнем видов работ по благоустройству:
обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров;
обустройство парковок;
обустройство спортивных, детских площадок;
обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования;
освещение территорий общего пользования;
обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов;
озеленение территорий общего пользования;
- объем строительства объектов капитального строительства жилищного фонда при комплексном развитии в границах Территории КРТ составляет не менее 28 600 кв. м.
Максимальный срок выполнения обязательства - в течение 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.
В случае направления Управлением архитектуры и градостроительства мэрии документации по планировке территории на доработку, осуществить доработку и представить повторно в управление архитектуры и градостроительства мэрии города в срок, установленный уполномоченным органом мэрии. При этом, в случае доработки документации из-за наличия несоответствий требованиям действующего законодательства установленный максимальный срок исполнения данного обязательства изменению не подлежит. Срок проверки документации Управлением архитектуры и градостроительства мэрии, установленный п. 4.1.3. настоящего договора не входит в максимальный срок исполнения обязательства.
4.3.6. Разработать в соответствии с условиями настоящего Договора, Документацией по планировке территории и представить на утверждение в управление архитектуры и градостроительства мэрии города План-график реализации комплексного развития территории КРТ, содержащий перечень объектов капитального строительства, коммунальной и транспортной инфраструктуры и перечень видов работ по благоустройству и озеленению, максимальные сроки осуществления строительства объектов и выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению. Оперативно устранять выданные при его согласовании замечания.
Максимальный срок выполнения обязательства - не позднее 2-х месяцев со дня утверждения документации по планировке территории. В случае возврата Плана-графика реализации комплексного развития Территории КРТ управлением архитектуры и градостроительства мэрии города на доработку предоставление отредактированного Плана-графика реализации комплексного развития Территории КРТ осуществляется в срок, указанный в уведомлении о возврате на доработку Плана -графика реализации комплексного развития Территории КРТ.
План-график реализации комплексного развития Территории КРТ утверждается путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
В План-график реализации комплексного развития Территории КРТ по соглашению сторон могут вносится изменения, которые утверждаются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3.7. За счет собственных (заемных) средств осуществить образование земельных участков в границах Территории КРТ в соответствии с проектом межевания территории, обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета образованных участков в границах Территории КРТ. Передать комитету по управлению имуществом города Череповца выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости всех образованных земельных участков. 
Максимальный срок выполнения обязательства – не более 60 (рабочих) дней с момента утверждения в установленном порядке Документации по планировке территории.
4.3.8. Направить в соответствии с земельным законодательством заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов, образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков в границах Территории КРТ, в целях строительства (создания) объектов капитального строительства жилищного фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории.
Максимальный срок выполнения обязательства - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня осуществления их государственного кадастрового учета земельных участков.
4.3.9. Осуществить за счет собственных (заемных) средств в границах Территории КРТ строительство (создание) объектов капитального строительства жилищного фонда: индивидуальные жилые дома до 3 этажей, в объеме не менее 28 600 кв. м, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории, планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ.
Перечень объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры определяется дополнительным соглашение к Договору в срок не позднее двух месяцев с даты утверждения документации по планировке территории. 
Максимальный срок выполнения обязательства – 7 лет со дня заключения настоящего Договора, поэтапно, согласно утвержденного Плана-графика реализации комплексного развития Территории КРТ.
[bookmark: _Hlk210740842]4.3.10. Выполнить мероприятия по благоустройству и озеленению в границах Территории КРТ, образованных из нее земельных участков, в соответствии с нормами, установленными законодательством и местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из площади Территории КРТ, общего объема строительства и численности планируемого населения, в соответствии с документацией по планировке территории и минимальным перечнем видов работ по благоустройству: обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров; обустройство парковок; обустройство спортивных, детских площадок; обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования; освещение территорий общего пользования; обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов; озеленение территорий общего пользования. 
Перечень видов работ по благоустройству и озеленению, сроки их выполнения определяются дополнительным соглашением к Договору в срок не позднее двух месяцев с даты утверждения документации по планировке территории.
Максимальный срок выполнения обязательства – 7 лет со дня заключения настоящего Договора, поэтапно, согласно утвержденного плана-графика реализации комплексного развития Территории КРТ.
4.3.11. По окончании строительства безвозмездно передать в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области объекты коммунальной, транспортной инфраструктуры, расположенные за границами земельных участков жилых домов, объекты благоустройства, расположенные на землях общего пользования в границах Территории КРТ, с соблюдением следующих условий передачи:
- обеспечение выполнения кадастровых работ и государственной регистрации права собственности городского округа город Череповец Вологодской области на объекты, являющиеся объектами недвижимости, является обязанностью Застройщика, при этом государственная регистрация права Застройщика на указанные объекты, не осуществляется;
- государственная регистрация права собственности городского округа город Череповец Вологодской области на объекты недвижимости, а также безвозмездная передача в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области объектов, не являющихся объектами недвижимости, должны быть обеспечены Застройщиком не позднее 6 месяцев со дня окончания строительства отдельного объекта (отдельных объектов), подлежащего (подлежащих) передаче. При выявлении замечаний к состоянию указанных объектов Застройщик обязуется их устранить в течение 3 месяцев со дня уведомления Мэрией Застройщика о наличии таких замечаний;
- госпошлина (при наличии) за постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности городского округа город Череповец Вологодской области оплачивается Застройщиком;
- передача всей необходимой для безопасной эксплуатации объектов документации.
Максимальный срок выполнения обязательства - не позднее 7 лет с даты заключения Договора. 
4.3.12. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию объектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области.
Максимальный срок выполнения обязательства - до момента передачи в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области.
4.3.13. Обеспечить получение разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, Планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ и разработанной проектной документацией. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, не влечет перехода к ним прав и обязанностей лица, заключившего Договор.
4.3.14. Обеспечить в период действия Договора содержание Территории КРТ и образованных из нее земельных участков, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Череповца, утвержденными решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31.10. 2017 № 185, законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области. 
4.3.15. Ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала представлять в управление архитектуры и градостроительства мэрии города отчет о работах, выполненных в соответствии с Планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ.
4.3.16. Не передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.
4.3.17. После выполнения в полном объеме Договора предоставить в управление архитектуры и градостроительства мэрии города для рассмотрения и утверждения акт о результатах реализации Договора.
Максимальный срок выполнения обязательства – в течение 30 календарных дней со дня окончания срока Договора и исполнения его в полном объеме.
4.4. Застройщик имеет право:
4.4.1. На предоставление в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельных участков в границах Территории КРТ, в целях строительства (создания) объектов капитального строительства жилищного фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории.
4.4.2. Привлечь к его исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее Договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).
4.4.3. Передать предоставленные ему в аренду земельные участки (образованные из территории КРТ земельные участки) или их части в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с п. 4.4.2 Договора лицу или лицам без согласия арендодателя земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.
О передаче земельных участков или их частей в субаренду Застройщик обязуется письменно уведомить комитет по управлению имуществом города в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такой передачи.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов капитального строительства жилищного фонда, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по настоящему Договору.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов капитального строительства жилищного фонда, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, иных объектов не влечет перехода к ним прав и обязанностей лица, заключившего Договор, по договорам аренды земельного участка.
4.4.4. Требовать возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Мэрией или уполномоченными органами их обязанностей по Договору.
4.4.5. На предоставление льгот (при наличии) и мер государственной поддержки (при наличии) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами города Череповец.
На момент заключения настоящего Договора льготы и меры государственной поддержки Застройщику в соответствии с муниципальными правовыми актами отсутствуют.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательства Застройщика, предусмотренного п. 4.3.5 настоящего Договора, взимается штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Обязанность, предусмотренная пунктом 4.3.5 Договора, считается неисполненной в случае, если Уполномоченным органом в установленном порядке принято решение об отклонении Документации по планировке территории и о направлении ее на доработку в связи с ее несоответствием требованиям действующему законодательству.
5.3. В случае нарушения условий пункта 4.3.6 Договора Застройщику начисляются пени в размере 0,5% от суммы, указанной в пункте 2.5 Договора, за каждый месяц просрочки.
5.4. В случае неисполнения Застройщиком в установленные сроки обязанностей согласно п. 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8 настоящего Договора, Мэрия вправе взыскать с него неустойку в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, за каждый день просрочки от цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.5 Договора.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Застройщика от исполнения обязательств, обеспеченных неустойкой (штрафом, пени).
5.6. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение договора

6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.2 Договора.
6.2. Мэрия города вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 Договора.
Отказ Мэрии от исполнения Договора влечет прекращение права аренды Застройщика на земельный участок, предоставленный ему для целей реализации Решения о КРТ, а также прекращение прав субаренды на земельные участки в случае предоставления их или их частей в субаренду.
6.3. В случае досрочного расторжения, отказа от Договора указанная в пункте 2.5 настоящего Договора цена права на заключение Договора возврату Застройщику не подлежит.
6.4. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на территории КРТ, образованных на территории земельных участках (при наличии такого имущества).

7. Изменение условий договора

7.1. Внесение изменений в договор осуществляется в порядке, предусмотренном частью 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Изменение условий допускается, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.
В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.
7.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление комплексного развития территории, незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.
7.3. При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости приостановления комплексного развития территории, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки, общий объем расходов по консервации мероприятий для комплексного развития территории и оформить согласованные условия консервации дополнительным соглашением к Договору. Расходы по консервации мероприятий для комплексного развития территории возлагаются на Застройщика.

8. Прочие условия

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 30-дневный срок со дня таких изменений.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
8.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложения к договору

9.1. Приложение 1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки с кадастровыми номерами 35:21:0503001:8024, 35:21:0503001:8023, 35:21:0503001:8022, 35:21:0503001:8025, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8033, 35:21:0503001:8026, 35:21:0503001:8029, 35:21:0503001:8028.
9.2. Приложение 2. Техническое задание на выполнение работ по разработке документации по планировке территории.
9.3. Приложение 3. Основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при комплексном развитии Территории КРТ и исполнении условий Договора.
9.4. Приложение 4. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства.

10. Адреса и реквизиты сторон

	Мэрия:
	Застройщик:

	Мэрия города Череповца
ИНН 3528009720
КПП 352801001
Юридический адрес:
162608 Вологодская область,
г. Череповец, пр. Строителей, д. 2
	

	
_________________________
	
_________________________
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к договору о комплексном
развитии несмежных незастроенных территорий


Техническое задание на выполнение работ по разработке документации по планировке территории
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Приложение 3
к договору о комплексном
развитии несмежных незастроенных территорий


Основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при комплексном развитии Территории КРТ и исполнении условий Договора

	№
п/п
	Наименование вида
	Описание вида 
	Код вида

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	2.1.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3

	3.
	Земельные участки (территории) общего пользования 
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	12.0

	4.
	Улично-дорожная сеть 
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	12.0.1

	5.
	Благоустройство территории 
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	12.0.2

	6.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.1

	7.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	5.1.2

	8.
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	9.
	Парки культуры и отдыха
	Размещение парков культуры и отдыха
	3.6.2






Приложение 4
к договору о комплексном
развитии несмежных незастроенных территорий


Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

	Показатель
	Численное значение
	Единицы измерения

	[bookmark: _Hlk75186347]Предельный минимальный размер земельных участков, включая площадь застройки,
для вида использования «блокированная жилая застройка» (код 2.3)
	0,06
150 (на один блок)
	га
кв.м

	Минимальные расстояния:
от индивидуального жилого дома:
до красной линии улиц не менее

до красной линии проездов не менее

от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов не менее.

В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки
минимальные расстояния для вида «блокированная жилая застройка» (код 2.3):
между блоками

от крайнего блока
от границы участка, выходящего на улицу, проезд 

допускается размещение отдельно стоящих гаражей по границе земельного участка без отступа от красных линий
	
5

3

5




не устанавливается
3
5
	
м

м


м




м

         м

	Максимальный размер земельного участка:
- для вида использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
- для вида использования «блокированная жилая застройка» (код 2.3);
- для других видов использования
	
0,3

600 (на один блок)
не устанавливается
	
га


        кв.м


	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	3
	м

	Количество этажей в здании для основных видов разрешенного использования:
максимальное
минимальное
	

3
1
	

	Количество этажей для вспомогательных зданий, строений, сооружений:
максимальное
минимальное
	

2
1
	

	Предельная высота зданий, строений, сооружений для основных видов разрешенного использования от планировочной отметки земли до наивысшей точки здания
	15
	м

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- для вида использования «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1);
- для вида использования «блокированная жилая застройка» (код 2.3);
- для иных видов использования

	



50

50 (на один блок)
70
	%
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‘momaoe mtesoaaame opraza perecrpaen T
Baimrcxa 13 EXHFOTO TOCyAPCTBEREOTO PeeCTpa HeTBARMOCTE 06 0GbeKTe HEBHAMMOCTE

‘CBeestis 0 XaPAKTEPHCTHKAX 00BEKT HETBAMOCTH
Ha ocrosammm sanpoca o 06.11.2025, mocTymemero £a paccotpere 07.11.2025, coobimaen, ITo ormacko 3amica EMHOTO TOCYIAPCTBERHOND PeecTpa HeTBHATMOCTH

Paggen 1 JImer 1

SememprEH yaactox

BT OGBeKTA HeTBHAMMOCTH.
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Beero mcros pasgena 1:3
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[Kazacpossie Bomepa ofsexToR HeTBIAMMOCTH, 3 KOTOPEIX |narzste orcyTerayior

|obpasosas ob%exT RexBEARMOCTA:

[Kazactpossie BoMepa 0GpasoBAHEEIX 0GLEKTOR HEBHARMOCTH. | RaREHe OTCYTCTBYROT
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|5 rpasATIaX 30HEI C OCOGBIMI YCTOBRAMH HCMOTS30BAHER
| TepprTopas, TeppHTOpHE 0GBeXTa KyTETYEOTO BaCTETHE,
[myGmramoro cepsaTyTa

[Coexestins o necax., BommEIX OBbexTax H 06 HHEIX IPHPOTHEX |nareste orcyTerayior
lo6sexrax, pacnooxemmsIX 5 mpeenax seMeTsHORO yuaCTEL
[Coextestis o To, w10 3eMeTBHAH Y9aCTOK HOTHOCTSHO PACTOTOREE. | RaHEHE OTCYTCTEYOT
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YTBERXKIAIO
‘HAdANL K ypaBiens
APXHTEKTYPH W [PANOCTDOHTENECTED

“opri ropoze Uepenosia
KB, Hlogicoimxosa
2

«03) mexaGpa 2005 1

Texsmeckoe sae
Ha BLIN07HEHME PAGOT 110 pa3paGoTIe JOKY MEHTAIH 110 ITAHHPORKE.
‘reppuropint 136, 137, 140, 142 wipopaiionos ropora Hepenosia

> | Hamvenosesae Conepaniic |
1. | Hamerosasme paGorst BHNOMECHAE PAGOT N0 Pa3paGOTES IOKYMEHTALUN (0. [UHam- |
poRKe TeppirTOpiy 136,137, 140, 142 upopalioroe ropoza Ye-
- pesonz
[ | Oenonase s ssumoawesun | Docranonenne vopan ropona Hepenaoi or 22.10.2025 Ne2677
pasor 6O PR TR PETLCHI O KONILIEKCHOM PA3BHTHN HECHERWEX He-
3ACTPOSHRIX TeppHIOpIEY

3.7 Hopwammsio-mpssoan Gase | Tpascerposreninait xoexe Paccrfickol Geacpaniin

Jewemuii xonexc Poceniciofi Genepari

Do xonee Poccicro Genepani.

Demepansast 32K08 o1 06.10.2003 Ne 13193 (08 o6 npinn-

wTaX OprammsAIE MecTHORY cavoyapanseritt b Poccitickoit

Ocncpamem.

Dexepaibisl 30 o1 24.07.2007 Ne 22103 «O xanacrponoit

aexteassocT

Dcacpansi K08 o1 13.07.2015 Ne 218-03 <O rocyap-

e p————

Dcacpansin axor ot 30.12.2009 Mo 384-03 <O Gesonacroct

2RI % COOPYRRID).

ezepammmi saxor o 10.01.2002 No 7-03 «0 oxpane okpy-

Xaouei cpes.

DeacpansHLI 38KOH O 14.03,1995 N2 33-B3 06 ocobo oxpa-

HAENBX HPHPOIKBIX TEPPHIOPHIN),

| Oeaepamsii saxon o 30.03.1999 N 52-03 «O cammmapiio-
sunzeMIOTOTIICCNOM GIaTomCAY M HASCTCHYN

Decpanssai saxon o 21,12.1994 N 68-B3 1O sarurre nacere-

| HHS W TEpPITOPIE OT TpEsBSANIX CHTYANIH MPHPORIOO 1

CXHOFCHHORD XAPERTEPED.

eacpanuinai axor or 21.12.1994 No 69-03 «O novkaproi ez

[ ——

| Hocranosncrme [Tpawrencrna PO ot (2.02.2024 N 112 «05

yenepaaciuk [lpasisi IOATOTORKi TOKYMERTATTH T0 Momanyc-

POEKE TEPDITOPHN, TOIOTORKa KOTODOM OCyIIesTANZeTES o2 0C-

| OBk peera ynoNHOMOYEIIIBX (eACPATEHEIX OpTAHOR He-

[ | nomsTensiol sagct, HenommHTeNLX opranon cyBacxToR

L | Poccaficiof @ezepaim i opranos wectnoro cavoynpasnems,
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"IPHEUTIIER PeMmERIY 06 yTBepAERHH AOKYMEHTAI 10 [IaEH-
[POBKe TEPPHTOPHH, BEECEHIS HIMEREHHI B TAKYHO TOKyMEHTa-
TR0, OTMERE! TaKOF JTOKYMEHTAIHI! FTH €€ OTIETHEEIN TaCTel,
"MPH3HARINR OTIETSHEIX SACTel TAKOH IOKYMERTAITHH He IOTTe-
KALIEMI MPHMEREENTo, 2 TAKKe HOITOTOBKH H YTBEDAICHHA
IPOEKTA IITARRPOBK TePPHTODHN B OTHOMERTH TePHTOPHIY He-
TOPHECKI MoceerI GeTePATSHOTO H PErHORATEROTO 36aTe-
)

CTT42.13330.2016. Ceox npasmn. T pazocrporTescreo. Thnasm-
POBKA I 3ACTPOMKA FOPOTCKILX H CETECKIEX TIOCETER. AKTYaT-
3mposastas pe ks CHETT 2.07.01-80

‘Ceox mpasrt CIT 59.13330.2020 "CHaT 35-01-2001 Tocryn-
"HOCTS 31AHIY H COOPY KR [UT% MATOMOGHTSEEIX TPy Bace-
TeEms" (yTe. IpHKA30M MEEHCTEDCTB CTPOTETECTEA H AT~
mmHo-KoMMyHATSHOTO Xo3sicrsa P ot 30 Texadps 2020 1. Ne
904/mp) (c mMeReRRM H ToMOTHEERD).

‘TeXHITMECKIe ErTAMERTS!, CTPONTETSHSIE OPMS H IPABHTA
CBOJTI MPABILT, CARMTAPESIE HOPMSI H IPABHUTA, CARFTADHO-3TH-
JEMHOTOTHECKIE IPABITA H HOPMATES!, HEEIE HODMATHBEEIE
IpABOBEIE AKTHI H HOPMATHERO-TEXHIFIECKHe TOKYMEETH!
'PerHORATEEEIE HOPMATHES! TPATIOCTPOTETEHORD IPOEKTHpOEa-
% BOIOTOCKOR 0071aCTH

'MeCTiEe HOPMATHER! FPATOCTPOHTETEHOO TIpOEKTHPOBAEHS T0-
porcKoro okpyTa ropox epenoserr.

Tipagicta GraroyCTpoCTEA TeppHTOpHE ropota epemosa.
AmHEHCTDATHBHEL PErTaMERT NPETOCTABTEHNA MYRIHIATS~
O YCTYTH 0 HOITOTOBKE I YTBEPATERITO AOKYMEHTAINH 10
ITARHpOEKe TeppHTODHH

'Htste HOPMATHEE0-TIpABOBIe TOKYMEHTSL, HeOGXOMDSe %
‘PA3PACOTIR TOKYMERTAITHH 110 IIAHPOBKe TepPHTOPHH

TicxomsIe AasESte 213 Tpo-
e——

1. TeRepaTREl 7R F0poAa JepemoRa, Y TBepAACHESA perte-
sent Yepenosemmofi ropozckoft Jlynst o7 28.11.2006 Nel65 (c -
MeseEHDE)

2. Tlpassna sexsrenoTssosass 1 3actpofixs ropoza Yepenosma,
yTBepATerEse pemesten Uepemoperoit roponckoi JIynst o
20,06 2010 Nel 32 (c memesmnm)

3. ChenemmA 3 HHOPMAIHOREOR CHCTEME! 0GECTeTesmA 1pazo-
CTpOHTETEOM TeRTETEHOCTE

"PaspaGoTka AOKYMETAIIH 0 [VIAHHPOEKE TEPPHTOPHH JOTKEA
MPOBOTHTECH C yeTONM:

- ZOKYMEHTIH! 0 IITAEMpOBKE CMEAFEIX TEPPHTOPHE, 51T TH-
‘HeiHErX 0GBeKTOR (MpH HATII);

- pasee BHTIOTHEEHO IDOEKTHOR TOKyMeHTaIHel HA HEZKeEeD-
1€ KOMMYHKAITH, TPARCTIOpTEHO HEQPACTPYKTYPY K T.1

- CONpAHEOCTH IIyEKTOB TOCYIAPCTBEHHOf Te0Te3MTecKof ceTit
CBop HCxOTHOM HEQOPMAITTH B OBbeMe, HEOGXO/TMOM T4 IOT-
TOTOBKH JOKYMEHTAITHH 10 ITARRPOBKE TepPHTODHN, 0O€CTETH-
saet Henomamme s

‘Obmae caeness o TeppiTo-
e

TeppHTOPES MPOCKTHPOBAEILA PACTOTOKER B SATEKCHHHCKONM
pafiose.

'B TpAHHIS! TEPPHTOPHH, B OTHOIIERHH KOTOPOR TpeGyeTcs paspa-
‘GOTKA OKYMEHTAIIH 10 [ITAEHPOBKE TEPPHTOPHH EXOTHT TeppH-
Topmx 136,137.140.142 MEp. BKTOGAY eMeTBEEE yeacTAr
3521:0503001:8024, 35:21:0503001:8023, 35:21:0503001:8022
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3521:0503001:8025, 35:21:0503001:8035, 35:21:0503001:8033.
35:21:0503001:8026, 35:21:0503001:8029, 35:21:0503001:8028.
'BEIIIEYKaSAHERIe 3€METHEBE YIACTKH ABTOTCE HECMERHOR He-
3acTpoesEof TepprTopHeit odmet momamso 589 112 18, . B
IPAENIIAX KOTOOTE OCYMECTBIRETCE KOMILTEKCHOE pasBiTHe (1a-
e — Tepparopas KPT)

e

'PaspaboTKa ZOKYMERTAITHH 110 ILIARFOBKE TePPHTOPHI OTIDEE-
Tmomelt e€ OCHOBEHIE IIARMPOBOTHRLe, IDOCTPAHCTBEEESIE 1apa-
MeTp  EaEaTeETE.

'PaspaGoTKA MpOEKTA [LTAHHpOBKH TEPPHTOPH, IDETyCHMATPHEAI-
max

- BSIIETERHE JTeMEHTOR [WIAEHpOBOHO CTPYKTYPEL

- JCTAHORTeRHe TPARHII 30K IIARKPYEMOTO PasMeIERRA ofbex-
T0B KAINTATEOTO CTDOHTETSCTED,

- YCTAHOBTeH N PANHI! TepPHTOPHE OBIIErD NOTH3OBAHAT.

- OmpeeneRHe XAPAKTEPHCTHK  O%eDETHOCTH WIAHHpYeMOTO
[PASBHTEA TEPPHTOPHE,

'PaspaGoTKA IPOEKTA MEAKEBAEIR TePHTOPHH, TIpETyCHATPHEAI-
max

- YCTaHOBTeRHe, H3MeReEHe KpACHEIX THEIE,

- OlpeTETeEHe MECTOMOTORERT TPANHII SeMETHHEX YIACTKOE B
COOTBETCTEHH C IpOSKTOM LTARHPOKI TEPPHTOPH.

‘OCHOBIEIE TpeBOBaA K pa-
PAOTKE TOKYMERTAIII O
ILI3EHpOBKE TeppHTOpHE

Tips TOTOTOBKe ZOKYMEHTAINH Mo WIAHMPOBKE TEPPHIOPH
mpeyCNOTpeTs:
- CoRTIOTeRTE MHEHMATEHO JOTIYCIDMOTO YPOBEE OfecTesero-
TR TepPRTOPHH OGBEKTAMI KOMMYHATHOR, TPAHCIOPTHOR, cO-
HATEROR HEQPACTDYKTYP B PACIETHEI MOKAMTETel MAKCH-
MATSHO JIOMYCTEMOTO JPOBEA TeppHTODHATSHOR IOCTYIHOCTH
VKASIEHEIX O0BEKTOB [VT% HACETEREE
- GTArOYCTpORiCTBO I O3eTeHERHE B COOTBETCTBHN C HODMAMEL
JCTAHOBTEHMEN ! JAKOROTATETECTBOM H MECTHSIMH HOPMATH-
BaH TPATOCTPORTETSHOTO MPOSKTHPOBAHS HCXOTA K3 IIOWATH
‘TepPHTOPHH, IPETYCMOTPEHEOF IIyHKTOM S RACTORIIErD TeXEHTe-
CKOrO 3ATAWE, OGIIEro 0G5€MA CTPORTETECTE H SHCTERHOCTH
TARHpYeMOTO HaceTeRs. MARMMATEHSIR MepEteRs Meponpis-
T o GraroyCTpOCTEY:

 OGYCTPONICTEO BHYTPHKEADTATSESIX IPOESI0B, TOTYApOE:

* 0GyCTpOiCTEO MApKOROK:

* OGYCTPORCTEO CHOPTHEEHIS. JETCHIIX IIOMATOK,

 OGYCTPORCTEO HTOMATOK OTISINA C YCTAHOBKOR MATLX 2p-
SHTEKTYPHEIX JOp H 0GOPYIOBAEH:
OCBemeETe TepPHTOPI OGIIErO HOTE30BAEH

 OGYCTPORCTRO MeCT (ITOMATOK) HAKOILTEHN TBEPISIX KOM-

MYHATS X OTOT0B  KpYITHOTAGADHTEEIX OTXOTOE,

 O3eTeHexHe TepPHTOPI OGMIEr0 MOTS30EAHAY

© paiemesHe MIOMATOK 1714 BSITY1a COBAK.
- OBeM CIPOHTETECTE OGHEKTOR KATHTATEEOTO CIPONTETECTE
‘R KoMTTeKCEoM pasBiTH 8 rpaszmax Tepprropi KPT e we-
e 28600 k@ u.

‘STams BEOTHeRRA pacoT

'PaG0Ta BRITIOTEAETCR HOSTaHO
Toman.
1 CGop Hexomesx Marepmatos.
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2 PaspaboTea MaCTep-ILiana sacTpoiiat TeppTOPHH. Co-
"TTaCOBAHe C YIPABTERHEM aPXHTEKTYPE! H TPAIOCTPORTETECTBA
e

‘CpoK BmoHeRmA paGoT ~ 30 paGOTEX el Co Tt IAKTIOTERIE
10TOBODA 0 KOMIUTEKCHOM PASBHTHI HeCMEAEHX HE3ACTPOCHERIX
‘TeppTop

Woran.
1. Pa3paboTKa OCHOBHOR IACTH TPOEKTA ITARMPOBKH TeppHTO-
i

2 TIOMOTORKA MATEPHATOB O OGOCHOBAIO TPOCKTA TTaHE-
‘poBIH TeppiTOpHR

3. PaspaboTKA IDOKTA MeAEBAHEA TepHTOPHIL.

‘COrACOBAEHE MTEPHATOR MKy MERTAITHH 10 IITAHHPOBKE TeppH-
TOPHH C FECKEHEPHEDMH CTKGAMH TODOTA, JAHETEDECOBIEEEDMI
CTPYKTYDHSDM HOTAYIETERIAMIT M3PHH B CTYAOAMH TODOTA
'HANpaBHTS COTaCOBAEYE0 JOKYMEHTAIIIO TI0 IIARHPOBKE Tep-
[PHTODHE B YIpaBTeRe aPXHTEKTYPSI B TPATOCTPORTETCTE A5~
PHE Ha TIDOBEPE.

‘CpOK BSIIOTHERMY PaGOT ~ e o3 THee 12 MeCAIIEs Co Tt 3a-
KTHOYERTR 0TOBOPA O KOMITEKCHOM PAIBHTHS HECMERHEIN He-
3ACTPOEHEEIX TeppHTOpI

Tps HATIHE y TIDABTERIR aPXHTEKTYPH IPATOCTPORTETECTE
AOPHR 3aMeTaRI K OKYMEHTAIIH 10 [LTAKHPOEKE TEPPHTOPH
0 PESYIBTATaM ee MPOBEPKS, & TAKKe MPH HATHVHN 3aMeTAHI
0 pe3YTTATaM MpOBeTeEIE Ty GTHIREIX CTymat TG 0Gme-
CTBemEIX oGcyA e, HCIOTHNTETS 0GecreTEaeT Z0paboTky
IOKYMEHTAII 110 ITAEMpOEKE TePpHTOPHI! 1 OBTOPHO EATPAB-
€T B ypaBTeRTe aXHTEKTYPS! H TPATOCTDORTETECTBA M3PHI.
Tips SToM JCTAROBTEHERI CPOK HCHOTHEHRY 0GEIATETECTEA 10
PAIPACOTKE TOKYMERTAITHN 10 IIARMPOBKe TEPPHTODHH HIMeRe-
Fm0 e nomeAIT

Conepaasme 1 3tama

T C0p HCXOTEBIN MATEpHATOR, KOMIIEKCHA OIIEHKA CYMECTEY-
HOIIETO COCTOREIA TeppATOpHTE

2. Pa3paGoTKa MACTep-TITaK 110 ILTAHHPOEKE H 3ACTPOFKe Teppi-
TOPHH (BHITOTAETCH B COOTBETCTEMH C MATEPHATAMS H PE3yTHTa-
TaMH HECKeHEPHEIX HISICKARIH B OGbee, HEOGROTIMOM 1714 IOT-
TOTOBKH J0KYMEHTAIIH 110 ICIAEHPOEKe TEpPHTODHH).
Macrep-nas BRITORET B CeGE

- OO TAREELe 0 TePPHTOPHT MPOEKTHPOBAENLA (TEKCTORHIE, Tpa-
rreckate MaTepRaTR):

- CXeMa-KORIIETIIAA IUTZHHPOBKI TepPHTOPHI! IPOKTHPOBAENLE

- CXeMa (YRKIHORATEHONO 30EHDOBAENA C YKASARHEM HOKASATE-
neft Gataca TepprTOpHH;

- CXeMa TeREpATHOTO [TAA C YKA3AHHeM KIOTEBSIX LTAKHpO-
‘BB pemmeri

- YKPYIEEHEELE TEXHHKO-3KOHOMIMECKIe IOKAWTETH TEPPHTO-
i

- CXEMa PaRMEMERNY 0GbeKTOB COMMATEHOR HEGPACTPYKTYEY

- CXEMa PASMEITERTIE OGBEKTOB KOMMEDTECKOTO I HEKOMMEpTe-
cxoro BavEATeEmE

- CXMA OIETEHERHE TEPPHTOPHN, MEIEXOTHO-ERPEATHORHOTO
KApKACA 1 OGIIECTBEREEIX IOCTPAHCTE;
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~ BH3YATIIANHS, OTOOPAXAOIAR IEPCTEKTHBESIE BATH HA TeppH-
TOpHSO 3ACTPORKS, MepCTEKTHBENIE BHISI C JPOBEA TeToBede-
cKoro Barama (e Meee 4);

~CXEMA C OTOGPAAEETeN ILTAYEMSIX TPARHII JEMETEEEIN YIacT-
K08

MaTepHATE! MpeTOCTABTTOTCR B 1 3K3. B GyMAKEOM BHe B BHIe
IPAITECKI H TEKCTOBSIX MATEDHATOB (aT560M-peseTams) B
(bophare A3, Ha 3TexTpoEEOM HocHTeITe 8 GopyaTe * pdf

Ceua TeRepATSHOTO MIaHA TOTOTEMTETSEO IDETOCTABTAETCH B
a1 Bre B cacrene xoopmmar MCK-35 B gopware dwg.

3. Cormacopamme ¢ YIpaBTeETer aPXHTEKTYDH!  TPAZOCTPOR-
TeTECTB MOHH MaCTep-IU1AHA TeppHTOpH

10.

Coneprasme
25tama

TIPOEKT ILTAH/POBKH TEPPUTOPHIL

‘COCTaE H CoNEpXGEHE IPHESTS B COOTBETCTBHN O CTaTbeii 42
TpazocrpomeTsEoro Kofekca Poccfickofi Pexepamm, B ToM
e

TIpOeKT IIARMPOBKS TepPHTODHI COCTORT K3 OCHOBEOR -
TR, KOTOpa O TIEATT YTBEPAICHIIO, H MATEPHATOR 110 €€ 060C-
‘FHOBAHITO

1. OCHOBHAT JaCTS TOKTA ITAHHDOBKSE TePPHTOPHI BKTIO-
et 5 cedx

1) SepTex: A TepTeAH MIAEHPOBKIE TEPPATOPH, Ha KOTO-
peIX OToGpaRaKOTCE

) Kpacasie

) TPAEITS! CYIMECTEY OIIFEX H ITARHPYEMEIX JTeMEHTOR 11a-
FEPOBOHOH CTPYKTYPEL;

&) TDAEFIIS! 308 IIARKPYEMOTO PARMEMERRS 0G5eKTOR Kami-
TATEHOO CTpOHTETECTER,

2) MOTOXeRHE 0 XAPAKTEPHCTHKAX [LTAHHPYEMOTO PATBHTHS
‘TePPHTOPHE, B TOM THCT 0 TIOTHOCTH H IPAMETPa 3ACTPORKI
TeppHTOPHH (B TIpETETAX. JCTAROBTERHEIX TPATOCTOHTETSEED
'PEFTAMEETON), 0 XAPAKTEPHCTHKAX 0GbKTOB KATHTATSEOTO CTpO-
HITETCTBa ATLTOTO, MPOMIBOTICTBEEEOTO, OGMECTBEHHO-TETOB0T0
F HEHOTO HATHAEIA H HeOOXOTIMHX 714 GyHKIFOHDOBMAA Ta-
KA OGBEKTOB B OBeCTeqeHTt AIEE IEATETSEOCTH TPAKIAH 065~
€KTOB KOMMYHATEEOR, TPAHCIOPTHOR, CONMATEROR HEQPACTPYE-
TYP. B TOM THCTe OGBEKTOB, BXTOUEHHEIX B POTPAMMEL KOM-
IDIEKCHOTO ASEHTHS CHCTEM KOMMYHATSHO HEQPACTPYKTYPEL
IPOTPAMMEL KOMITEKCHOO PAIBHTHA TPAHCTIOPTEOR HEQPACTPY!
TYPSL TOTPAMME! KOMILTEKCEOTO PAIBHTHA CONMATSHOM HEGpa-
CTPYKTYDE  HeOGXOTHMELR [VT% PASEHTHR TepPHTODHH B TDAH-
14X e MEHTa [LTAHpOBOTEOR CTPYKTYPEL

3) OO eRIER 06 0Y9EPEIFHOCTH ITAHPYENOro PASEHTES Tep-
[PHTOPHE, COTEpAITe STAT! IDOSKTHPOBAEILE, CTPOMTETECTEA,
PEKOHCTPYKITHH 0GBEKTOB KAIHTATSHOTO CTPOHTETECTEA AIIOTO,
POM3BOTCTBEEEOT0, OGMECTBEHHO-TETOBOTO K HHOO HA3HATE-
FIT% B STAIIS CTDOHTETECTEA, PEKORCTPYKITI EEOGROTDE 1T
YEKIHOEMPOBAEIE TAKITX OG3EKTOB H OGECTeTeRE AIHENeR-
TETHOCTH TPaAIaH 0GBEKTOR KOMMYHATSHOM, TPACHOPTEOR, CO-
THATEEOR HEQPACTPYKTYP, B TOM THCTE OGBEKTOB, BKTOTERHEX
B TPOTPAMME KOMITIEKCHOTO PASEHTE CHCTEM KOMMYHATSHOR
FEQPACTPYKTYDHL IpOTPAMME! KOMILTEKCEOTO DAIBHTHA TPAEC-
‘OpTHOM FEPPACTYKTYPHI, TPOTPAME! KOMITTERCHOTO PATEHTHS
commaTSHOR HEQpACTPYKTYD
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4) TexHHKO-3KOROMITeCKHE TOKATATETI HOOGHEKTHO.

2. MaTepHart! 0 060CHOBAHHEO IPOCKTa IIHHPOBIH Tepp-
Topmt cozepxar:

1) KapTy ($parMeHT KapTs) ILTAHEPOBOTHOH CTPYKTYPSI Tep-
PHTOH TOOZCKOTO OKPYTA. € OTOGPAXEEHEN IPARHI JTEMERTOR
IUIaEHpOBO O CTPYKTYPHL

2) 0GOCHOBIEME OIpENeTHNA TPAHHI 0K IIEHPYEMOTD
PANMEIERR 0GEEKTOR KATHTATHHOTO CTPOHTETECTE:

3) CXeMy OPIAHAIE IBMASHHX TPAHCHOPTA (BKTOTAR
TPAHCIOPT OGIIEro MOTH30BARILE) H MEMEXOTOB, OTPAAAOMYI
MeCTOOTOKeEie 00BEKTOR TPIHCIOPTROR HEQPACTPYKTYPH &
JETHBAOMY0 CYIIECTEYHOMmHe | NPOrHO3HE MOTPEGHOCTH B
TPAHCIOPTEOM oGeCreeRIH Ha TEpPHTOPHEL 2 TAKAE CXEMY 0p-
"TABAIT YHO-TOpORHOR CETI.

4) CXeMy TAHHI 30K C OCOGEMH CTOBRANIE HCTOTSI0BAEHS
Tepprropu:

5) OGOCHOBAHIE COOTEETCTRI IIARHPYEMSIY HapaMETPOE.
MECTOTONOKeEII% i HATHATEHI O0EKTOB PETHORATHHOTO K%
HI%, 0G3EKTOB MECTHOTO THATERHS HOPMATHEAM TPTOCTPOTETS-
HOrO TpOSKTHPOBAEIE 1 TPEGOBAIMAN TATOCTONTETSERIX pe-
IIMEHTOR. 2 Takoke IPIMCHIITETEEO K TepPHIOPH. B TPAEHIAX
KOTOpOIf TPEIVCMATPHEASTCA OCYIMECTRIEHHE JETTETLHOCTH 10
~KOMILTEKCHOMY H YCTORHEOMY PATEHTHSO TepPHTOPHE, YCTaEOB-
TeHEBIM MPABHTAMH 3MIENONS0B3TS H 3ACTPOAKH PACTETEED
OKAIATETM MIEEMATEEO JOMYCTIMOTO YPOBER OfecTeTerHo-
CTH TepPHTOPHE OGECKTAMI KOMMYHATSHOH, TPIHCHOPTHOR. CO-
HATEOR HEGPACTPYKTYP B PACTETESIM TNOKAWITETEM MaKCH-
'MATEHO IOTYCTIMOTO YPOBEA TepPHTODHATSHO AOCTYIHOCTH Ta-
108X OBeKTOB 713 BaceeHTE

6) BAHAT LTAHHPOBOTHEIX H (i) 0GBEMEHO-TPOCTPA-
CTBEHNAIY. pemmestii 3aCTpOH TCPPHIOPHE B COOTECTCTBHH ©
IPOEKTOM NITAHHPOBKI TeppHTOpH (KxfecTBeRERS 3D MOZTS.
epCHEKTHBHBIe BHLTSL PAIBEPTRI 10 YTHIaN):

7) Mepesters MepOMPHATI o AIIHTe TePPHIOPHH OT Ipes-
‘BSAE CHTyAIH TPHPOIHOTO X TEXHOTEREHOTO AAKTEpa, B
‘ToM TCTe 10 OBeCreTeRITo NOA3PHO GE30MACHOCTH H 10 TPIA-
prece R

8) Iepestests MepoMpPRTTHL 110 OXPAEE OKpYAAOMekt CpETSL

9) 0GOCHOBAEHE OYepeTHOCTH IIARKPYEMOTO PAsBHTES Tep-
prropm:

10) CxeMy BepTHKATRROH IIQHHPOBKI TepPHTOPHI. MEKe-
"HepHOM IOTOTORKI I HECKeRepEHOf AT TepPHTOPH.

11) Paiel 0 HEAEHEPHOMY ODECMESEENH0 TepPHTODHH
CBOHRLH T2 HECKEHEPHSIX ceTef
‘OnpeTeTesTe MEPCTEKTHBHELX HECKEHEPHEIX HATPY3OK 110 BHIAM
HEZKEHEPHOT 0GCCTIETeRIS (70 YKPYIEEHHHM IOKAIATEITN).
‘OBeCresTerHe BCeMH BHIAMH HECKEEEPHOTO 000Dy TOBAMA Tpey-
CMOTDETE B COOTBTCTEHH ¢ JeACTBYHOIHMI HODMAMH (8 COOTBET-
CTBHH C TeXHITIeCHInME YCTOBHMI CIVAG F0DO)

TIPOEKT MEXEBAHHA TEPPUTOPHIL
COCTas 1 coNepXGEHE IPHENTS B COOTBETCTBI CO CTaTBei 43
TpazocrpomTeTsROro Kozekca, B 1.1
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TIpOeKT MeA€BaFILR TepPHTOPHH COCTOMT i3 OCEOBHOM aCTH,
KOTOPAR TOVICATT YTBCPATCHNIO, H MATEPHATOR O 0GOCHOBA-
im0 37070 MpoeKTa

‘OCHOBHAR 9CTS IPOEKTA MEKEEARMA TePHTOPHH BKTIOTACT
B CEG TEKCTOBYHO TACTS  TEPTEAT MEAEBAHH TEPPHTODHE

1. TeKCToBA% 9ACTs TPOEKTA MeKEBAHAR TEPPHTODHH BKTO-
et B cedx

1) MepesieR B CBETCRNA 0 TIOMAT 06PATYRMBI JENETLHEX.
JIACTKOB, B TOM THCTe BOSMOREHE CTIOCOGE! X OGPA30BIHAT.

2) Nieperiei H CBETERI O TTOIIATH OBPAYEMEIX IeMETEHEIN
JIACTKOB, KOTopsle GYIYT OTHECEHE! K TeppHTOPEDM oGero
TIOTE30BAEA HTH HMYIIECTEY OGIIET0 TIOTS30BARIS, B TOM THCTE
B OTHOIIERTH KOTOPHI NP TIOTAraloTCA pesepBHpoBasHe i (TH)
FIIBTHE [T TOCY IAPCTBEHSIN HTH MYRMITIATE S HYAT,

3) BIX ASPEMIERHOTO HCHOTE3OBAEIER OGPASYEMEIX EMETE-
HEIX JICTKOB B COOTBETCTBHN C IpOSKTOM ITAEHDOBKI! TEPPHTO-
pom;

4) CBeeHIA O TPAHHIIAX TePPHTOPH, B OTHOIIEEHH KOTOpO
YTBEPATER IPOEKT MeXEBAHIE. COTePAAIHE MepeeRs KOOPIH-
AT XAPAKTEDEBIX TOTEK STILX TPAHMII B CHCTeMe KOODIHEAT, HC-
TOTE3yeMOf 13 Bexernn ETMHOTO TOCYIAPCTBERHOTO peectpa
‘HeTBAIMOCTH. KOO HEATS! XAPAKTEDHAIX TOEK IAEHH TeppH-
TOPHH, B OTHOIIEHNH KOTODOi TBEPAIEH TPOEKT MEAEBAHI,
OIETETAOTCS B COOTBETCTEHH ¢ TPEGOBIHHDH K TOTHOCTH OTpe-
JETeHNA KOOP/THEAT XapAKTEPHEIX TOREK IDARHIL YCTAHOBTERHEX
B cooTsercramE ¢ HacTosmne KOTeKCOM J% TepHTODHATSHEX
308

2. Ha "epTeRa MeAEBIHI TEpPHTOPHH OTOGPARIIOTCH

1) IPANHITS! ITARWpYEMEIX H CYIIECTE S OMIH STeMEHTOB 112~
EPOBOTHOR CTPYKTYPEL:

2) KpaCEEIe THEN, yTBEpATERESIE B COCTABE IDOEKTA IAEH-
‘POBKH TEPPHTOPHH, T KpACHEIe THEH, YTBEPATACMSIE, HIMEER-
MBIE IPOEKTOM MEKEBaEI TepPHTOPHET

3) JHEHH OTCTYTIA OT KpACHEIX THEIH B HETEX OMpeTeTese
MECT JOMYCTIMORO pashemer s 312w, CTpOesHf, COOpYAeRTH:

4) TPAHITE OGPATYEMEIX B (HTH) HIMEHAEMS IEMETEERX
IACTOB, YCTOBEBIE EOMEDA 00Da3YeMSI JeMETHHE yIACTKOR, B
TOM YHCTE B OTHOIIERHH KOTODEIX MPEMOTATAOTCA KX pe3epBH-
poBaEHE 1 (WIH) HILATHE [T4 TOCYIAPCTBEREEIX HTH MYRHI-
MATHES BYAT:

5) CpAHHIS! ML CepBHTYTOR.

3. Mareprars: o 0GOCOBAHI0 IDOSKT MEAEBIHILE TEPPH-
TOPHH BRTOSAIOT B Ce0R TEPTEAT, Ha KOTOPEIX OTOOPARANTCE

1) IpAHHITI CYIIECTBYROME 3eMETEERIX YaCTOB;

2) FPAENISI 30K C OCOGHIMH YCTOBRAMH HCHOTE30BAEAA Tep-
prTopiit

MaTepHATE! TOKyMeRTAITH O TTARMpOEKE TeppATOpHH HemoT-
HINTETS COTTACOBSIBAET C HEKEHEPEEINI! CTYAAMH ODOTa. SAHE-
TEPECOBAMEEN CTPYKTYDHEDM TOTDAMIETEHME MPHE I
cTy&GaH ropoTa

CornacosasEyko IOKYMERTAIIO 0 ITARMpOBKe TepPHTOPHH B
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VIIpaEITesHe apHTEKTYPEL H TPATOCTPORTETECTBA M3pH Ha TIpO-

Bepry.

Tio pesymsTaTay paccOTpeRnR IpH HATH<IE 3aMesami Hron-

HTETs 0DACATEIBAET JOKYMEHTAIITO IO IIARFPOBKE TEPPHTO-
e

o O R—

‘TposEoNM HocHTeTE) B 1 3853

‘TeKCTOBSe MATEPHATS B ATEKTPORHOM BiLTe PEIOCTABTIOTCE

- 5 opaare DOCDOCK.* pdf

Tpadirecke MATEpRATS B JTEKTPOHEOM BHLTE MPEIOCTABTE-

sotex

1 & sexmopon sude

& cacTexe koopmiEaT MCK-35 & opyare dwe.

B oGuestzow gopuate THIC B Bize BeKTOpHOM rpaguKat ¢ HaroT-

"HEEHEN CeMARTITIECKITX 623 JAHEEIX B 0GBeMe 10 COTTACOBIO.

¢ 3aKa3TKOM. OGBEKTE! TEMATHIECKI CT0€8 TOTAEHI GBIT

‘OOPACTEES! Tak e, KaK Ha PACTPOBOH BEPCHH TepTeRa

2. ¢ pacmposon eude » dopuatax * jpeg. * pdf

'HamMer0Basms aitToB H IANOK Ha STEKTPOHEOM HOCHTETe.

10K COBIATATS C HAMMEROBAEHEM TOKYMEHTOB a GyMax-

Fou RocTete

‘OKOEYATETSHEIE MATEDHATE! MPECTABTAIOTCS B TETATEOM BHIE B
‘OITHOM 3KIMILTEDE H B 3TEKTPOHEOM BiLZe HA STEKTPOHOM HO-
caTete B OHOM SK3eMTITAE

Kapret Bsmoms B Macmrage 111000, 1:2000 (o cormacosa-
FI0). KAPTEL PPATMEETOB TPATOCTPORTETHHEIX Y3108 B Mac-
‘mrae 1:500 (20 coracoasmzo).

11

Tpedosasms K Katectsy

TIOKyMEHTAIIA MO [TAREpOBKe TePHTODHN JOTAHA COOTBET-
CTBOBATS TpeGoBARIAM TeACTEYIOIIEro JAKOROTATETECTBA, BKTIO-
928 TPEGOBARMA TXEIECIII PETTAMEHTOR, B TOM HHCTE:

- TpanocTpoTeTsHoro Kofekca Poccaiickoit dexepam:
3eyemsEOro KoTexca Poccaickolt Deepains (8 ZeficTeyio-
‘meit peasam);

- KemmEoro ¥orexca Poccmickoit exepar (5 AeHCTEYI0-
‘meit peasmm);

- beepassioro saxosa Ne 184 0727.12.2002 O Texsmmdeckom
peryHpoBamD).

eepamssoro saxoa $3 Ne 384 or 30.12.2000 O Gesomac-
"HOCTH 371aBHH B CoOpy A€,

- JIpyTine RefiCT IO e TeATHELX SAKOROE,

- PerHORATRREIX HOPMATIEOB TPATOCTPOHTETHHOO TIDOCKTE-
‘posars BOTOTOTCKOR 0G7acTH:

- TestepansHoro mmasa ropota epenogia:

- TIpasu1 sexrenoTs308asms i sacrpoitr . Jeperoera:

- TIpasu1 GaroycTpoficTsa TepprTopiii ropora Uepertogra

- MeCTHEIX HOPMATHBCS TPATOCTPORTETEHOTO IDOSKTHPOBZ-
s roposa eperonnia;

- TeHCTEyIOMTEY TEXHIFIECKTY PET/AMERTOB, CAHHTADHELX
CTPOHTETEEBI HOPM H NDABILT, M HOPMATHEEHI TOKYMEHTOR.

~TTpaBs OXpaFE! FIEKeHEpHELX ceTell

- Texseckan yCToBHit HECKEREDHELX Ty ropora;

- eHCTEyIOMTEY TEXHIIECKX DEr;IAMERTOB, CAHHTADHELX
‘CTPONTETEEBI HopM H ABILT, MY HOPMATHEEBI TOKYMEHTOE.





image63.jpeg
Tips paspaGoTRe MOKyMEFTAITHH IPHMERUTTS PEIIERTA, 00ECTET-
‘Ba0MHE HANGOTHII}IO SKOROMITIECKYHO IETeCO0GPATHOCTS, Ge3-
onacsocTs

f¥)

‘OcHoBsse TpeGoBAFIA K
ooptenio 1 Crate 0Ky~
‘MEHTAIIH 110 TAHHDOEKE
TepprTopi

TIOKYMEHTAIIA o WIARMPOBKE TeppHTOPHR MOTAHa OHTS
MPeTOCTaBTeRa KA JTEKTPOREOM H GYMAKHOM HOCHTETEX

'Ha STeKTPOREEIX HOCHTEIIEX JO/TKES! GAITh IPEICTABTERE! B
13
- Texcrossie watepuaTst 8 fopyate DOC'DOCK:
- rpadieciie MATEpEATH B PACTDOBOM BHIE B (opare
IPEG/JPG/PDF:
- TpAQIFIECKHE MATEDHATS! B BEKTODHOM BHLIE B CHCTEME KOODIE-
‘st MCK-35 oweszzon gopuare THC B Biuze BeKTOpHOf 1pa-
HKH C EaO-THERTeM CeMARTIIECKITX 623 TARES B OBBeMe, Co-
"TTaCOBARHED ¢ 3AKATTKOM.
‘OGBEKTH! TEMATIIECKIEX CT0€B TOTAHE GITh OBOpMIEEE! Tak
e, KK £A PACTPOBOF BEPCH TEPTERA, B BALTE KOMITTERCHOTO
‘EQOPMAITHORHOTO Pecypea, 0BeCHeTHBAIOEro IIARHPOBAETE i
MOHITOPHET PA3EHTR TEpPHTODHI MYRIHIATEEHORO 00Da308a-
HIE, BXTIOTASOMErO TPAQHMECKYH0 H CEMANTIIECKYHO HEGOpMa-
IO 0 COBPEMEREOM COCTORHFH TEPPHTOPHIE, 2 TakKe IDOKT-
B pemermEx.
- MATEDHAT H Pe3yTSTATS! HECKEHeDHEIX H3SICKARIH C IPHTO-
KCHHEM JOKYMEHTOR, HOZTBEPAAIONIEX COOTRETCTRHE L, BEL-
OTHNBIIIL HEKeREpHsIe MBCKARI, TPEGOBARAM 9CTH 2 CTa-
‘Toi 47 T pazoCTpORTE T 0r0 KoZexca PocCHiCKof Perepanm
- HOKYMEETS! B COOTBETCTEH! C TpeGoBaEHeM POCDEECTPa T4 Te-
[PeIaTH Caenemi O MPOEKTE MeXEBAEILA TEPPHTOPHH H KDACHEIX
mEp (XML,) B OPras TOCY IapCTEEEHORO KATACTDOBOTO YT,

'Ha GyMAHOM HOCHTE e JOTASEL GHITh IPEICTABTeRS! B 1 3K3

- TEKCTOBEIE MATEDHATSI & GOPMATaX. KPATEBIX Ad:

- IpaQHTIECKHe MATEpHATS B MACIITaGe H GOPMATZX, OTIpereTse-
AMSIX 110 COFTACOBAEITO.

'Hamer0Basis aitT0B H IATOK Ha STEKTPOHEOM HOCHTETe
H0TTKEI COBIATATS C HAMMEROBAEHEM IOKYMEHTOB A GyMax-
oM RocTete.

'HCTOTESTe s MPeXOCTaBTRET 3aKAIHKY B JTEKTDOREOM HOCH-
Tefle BCe HCXOTEBIE MATEPHATS! Hf BCe TePTEAH B JTEKTPOHEOM
Buze B BeKTOpEOM dopate.
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SememprEH yaactox

BT OGBeKTA HeTBHAMMOCTH.

Jlcr Ne 2 pasgena 1

Beero mwcros pasena 1:3

Beero pazgenos: 4

‘Beero 1HCToB BmmACKE: 6

[07.112025r. Ne KYBH-001/2025-203947183

[Kazacrpossi sovep:

[35:21:0503001:8022

[Coexestins o Tow, =10 sememsst yaacToK pacmonoxes B rpammmiax.
|ocoBO: SKOROMHTIECKOF 30K, TEPPHTOPHE OTICPERAIOMERD
[paseHTEx, 30ES! TeppHTOpHATEROTO paseHTAX B POCCHIACKOH
|dexepamn, rroprofi soms:

[Aassie orcyTcraylor

[Coexestms o Tow, 1o sememsmst yaacTox pacmonoxes s rpammmiax.
locobo oxpartesoft npRPORROF TEPPHTOPHE, BaiKaTSCKOR

| mprEpo O TeppHTOpHE K ee SKOTOTHYE CKEX 308, TeCONAPKOBOM.
senerou mosce, oxoTamLero yroma, echmecTsa:

|nasie orcyrerayror

[Coexesms o pacmonoxcestn sememsoro yuactxa ()
[pacionoxerHOrO Ha He 0GbEKTA HETBIKHMOCTH B TPARHIAX
|epprTopan, 5 oTHOmeEHH KoTOpO pHESTO pemexHe 0
[pe3epBHpOBaRHNH 3eMeTs 1% TOCYAPCTBERHRIX KK
e

|nasie orcyrerayror

[Coeerms o peaynsrarax nposencrz rocyaapeTeeszoro
jsexemsmoro mamsopa:

|nasie orcyrerayror

(Coeaerms o paciono eHH 3eMETHOTD Y TaCTEa B IPARAIEX
[TeppHTOpHE, B OTHOMERHE KOTOpOF YTBEAIEH IPOEKT MeXeBaEHA
[zeppuTopmz:

[RasEsie orcyTcTaylor

[Venossri somep sememsroro yractxa:

|aasie orcyrerayior

|Coexestis o nprmrs axra i (sm) saxTiovermx Zoroopa,
|mperycuaTpiBatomEx mpexoCTaBTeRHe B COOTBETCTEMH C

|3eMe TSI 3AKOHOTATE TECTEOM HCTIOMERTETSEEN OprasoM
ITOCYAPCTBERHEI ODraHOM BTACTH HIH OPTAHOM MECTHOTO
|caxoyTpaB e, HaXOAAMErOCA B TOCYAAPCTBERHOR HIH

ey EmIETATE HOE COBCTBERROCTH SeMeTEHOTO yIaCTKa A%
|CTpoHTeTECTBA HaEMEOTO 10Ma CONMATEHOTO HCIIOTE30BARNA KT
|maesszoro zoua xowsepaecroro HemoTs3oBamRS”

|aasie orcyrerayror

[Coexestis o Tow, w10 sememsst yaaCToK wTa seMenbERE yTaCTRE
|06pa30BAHEL Ha OCHOBAEHH PEMERH 06 HIHATHE JEMETEEOTO
|yaacTea  (m) pacronoxeEHoro Ba He 0GbeKTa HXBEAHMOCTE
| 215 rocynapersermex mH MysmIHTATSEBY ByRT:

|nasie orcyrerayror

|Coexestins o Tow, w10 sememsst yuacTox 0GpazoBas 3 semers HTH
[3eeszor0 yaaCTKa, FOCYAAPCTBERHAT COBCTBERHOCTS Ha KOTOPSte
e pasrpammreena

[SeMeTEREIH y9aCTOK 06pa30BaH 13 3EMETs HTH JEMETSHOTO YIACTRA, TOCYAPCTECERAT COOCTEERHOCTS Ha
[KoTOpie e pasrpaniiena. B CooTBeTCTBRE C GeepaTLHM 3aK0HOM OT 25 okTE6pA 2001 1 Ne 137-33 "0
[sBeaesmn 5 reficrame Sememmoro xozexca Poccuiicko dexepani” Opras FOPOICKOH OKpyT ropox epenosen

|ynomsososer ra pacriopsaesme TakmM 3eMeTEHEN yIaCTROM.

"HOMEOE HAMEHOBAMHE AOTAROCTH

Copragemar (ISLAAFSASSSTBCTEDSDIDFATSIIA
‘Smseser $ETEPATBEAR CTVHGA TOCY IARCTEERSON.
PETHCTPAIFIL KATACTPA HKAPTOCPASHE

AT, Qa
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SememprEH yaactox
11 ovexTa HezBEARMOCTE
Jlcr Ye 3 pasgena 1 Beero mwcros pasena 1:3 Beero paytenos: 4 ‘Beero mHCTos ssmHCKE 6

[07.11.2025r Ne KVBH-001/2025-203947183

[Kazacrpossi sovep: [3521:0503001:8022

[Crexestins o mamrm semensHOO Criopa 0 MeCTONOTOKERHR [aareste orcyTerayior
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