


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



25.05.2026 № 1529


О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план
города Череповца


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2025 № 201 «О городском бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (прилагается) (далее – Проект).
3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии заключить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Глава города	А.Н. Накрошаев
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Приложение
к постановлению мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 25.05.2026 № 1529



Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план города Череповца

	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	План (сроки) 
мероприятия
	Ответственный

	1. 
	Проведение аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Июнь-июль 2026
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	2.
	Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее – Проект) на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта
	Декабрь 2026 –
январь 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	3.
	Подготовка решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений
	Февраль-март 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	4. 
	Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту
	Апрель 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 

	5.
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
	Апрель-май 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии

	6.
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	Март-апрель 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
контрольно-правовое управление мэрии

	7.
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
	Апрель-май 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 

	8. 
	Передача Проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца главе города для принятия решения о направлении указанного проекта в Череповецкую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	Июнь 2027
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
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