ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2026 № 1686

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 27.09.2024 № 2569

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», утвержденную постановлением мэрии города от 27.09.2024 № 2569 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 12.05.2026 № 1366), следующие изменения:

раздел V «Паспорт муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», приложения 1-3 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского округа.

3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Глава города 	А.Н. Накрошаев

Приложение

к постановлению мэрии города

от 08.06.2026 № 1686

# V. Паспорт
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную

# инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

(далее - Программа)

1. Основные положения

| Куратор Программы | Соколов Артем Михайлович, первый заместитель главы городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Период реализации муниципальной Программы | 2025-2030 годы |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 17 992 237,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Вологодской области | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями/ государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»; государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»; государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

2. Показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: «Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 82,4 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | 7 | 2023 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | КУИ, МКУ «УКСиР» | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |
| 1.4. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы) | единица | 1 | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ, МКУ «УКСиР» | - |
| 1.5. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 91,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в части работ текущего года | единица | 4 | 2023 | 10 | 5 | - | 1 | 1 | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.7 | Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по ремонту | % | 100,0 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта в части работ текущего года | единица | 1 | 2023 | 6 | 5 | - | - | - | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.9 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 87,8 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.10 | Количество документов, разработанных на один объект в рамках выполнения работ по разработке проекта планировки территории, проектной, рабочей, сметной документации (собственными силами в рамках выполнения муниципального задания) | штука | 16 | 2024 | 70 | 70 | 5 | 8 | 8 | 8 | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.11 | Количество документов, разработанных на один объект, в рамках выполнения работ по разработке проекта планировки территории, проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) | штука | 20 | 2024 | 16 | 11 | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.12 | Количество документов, разработанных по объекту, в рамках выполнения работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) («Театр для детей и молодежи в городе Череповце») | штука | - | - | - | 1 | - | - | - | - | КУИ, МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.13 | Доля реализованных мероприятий по выполнению капитального ремонта сетей водопроводов | % | - | 2024 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | МКУ «УКСиР» | - |
| 1.14 | Количество документов по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, разработанных на один объект, в рамках выполнения работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | КУИ, МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.15 | Количество документов, разработанных по объекту капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы) в рамках выполнения работ по разработке рабочей документации (в рамках субсидии на иные цели МАУ «Череповец-Проект») | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ, МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.16 | Количество документов, разработанных по объекту «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», в рамках выполнения работ по разработке рабочей, сметной документации (в рамках субсидии на иные цели МАУ «Череповец-Проект») | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | КУИ, МАУ «Череповец-Проект» | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |
| 1.17 | Количество объектов муниципальной собственности («Театр для детей и молодежи в городе Череповце»), по которым выполнены работы по капитальному строительству, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | - | - | - | - | - | - | 1 | - | КУИ, МКУ «УКСиР» | - |
| 1.18 | Доля реализованных мероприятий по выполнению капитального ремонта помещения 2Н(1 этаж) по адресу: г. Череповец, Советский проспект, д. 35Б | % | - | 2025 | - | 100 | - | - | - | - | МКУ «УКСиР» | - |

3. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть» (руководитель – Соколов Артем Михайлович) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» |  |  | Срок реализации: 2024-2027 годы |  |
| 1.1. |  | Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения | Выполнение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | 1.4; 1.15 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (руководитель - Соколов Артем Михайлович) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» |  |  | Срок реализации: 2024-2028 годы |  |
| 2.1. |  | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 1.3; 1.16 |
| 3. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (руководитель - Соколов Артем Михайлович) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 3.1. |  | Выполнение капитального ремонта сетей водопроводов | Проведение капитального ремонта сетей водопроводов Индустриального района, Зашекснинского района, Северного района, Заягорбского района | 1.13 |
| 4. Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (руководитель - Барабанова Мария Геннадьевна) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2024-2027 год |  |
| 4.1. |  | Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем капитального ремонта Камерного театра | Проведен капитальный ремонт помещения 2Н(1 этаж) по адресу: г. Череповец, Советский проспект, д. 35Б | 1.18 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» (руководитель - Наумович Николай Владимирович) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МАУ «Череповец-Проект» |  |  | Срок реализации: 2024-2026 год |  |
| 5.1. |  | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | 1.12 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» (руководитель – Громов Сергей Юрьевич) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МАУ «Череповец-Проект» |  |  | Срок реализации: 2025 год |  |
| 6.1 |  | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа | Выполнены предпроектные работы и разработан проект для капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа: «Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец Металлургов» | 1.14 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Строительство объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» (руководитель – Петряшова Марина Васильевна) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2025-2029 годы |  |
| 7.1. |  | Осуществление бюджетных инвестиций в объект «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Выполнены работы по капитальному строительству объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | 1.17 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» (руководитель – Петряшова Марина Васильевна) |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2025-2028 годы |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности |  | Обеспечение выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) по объектам муниципальной собственности | 1.1; 1.2 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2025 - 2029 годы |  |
| 9.1. | Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | 1.5; 1.6 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации: 2025-2026 годы |  |
| 10.1. | Выполнение ремонта объектов муниципальной собственности |  | Обеспечение выполнения ремонта объектов муниципальной собственности | 1.7; 1.8 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капительного строительства и ремонтов» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: МКУ «УКСиР» |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 11.1. | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ «УКСиР |  | Обеспечение выполнения деятельности МКУ «УКСИР» | 1.9 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта: МАУ «Череповец-Проект» |  |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 12.1. | Разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории |  | Обеспечение деятельности МАУ «Череповец-Проект», выполнение предпроектных и проектных работ | 1.10; 1.11 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 5 789 457,8 | 2 399 937,5 | 3 367 264,2 | 5 142 454,2 | 1 154 198,1 | 138 925,2 | 17 992 237,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 5 789 457,8 | 2 399 937,5 | 3 367 264,2 | 5 142 454,2 | 1 154 198,1 | 138 925,2 | 17 992 237,0 |
| - городской бюджет | 1 239 066,8 | 1 091 881,8 | 1 102 903,6 | 1 212 249,7 | 200 985,4 | 138 925,2 | 4 986 012,5 |
| - областной бюджет | 3 086 128,8 | 1 225 045,2 | 2 126 512,1 | 3 819 106,4 | 953 212,7 | 0,0 | 11 210 005,2 |
| - федеральный бюджет | 1 464 262,2 | 83 010,5 | 137 848,5 | 111 098,1 | 0,0 | 0,0 | 1 796 219,3 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 550 416,6 | 737 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 287 693,8 |
| Бюджетные источники, в том числе | 1 550 416,6 | 737 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 287 693,8 |
| - городской бюджет | 16 364,6 | 9 699,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 064,2 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 1.1. Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну, всего, в том числе: | 1 550 169,1 | 737 074,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 287 243,8 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 550 169,1 | 737 074,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 287 243,8 |
| - городской бюджет | 16 117,1 | 9 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 614,2 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 1.2. Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну: выполнены проектные работы по объекту, всего, в том числе: | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| - городской бюджет | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 25 723,0 | 39 159,3 | 77 087,1 | 77 909,6 | 0,0 | 0,0 | 219 879,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 25 723,0 | 39 159,3 | 77 087,1 | 77 909,6 | 0,0 | 0,0 | 219 879,0 |
| - городской бюджет | 2 049,3 | 14 928,9 | 770,9 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 18 528,2 |
| - областной бюджет | 1 420,4 | 2 665,4 | 12 210,6 | 16 197,4 | 0,0 | 0,0 | 32 493,8 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 21 565,0 | 64 105,6 | 60 933,1 | 0,0 | 0,0 | 168 857,0 |
| 2.1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, всего, в том числе: | 23 978,2 | 39 159,3 | 77 087,1 | 77 909,6 | 0,0 | 0,0 | 218 134,2 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 23 978,2 | 39 159,3 | 77 087,1 | 77 909,6 | 0,0 | 0,0 | 218 134,2 |
| - городской бюджет | 304,5 | 14 928,9 | 770,9 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 16 783,4 |
| - областной бюджет | 1 420,4 | 2 665,4 | 12 210,6 | 16 197,4 | 0,0 | 0,0 | 32 493,8 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 21 565,0 | 64 105,6 | 60 933,1 | 0,0 | 0,0 | 168 857,0 |
| 2.2. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек: выполнены проектные работы по объекту, всего, в том числе: | 1 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 744,8 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 1 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 744,8 |
| - городской бюджет | 1 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 744,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 83 740,4 | 134 077,9 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 309 027,4 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 83 740,4 | 134 077,9 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 309 027,4 |
| - городской бюджет | 0,0 | 3 617,2 | 6 033,5 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 13 755,1 |
| - областной бюджет | 0,0 | 31 585,3 | 54 301,5 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 122 826,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 48 537,9 | 73 742,9 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 172 445,8 |
| 3.1. Проведен капитальный ремонт сетей водопровода Индустриального района, всего, в том числе: | 0,0 | 63 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 133,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 63 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 133,3 |
| - городской бюджет | 0,0 | 2 717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 717,9 |
| - областной бюджет | 0,0 | 23 816,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 816,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 36 599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 599,1 |
| 3.2. Проведен капитальный ремонт сетей водопровода Зашекснинского района, всего, в том числе: | 0,0 | 20 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 607,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 20 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 607,1 |
| - городской бюджет | 0,0 | 899,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,3 |
| - областной бюджет | 0,0 | 7 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 769,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 11 938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 938,8 |
| 3.3. Проведен капитальный ремонт сетей водопровода Северного района, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 |
| - городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 033,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 54 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 301,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 73 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 742,9 |
| 3.4. Проведен капитальный ремонт сетей водопровода Заягорбского района, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| - городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 4. Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 16 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 399,4 |
| Бюджетные источники, в том числе | 0,0 | 16 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 399,4 |
| - городской бюджет | 0,0 | 1 896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 1 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 12 907,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 907,6 |
| 4.1. Проведен капитальный ремонт помещения 2Н(1 этаж) по адресу: г. Череповец, Советский проспект, д. 35Б, всего, в том числе: | 0,0 | 16 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 399,4 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 0,0 | 16 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 399,4 |
| - городской бюджет | 0,0 | 1 896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 1 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 12 907,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 907,6 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| - городской бюджет | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| 5.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце», всего, в том числе: | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| - городской бюджет | 26 350,8 | 5 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 529,1 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| - городской бюджет | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| 6.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, всего, в том числе: | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| - городской бюджет | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,5 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Строительство объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
| - городской бюджет | 50 000,0 | 114 885,8 | 228 888,9 | 418 441,0 | 0,0 | 0,0 | 812 215,7 |
| - областной бюджет | 450 000,0 | 189 171,6 | 2 060 000,0 | 3 765 969,3 | 953 212,7 | 0,0 | 7 418 353,6 |
| 7.1. Обеспечено выполнение работ по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце, всего, в том числе: | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
| - городской бюджет | 50 000,0 | 114 885,8 | 228 888,9 | 418 441,0 | 0,0 | 0,0 | 812 215,7 |
| - областной бюджет | 450 000,0 | 189 171,6 | 2 060 000,0 | 3 765 969,3 | 953 212,7 | 0,0 | 7 418 353,6 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 2 070 004,7 | 537 532,7 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 085 822,5 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 070 004,7 | 537 532,7 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 085 822,5 |
| - городской бюджет | 405 922,2 | 332 976,5 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217 183,8 |
| - областной бюджет | 1 664 082,5 | 204 556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 868 638,7 |
| 8.1. Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 2 070 004,7 | 537 532,7 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 085 822,5 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 2 070 004,7 | 537 532,7 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 085 822,5 |
| - городской бюджет | 405 922,2 | 332 976,5 | 378 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217 183,8 |
| - областной бюджет | 1 664 082,5 | 204 556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 868 638,7 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 113 465,5 | 286 611,4 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 2 362 137,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 1 113 465,5 | 286 611,4 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 2 362 137,1 |
| - городской бюджет | 271 383,1 | 218 717,6 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 1 452 160,9 |
| - областной бюджет: | 842 082,4 | 67 893,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909 976,2 |
| 9.1. Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 1 113 465,5 | 286 611,4 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 2 362 137,1 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 113 465,5 | 286 611,4 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 2 362 137,1 |
| - городской бюджет | 271 383,1 | 218 717,6 | 350 000,0 | 550 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 1 452 160,9 |
| - областной бюджет | 842 082,4 | 67 893,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909 976,2 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 227 072,0 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 637,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 227 072,0 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 637,1 |
| - городской бюджет | 190 571,6 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 136,7 |
| - областной бюджет | 36 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 500,4 |
| 10.1. Обеспечено выполнение ремонта объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 227 072,0 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 637,1 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 227 072,0 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340 637,1 |
| - городской бюджет | 190 571,6 | 113 565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 136,7 |
| - областной бюджет | 36 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 500,4 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| - городской бюджет | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| 11.1. Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», всего, в том числе: | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| - городской бюджет | 100 208,3 | 68 433,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 63 203,1 | 421 453,8 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |
| - городской бюджет, в том числе: | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |
| 12.1. Обеспечена деятельность МАУ «Череповец-Проект», выполнены предпроектные и проектные работы, всего, в том числе: | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |
| - городской бюджет | 175 469,4 | 207 983,2 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 75 722,1 | 686 341,0 |

Приложение 1

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов, в отношении которых

в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

или приобретение в рамках капитальных вложений

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения |  | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб./ Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 2 570 004,7 | 841 590,1 | 2 667 174,0 | 4 284 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 11 316 391,8 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  | Х | Х | 2 570 004,7 | 841 590,1 | 2 667 174,0 | 4 284 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 11 316 391,8 |
|  |  | городской бюджет |  | Х | Х | 455 922,2 | 447 862,3 | 607 174,0 | 518 441,0 | 0,0 | 0,0 | 2 029 399,5 |
|  |  | областной бюджет |  | Х | Х | 2 114 082,5 | 393 727,8 | 2 060 000,0 | 3 765 969,3 | 953 212,7 | 0,0 | 9 286 992,3 |
| 2. | Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Строительство объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Всего, в том числе: |  | Строительство театра для детей и молодежи в городе Череповце | 2028 | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 500 000,0 | 304 057,4 | 2 288 888,9 | 4 184 410,3 | 953 212,7 | 0,0 | 8 230 569,3 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 50 000,0 | 114 885,8 | 228 888,9 | 418 441,0 | 0,0 | 0,0 | 812 215,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 450 000,0 | 189 171,6 | 2 060 000,0 | 3 765 969,3 | 953 212,7 | 0,0 | 7 418 353,6 |
| 3. | Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Всего, в том числе: |  | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 2025 | 1 079 204,5 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 310,2 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 1 079 204,5 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 310,2 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 108 104,5 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 210,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 971 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971 100,0 |
| 3.2. | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Всего, в том числе: |  | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап | 2026 | 333 670,9 | 227 763,7 | 81 691,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643 126,3 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 333 670,9 | 227 763,7 | 81 691,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643 126,3 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 33 670,9 | 23 207,5 | 81 691,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 570,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 300 000,0 | 204 556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504 556,2 |
| 3.3. | Кладбище № 5 | Всего, в том числе: |  | Строительство кладбища № 5 | 2025 | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
| 3.4. | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | Всего, в том числе: |  | Строительство детского сада на 204 места и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 3.5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | Всего, в том числе: |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | 2025 | 314 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314 947,5 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 314 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314 947,5 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 32 246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 246,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 282 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 700,6 |
| 3.6. | Гараж для снегоуплотнительной техники | Всего, в том числе: |  | Строительство гаража для снегоуплотнительной техники | 2025 | 8 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,6 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 8 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,6 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 8 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,6 |
| 3.7. | Стелы на въездах в город | Всего, в том числе: |  | Строительство стел на въездах в город | 2025 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,0 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,0 |
| 3.8. | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | Всего, в том числе: |  | Строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр. | 2025 | 124 127,8 | 121 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 164,4 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 124 127,8 | 121 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 164,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 13 845,9 | 121 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 882,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 110 281,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 281,9 |
| 3.9. | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Всего, в том числе: |  | Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | 2025 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| 3.10 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | Всего, в том числе: |  | Оплата за фактически выполненные работы, в том числе в соответствии с исполнительным листом серия ФС № 038026689 по делу от 11.10.2024 дело № А13-4414/2022 | 2025 | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
| 3.11. | Улица Преображенского | Всего, в том числе: |  | Строительство улицы Преображенского | Срок окончания реализации не определен | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
| 3.12. | Улица Афанасия Потапова | Всего, в том числе: |  | Строительство улицы Афанасия Потапова | Срок окончания реализации не определен | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
| 3.13. | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Наружные сети связи) | Всего, в том числе: |  | Строительство магистральных сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Наружные сети связи) | Срок окончания реализации не определен | 124,8 | 0,0 | 18 308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 433,1 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 124,8 | 0,0 | 18 308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 433,1 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 124,8 | 0,0 | 18 308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 433,1 |
| 3.14 | Дворец боевых искусств | Всего, в том числе: |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) | Срок окончания реализации не определен | 0,0 | 8 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 626,7 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 0,0 | 8 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 626,7 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 8 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 626,7 |
| 3.15 | Муниципальное общежитие квартирного типа | Всего, в том числе: |  | Строительство муниципального общежития квартирного типа | 2028 | 0,0 | 180 000,0 | 278 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 558 285,1 |
|  |  | - бюджетные источники, в том числе |  |  |  | 0,0 | 180 000,0 | 278 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 558 285,1 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 180 000,0 | 278 285,1 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 558 285,1 |
| 4. | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единиц |  |  |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |

Приложение 2

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего бюджетные источники, в том числе: | 2 687 612,7 | 1 162 985,2 | 561 165,0 | 719 118,7 | 62 060,2 | 0,0 | 5 192 941,8 |
|  |  | городской бюджет | 287 804,7 | 248 657,3 | 356 804,4 | 554 883,5 | 62 060,2 | 0,0 | 1 510 210,1 |
|  |  | областной бюджет | 935 545,8 | 831 317,4 | 66 512,1 | 53 137,1 | 0,0 | 0,0 | 1 886 512,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 464 262,2 | 83 010,5 | 137 848,5 | 111 098,1 | 0,0 | 0,0 | 1 796 219,3 |
| 2 | Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | Всего бюджетные источники, в том числе: | 23 978,2 | 39 159,3 | 77 087,1 | 77 909,6 | 0,0 | 0,0 | 218 134,2 |
|  |  | городской бюджет | 304,5 | 14 928,9 | 770,9 | 779,1 | 0,0 | 0,0 | 16 783,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 420,4 | 2 665,4 | 12 210,6 | 16 197,4 | 0,0 | 0,0 | 32 493,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 22 253,3 | 21 565,0 | 64 105,6 | 60 933,1 | 0,0 | 0,0 | 168 857,0 |
| 3 | Муниципальный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Всего бюджетные источники, в том числе: | 1 550 169,1 | 737 074,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 287 243,8 |
|  |  | городской бюджет | 16 117,1 | 9 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 614,2 |
|  |  | областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 4 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт сетей водопровода Индустриального района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 63 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 133,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 2 717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 717,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 23 816,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 816,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 36 599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 599,1 |
| 4.2 | Капитальный ремонт сетей водопровода Зашекснинского района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 20 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 607,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 899,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 7 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 769,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 11 938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 938,8 |
| 4.3 | Капитальный ремонт сетей водопровода Северного района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 077,9 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 033,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 54 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 301,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 73 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 742,9 |
| 4.4 | Капитальный ремонт сетей водопровода Заягорбского района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 5. | Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт помещения 2Н(1 этаж) по адресу: г. Череповец, Советский проспект, д.35Б | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 16 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 399,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 1 896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 1 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 595,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 12 907,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 907,6 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 859 760,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859 760,5 |
|  |  | городской бюджет | 86 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 475,4 |
|  |  | областной бюджет | 773 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773 285,1 |
| 6.2 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 70 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 925,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 127,8 |
|  |  | областной бюджет | 68 797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 797,2 |
| 6.3 | Ул. Любецкая от ул. Городецкой до ул. Монтклер | Всего бюджетные источники, в том числе | 1 060,0 | 175 000,0 | 350 000,0 | 450 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 1 038 120,2 |
|  |  | городской бюджет | 1 060,0 | 175 000,0 | 350 000,0 | 450 000,0 | 62 060,2 | 0,0 | 1 038 120,2 |
| 6.4 | ИЭМ «Усадьба Гальских» (Здание Людской избы, ул. Матуринская, 30) | Всего бюджетные источники, в том числе | 22 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 124,8 |
|  |  | городской бюджет | 22 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 124,8 |
| 6.5 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23»( ул. Монтклер, 12а) | Всего бюджетные источники, в том числе | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
|  |  | городской бюджет | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| 6.6 | Парковки | Всего бюджетные источники, в том числе | 24 680,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 680,4 |
|  |  | городской бюджет | 24 680,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 680,4 |
| 6.7 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра») | Всего бюджетные источники, в том числе | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  |  | городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 6.8 | Въездной знак «Череповец» | Всего бюджетные источники, в том числе | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
|  |  | городской бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 6.9 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | Всего бюджетные источники, в том числе | 115 565,6 | 26 622,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 187,7 |
|  |  | городской бюджет | 115 565,6 | 26 622,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 187,7 |
| 6.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, д. 28) | Всего бюджетные источники, в том числе | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,7 |
|  |  | городской бюджет | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,7 |
| 6.11 | Муниципальная система оповещения населения города Череповца Вологодской области по адресам: г. Череповец, ул. Остинская, д. 5; г. Череповец, ул. Пионерская, д. 14; г. Череповец, ул. Моченкова. д. 10; г. Череповец, ул. Центральная, д. 18; г. Череповец, ул. Партизана Окинина, д.10; г. Череповец. ул. Ветеринарная, опора СВ-110 | Всего бюджетные источники, в том числе | 6 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 173,8 |
|  |  | городской бюджет | 6 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 173,8 |
| 6.12 | Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1909 год», (здание Художественного музея), расположенный по адресу: г. Череповец, Советский пр., 30а | Всего бюджетные источники, в том числе | 143,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,1 |
|  |  | городской бюджет | 143,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,1 |
| 6.13 | Капитальный ремонт тепловой сети от К(В)_К_Бел44/23 до Пищеблока (включая техподполье К. Белова 44), от К. Белова, 44 до Хозкорпуса, от К(з)_КБел44/23 до К. Белова, 40, от К_К_ Бел42/23 до ТП К. Белова, 42 | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 41 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 190,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 4 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 152,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 37 037,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 037,5 |
| 6.14 | Капитальный ремонт тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16 | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 31 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 502,6 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 3 179,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 179,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 28 323,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 323,2 |
| 6.15 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от В_Олимп71 мкр. 25А(Олимпийская 71) до В(В)_КРАС-ЕВ мкр. 25 (Краснодонцев 65) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 2 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 838,5 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 2 533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 533,1 |
| 6.16 | Тепловые сети | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 6.17 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец Металлургов» | Всего бюджетные источники, в том числе | 226,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,6 |
|  |  | городской бюджет | 226,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,6 |
| 6.18 | Вынос сети газопровода | Всего бюджетные источники, в том числе: | 6 902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 902,1 |
|  |  | городской бюджет | 6 902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 902,1 |
| 6.19 | Капитальный ремонт проезда вокруг парка Победы | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 2 171,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 171,6 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 2 171,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 171,6 |
| 6.20 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи») | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 |
| 6.21 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» (пр. Строителей, 11) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,9 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,9 |
| 6.22 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 496,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 496,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,3 |
| 6.23 | МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» (ул. Матуринская, 58) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 |
| 6.24 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» (пр. Советский, 60а) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,1 |
| 6.25 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская, 14) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,6 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,6 |
| 6.26 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В. Окунева» (ул. Олимпийская, 59) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,3 |
| 6.27 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (ул. Вологодская, 21) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 393,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 393,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,1 |
| 6.28 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,0 |
| 6.29 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, д. 19) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 318,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,8 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 318,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,8 |
| 6.30 | МАДОУ «Детский сад № 1» (ул. Краснодонцев, 76) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,4 |
| 6.31 | МАДОУ «Детский сад № 16» (ул. Пионерская, 7) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 |
| 6.32 | МАДОУ «Детский сад № 46» (Шекснинский пр., 9) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,4 |
| 6.33 | МАДОУ «Детский сад № 106» (ул. Сталеваров, 74) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |
| 6.34 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 1 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 1 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,0 |
| 6.35 | МАУК «Объединение библиотек». Центральная детско-юношеская библиотека (ул.Архангельская, 7) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,6 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,6 |
| 6.36 | МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». Дом музыки и кино «Комсомолец» ул. М. Горького, д.22а | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 |

Приложение 3

к паспорту

муниципальной программы

Сведения об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения

муниципальных нужд города, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях

реализации муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ул. Любецкая от ул. Городецкой до ул. Монтклер | 2026-2029 годы | 1 037 060,2 | 175 000,0 | 350 000,0 | 450 000,0 | 62 060,2 |