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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2026 № 1753
О проведении аукциона на право
заключения договора о комплексном развитии
незастроенной территории 110 микрорайона
города Череповца
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме и установлении случаев проведения торгов на право заключения 2 и более договоров о комплексном развитии территорий» (далее – Правила № 701), постановлением Правительства Вологодской области от 27.09.2021 № 1145 «Об утверждении Порядка определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Вологодской области или главой местной администрации, а также размера арендной платы за земельные участки при заключении указанного договора», в целях реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории в соответствии с постановлением мэрии от 29.04.2026 № 1263  «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории» (далее – решение о КРТ)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести не позднее 100 календарных дней со дня принятия настоящего постановления торги в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории 110 микрорайона города Череповца в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:7200 и 35:21:0503001:7087, общей площадью 217 613 кв. м (далее – Территория КРТ).
2. Включить в извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории 110 микрорайона города Череповца (далее – Договор) и в Договор следующие обязательства лица, заключившего Договор:

2.1. Разработать в срок не позднее двенадцати месяцев с даты заключения Договора документацию по планировке территории в отношении 110 микрорайона, ограниченного улицами Ленинградской, Преображенского, Шекснинским проспектом и до границ земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0503001:7088 и 35:21:0503001:7202, ориентировочной площадью 249 210 кв. м, состоящей из проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, техническим заданием, являющимся приложением к Договору (далее – документация по планировке территории), и обеспечить ее утверждение в установленном законом порядке, в том числе предусмотрев:
- земельный участок для размещения дошкольной образовательной организации площадью не менее 16 000 кв. м и общей вместимостью не менее 348 мест, количество мест определить в соответствии с показателями, установленными местными нормативами градостроительного проектирования, с учетом применения проектной документации, внесенной в реестр экономически эффективной проектной документации с эскизной проработкой посадки объектов на земельном участке в соответствии с нормативами;
- благоустройство и озеленение в соответствии с нормами, установленными законодательством и местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из площади территории, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего постановления, общего объема строительства и численности планируемого населения, минимальным перечнем видов работ по благоустройству, согласно приложению к настоящему постановлению;

- объем строительства объектов капитального строительства при комплексном развитии в границах Территории КРТ не менее 120 000 кв. м, за исключением площадей объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета (городского, федерального, регионального);

- прохождение сетей водоснабжения до объекта капитального строительства: «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»;
- суммарную общую площадь всех нежилых помещений во всех многоквартирных домах, подлежащих строительству в границах Территории КРТ, не менее 5% от суммарной общей площади всех помещений во всех многоквартирных домах, подлежащих строительству в границах Территории КРТ. Предусмотреть размещение нежилых помещений на первых этажах в многоквартирных домах, расположенных вдоль улиц Ленинградской и Преображенского, Шекснинского проспекта.
2.2. Осуществить в границах Территории КРТ строительство (создание) объектов капитального строительства: многоквартирных жилых домов этажностью от 9 до 18 этажей в объеме не менее 120 000 кв. м, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности человека, иных объектов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, планом-графиком реализации комплексного развития Территории КРТ.
Осуществить строительство в границах Территории КРТ внутриквартальных тротуаров и проездов с усовершенствованным покрытием, включая строительство сети ливневой канализации для отвода поверхностных стоков с установкой дождеприемных колодцев с выпуском в централизованную ливневую канализацию.

Перечень объектов капитального строительства, коммунальной и транспортной инфраструктуры определяется дополнительным соглашением к Договору в срок не позднее двух месяцев с даты утверждения документации по планировке территории.
Предельный срок выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, не должен превышать срока действия Договора.

2.3. Осуществить строительство на Территории КРТ:

- бульвара площадью не менее 55 000 кв. м.  в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к Договору;
- сетей инженерного обеспечения объектов капитального строительства в соответствии с правилами о технологическом присоединении.
Предельный срок выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, не должен превышать срока действия Договора.

2.4. Выполнить мероприятия по благоустройству и озеленению в границах Территории КРТ, образованных из нее земельных участков, в соответствии с нормами, установленными законодательством и местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из площади Территории КРТ, общего объема строительства и численности планируемого населения, в соответствии с документацией по планировке территории и минимальным перечнем видов работ по благоустройству согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень видов работ по благоустройству, сроки их выполнения определяются дополнительным соглашением к Договору в срок не позднее двух месяцев с даты утверждения документации по планировке территории.

Предельный срок выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, не должен превышать срока действия Договора.

2.5. Осуществить строительство на Территории КРТ или приобретение в собственность лица, заключившего Договор, и безвозмездную передачу в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области 62 жилых помещений, в том числе 13 однокомнатных квартир площадью не менее 35 кв. м каждая, 33 двухкомнатных квартир площадью не менее 45 кв. м каждая, 16 трехкомнатных квартир площадью не менее 65 кв. м каждая, одного нежилого помещения площадью не менее 110 кв. м.
В случае приобретения в собственность лица, заключившего Договор, жилых помещений в целях передачи в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области, жилые помещения должны располагаться в многоквартирных жилых домах, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 24 месяцев на момент передачи жилых помещений в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области.
Установить максимальный срок по безвозмездной передаче в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области:

не менее 30% от количества жилых помещений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего постановления, из них не менее 25% однокомнатных, 25% двухкомнатных, нежилого помещения площадью не менее 110 кв. м, – не позднее 01.07.2030;
оставшиеся жилые помещения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего постановления, не позднее срока исполнения Договора в полном объеме.
2.6. Подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа город Череповец на объекты коммунальной, транспортной инфраструктуры, жилые и нежилое помещения, подлежащие передаче в муниципальную собственность города. При этом госпошлина за такую регистрацию (при наличии) оплачивается лицом, заключившим Договор.
2.7. Обеспечить подключение объектов капитального строительства, строящихся (создаваемых) в границах Территории КРТ, к сетям электроснабжения путем заключения договора об осуществлении технологического присоединения с системообразующей территориальной сетевой организацией (территориальной сетевой организацией), с включением в указанный договор  работ по реконструкции  строящейся трансформаторной подстанции (ТП-10/0,4 кВ) (проектное наименование «ТП Театр»), расположенной за границами Территории КРТ, в части установки дополнительных двух камер КСО с выключателями 10кВ.
Предельный срок выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, не должен превышать срока действия Договора.

3. Установить предельный срок действия Договора – 10 лет с момента его заключения.
4. Предусмотреть способ и размер обеспечения исполнения Договора лицом, заключившим Договор:
обязательство, предусмотренное пунктом 2.5 настоящего постановления, обеспечивается предоставлением лицом, заключившим Договор, банковской гарантии в размере 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) рублей в срок не позднее двенадцати месяцев с даты подписания Договора.
5. Установить, что на момент заключения Договора льготы и меры государственной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами лицу, заключившему Договор, отсутствуют.

6. Установить, что задаток за участие в аукционе не предусмотрен.
7. Уполномочить заместителя главы городского округа, председателя комитета по управлению имуществом города заключить по итогам аукциона Договор с победителем или иным лицом, имеющим право на заключение Договора, а также дополнительных соглашений, документов, являющихся результатом исполнения сторонами предусмотренных Договором обязательств.
8. Организатором торгов определить комитет по управлению имуществом города (далее – Организатор торгов).
9. Организатору торгов:

- в целях определения начальной цены аукциона обеспечить проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки рыночной стоимости размера годовой арендной платы за земельные участки, входящие в Территорию КРТ;

- провести аукцион на право заключения Договора с включением в извещение о проведении аукциона и Договор условий, в том числе указанных в настоящем постановлении;

- установить начальную цену аукциона на право заключения Договора в отношении Территории КРТ равной размеру годовой арендной платы за земельные участки, входящие в Территорию КРТ, определенному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
- установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в пределах 1 % начальной цены предмета аукциона;

- исчислять опыт участия в строительстве объектов капитального строительства, предусмотренного пунктом 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исходя из объема строительства 120 000 кв. м;
- осуществить функции, возложенные на организатора торгов Правилами № 701, за исключением полномочий, указанных в пункте 7 настоящего постановления;
- осуществлять администрирование доходов платежа за право заключения Договора;

- осуществлять хранение Договора, заключенных к нему дополнительных соглашений, документов, являющихся результатом исполнения сторонами предусмотренных Договором обязательств;

 - осуществлять организационное взаимодействие между органами мэрии, участвующими в реализации Договора;

- осуществлять контроль за исполнением Договора.

10. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии:

в срок не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего постановления разработать, утвердить и передать организатору торгов техническое задание на разработку документации по планировке территории.
11. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Глава города
А.Н. Накрошаев
Приложение 
к постановлению мэрии города

от 16.06.2026 № 1753
Минимальный перечень видов работ по благоустройству

- Обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров;
- обустройство парковок;

- обустройство спортивных, детских площадок;

- обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования;

- освещение дворовых территорий и территорий общего пользования;

- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов;

- озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования.

